
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0133200001726002162/203
на оказание услуг по развитию Государственной информационной системы Ивановской области «Региональная медицинская информационная система системы здравоохранения Ивановской области» (РМИС СЗ ИО) в части интеграции РМИС СЗ ИО с Государственной информационной системой обязательного медицинского страхования для государственных нужд Ивановской области
ИКЗ: 262372901059537020100100680016201244
г. Иваново







                  «___»___________ 20___ г.

Департамент здравоохранения Ивановской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  в лице Члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области Левиной Елены Степановны, действующего на основании распоряжения Губернатора Ивановской области № 59-рк от 19.03.2026 г. и Положения о Департаменте здравоохранения Ивановской области, утвержденного Постановлением Правительства Ивановской области от 28.12.2012 № 578-п с одной стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Карпова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам электронного аукциона, объявленного Извещением от «29» июля 2026 № 0133200001726002162, на основании протокола от «11» августа 2026 № 0133200001726002162, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по развитию Государственной информационной системы Ивановской области «Региональная медицинская информационная система системы здравоохранения Ивановской области» (РМИС СЗ ИО) в части интеграции РМИС СЗ ИО с Государственной информационной системой обязательного медицинского страхования (код ОКПД2 – 62.01.11.000) (далее – услуга) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Контракте и в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату оказанных услуг.

1.2. Наименование, количество и характеристики Услуг указаны в Техническом задании (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью Контракта.

1.3. Заказчик вправе при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить количество оказываемых Услуг в порядке, предусмотренном подпунктом б) пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги. Цена единицы дополнительно оказываемой услуги или цена единицы услуги при уменьшении предусмотренного Контрактом количества оказываемых услуг должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество таких услуг.
1.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе) по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

1.5. Место оказания услуг: Услуги оказываются как удаленно по месту нахождения Исполнителя посредством телекоммуникационных каналов связи (в соответствии с Приложением 6 к настоящему Техническому заданию), так и очно с присутствием Исполнителя по месту нахождения пилотных медицинских организаций и медицинских организаций, определенных Заказчиком для прохождения очной формы инструктажа.

1.6. Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 01.12.2026 включительно. 
2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты оказанных услуг

2.1. Цена Контракта составляет 46 825 000,00 (Сорок шесть миллионов восемьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 22 %, что составляет 8 443 852,46 руб. (Восемь миллионов четыреста сорок три тысячи восемьсот пятьдесят два) рубля 46 копеек.
2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость услуг и иные расходы, которые несет Исполнитель при оказании услуг, в том числе налоги (в том числе НДС), сборы и другие обязательные платежи, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должны оплачиваться Исполнителем при исполнении Контракта. 

2.2.1. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, указанных в п. 1.3, 2.4 Контракта и предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Контрактом объема, качества услуг и иных условий Контракта.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.6. Оплата по Контракту за оказанные услуги производится в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе структурированного документа о приемке на основании документов, указанных в п. 4.1
Аванс не предусмотрен.

2.7. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от Технического задания, а также условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

2.8. Все расчеты с Исполнителем производит Заказчик.

2.9. Валютой платежа является российский рубль.

2.10. Источник финансирования – Областной бюджет; целевая статья: «Развитие и сопровождение единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».

2.11. При изменении реквизитов Исполнитель уведомляет Заказчика о новых реквизитах в течение 3 (трех) рабочих дней со дня изменения реквизитов. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные при заключении Контракта реквизиты, несет Исполнитель.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Создавать необходимые условия для оказания услуг.

3.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг, соблюдением сроков их оказания и соответствием установленной Контрактом цене.

3.1.3. Обеспечивать приемку результатов оказанных услуг согласно требованиям, установленным Контрактом.

3.1.4. В случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе, для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, провести экспертизу. 

3.1.5. Своевременно предоставлять Исполнителю необходимую для исполнения обязательств информацию.

3.1.6. Своевременно в письменной форме сообщать Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг или при сдаче-приемке исполненных обязательств по Контракту.

3.1.7. Оплачивать оказанные услуги в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель и оказанные им услуги не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) оказываемым услугам или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии оказываемых услуг таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Исполнителю. Датой поступления Исполнителю решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

3.1.9. Исполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.
3.2. Исполнитель обязуется:

3.2.1. Оказывать предусмотренные Контрактом услуги, обеспечив их надлежащее качество и объем в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов и иными исходными данными в сроки, установленные настоящим Контрактом. 

3.2.2. Оказывать услуги по Контракту в сроки, указанные в п.1.6 Контракта.

3.2.3. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом оказания услуг по Контракту.

3.2.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.2.5. Своевременно формировать с использованием единой информационной системы структурированный документ о приемке в соответствии с подпунктами «а» - «ж» пункта 1 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе.

3.2.6. В срок, установленный Контрактом, безвозмездно устранять обнаруженные Заказчиком недостатки в результатах оказания услуг или иные отступления от условий настоящего Контракта.

3.2.7. Исполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других статьях Контракта.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

3.3.2. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом оказания Исполнителем услуг по Контракту и (или) лиц, участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по Контракту.

3.3.3. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг Исполнителем по Контракту.

3.3.4. Не отказывать в приемке результатов оказанных услуг в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо услуг и устранено Исполнителем.

3.3.5. Создать приемочную комиссию для приемки результатов оказанных услуг.

3.3.6. Провести экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

3.3.7. Предъявлять претензии к Исполнителю, в том числе об уплате пеней/штрафов за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком структурированного документа о приемке по Контракту на основании сданной Исполнителем отчетной документации, в случае положительного заключения Приемочной комиссии в соответствии с разделом 4 Контракта.
3.4.2. Требовать своевременной оплаты результата оказанных услуг в соответствии с подписанным Сторонами структурированным документом о приемке по Контракту.
4. Порядок и сроки осуществления приемки оказанных услуг

4.1. Услуги по настоящему Контракту оказываются согласно Приложения № 1 к Контракту. Исполнитель в течение 2-х рабочих дней, следующих за последним днем месяца оказания услуг, формирует с использованием единой информационной системы структурированный документ о приемке в соответствии с подпунктами «а» - «ж» пункта 1 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в единой информационной системе. 

К структурированному документу о приемке, предусмотренному пунктом 4.1 Контракта, могут прилагаться иные документы. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в структурированном документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 4.1 Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке в структурированном виде.

4.2. Заказчик в срок не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления структурированного документа о приемке в личный кабинет единой информационной системы Заказчика, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе структурированный документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания структурированного документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг Заказчик может проводить экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе. 

4.3. структурированного документа о приемке Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику структурированный документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 4.1. Контракта.

4.4. Датой приемки оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе структурированного документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.5. Услуги, не соответствующие объему и/или качеству условиям настоящего Контракта и Технического Задания, считаются не оказанными.

4.6. Внесение исправлений в структурированный документ о приемке, оформленный в соответствии с пунктом 4.1. Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Исполнителя, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного структурированного документа о приемке.

4.7. При просрочке передачи или приемки результата услуги риски случайной гибели или повреждения результата оказанной услуги несет Сторона, допустившая просрочку.

4.8. Заказчик, принявший услугу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки услуги, которые могли быть установлены при приемке.

5. Гарантии качества оказанных услуг 

5.1. Исполнитель гарантирует:

5.1.1. Оказание всех услуг в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

5.1.2. Качество оказанных услуг соответствует требованиям всех норм и правил, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;

5.1.3. Своевременное и безвозмездное устранение недостатков в случаях их обнаружения при приемке услуг и в период действия гарантийного срока, а также возмещение Заказчику причиненных убытков; 

5.1.4. Качество оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в Контракте и техническом задании. Исполнитель предоставляет 100% объема гарантии качества услуг.

5.2. Срок гарантийного сопровождения результатов оказанных услуг составляет 12 месяцев с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке. Исполнитель несет ответственность за недостатки оказанных услуг, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Гарантия качества оказанных услуг распространяется на всё, что составляет результат Услуг.
5.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты оказанных услуг, Исполнитель обязан устранить их своими силами и за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 

5.4. После оказания услуг по гарантийным обязательствам Исполнитель обязан сдать услуги Заказчику, составить об этом соответствующий Акт и направить его Заказчику для подписания.

5.5. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Исполнитель несет ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством.

5.6. Гарантийные обязательства по настоящему Контракту не входят в срок действия Контракта.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.7. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 Правил):

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.12. В случае если Исполнителем не предоставлено новое обеспечение исполнения Контракта в соответствии с условиями Контракта, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. При этом размер пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы (в соответствии с разделом 10 настоящего Контракта) или по вине другой Стороны.

6.15. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из Контракта.

6.16. Исполнитель несет полную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, в том числе и перед третьими лицами за причиненный ущерб (вред), возникший вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по Контракту.

6.17. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.18. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Контрактом, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

6.19. В случае нарушения исполнителем обязательств по Контракту заказчик вправе удержать начисленные за нарушения штрафы и пени из суммы, подлежащей уплате за исполнение обязательств по данному Контракту.

7. Обеспечение исполнения Контракта.

7.1. Исполнитель до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе в размере 10 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 6 500 000,00 рублей.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

7.1.1. В случае, если предложенная Исполнителем цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Исполнитель до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 96 и 37 Федерального закона о контрактной системе.

7.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе.

Заказчик в качестве обеспечения исполнения контрактов принимает независимую гарантию, выданную:

1) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе;

2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";

3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 настоящей статьи (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона);

4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

Требования к банкам, которые вправе выдавать независимые гарантии для обеспечения заявок и исполнения контракта, гарантийных обязательств установлены Постановление Правительства РФ от 20.12.2021 N 2369 "О требованиях к банкам и фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных статьей 44 настоящего Федерального закона случаях для предъявления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной для обеспечения заявки на участие в закупке, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы, по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона о контрактной системе;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона.

Независимая гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать дополнительным требованиям к независимой гарантии, утвержденным постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. N 1005. 

Независимая гарантия, используемая для целей Федерального закона, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона, должны быть включены в реестр независимых гарантий, за исключением независимых гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе. 

Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

7.3. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, возвращаются Исполнителю в течение 30 (тридцати) дней после подписания Заказчиком структурированного документа о приемке.

7.4. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

7.5. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

7.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

7.7. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

7.8. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона о контактной системе Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

7.9. Предусмотренное пунктами 7.4 и 7.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе и условиями Контракта, а также приемки Заказчиком оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктом 7.4 и абзацем 2 пункта 7.2 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик (в соответствии с п. 1 ст. 334, ст. 337, п.1 ст. 348 и п.2 ст. 349 ГК РФ) вправе удовлетворить требования о взыскании неустойки (штрафов, пеней) за счет размера обеспечения исполнения обязательств по Контракту, указанного в пункте 7.1 Контракта.

Реквизиты счета Заказчика для перечисления исполнения контракта:

Департамент здравоохранения Ивановской области.

Место нахождения: 153000, г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 1

ИНН 3729010595, КПП 370201001

Банковские реквизиты: 

ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России // УФК по Ивановской области, г. Иваново

Получатель: Департамент финансов Ивановской области (Департамент здравоохранения Ивановской области л/с 05332000080); Казначейский счет 03222643240000003300; 

Р/С 40102810845370000102

БИК: 042202102

7.12. Предусмотренные ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе изменения осуществляются при условии предоставления Исполнителем в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Исполнителя, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта.

8. Срок действия Контракта, изменение и расторжение Контракта. 

8.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 20.01.2027, а в части ответственности Сторон, предусмотренной разделом 6 Контракта, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

8.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством. При изменении Контракта обязательства Сторон сохраняются в измененном виде. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

8.3. Обо всех изменениях юридических и почтовых адресов, правового статуса и банковских реквизитов Стороны обязаны сообщать друг другу не позднее 3 (трех) дней. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме и будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

8.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель и (или) оказываемые услуги не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) оказываемым услугам или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии оказываемых услуг таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

8.7. В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.
9. Исключительные права

9.1. Исполнитель настоящим гарантирует в период срока оказания Услуги отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с оказанием Услуги.

9.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при оказании Услуги, в том числе вследствие невозможности ее использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Исполнителем в полном объеме.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

10.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

11. Банковское сопровождение Контракта

11.1. Привлечение банка в целях банковского сопровождения Контракта не осуществляется.

12. Уведомления

12.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде письменного обращения и (или) электронного документа по адресу (адресу электронной почты) другой Стороны с подтверждением о получении.

12.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Исполнителем или Заказчиком условий Контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Исполнителя и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

12.3. Срок рассмотрения электронного уведомления и направления ответа на него составляет 10 (Десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

13. Заключительные положения

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

13.2. Заключая настоящий Контракт, Исполнитель подтверждает свое соответствие единым требованиям к участникам закупки согласно части 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе и требованию об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки согласно части 1.1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе.

13.3. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

13.4. Все споры и разногласия по Контракту, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

13.5. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения

13.6. Контракт заключен в электронной форме. Стороны вправе оформить Контракт в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме.

13.7. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Техническое задание (описание объекта закупки) с приложениями.

14. Реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК: 

Департамент здравоохранения Ивановской области

Почтовый адрес и место нахождения:153000, г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 1.

Контактный телефон: +7(4932)417192

E-mail: dzo@ivreg.ru, Бухгалтерия: +7(4932)417330; +7(4932)308955; +7(4932)417276. ИНН 3729010595, КПП 370201001, ОГРН 1023700535088; ОКТМО 24 701 000; ОКПО 01968732. 

ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Ивановской области г. Иваново; Получатель: Департамент финансов Ивановской области (Департамент здравоохранения Ивановской области  л/счет 03332000080), р/с 40102810845370000102; Казначейский счет 03221643240000003300, БИК 042202102

Реквизиты для уплаты штрафа и неустойки:

Департамент здравоохранения Ивановской области.

Место нахождения: 153000, г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 1

ИНН 3729010595, КПП 370201001

Банковские реквизиты: 

ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России // УФК по Ивановской области, г. Иваново

Получатель: Департамент финансов Ивановской области (Департамент здравоохранения Ивановской области л/с 04332000080); Казначейский счет 03100643000000013300; 

Р/С 40102810845370000102

БИК: 042202102 

КБК 00511607010020050140


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Информационные технологии бизнеса» 
ИНН 3702660035, ОГРН 1113702033994, КПП 370201001, ОКПО91650347
Адрес места нахождения: 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 42/2
Почтовый адрес: 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 42/2
Электронный адрес: mail@ruitb.ru
Телефон: 74932581558
Банковские реквизиты:

Расчетный счет: 40702810900000164571

Наименование банка: АО КБ «Солидарность»

Лицевой счет: 

Адрес банка: г Самара, проезд Георгия Митирева, д 11

Корреспондентский счет: 30101810800000000706

БИК: 043601706


	______________________ 

______________________ / Е.С.Левина

	______________________ 

______________________ / А.С. Карпов       


Приложение №1

к контракту от «__» _________ 2026 г. № 0133200001726002162/203
Техническое задание

на оказание услуг по развитию Государственной информационной системы Ивановской области «Региональная медицинская информационная система системы здравоохранения Ивановской области» (РМИС СЗ ИО) в части интеграции РМИС СЗ ИО с Государственной информационной системой обязательного медицинского страхования для государственных нужд Ивановской области
Используемые сокращения, термины и определения

Таблица 1. Сокращения, термины и определения.

	Сокращения термины
	Определения

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место Пользователя (программно-технический комплекс Пользователя Системы (клиентское место, рабочее место), предназначенный для автоматизации деятельности соответствующего Пользователя Системы)

	ВЦОД 

Системы
	Виртуальный центр обработки данных Системы, размещенный на технологической площадке, на базе которого обеспечивается функционирование РМИС СЗ ИО

	ЕГИСЗ
	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

	ЗСПД
	Защищенная сеть передачи данных

	ИО
	Ивановская область

	ИС
	Информационная система (в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»)

	ИЭМК
	Интегрированная электронная медицинская карта

	КДЛ
	Клинико-диагностическая лаборатория

	ЛИС
	Лабораторная информационная система

	МО
	Медицинские организации (учреждения) системы здравоохранения Ивановской области

	МИС
	Медицинская информационная система

	МР
	Методические рекомендации

	НСИ
	Нормативно-справочная информация

	ОБУЗ
	Областное бюджетное учреждение здравоохранения

	Оператор Системы, Заказчик
	Департамент здравоохранения Ивановской области

	ОФ ППО
	Основное функциональное прикладное программное обеспечение

	Пациент
	Получатель медицинских услуг или его законный представитель

	ПО
	Программное обеспечение

	Пользователь(и) Системы
	Зарегистрированные в Системе сотрудники Заказчика (Оператора Системы), ОБУЗОТ МИАЦ, МО, которым предоставлены полномочия на выполнение функций по обработке информации в соответствии с его ролью в Системе. Пользователями системы преимущественно являются медицинские работники.

	Рабочая группа Функционального заказчика
	Рабочая группа, в состав которой входят сотрудники Функционального заказчика для приемки работ/услуг по мероприятиям с подписанием соответствующих документов 

	РИЭМК
	Региональная интегрированная электронная медицинская карта

	РМИС СЗ ИО (Система)
	Государственная информационная система «Региональная медицинская информационная система системы здравоохранения Ивановской области» (согласно 149-ФЗ, ст. 13., Постановление Правительства РФ от 09.02.2022г.) 

	РЭМД
	Федеральный реестр электронных медицинских документов ЕГИСЗ

	СО ППО
	Связующее (обеспечивающее) прикладное программное обеспечение

	СТП
	Служба технической поддержки

	СУБД
	Система управления базами данных - совокупность программных средств, обеспечивающих управление созданием и использованием базы данных

	СЭМД
	Структурированный электронный медицинский документ

	Технологическая площадка (ЦОД)
	Специализированные помещения (центры обработки данных), в которых размещаются серверное и сетевое оборудование и системы хранения данных

	ТФОМС
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ивановской области

	Функциональный заказчик, Пилотная МО
	Медицинские организации (учреждения) системы здравоохранения Ивановской области, определенные в процессе исполнения Государственного контракта в качестве медицинской организации, на базе которой производится разработка, внедрение и опытная эксплуатация функционала определенного мероприятия

	ФРМО
	Федеральный регистр медицинских организаций

	ФРМР
	Федеральный регистр медицинских работников

	ФЭР
	Федеральная электронная регистратура

	ЦОС
	Центральный обеспечивающий сегмент

	ЦАМИ
	Централизованная подсистема «Центральный архив медицинских изображений»

	ЭМД
	Электронный медицинский документ



1. Общие сведения.

1.1. Полное наименование услуг.

Оказание услуг по развитию Государственной информационной системы Ивановской области «Региональная медицинская информационная система системы здравоохранения Ивановской области» (далее - РМИС СЗ ИО) в части интеграции РМИС СЗ ИО с Государственной информационной системой обязательного медицинского страхования (далее - ГИС ОМС)

1.2. Заказчик услуг.     
Департамент здравоохранения Ивановской области (далее - Заказчик).

1.3. Основания для оказания услуг.

Основанием для оказания услуг является Контракт, заключенный по результатам закупки (далее – Контракт).

1.4. Источники и порядок финансирования.

Источник и порядок финансирования: в соответствии с условиями Контракта.

1.5. Задача и цели и оказания услуг.

Задача и цели и оказания услуг: 

Настройка интеграционного взаимодействия РМИС СЗ ИО с подсистемами «Федеральный единый регистр застрахованных лиц» (ФЕРЗЛ) и «Федеральная подсистема персонифицированного учета медицинской помощи» (ФПУМП) ГИС ОМС.

Целями оказания услуг являются:

· получение актуальных сведений о застрахованном лице, необходимых для регистрации структурированных электронных финансовых документов (далее – СЭФД) в ФПУМП, посредством веб-сервисов взаимодействия с ФЕРЗЛ;

· обмен данными о неидентифицированном лице, включающий в себя получение кратких сведений о незастрахованном лице;

· запрос, получение и добавление в БД МИС актуальных данных о прикреплении пациентов;

· формирование в РМИС СЗ ИО СЭФД СТЦ и СЭФД;

· создание реестра счетов и формирование xml для отправка плательщику; 

· просмотр данных реестров счетов, в том числе с детализацией до пациента;

· поиск и просмотр в системе созданных СЭФД.

· Функциональные требования должны соответствовать Методическим рекомендациями по обеспечению взаимодействия информационных систем, размещенным на информационном ресурсе Федерального фонда обязательного медицинского страхования https://www.ffoms.gov.ru/documents/interaction/pilotirovanie-pump/ .

1.6. Описание Системы, объекты оказания услуг.

РМИС СЗ ИО представляет собой государственную информационную систему в сфере здравоохранения Ивановской области. РМИС СЗ ИО обеспечивает информационную поддержку процессов организации и оказания медицинской помощи населению в Ивановской области, включая осуществление сбора, хранения, обработки и предоставления информации сферы здравоохранения. РМИС СЗ ИО интегрирована с ЕГИСЗ.

Сведения об архитектуре РМИС СЗ ИО приведены в Приложении 1 к Техническому заданию.

Сведения о медицинских организациях Ивановской области, в которых используется Система до момента начала оказания услуг приведены в Приложении 2 к Техническому заданию закупки.

Перечень подсистем РМИС СЗ ИО, обеспечивающих автоматизацию деятельности МО приведен в Приложении 3 к Техническому заданию.

Перечень пользователей РМИС СЗ ИО, использующих РМИС СЗ ИО для автоматизации своей деятельности, приведен в Приложении 4 к Техническому заданию.

1.7. Место оказания услуг.

Услуги оказываются как удаленно по месту нахождения Исполнителя посредством телекоммуникационных каналов связи (в соответствии с Приложением 6 к настоящему Техническому заданию), так и очно с присутствием Исполнителя по месту нахождения пилотных медицинских организаций и медицинских организаций, определенных Заказчиком для прохождения очной формы инструктажа.

1.8. Сроки оказания услуг.

Плановый срок оказания услуг: от даты заключения контракта по 01.12.2026 г.

1.9. Состав и содержание услуг.

Состав, содержание, результаты и документы приемки оказываемых услуг приведены в Разделе 2 настоящего Технического задания.

1.10. Условия оказания услуг.

С целью соблюдения требований ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 149–ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Исполнитель при оказании услуг обязан обеспечить законность (легитимность) использования программ для АРМ.

Программы для АРМ должны соответствовать требованиям (запретам), установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в установленном порядке включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (или в реестр евразийского программного обеспечения), за исключением системного программного обеспечения, систем управления базами данных и программного обеспечения, уже установленных у Заказчика.

В соответствии с требованиями, предусмотренными п. 1. ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 135-ФЗ «О защите конкуренции», Заказчик информирует, что в настоящее время им используется программное обеспечение - технологическая платформа 1С: Предприятие 8 КОРП, являющееся базовым для конфигураций прикладных решений с товарными знаком «1С».

Указание на товарный знак (его словесное обозначение) обусловлено необходимостью обеспечения совместимости приобретаемого программного продукта, разработки нового функционала с программным продуктом, уже используемыми Заказчиком (1С:Предприятие 8 КОРП и конфигурации к ней), а также в связи с тем, что не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и чёткое описание характеристик объекта закупки (п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»), в связи с чем, указанное программное обеспечение не может быть заменено на эквивалент.

2. Состав, сроки, результаты и документы по приемке мероприятий по оказанным услугам.

Таблица 2. Состав, сроки, результаты и документы по приемке оказанных услуг.

	п/п
	Название 
	Пилотная медицинская организация*
	Отчетный документ для приемки**
	Ссылка на порядок оказания и приемки услуг
	Срок (период) оказания услуг

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Интеграция РМИС СЗ ИО с ГИС ОМС
	Устанавливается Заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты начала действия Контракта
	1. ПМПИ.

2. Протокол предварительных испытаний.

3. Журнал замечаний (при наличии).

4. Протокол устранения ошибок (при наличии).

5. Руководство пользователя.

6. Руководство администратора.

7. План и программа инструктажа пользователей.

8. Отчет о выполненных настройках в Пилотной МО.

9. Отчет о проведении инструктажа Пользователей Пилотной МО.

10. Регистрационные листы пользователей

РМИС СЗ ИО, прошедших инструктаж в Пилотной МО. 

11.Отчет о проведении опытной эксплуатации.

12. Журнал замечаний (при наличии).

13. Протокол устранения ошибок (при наличии).

14. Отчет о выполненных настройках в МО.

15. Отчет о проведении инструктажа пользователей МО.

16. Регистрационные листы пользователей

РМИС СЗ ИО, прошедших инструктаж (при наличии)

17. Программа и методика приемочных испытаний

18. Протокол приемочных испытаний.

19. Журнал замечаний (при наличии).

20. Протокол устранения ошибок (при наличии).

21. Акт оказанных услуг.
	Раздел 3 настоящего Технического задания
	01.12.2026


*Заказчик оставляет за собой право изменить Пилотную МО до момента начала проведения опытной эксплуатации, уведомив Исполнителя надлежащим образом.

**Отчетная документация предоставляется Исполнителем Заказчику в рабочее время.

3. Состав, содержание и результаты оказания услуг, порядок контроля и приемки.

Интеграция РМИС СЗ ИО с ГИС ОМС.

•
Мероприятие 1. Взаимодействие с ГИС ОМС.

В рамках данного мероприятия должна быть проведена интеграция РМИС СЗ ИО с ГИС ОМС с целью создание и передача в ГИС ОМС деперсонифицированных первичных статистических  СЭФД АМБ (на основе ТАП025/у), СТЦ (на основе Ф066/у), СМП (на основе Ф110/у) в привязке к идентификаторам персоны ФЕРЗЛ (внутреннего уникального обезличенного идентификатора персоны для ФПУМП);

Требования к составу и содержанию оказываемых услуг.

В рамках настоящего мероприятия Исполнитель должен:

1. Реализовать информационное взаимодействие РМИС СЗ ИО с ГИС ОМС с необходимой доработкой функционала РМИС СЗ ИО для осуществления последующей интеграции РМИС СЗ ИО с ГИС ОМС.

2. Разработать и отправить Заказчику на согласование документ «Программа и методика предварительных испытаний» (далее – ПМПИ). 

3. Уведомить Заказчика о готовности к проведению предварительных испытаний. 

4. Провести предварительное испытание работоспособности функционала в тестовом контуре системы в соответствии с ПМПИ с участием членов рабочей группы Функционального Заказчика и представителей Заказчика. Получение доступов к тестовой среде ГИС ОМС (ФЕРЗЛ, ФПУМП) обеспечивает Заказчик.

5. Зафиксировать выявленные ошибки (при наличии).

6. Устранить ошибки с составлением Протокола об устранении ошибок (при выявлении ошибок) и провести повторное испытание произведенных доработок.

7. После успешного проведения испытаний составить Протокол предварительных испытаний, который должен быть подписан Исполнителем, председателем рабочей группы Функционального заказчика и представителем Заказчика, в случае его присутствия при проведении предварительных испытаний.

Требования к порядку контроля и приемки.

В целях контроля и приемки оказанных услуг настоящего мероприятия Заказчик:

1. В течение 5 рабочих дней от даты предоставления документа «Программа и методика предварительных испытаний» должен согласовать ПМПИ либо предоставить свои замечания для их устранения. В случае непредоставления ответа от Заказчика в обозначенный срок, ПМПИ считается согласованным.

2. Назначает даты проведения испытаний не позднее 5 рабочих дней после получения уведомления Исполнителя о готовности к проведению испытаний в соответствии с ПМПИ.

3. Организует проведение испытаний с участием членов рабочей группы Функционального заказчика.

Во время проведения предварительных испытаний Исполнитель:

· фиксирует результаты испытаний выполненных настроек в протоколах ПМПИ;

· фиксирует в журнале замечаний выявленные во время проведения испытаний ошибки (при их наличии).

Ошибкой считается невозможность выполнить действие, операцию в Системе согласно алгоритму, описанному в документе «Программа и методика предварительных испытаний». После устранения Исполнителем ошибок, измененные настройки подлежат повторным испытаниям с корректировкой, в случае необходимости, документа «Программа и методика предварительных испытаний». По результатам тестирования исправленных ошибок Исполнителем подготавливается Протокол устранения ошибок.

Мероприятие завершается успешно после исправления всех ошибок (при наличии), подтверждается подписанным Протоколом предварительных испытаний и согласованным документом «Программа и методика предварительных испытаний».

•
Мероприятие 2. «Передача эксплуатационной документации».

Требования к составу и содержанию оказываемых услуг.

В рамках настоящего мероприятия Исполнитель должен разработать и предоставить Функциональному Заказчику документацию:

1. Руководство администратора, содержащее сведения по настройке функциональных возможностей, подписанное Исполнителем, в бумажном и электронном виде.

2. Руководство пользователя, содержащее инструкции по использованию функциональных возможностей, подписанное Исполнителем, в бумажном и электронном виде.

•
Мероприятие 3. «Опытная эксплуатация функционала интеграции РМИС СЗ ИО с ГИС ОМС».

Требования к составу и содержанию оказываемых услуг.

В рамках настоящего мероприятия Исполнитель должен:

1. Выполнить настройки функциональных возможностей, указанных в Мероприятии 1 раздела 3 настоящего Технического задания для пилотной МО и уведомить Заказчика о выполненных настройках.

2. Разработать документ «План и программа инструктажа пользователей».

3. Провести очный инструктаж пользователей пилотной МО в соответствие с «Планом и программой инструктажа пользователей».

4. Подготовить Отчет о проведении инструктажа с предоставлением регистрационных листов пользователей РМИС СЗ ИО пилотной МО, прошедших инструктаж.

5. Провести опытную эксплуатацию функциональных возможностей в течение не менее 10 рабочих дней в пилотной МО в период с 08:00 до 17:00 по местному времени Заказчика.

6. Зафиксировать в журнале замечаний выявленные в период опытной эксплуатации дополнительные пожелания и ошибки. Журнал замечаний должен быть подписан Исполнителем и председателем рабочей группы Функционального Заказчика.

7. Устранить выявленные ошибки (при наличии). Подписать Протокол устранения ошибок Исполнителем и председателем рабочей группы Функционального Заказчика.

8. После успешного проведения опытной эксплуатации Исполнитель должен подготовить Отчет о проведении опытной эксплуатации, содержащий в себе сведения по использованию в МО функциональных возможностей. Отчет должен быть подписан Исполнителем и председателем рабочей группы Функционального Заказчика.

Требования к порядку контроля и приемки.

В целях контроля и приемки оказанных услуг настоящего мероприятия:

1. Функциональный заказчик обеспечивает в пилотной МО возможность проведения инструктажа, обеспечивает явку сотрудников медицинских организаций на инструктаж, в соответствии с согласованным планом инструктажа.

2. Функциональный заказчик и Исполнитель проводят необходимые организационные мероприятия по проведению эффективной опытной эксплуатации новых функциональных возможностей в пилотной МО.

Мероприятие завершается успешно после исправления всех ошибок (при наличии) и подтверждается подписанным Отчетом о проведении опытной эксплуатации.

•
Мероприятие 4. Настройка функционала интеграции РМИС СЗ ИО с ГИС ОМС.

Требования к составу и содержанию оказываемых услуг.

В рамках настоящего мероприятия для каждой МО Исполнитель должен:

1. Выполнить настройку разработанного функционала, указанного в Мероприятии 1 раздела 3 настоящего Технического задания, и уведомить Заказчика о выполненных настройках.

2. Уведомить Заказчика о готовности к проведению инструктажа пользователей МО в соответствие с «Планом и программой инструктажа пользователей».

3. Провести подготовку (инструктаж) пользователей МО, работающих с данным функционалом, о функциональных возможностях системы, указанными в Мероприятии 1 раздела 3 настоящего Технического задания.

В целях проведения мероприятий по подготовке пользователей МО Заказчик формирует и предоставляет Исполнителю список сотрудников МО – Пользователей РМИС СЗ ИО, планируемых к работе с данным функционалом, с указанием ФИО, должности, подразделения, МО. Форма списка пользователей для проведения инструктажа приведена в Приложении 7.  На основе предоставленного списка участников Исполнитель согласовывает с Заказчиком график подготовки пользователей, включающий дату и время начала, длительность, форму проведения инструктажа.


Исполнитель осуществляет подготовку пользователей согласно графику подготовки пользователей в рабочие дни в период с 8.00 до 17.00 часов московского времени. Подготовка может проводиться в формате:

· электронных курсов/вебинаров;

· удаленных консультаций;

· очных консультаций.


Ответственность за организацию в медицинской организации класса, оборудованного компьютерной техникой и проектором либо телевизором, и обеспечение явки пользователей возлагается на Заказчика.

4. Подготовить отчет о проведении инструктажа с предоставлением регистрационных листов пользователей РМИС СЗ ИО, прошедших инструктаж, в случае проведения очного инструктажа. В случае проведения вебинаров и удаленных консультаций Исполнитель по результатам выполненной подготовки формирует отчет о проведении подготовки пользователей МО с указанием формы проведения инструктажа.

•
Мероприятие 5. Приемочные испытания

Требования к составу и содержанию оказываемых услуг.

В рамках настоящего мероприятия Исполнитель должен:

1. Разработать и отправить Заказчику на согласование документ «Программа и методика приемочных испытаний» (далее – ПМПрИ). 

2. Уведомить Заказчика о готовности к проведению приемочных испытаний. 

3. Провести приемочное испытание работоспособности функционала в соответствии с ПМПрИ с участием представителей Заказчика. В случае проведения приемочных испытаний результатов интеграции с тестовым контуром ГИС ОМС, допускается использование тестовых данных.

4. Зафиксировать выявленные ошибки (при наличии).

5. Устранить ошибки с составлением Протокола об устранении ошибок (при выявлении ошибок) и провести повторное испытание.

6. После успешного проведения испытаний составить Протокол приемочных испытаний, который должен быть подписан Исполнителем и представителем Заказчика.

Требования к порядку контроля и приемки.

В целях контроля и приемки оказанных услуг настоящего мероприятия Заказчик:

1. В течение 5 рабочих дней от даты предоставления документа «Программа и методика приемочных испытаний» должен согласовать ПМПрИ либо предоставить свои замечания для их устранения. В случае непредоставления ответа от Заказчика в обозначенный срок, ПМПрИ считается согласованным.

2. Назначает даты проведения испытаний не позднее 5 рабочих дней после получения уведомления Исполнителя о готовности к проведению приемочных испытаний в соответствии с ПМПрИ.

3. Организует проведение испытаний.

Во время проведения приемочных испытаний Исполнитель:

· фиксирует результаты испытаний в протоколе ПМПрИ;

· фиксирует в журнале замечаний выявленные во время проведения испытаний ошибки (при их наличии).

Ошибкой считается невозможность выполнить действие, операцию в Системе согласно алгоритму, описанному в документе «Программа и методика приемочных испытаний». После устранения Исполнителем ошибок, измененные настройки/доработки подлежат повторным испытаниям с корректировкой, в случае необходимости, документа «Программа и методика приемочных испытаний». По результатам исправления ошибок Исполнителем подготавливается Протокол устранения ошибок.

Мероприятие завершается успешно после исправления всех ошибок (при наличии), подтверждается подписанным Протоколом приемочных испытаний, согласованным документом «Программа и методика приёмочных испытаний», актом о приемке системы (ее компонента) в эксплуатацию, подписанным Исполнителем и Заказчиком. Акт о приемке системы (ее компонента) в эксплуатацию, подписанным Исполнителем и Заказчиком, составляется в случае, если приемочные испытания результатов интеграции проводится с продуктивным контуром ГИС ОМС.

При отсутствии технической возможности проведения приемочных испытаний на продуктивном контуре (в том числе в связи с неготовностью со стороны ФФОМС) допускается перенос проверки работоспособности функционала и сдача на тестовом контуре. Перенос на тестовый контур допускается только при наличии письменного согласования между Заказчиком и Исполнителем. В соглашении фиксируются: причина переноса, срок, в который должна быть устранена причина, и объём проверок, которые планируется выполнить на тестовом контуре. Результаты испытаний на тестовом контуре признаются достаточными для приёмки при условии, что все критические и блокирующие дефекты, выявленные в ходе таких испытаний, устранены до передачи решения на продуктивный контур.

 По завершению мероприятия Исполнитель должен представить на подпись Заказчику Акт оказанных услуг с приложением всех необходимых документов для приемки услуг. Основанием для подписания Актов оказанных услуг являются подписанные отчетные документы по промежуточным мероприятиям. Заказчик в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку представленных отчетных документов на комплектность и достоверность данных отражающих результат оказанных услуг и обеспечивает согласование ответственными лицами подготовленной Исполнителем документации, но не позднее срока окончания оказания услуг по Контракту.

4. Общие требования к порядку оказания услуг.

При развитии РМИС СЗ ИО должны соблюдаться следующие принципы:

· обеспечение единства и непротиворечивости используемой в Системе нормативно-справочной информации. Ведение НСИ является сферой ответственности Заказчика;

· обеспечение совместимости нормативно-справочной информации РМИС СЗ ИО с Подсистемой НСИ ЕГИСЗ и возможность ее обновления;

· обеспечение единства и непротиворечивости используемых в Системе электронных медицинских документов. Организация ведения ЭМД является сферой ответственности Заказчика;

· обеспечение передачи данных из РМИС СЗ ИО в ЕГИСЗ в соответствии с правилами, установленными Минздравом России;

· контроль процесса обработки информации в части обеспечения ведения журнала учета внесения изменений и дополнений в информационные базы данных РМИС СЗ ИО (журнализация действий пользователей);

· обеспечение возможности дальнейшего развития РМИС СЗ ИО с применением базового программного обеспечения Подсистем.

ППО в рамках настоящего Технического задания (неисключительные (пользовательские) права (расширение прав) на использование ППО) должно быть совместимо с программным обеспечением функционального сегмента РМИС СЗ ИО, построенного на платформе 1С:Предприятие 8 КОРП. Исполнитель осуществляет оказание услуг по развитию РМИС СЗ ИО с учетом установленных законодательством РФ требований по информационной безопасности с учетом используемых Заказчиком и медицинскими организациями средств защиты информации от несанкционированного доступа и в соответствии с Приложением 5 к настоящему Техническому заданию.

5. Общие требования к порядку приемки оказываемых услуг.

Предварительные испытания проводятся в присутствии представителей Исполнителя с участием членов рабочей группы Функционального заказчика. Рабочая группа Функционального Заказчика создается на базе пилотной МО для реализации мероприятий данного Технического задания. Сотрудники МО, входящие в состав Рабочей группы Функционального заказчика, назначаются Главным врачом МО. Рабочая группа Функционального Заказчика создается для приемки работ/услуг по мероприятиям с подписанием соответствующих документов, указанных в Разделе 2 настоящего Технического задания.

Результаты проведения испытаний должны быть отражены в соответствующих Протоколах проведения предварительных испытаний, Отчетах о пилотировании. 

Основанием для подписания Актов оказанных услуг являются подписанные отчетные документы по промежуточным мероприятиям, определенным в Разделе 2 настоящего Технического задания.

Исполнитель, не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания срока, указанного в разделе 2, представляет в адрес Заказчика комплект отчетных документов в соответствии с условиями настоящего Технического задания (раздел 2). Заказчик в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку представленных отчетных документов на комплектность и достоверность данных отражающих результат оказанных услуг и обеспечивает согласование ответственными лицами подготовленной Исполнителем документации, но не позднее срока окончания оказания услуг по Контракту. Основанием для подписания Актов оказанных услуг являются подписанные отчетные документы по промежуточным мероприятиям. 

6. Общие требования к патентной чистоте РМИС СЗ ИО при оказании услуг.

Развитие РМИС СЗ ИО должно обеспечиваться программами для АРМ, которые приобретены (получены) и используются без нарушений лицензионных соглашений. Это требование обеспечивает соблюдение авторских прав разработчиков и правообладателей используемых программ для АРМ.

Использованные для развития Системы программы для АРМ должны быть включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (или реестр евразийского программного обеспечения) в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» с целью соблюдения запрета установленного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Исполнитель должен гарантировать, что Программы для АРМ, использованные при оказании услуг, принадлежат или предоставлены Исполнителю на законных основаниях и в достаточном объеме, а также свободны от возможности предъявления любых прав и притязаний третьих лиц, основанных на промышленной, интеллектуальной или другой собственности.

Передача прав на разработанный функционал (в случае необходимости) осуществляется путем заключения лицензионного/сублицензионного договора, с указанием существенных условий, необходимых для заключения такого договора (далее – Лицензионный договор). Размер вознаграждения (стоимость прав) по Лицензионному договору включается в стоимость Контракта. (Основание: ст. 1235 и/или 1238 ГК РФ).

Заказчику предоставляются права в объеме согласно требованиям Технического задания и лицензионного /сублицензионного договора, являющегося неотъемлемой частью Контракта, с учетом лицензионной политики правообладателя, на условиях простой неисключительной лицензии. Права передаются Заказчику бессрочно. 

7. Требования к гарантийному обслуживанию.

Гарантийный срок на результат оказанных услуг составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Гарантийный срок распространяется на все, что составляет результат оказанных услуг по текущему контракту.

Течение гарантийного срока начинается с момента подписания сторонами документа приемки услуг в соответствии с Техническим заданием.

В течение гарантийного срока Исполнитель должен обеспечить безвозмездное устранение недостатков, ухудшающих результаты оказанных услуг или приведших к невозможности работы по Контракту.

При устранении ошибок (при необходимости) осуществляется консультирование Заказчика (Пользователей Системы). Для фиксации обращений Пользователей Системы, связанных с устранением ошибок программного обеспечения, в гарантийный период Службой СТП организуется прием обращений Пользователей МО с применением встроенной в ЦОС Системы ServiceDesk Заказчика «1С:Управление службой поддержки» и дальнейшая передача обращений Исполнителю напрямую, либо с привлечением Заказчика.

8. Источники разработки Технического задания.

· Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

· Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

· Федеральный закон от 27.07.2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных»;

· Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 г. 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

· Постановление Правительства РФ от 6 июля 2015 г. 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2022 № 140 «О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября 2015 г. 866 «Об утверждении Концепции создания Федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки»;

· Постановление Правительства РФ от 11 мая 2017 г. № 555 «О внесении изменений в требования к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации» 

· Приказ ФСТЭК России № 17 от 11 февраля 2013 г. «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»;

· Методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей медицинских информационных систем медицинских организаций (МИС МО). Утверждены Министерством здравоохранения РФ Скворцовой В.И. 01.02.2016 г.;

· ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем»;

· ГОСТ 34.601-90 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».

· ГОСТ 34.602-2020 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»; 

· ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем» 

· ГОСТ Р 59792-2021 «Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем»;

Приложение 1

Сведения об архитектуре РМИС СЗ ИО

РМИС СЗ ИО представляет собой автоматизированную информационную систему Ивановской области, содержащую информацию, программные и аппаратные средства и включающую в себя:

· Центральный обеспечивающий сегмент (ЦОС), характеризующийся наличием единой технологической платформы, реализованной на основе ПП 1С:Предприятие 8, единой средой исполнения для медицинских информационных систем медицинских организаций, унифицированным инструментарием доработки, едиными сервисами обновления и администрирования, наличием централизованного хранилища данных, реализован на платформе 1С:Предприятие 8 КОРП и позволяет:

-
Публиковать в «облачном» сервисе прикладные решения РМИС СЗ ИО;

-
Обеспечивать целостность данных Системы;

-
Обеспечивать сохранность данных Системы;

-
Обеспечивать корректность данных Системы при взаимодействии со смежными, внешними системами в части поддержания необходимого для их функционирования информационного взаимодействия.

· Функциональный сегмент, обеспечивающий автоматизацию деятельности медицинских организаций.

Центральный обеспечивающий сегмент построен на основе Облачной подсистемы Фреш (1С). Облачная подсистема Фреш позволяет создавать «облачные» сервисы, обеспечивающие группам пользователей доступ через защищенную сеть к прикладным решениям на платформе 1С:Предприятие 8 КОРП.

В состав центрального обеспечивающего сегмента РМИС СЗ ИО включено ППО 1С: Технология публикации решений 1C Fresh (1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш), включающая также следующие конфигурации:

· 1С:Корпоративный инструментальный пакет;

· 1С:Управление службой поддержки;

· 1С:Менеджер сервиса;

· 1С:Агент сервиса;

· 1С:Менеджер доступности.

Функциональный сегмент РМИС СЗ ИО построен на платформе 1С:Предприятие 8 КОРП и включает следующие типовые конфигурации (и их компоненты):

1. 1С:Медицина.Больница.

2. 1С:Медицина.Больничная аптека.

3. 1С:Медицина.Диетическое питание.

4. 1С:Медицина.Клиническая лаборатория.

5. 1С:Медицина.Федеральные регистры.

6. 1С:Медицина.Регион.

7. «Льготное лекарственное обеспечение» (программный компонент комплекта 1С:Медицина.Больница).

8.  «Управление станцией скорой медицинской помощи» (программный компонент комплекта  1С:Медицина.Больница).

Система содержит промышленный, тестовый контуры (ландшафты) и ландшафт разработки (доработки) Системы.

Приложение 2

Сведения о медицинских организациях, в которых используется Система до даты начала оказания услуг по Контракту

	№ п/п
	Наименование МО

	1. 
	ОБУЗ «1-я городская клиническая больница»

	2. 
	ОБУЗ «Ивановская клиническая больница имени Куваевых»

	3. 
	ОБУЗ «Городская клиническая больница 3 г. Иванова»

	4. 
	ОБУЗ «Городская клиническая больница 4»

	5. 
	ОБУЗ «Детская городская клиническая больница 5» г. Иваново

	6. 
	ОБУЗ «Городская клиническая больница 7»

	7. 
	ОБУЗ «Городская клиническая больница 8»

	8. 
	ОБУЗ «Родильный дом 1»

	9. 
	ОБУЗ «Родильный дом 4»

	10. 
	ОБУЗ «Стоматологическая поликлиника 1»

	11. 
	ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница»

	12. 
	ОБУЗ «Областная детская клиническая больница»

	13. 
	ОБУЗ «Ивановский областной онкологический диспансер»

	14. 
	ОБУЗ «Кардиологический диспансер»

	15. 
	ОБУЗ «Ивановский областной кожно-венерологический диспансер»

	16. 
	ОБУЗ «Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн»

	17. 
	ОБУЗ «Верхнеландеховская центральная районная больница»

	18. 
	ОБУЗ «Вичугская центральная районная больница»

	19. 
	ОБУЗ «Гаврилово – Посадская центральная районная больница»

	20. 
	ОБУЗ «Кинешемская центральная районная больница»

	21. 
	ОБУЗ «Комсомольская центральная больница»

	22. 
	ОБУЗ «Кохомская центральная районная больница»

	23. 
	ОБУЗ «Лежневская центральная районная больница»

	24. 
	ОБУЗ «Лухская центральная районная больница»

	25. 
	ОБУЗ «Ильинская центральная районная больница»

	26. 
	ОБУЗ «Палехская центральная районная больница»

	27. 
	ОБУЗ «Пестяковская центральная районная больница»

	28. 
	ОБУЗ «Приволжская центральная районная больница»

	29. 
	ОБУЗ «Пучежская центральная районная больница»

	30. 
	ОБУЗ «Родниковская центральная районная больница»

	31. 
	ОБУЗ «Тейковская центральная районная больница»

	32. 
	ОБУЗ «Фурмановская центральная районная больница»

	33. 
	ОБУЗ «Шуйская центральная районная больница»

	34. 
	ОБУЗ «Южская центральная районная больница»

	35. 
	ОБУЗ «Ивановский областной клинический центр медицинской реабилитации»

	36. 
	ОБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

	37. 
	ОБУЗ «Ивановская областная станция переливания крови»

	38. 
	ОБУЗ «Юрьевецкая центральная районная больница»

	39. 
	ОБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Иваново


Приложение 3

Состав Подсистем РМИС СЗ ИО до даты начала оказания услуг по Контракту

1. Подсистема Регистратура амбулаторно-поликлинической организации 

2. Подсистема Приемное отделение

3. Подсистема Ведение электронных амбулаторных карт пациентов

4. Подсистема Ведение электронных стационарных карт пациентов

5. Подсистема Клинико-диагностическая лаборатория

6. Подсистема Учет временной нетрудоспособности

7. Подсистема Аптека

8. Подсистема Управление коечным фондом

9. Подсистема Управление взаиморасчетами за оказанную медицинскую помощь

10. Подсистема Интеграция с ТФОМС

11. Подсистема Статистика

12. Подсистема Федеральные регистры

13. Подсистема Клинико-экспертная работа

14. Подсистема Запись пациентов на прием

15. Подсистема Диспансерное наблюдение

16. Подсистема Периодические медицинские осмотры

17. Подсистема Стоматология

18. Подсистема Питание

19. Подсистема Скорая медицинская помощь

20. Подсистема Информационная поддержка пациентов

21. Подсистема Патоморфология

22. Подсистема ВИМИС «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»

23. Подсистема ВИМИС «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»

24. Подсистема ВИМИС «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология»

25. Подсистема ВИМИС «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)»

26. Подсистема «Телемедицинские технологии»

27. Подсистема Центральный архив медицинских изображений (ЦАМИ)

28. Подсистема Льготное лекарственное обеспечение

Приложение 4

Перечень пользователей РМИС СЗ ИО

	
	Тип пользователей
	Описание пользователей

	1.
	Специализированные организации
	Департамент здравоохранения Ивановской области, ОБУЗОТ МИАЦ 

	2.
	Пользователи
	К Пользователям (конечным пользователям) Системы относятся сотрудники МО, осуществляющие обработку данных Системы и использующие Систему для автоматизации своей деятельности. Пользователями системы преимущественно являются медицинские работники.

	3.
	Эксплуатационный персонал
	Представители Оператора Системы, осуществляющие администрирование и поддержку РМИС СЗ ИО и Пользователей. В состав эксплуатационного персонала входят:

· Системный администратор;

· Администратор баз данных;

· Администратор информационной безопасности;

· Консультант по поддержке Пользователей.


Приложение 5

Порядок соблюдения требований защиты информации
Настоящий Порядок соблюдения требований защиты информации определяет разграничение зоны ответственности по соблюдению требований, связанных с обеспечением защиты информации между Заказчиком и Исполнителем в рамках оказания услуг по настоящему Контракту согласно ТЗ.

РМИС СЗ ИО имеет действующий аттестат по 2 уровню защищенности (УЗ-2) персональных данных и обеспечивает набор мер защиты для класса информационной системы - К2, как объекта критической информационной инфраструктуры - второй категории.

В медицинских организациях системы здравоохранения Ивановской области используются защищенные каналы связи, построенные с использованием шифровального (криптографического) оборудования типа Diamond VPN/FW (производства компании ТСС, Москва) и ПАК или ПО ViPNet (АО «ИнфоТеКС», Москва).

Ответственность Заказчика:

Мероприятия, связанные с обеспечением информационной безопасности РМИС СЗ ИО, защиты информации, защищенных каналов связи для обмена данными между медицинскими организациями, подключения пользователей к РМИС СЗ ИО по защищенным каналам связи в конфигурации на дату заключения Контракта.

Ответственность Исполнителя:

Мероприятия, связанные с подключением к РМИС СЗ ИО и к внешним информационным системам в части предоставления требования к настройке оборудования и технических средств.

В случае если Исполнителю требуется удаленный доступ к РМИС СЗ ИО, то он  осуществляется в соответствии с приказом Департамента здравоохранения Ивановской области от 28.12.2024 № 247 «Об утверждении Регламента подключения к государственной информационной системе в сфере здравоохранения «Региональная медицинская информационная система системы здравоохранения Ивановской области»», размещенного в сети Интернет по адресу: https://dz.ivanovoobl.ru/dokumenty/РЕГЛАМЕНТ%20РМИС%202025.pdf (далее – Регламент).

Все используемые и устанавливаемые Исполнителем на период оказания услуг по контракту средства защиты информации в части своих характеристик и состава применяемых средств защиты информации должны соответствовать требованиям Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации.

В случае возникновения инцидентов безопасности в ходе предоставления услуг Исполнитель проводит мероприятия по регистрации, локализации инцидента, проведения мероприятий по установлению причин и ликвидации последствий инцидента. Информирование Заказчика в случае возникновения инцидента Исполнитель обязан осуществить в течение часа, любым доступным способом. По результатам проведенных мероприятий Исполнителем составляются документы (акт, протокол, заключение) и направляются Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента регистрации инцидента и блокирования (нейтрализации) угроз безопасности.

В рамках исполнения настоящего Технического задания согласно части 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон) Исполнитель обязуется не разглашать персональные данные, ставшие ему доступными при исполнении Контракта. Исполнитель несет ответственность за разглашение, утрату и действия направленные на нарушение безопасности информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель, осуществляя обработку персональных данных при выполнении Услуги, обязан соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации в отношении доступа к информации и порядка ее обработки в государственных информационных системах, относящихся к значимым объектам КИИ.

Перечень лиц, которые будут иметь доступ к информационной системе РМИС СЗ ИО и данным (информации), обрабатываемым в РМИС СЗ ИО и действий (операций), совершаемых указанными лицами в отношении данных (информации), с учетом соблюдения требований к защите такой информации, установленных нормативными и методическими документами Российской Федерации, Ивановской области, Исполнитель направляет Заказчику в течение 3 рабочих дней со дня подписания настоящего Контракта. Все сотрудники Исполнителя, которым предоставляется удаленный доступ к РМИС СЗ ИО в целях, предусмотренных техническим заданием, должны находиться на территории Российской Федерации в период выполнения работ.  

Исполнитель обязан обеспечить соблюдение лицами, осуществляющими обработку персональных данных и имеющими доступ к РМИС СЗ ИО, режима конфиденциальности и безопасности персональных и иных данных, подлежащих защите, в том числе принципов и правил обработки данных, защиту информации и персональных данных, содержащихся в РМИС СЗ ИО, а также информационную безопасность при использовании всех технологий, применяемых для функционирования РМИС СЗ ИО согласно требованиям законодательства Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Исполнитель и лица, осуществляющие обработку данных и иной информации, подлежащей защите, несут ответственность за нарушение требований к обработке таких данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Приложение 6

Порядок и условия предоставления доступа к РМИС СЗ ИО

1. Общие положения

Система - РМИС СЗ ИО, в соответствии с приказом Минздрава 911н от 24.12.2018 «Об утверждении Требований к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинским информационным системам медицинских организаций и информационным системам фармацевтических организаций» относится к объектам критической информационной инфраструктуры 2 категории значимости и содержит:

· информацию, программные средства (программное обеспечение),

· аппаратные средства.

Программные средства (обеспечение) Системы:

· Основное функциональное прикладное программное обеспечение (ОФ ППО);

· Дополнительное (отраслевое) прикладное программное обеспечение (ДО ППО);

Связующее (обеспечивающее) программное обеспечение:

· Технологическая платформа (ТП, платформа);

· Связующее (обеспечивающее) прикладное программное обеспечение (СО ППО).

Общесистемное программное обеспечение (ОПО):

· СУБД, ОС серверного оборудования, ПО виртуализации инфраструктуры, размещенное на технологической площадке (ЦОД);

· СУБД, Серверная ОС, размещенное в ВЦОД Системы;

· ОС клиентских станций.

Программное обеспечение в части, связанной с информационной безопасностью (ИБПО).

Аппаратные средства (обеспечение) Системы: 

· Клиентские станции Пользователей Системы.

Программными средствами (обеспечением) Системы (в том числе 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш) обеспечивается доступ группам Пользователей Системы через защищенную сеть передачи данных (ЗСПД) к прикладным решениям на платформе 1С:Предприятие 8 КОРП, размещенных в ВЦОД Системы.

Пользователи Системы МО используют размещенные в «облачном» сервисе прикладные решения через ЗСПД с помощью интернет-браузера или тонкого клиента.

Архитектура Системы содержит промышленный, тестовый контуры (ландшафты) и ландшафт разработки (доработки), размещенные в ВЦОД Системы.

Обеспечение поддержания работоспособности и технической поддержки инфраструктуры Системы (ТП, базовых конфигураций ППО и СПО, ОПО, ИБПО, аппаратные средства (обеспечение) Системы) является сферой ответственности Заказчика. Оказание услуг по поддержанию работоспособности и технической поддержке инфраструктуры Системы, а также Пользователей и Подсистем МО Группы 1 не является предметом Контракта и условий настоящего Технического задания.

2. Организация доступа в пределах ЗСПД


Доступ к РСМИС СЗ ИО осуществляется в соответствии с Регламентом подключения к региональной медицинской информационной системе (РМИС СЗ ИО) Ивановской области, утверждённым Департаментом здравоохранения Ивановской области от 27.04.2022 года.

Приложение 7

СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

РМИС СЗ ИО ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА

	п/п
	Фамилия, имя, отчество
	Наименование медицинской организации
	Подразделение
	Должность сотрудника
	Подсистема (функционал)

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	


<Должность, организация>

____________/<ФИО>/

«___»_______________202_ г.

Приложение 8

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

РМИС СЗ ИО, ПРОШЕДШИХ ИНСТРУКТАЖ

Наименование медицинской организации: ___________________________

Тема инструктажа: «_________________________________________________________________»

Подсистема: «_______________________________________________________________________»

Длительность: _______________ минут. 

Дата/период проведения: ______.______.202_ г.

	№ п/п
	Фамилия, имя, отчество
	Подразделение
	Должность сотрудника
	Подпись сотрудника

	1
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	N
	
	
	
	



Представитель со стороны Заказчика/Функционального заказчика ответственный за контроль присутствия Пользователей на инструктаже:
<Должность, организация>

____________/<ФИО>/

«___»_______________202_ г.

Приложение 9 

Акт оказанных услуг №___
по контракту от «____»  ______________ 20_ г. № ______

	г. Иваново
	              «____» ____________ 20_ г.




________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании __________, с одной стороны и

___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании ____________, вместе именуемые «Стороны»,

действуя в рамках исполнения контракта от ___________ № ________ на _______________, далее – «Контракт», подписали настоящий Акт оказанных услуг Заказчику (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Стороны установили и подтверждают, что услуги  по _________________(указывается наименование и № мероприятия), именуемые далее «услуги», в период с ________ по ___________ оказали _________________ (указывается объем оказания услуг (полный/неполный), качество (надлежащее/ненадлежащее), соответствие с условиями Контракта (в соответствии/ не в соответствии)).

2. Представлена следующая документация, отражающая результаты оказания услуг (в соответствии с Техническим заданием и условиями Контракта):

– …

3. Результат оказанных услуг __________ (удовлетворяет требованиям Заказчика/ не удовлетворяет требованиям Заказчика, надлежащим образом оформлен/ оформлен не надлежащим образом).

	Заказчик:
	Исполнитель:

	_______________________  ___________

       М.П.

Дата приемки «___»_______________20__г.
	____________________ _______________

       М.П. (при наличии)


ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:
	Заказчик
	Исполнитель


	
	

	_____________
________________________/ Е.С. Левина /

	_________________
___________________/ А.С. Карпов /



Приложение 10
Примерная форма

ПРОТОКОЛ ПРИЕМКИ (КОМИССИЕЙ) ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
по мероприятию ______________

по контракту №_________________ от _____________________

г. Иваново                                                                                                             «_____»_____________ 20____

Комиссия по приемке оказанных услуг по контракту ____________________ от ______________ на оказание услуг ____________________________________________________________________________________________ (далее – контракт № __ от ______), созданная на основании Приказа Департамента здравоохранения Ивановской области № __ от ______ (далее- Комиссия), в составе:

____________________________________________________________________________________________

в соответствии с условиями контракта № __ от ______, в целях осуществления приемки оказанных услуг проведения экспертизы оказанных услуг и выявления недостатков оказанных услуг по итогам ________________________, рассмотрев представленные документы:

____________________________________________________________________________________________

Комиссией установлено:

____________________________________________________________________________________________

Заключение комиссии:

Заказчиком осуществлен контроль за исполнением исполнителем условий контракта в соответствии с частью 1 ст. 101 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По итогам проведенной приемки и экспертизы  оказанных услуг по контракту № __ от ______ Комиссия считает целесообразным: ____________________________________________________________________________________________

Комиссия по приемке оказанных услуг по контракту __ от ______:

Приемочная комиссия Заказчика:

Председатель комиссии:

______________________/_______________________________                               

Члены комиссии:

______________________/_______________________________                               

______________________/_______________________________                               

______________________/_______________________________                               

Приемочная комиссия экспертов:

______________________/_______________________________                               

______________________/_______________________________                               

______________________/_______________________________                               

ФОРМА ПРОТОКОЛА СОГЛАСОВАНА:
	Заказчик
	Исполнитель


	_____________
________________________/ Е.С.Левина /

	_________________
___________________/ А.С. Карпов /
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