 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0133200001726001793/297
на выполнение работ для обеспечения государственных нужд Ивановской области

 
г. Иваново                                                                                                 «___»_________ 2026 г.				
           Департамент  дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, являющийся государственным заказчиком Ивановской области, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице Первого заместителя директора Власова Ильи Евгеньевича, действующего на основании Положения о Департаменте, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 19.12.2014 № 562-п, приказа директора Департамента от 05.09.2025 № 393 с одной стороны,  и Акционерное общество «Гипростроймост», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Шихова Александра Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые  в дальнейшем Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)  заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий Контракт заключается Заказчиком от имени Ивановской области в целях обеспечения государственных нужд Ивановской области;
1.2. Объект закупки: Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Ивановской области.
 
Предмет контракта: Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Ивановской области.

Идентификационный код закупки: 262372801282537020100100600014211244.

            1.3. В соответствии с Протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0133200001726001793 от 10.07.2026 Подрядчик обязуется выполнить мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Ивановской области (далее – Объект) согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Контракту) являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять качественно выполненные работы и обеспечить их оплату в пределах цены Контракта;
Подрядные работы, являющиеся предметом настоящего Контракта, относятся к работам 
по содержанию автомобильных дорог и предусмотрены разделом IV Классификации работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Минтранса РФ от 16 ноября 2012 г. № 402;
1.4. По Контракту осуществляется казначейское сопровождение. Все платежи подлежат казначейскому сопровождению.


2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Принять на себя обязательства по нанесению горизонтальной разметки на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Ивановской области в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Контракту) являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту), являющегося его неотъемлемой частью и сдать результат работ Заказчику;
2.1.2. Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии со сметной документацией (Приложение № 2 к настоящему Контракту), являющейся его неотъемлемой частью, требованиями нормативно-технических документов, обязательных при нанесении горизонтальной разметки на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Ивановской области» Технического задания (Приложении № 1 к настоящему Контракту), являющегося его неотъемлемой частью; 
В случае введения в действие новых нормативно-технических документов Заказчик уведомляет Подрядчика о необходимости и порядке их применения при исполнении настоящего Контракта. После уведомления Заказчика применение вступивших в силу новых нормативно-технических документов становится обязательным для Подрядчика;
Товары (материалы, компоненты), используемые при выполнении работ, должны удовлетворять требованиям национальных (государственных) стандартов в полном объёме, в том числе в части требований к упаковке, маркировке и другим требованиям, предъявляемым национальными (государственными) стандартами;
            2.1.3. Своевременно приступить к исполнению предусмотренных Контрактом обязательств;
            2.1.4. Осуществлять фотофиксацию работ в соответствии с Регламентом фотофиксации при выполнении дорожных работ (Приложение № 6 к настоящему Контракту), являющегося 
его неотъемлемой частью;
2.1.5. Устранять все замечания Заказчика, данные им в порядке, установленном настоящим Контрактом;
2.1.6. Применять при производстве работ прогрессивную технологию, материалы и конструкции;
2.1.7. Обеспечить в ходе работ на  Объекте выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка, 
а также гигиенических требований в соответствии со Техническим заданием, Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ и нормами действующего законодательства;
2.1.8. Обеспечить бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств по Объекту;
В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов в движении на участке автомобильной дороги Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и организует работу 
по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производит указанные работы в кратчайшие сроки (в течение 3-х часов с момента возникновения перерывов в движении) за свой счет без последующей компенсации Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и в дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения, третьим лицам;
2.1.9. Вести с начала работ на Объекте и до их завершения оформленные и заверенные 
в установленном порядке журналы: производства работ, входного, операционного и лабораторного контроля на русском языке по типовой форме; осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых им работ, постоянно отчитываясь о результатах перед Заказчиком;
2.1.10. Надлежащим образом оформлять исполнительную документацию, иметь ее в наличии к моменту сдачи-приемки выполненных работ;
2.1.11. Обеспечить представителям Заказчика беспрепятственный допуск на Объект и создать все необходимые условия для исполнения им своих обязательств по Контракту;
2.1.12. Извещать Заказчика о готовности Объекта к приемке не позднее 3 (трех) рабочих дней 
до планируемого по Контракту срока сдачи-приемки выполненных работ;
2.1.13.  Компенсировать убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами или вредом, нанесенным третьим лицам вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения их имущественных или иных прав;
2.1.14.  В полном объеме отвечать перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту субподрядчиками, которых вправе привлечь к выполнению работ по настоящему Контракту (в случаях, предусмотренных в соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ: «в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации»):
2.1.14.1. Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых при выполнении работ составляет более чем 10 (десять) процентов цены Контракта. Информация предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора или договоров субподряда, с указанием полного наименования субподрядчика, его местонахождения (почтовый адрес), телефонов руководителя и главного бухгалтера, идентификационного номера налогоплательщика и кода причины постановки на учет, вида и стоимости работ, передаваемых на субподряд;
 2.1.14.2. В случае не предоставления в течение десяти дней информации Заказчику о всех привлеченных субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых при выполнении работ составляет более чем 10 процентов цены контракта, уплачивать пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного подрядчиком 
с субподрядчиком в соответствии с частью 24 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства;
2.1.15. В случае передачи Заказчиком части функций по осуществлению контроля 
за выполнением работ другому юридическому лицу, а также привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результатов выполненных работ, и уведомлении Подрядчика об этом в соответствии с п. 2.3.3, п. 2.3.8. Контракта, Подрядчик обязан обеспечить указанному юридическому лицу допуск на Объект, а также представлять ему все материалы и документы, необходимые для выполнения указанным лицом переданной ему части функций, экспертизы;
2.1.16. Незамедлительно уведомлять о начале производства работ на объекте органы ГИБДД.
2.1.17. В случае, если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, то обязан: 
а) Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме 30 процентов от цены Контракта.
[bookmark: Par10]б) В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:
- декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную 
в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
-  копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
в) В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в подпункте «б» настоящего пункта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем;
[bookmark: Par14]г) В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств 
по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:
-  копии документов о приемке выполненных работ, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
- копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств  Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между  Подрядчиком  и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты  выполненных работ,  предусмотренных Контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем);
д) Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора;
е) Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:
- за представление документов, указанных в подпунктах «б» - «г» настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
- за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте;
            2.1.18. Предоставить Отчет о привлеченных субподрядчиках из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (Приложение №5 
к настоящему Контракту) являющегося его неотъемлемой частью, который сдается нарочно 
по почтовому адресу Заказчика, указанному в разделе 15 Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения выполнения каждого этапа на электронном и бумажном носителях;
2.1.19. В случае, если Подрядчик является субъектом малого предпринимательства или социально-ориентированной некоммерческой организацией, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта представить Заказчику оригиналы документов, подтверждающих принадлежность Подрядчика к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям или  декларацию о принадлежности Подрядчика 
к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации 
и заверенную печатью (при наличии печати);
2.1.20. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте 
в специальной одежде (в том числе жилетах (при необходимости касках) оранжевого цвета 
со световозвращающими элементами) с указанием наименования Подрядчика;
2.1.21. Не допускать привлечения (в том числе субподрядными организациями) иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством;
2.1.22. Нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения их имущественных или иных прав;
2.1.23. Гарантировать безопасность материалов, которые будет применять. Используемые материалы в установленных случаях должны иметь сертификаты соответствия (в установленных случаях - сертификаты пожарной безопасности), которые Подрядчик представляет Заказчику до начала работ. В сертификатах должно быть написано, что материалы разрешено использовать на территории РФ;
2.1.24. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные Контрактом;
2.1.25. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика 
о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ;
 2.1.26. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при его исполнении, а также 
к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работ, предусмотренные Контрактом;
 2.1.27.  Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков;
             2.1.28. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
2.1.29. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Контракта;
	
2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с подрядчиком осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя;
2.2.2. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;
2.2.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

2.3. Заказчик обязуется:

 2.3.1. Оказывать содействие Подрядчику с целью надлежащего выполнения им работ 
по Контракту;
 2.3.2. Назначить приказом своего представителя, который с момента заключения Контракта будет проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, приемку выполненных работ, и довести соответствующую информацию до сведения Подрядчика;
2.3.3 Провести экспертизу результатов выполненных работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ; 
В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, 
в части их соответствия условиям Контракта, информировать Подрядчика об этом в 3-х дневный срок с момента подписания Контракта на проведение экспертизы выполненных работ по настоящему Контракту;
2.3.4. Принять качественно выполненные Подрядчиком работы в порядке, установленном разделом 5 настоящего Контракта;
2.3.5. В случае обнаружения дефектов выдавать соответствующее требование об устранении недостатков с указанием сроков их устранения и контролировать их исполнение;
 2.3.6.  Обеспечить оплату качественно выполненных Подрядчиком работ в соответствии 
с разделом 3 настоящего Контракта;
 2.3.7. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом;
 2.3.8. В случае передачи функций Заказчика по осуществлению контроля за выполнением работ и приемки выполненных работ другому юридическому лицу информировать Подрядчика об этом в 3-х дневный срок с момента подписания договора о передаче функций; 
 2.3.9. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом;
2.3.10. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по данному Контракту вследствие реорганизации первоначального Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.
2.3.11. В сроки и порядке, предусмотренные Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть 
и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику;
2.3.12. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта;
2.3.13. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
2.3.14. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом;
2.3.15. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых подрядчиком, 
не вмешиваясь в его деятельность;
2.4.2. Требовать от подрядчика, надлежащего выполнения работ по контракту в соответствии 
с условиями контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как 
в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков;
2.4.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения подрядчиком работ и (или) участвующих в приемке работ;
2.4.4. Устанавливать требования к гарантии качества выполненных работ, требования 
к гарантийным срокам, а также порядок и срок предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.4.5. В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения работ, заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные подрядчиком работы в установленном контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика). Цена контракта, отдельных этапов его исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении подрядчиком работ 
по контракту, их приемке и оплате заказчиком изменению не подлежит;
2.4.6. В любое время потребовать от подрядчика приостановить выполнение работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результатов работ, и (или) в случае невозможности осуществления дальнейшего финансирования работ по не зависящим от заказчика причинам. О необходимости возобновления работ заказчик направляет подрядчику уведомление о возобновлении работ на объекте. Подрядчик должен возобновить работы в сроки, установленные заказчиком в указанном уведомлении;
2.4.7. Провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги 
с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе 
от исполнения контракта в соответствии с пунктом 9.5 настоящего Контракта.


3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. [footnoteRef:1]Максимальное значение цены Контракта составляет 200 000 000 (двести миллионов) рублей, 00 копеек, с учетом налога на добавленную стоимость (далее- НДС) по налоговой ставке 22 % процента.  [1:  С учетом положений части 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ;] 

3.2. Максимальное значение цены контракта включает в себя стоимость работ, комплектующих и материалов необходимых для выполнения работ, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Источник финансирования – бюджет субъекта Российской Федерации (дорожный фонд Ивановской области). 
Код бюджетной классификации:
021 0409 123019Д003 244
Планируемые платежи по годам:
2026 г. – 200 000 000,00 руб.
3.3. Сумма цен единиц работы по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме составляет сумму цен единиц товара, работы, услуги 4 290 732,00 (Четыре миллиона двести девяносто тысяч семьсот тридцать два рубля 00 копеек) , в том числе налог 
на добавленную стоимость по налоговой ставке 22 (двадцать два) % процента. 
3.4. Цена единиц работ определяется с применением понижающего коэффициента, рассчитанного как отношение общей суммы цен единиц работ, предложенной победителем аукциона в электронной форме при проведении аукциона, к начальной сумме цен единиц работ;
3.5. Оплата выполненных работ осуществляется по цене единицы работы исходя из объема фактически выполненных работ, по цене каждой единицы работы, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта;
3.6. Сумма, подлежащая  уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком;
 3.7. Оплату работ, не предусмотренных Контрактом, Заказчик не производит;
 3.8. В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного им Контракта, Заказчик должен обеспечить согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта, предусмотренных Контрактом;
3.9. Заказчик оплачивает результаты выполненных работ в размерах, установленных Контрактом, Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту), являющегося его неотъемлемой частью, с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту), являющегося его неотъемлемой частью и сроки не более чем 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке усиленной квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика (куратора контракта) в единой информационной системе;
3.10. Валютой платежа является российский рубль;
3.11. Суммы в размере не исполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим контрактом Заказчик удерживает из суммы, подлежащей оплате Подрядчику или возвращает обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер начисленных неустоек (штрафов, пеней);


4. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки выполнения работ: 
с даты заключения контракта по 01.12.2026 г., в соответствии с Графиком строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту), являющегося его неотъемлемой частью;
4.2. Выполнение работ по настоящему Контракту осуществляется по заявкам Заказчика; 
4.3. Заказчик в течение срока выполнения работ по Контракту направляет в адрес Подрядчика заявку(и). Заявка содержит вид работ, объем работ, срок в течение, которого работы должны быть выполнены. Техническое задание (Приложение № 1 к настоящему Контракту) содержит виды работ, на которые Заказчик выдает заявку(и). Заявки отправляются на почтовый адрес либо по адресу электронной почты Подрядчика, указанные в реквизитах настоящего Контракта, либо иным видом связи, при котором подтверждается дата отправки и дата получения заявок, либо нарочно;
            4.4. Место выполнения работ: 
автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения Ивановской области согласно перечня, указанного в распоряжении Правительства Ивановской области от 2 июля 2008 года N 222-рп «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области»;
4.5. Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней до фактической даты начала выполнения работ по Контракту направляет Заказчику уведомление с указанием даты, времени и места начала выполнения работ по Контракту;
4.5.1. Уведомление должно содержать реквизиты Контракта (номер, дата заключения), реквизиты Подрядчика, наименование автомобильной дороги, адрес выполнения работ;
4.5.2. Акт начала выполнения работ по Контракту составляется Подрядчиком в произвольной письменной форме. Акт начала выполнения работ по Контракту подписывается ответственными, надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон в день фактического начала выполнения работ по Контракту;

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Заказчик своим приказом назначает представителя из числа работников Заказчика, который с момента заключения Контракта будет осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта и приемку выполненных работ по Контракту;
[bookmark: Par1]5.2. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:
 а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы; 
в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг); 
г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг); 
д) информацию об объеме выполненной работы; 
е) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы; 
ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ; 
5.2.1. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 5.2 настоящего Контракта, содержащаяся в документе о приемке;
 5.2.2.  Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе 
в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;
[bookmark: Par12]5.2.3.  В срок, установленный контрактом, но не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 5.2.2 настоящего Контракта, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ) осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
[bookmark: Par13]б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
5.2.4. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке в соответствии с 5.2.2 настоящего Контракта:
[bookmark: Par15]а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
[bookmark: Par16]б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" пункта 5.2.4 настоящего Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" пункта 5.2.4 настоящего Контракта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;
[bookmark: Par17]5.2.5 Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии подпунктами «а» и «б» пункта 5.2.3 и подпунктом «б» пункта 5.2.4 настоящего Контракта направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;
5.2.6. В случае получения в соответствии с пунктом 5.2.5 настоящего Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ;
5.2.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком;
5.3. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке;
5.4. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов), осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, установленные в настоящем Контракте;
5.5. Оформление документа о приемке выполненных работ за последний расчетный период по Контракту, осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств;
5.6. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.


6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту;
6.2. Подрядчик обязан устранить за свой счет любые дефекты в течение следующих гарантийных сроков:
- функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами, - 1 год;
- функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками толщиной нанесения менее 1,5 мм, - 6 месяцев;
- функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками (эмалями), - 3 месяца.
Гарантийный срок качества работ устанавливается с даты подписания Заказчиком итогового документа о приемке выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Контракта.
6.3. Если в период действия гарантийных сроков обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим удержанием или взысканием расходов по их выполнению с Подрядчика в порядке, установленном действующим законодательством 
и Контрактом. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт;
6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым при установлении вины Подрядчика предъявляются Подрядчику в полном объёме;
6.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН[footnoteRef:2] [2: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063." В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.] 


7.1. Стороны за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации   и настоящим Контрактом;
Неустойка по настоящему Контракту является законной и определяется статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом   (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее – Правила).
7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней);
7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы;
7.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
7.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней);
7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени;
7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей. 
7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке, в том числе:
-  необеспечение бесперебойного и безопасного движения транспортных средств на участках производства работ;
- за представление документов, указанных в подпунктах «б» - «г» пункта 2.1.17 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков, Заказчик начисляет Подрядчику неустойку 
в виде штрафа в размере:
а) 1 тысяча рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 тысяч рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10 тысяч рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100 тысяч рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.4. За неисполнение обязательства, предусмотренного подпункте «а» пункта 2.1.17 настоящего Контракта, Заказчик начисляет Подрядчику неустойку в виде штрафа в размере 5 процентов объема привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, установленного Контрактом;
7.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта;
7.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта;
7.8. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа 
и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны;
7.10.  Неустойка взимается путем направления виновной стороне претензии. Претензия должна быть рассмотрена и оплачена в течение 10 (десяти) дней со дня ее получения по реквизитам, указанным в претензии. По истечении указанного срока сумма неустойки подлежит взысканию в установленном порядке;
7.10.1. Датой оплаты неустойки считается день зачисления денежных средств на счет, указанный в претензии.  Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Контракту;
7.11. Подрядчик несет полную юридическую, в том числе имущественную, ответственность перед Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Контракту;
7.12. Подрядчик несет гражданско-правовую, административную и иную юридическую ответственность за последствия дорожно-транспортных и иных происшествий, произошедших                  по  причине неудовлетворительных дорожных условий, возникших вследствие нарушений Подрядчиком при производстве работ на Объекте действующего законодательства, условий Контракта, в том числе требований нормативно-технических документов и правовых актов, указанных 
в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту), (за исключением ДТП, произошедших вследствие  обстоятельств непреодолимой силы или по вине участников дорожного движения), в том числе отвечает перед третьими лицами – за причиненный им вред (материальный, моральный, вред здоровью).

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта в соответствии с требованиями законодательства РФ;
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, например, землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия: войны, военные действия, пожары, эпидемии, аварии, забастовки, а также постановления или распоряжения органов государственной власти и управления;
8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы одна из Сторон в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую Сторону в двухдневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ. В случае, если выполнение работ по Контракту по мнению Сторон в дальнейшем невозможно, Контракт подлежит расторжению по соглашению Сторон.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ЕГО
ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Срок действия Контракта: с даты заключения контракта до 30.01.2027 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту, не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение;
9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие: исполнением сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, в случае одностороннего отказа от исполнения Контракта; по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. Гарантийные обязательства сохраняют свою силу в течение сроков, указанных в пункте 6.2 настоящего Контракта. Обязательства Подрядчика по настоящему Контракту, неисполненные на дату истечения срока действия настоящего Контракта, сохраняют свою силу до полного исполнения Подрядчиком своих обязательств. Обязательство Заказчика по оплате стоимости выполненных Подрядчиком работ, неисполненное на дату истечения срока действия настоящего Контракта, сохраняет свою силу до полной оплаты стоимости выполненных работ;
9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 и частью 65.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ и действующего законодательства.  При изменении Контракта обязательства сторон сохраняются в измененном виде;
9.4. Соглашение об изменении условий контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, заключается с использованием единой информационной системы. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое соглашение не размещается на официальном сайте;
9.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. При расторжении Контракта обязательства сторон прекращаются;
9.6. Соглашение о расторжении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, заключается с использованием единой информационной системы. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое соглашение не размещается на официальном сайте;
9.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств (в том числе статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации). В настоящий контракт включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ;
9.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в связи с нарушением Подрядчиком существенных условий настоящего Контракта, на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ;
Для целей применения настоящего пункта нарушением Подрядчиком существенных условий настоящего Контракта признаются:
- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК РФ);
- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требования об устранении недостатков (п. 3 ст. 715 ГК РФ);
- отступление Подрядчика в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);
- при существенном нарушении Подрядчиком срока (более, чем на 7 (семь) календарных дней) окончания работ по Объекту, предусмотренного Контрактом;
9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:
[bookmark: Par2]1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:
[bookmark: p1]а) подрядчик) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом№ 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 4-ФЗ) и (или) поставляемому товару; 
б) при определении подрядчика подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика; 
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком , его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик являлся российским лицом; 
9.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случаях, если Заказчик препятствует исполнению Контракта (ст. 719 ГК РФ):
- остановка Заказчиком хода производства работ по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий 1/3 (одну треть) срока выполнения работ;	
 9.8. Расторжение настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной настоящим Контрактом;
9.9. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в соответствии с частью 1.7 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью контракта;
9.10. В случае принятия заказчиком предусмотренного пунктом 9.5 настоящего контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, такое решение осуществляется в порядке, установленном частью 12.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ;
9.11. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта;
9.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 2.4.5 настоящего контракта;
[bookmark: p0]9.13. В случае принятия подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, такое решение направляется заказчику в порядке, установленном частью 20.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ;
9.14. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силуи контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта;
9.15. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения; 
9.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10. [footnoteRef:3]ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА [3:  С учетом положений части 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ;] 


[bookmark: P354]10.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ;
10.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта устанавливается в размере 10 % максимального значения цены контракта, что составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек;
10.3. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства Подрядчика по выполнению работ по Контракту, по оплате начисленных неустоек (штрафов, пеней);
В случае если предложенная Подрядчиком сумма цен единиц Работ снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной сумме цен единиц работ подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ; 
10.4. В случае, если Подрядчиком выбран способ обеспечения исполнения Контракта в форме независимой гарантии, то в независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
10.5. В случае, если Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта путем внесения денежных средств, то Заказчик обязан вернуть денежные средства Подрядчику, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ за вычетом произведенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом удержаний в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
[bookmark: Par0]10.6. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 Федерального закона № 44-ФЗ. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств;
  10.7. Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств по обеспечению исполнения контракта: ИНН 3728012825   КПП 370201001 ЕКС 40102810845370000102 в ОКЦ №1 Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Ивановской области г. Иваново Департамент финансов Ивановской области (Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области л/сч. 05332000830) БИК 042202102 Казначейский счет 03222643240000003300. 


11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

11.1. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, 
с которым заключается контракт, самостоятельно. В случае предоставления Подрядчиком независимой гарантии в качестве способа обеспечения гарантийных обязательств по контракту срок ее действия должен превышать предусмотренный контрактом срок гарантийных обязательств не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ;
11.2. Обеспечение гарантийных обязательств по настоящему Контракту устанавливается 
в размере 1 % максимального значения цены контракта, что составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек.
11.3. Оформление документа о приемке в эксплуатацию объекта осуществляется только после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств по контракту в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесения денежных средств на счет Заказчика; 
11.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. В качестве обеспечения гарантийных обязательств принимается независимая гарантия, выданная банком, который соответствует требованиям, установленным в статье 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Заказчик принимает независимую гарантию, выданную банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.  [footnoteRef:4]Независимая гарантия должна соответствовать дополнительным требованиям к банковской гарантии, установленным Правительством Российской Федерации. [4:   Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Дополнительными требованиями к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра независимых гарантий», «Правилами формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий»).] 

11.5. В случае, если Подрядчик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств путем внесения денежных средств, то Заказчик обязан вернуть денежные средства Подрядчику за   вычетом произведенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом удержаний в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств.
11.6. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств;
11.7. Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств: 
ИНН 3728012825   КПП 370201001 ЕКС 40102810845370000102 в ОКЦ № 1 ВВ ГУ Банка России//УФК по Ивановской области г. Иваново Департамент финансов Ивановской области (Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области л/сч. 05332000830) БИК 042202102 Казначейский счет 03222643240000003300. 

12. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

12.1.  Все расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению;
12.1.1. По Контракту осуществляется казначейское сопровождение целевых средств 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
12.2. Казначейское сопровождение осуществляется Федеральным казначейством в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и правилами казначейского сопровождения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 (далее - правила казначейского сопровождения);
12.3. Операции с целевыми средствами участников казначейского сопровождения осуществляются в порядке, установленном Федеральным казначейством, на казначейском счете, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации, и отражаются на аналитических разделах, открываемых в территориальном органе Федерального казначейства по Контракту;
Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства участниками казначейского сопровождения утвержден приказом Федерального казначейства от 22 декабря 2021 года № 44н (далее – приказ ФК № 44н);
12.4. В рамках казначейского сопровождения Подрядчик обязан:
12.4.1. Открыть лицевой счет для осуществления и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения в территориальном органе Федерального казначейства 
в соответствии с порядком, утвержденным приказом ФК №44н;
12.4.2. Представлять в органы Федерального казначейства документы, предусмотренные Порядком санкционирования операций (пп. 2 п. 2 ст. 242.23 БК РФ); (далее – порядок санкционирования);
12.4.3. Указывать идентификатор настоящего контракта в документах, связанных с его исполнением, в том числе в контрактах (договорах, соглашениях), заключенных в целях исполнения настоящего контракта, а также в документах-основаниях и иных документах, предусмотренных утвержденным в соответствии с п. 4 ст. 242.23 БК РФ порядком санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения (пп. 3 п. 2 ст. 242.23 БК РФ, пп. "г" п. 10 Правил N 2024);
12.4.4. Осуществлять ведение раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по контракту в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2021 N 210н (пп. 4 п. 2 ст. 242.23 БК РФ, пп. "д" п. 10 Правил N 2024);
12.5. Средства, полученные в рамках исполнения настоящего контракта, запрещено перечислять с лицевого счета, предназначенного для проведения и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения (п. 3 ст. 242.23 БК РФ):
12.5.1. В качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Банка России или в кредитной организации;
12.5.2. В целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства РФ, законами субъектов РФ (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах РФ (муниципальных образованиях);
При наличии возможности размещения средств на депозитах и в иных финансовых инструментах указанные средства, а также средства, полученные от их размещения, должны быть возвращены на лицевой счет не позднее 25 декабря текущего финансового года (пп. "е" п. 10 Правил N 2024);
12.5.3. На счета, открытые в учреждении Банка России или в кредитной организации юридическому лицу, за исключением случаев, перечисленных в пп. 3 п. 3 ст. 242.23 БК РФ;
12.5.4. На счета, открытые в учреждении Банка России или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры), за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения строительного контроля уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или подведомственным ему государственным учреждением в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами;
12.6. Целевые средства перечисляются на счета, открытые участнику казначейского сопровождения в учреждении Банка России или в кредитной организации при оплате обязательств, предусмотренных пп. 3 п. 3 ст. 242.23 БК РФ, а также обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением настоящего контракта, в соответствии с Порядком санкционирования операций (пп. "ж" п. 10 Правил N 2024).

13. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения;
13.2. Все споры по настоящему Контракту разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения взаимного согласия – в Арбитражном суде Ивановской области, с обязательным соблюдением претензионного порядка;
13.3. Все уведомления Сторон (кроме претензионной переписки, которая осуществляется в соответствии ч. 16 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ), связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме нарочным отправлением или с использованием электронной почты;
13.4. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки;
13.5. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений;
13.6. Срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней с даты размещения в единой информационной системе;
13.7. Уведомления, не относящиеся к пункту 13.3 настоящего Контракта, направляются в письменной форме нарочным отправлением или с использованием электронной почты;
13.8. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки;
Уведомления Заказчиком Подрядчика направляются с адреса электронной почты Заказчика: doroga@ivreg.ru на адрес электронной почты Подрядчика:_____________;
Уведомления Подрядчиком Заказчика направляются с адрес электронной почты подрядчика: __________ на адрес электронной почты Заказчика: doroga@ivreg.ru;

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 51 Федерального закона № 44-ФЗ;  
14.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации;
14.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
Приложение №1. Техническое задание
Приложение №2. Сметная документация
Приложение №3. График выполнения строитель-монтажных работ
Приложение №4. График оплаты
Приложение №5. Отчет о привлеченных субподрядчиках из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
Приложение № 6. Регламент фотофиксации при выполнении работ. 
Приложение №7. Протокол согласования суммы цен выполняемых работ.



15. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:
Департамент дорожного хозяйства 
и транспорта Ивановской области.
ИНН: 3728012825 
КПП: 370201001
Email: doroga@ivreg.ru 
Телефон: +7 (4932) 56-17-04 
Место нахождения: 153013, 
г. Иваново, ул. Куконковых, д. 139.
Почтовый адрес: 153013, г. Иваново, ул. Куконковых, д. 139.
Банковские реквизиты: 
ЕКС 40102810845370000102 в ОКЦ №1 Волго-Вятском ГУ Банка России//УФК по Ивановской области г. Иваново
БИК 042202102 Лиц.сч. 03332000830 
Казначейский счет 03221643240000003300

ЗАКАЗЧИК:
Департамент дорожного хозяйства 
и транспорта Ивановской области.
Первый заместитель директора               Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области

________________/И.Е. Власов/
М.П.

	ПОДРЯДЧИК:
Акционерное общество "ГИПРОСТРОЙМОСТ"


ИНН: 7325069417
КПП: 732501001
Телефон: 78422794908
E-mail: gsm-ul@bk.ru
Адрес места нахождения: 432035, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  Г. УЛЬЯНОВСК, УЛ. АВТОМОБИЛИСТОВ, Д. 12, ОФИС 101
Почтовый адрес: 432035, г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, д.12, оф. №101.
Наименование банка или ТОФК: ББР БАНК (АО) Г.МОСКВА 
Корреспондентский счет банка или единый казначейский счет: 30101810745250000769
Расчетный счет: 40702810504700018988
БИК: 044525769





ПОДРЯДЧИК:
     Акционерное общество "ГИПРОСТРОЙМОСТ"




________________/А.Л. Шихов/
М.П.
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Приложение № 1 к Контракту
№ 0133200001726001793/297 ___________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Ивановской области»[footnoteRef:5] [5:  В случае указания в составе извещения товарного знака, который строго соответствует написанию в реестре Роспатента и/или иного специального профильного иностранного и/или международного органа, считать его сопровождающимся знаком «®»] 


В настоящем извещении невозможно определить объем подлежащих выполнению работ. В соответствии с частью 24 статьи  22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» «В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик с учетом установленных в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает в соответствии с настоящей статьей цену единицы товара, работы, услуги. При этом положения настоящего Федерального закона, касающиеся применения начальной (максимальной) цены контракта, в том числе для расчета размера обеспечения заявки или обеспечения исполнения контракта, применяются к максимальному значению цены контракта, если настоящим Федеральным законом не установлено иное».

















Таблица №1

Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием, в сроки, установленные контрактом. 
	
	№ п/п
	Наименование единицы работ
	Ед. изм.

	Линейная разметка шириной 0,1 м термопластиком
 (желтый цвет)

	1
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной (разметка 1.1) 
	км

	2
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной (разметка 1.3) 
	км

	3
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной (разметка 1.4) 
	км

	4
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 1:3 (разметка 1.5) 
	км

	5
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 3:1 (разметка 1.6) 
	км

	6
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 1:1 (разметка 1.7) 
	км

	7
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 1:1 (разметка 1.10) 
	км

	8
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной (разметка 1.11-сплошная) 
	км

	9
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 3:1 (разметка 1.11-прерывистая) 
	км

	Линейная разметка шириной 0,1 м термопластиком
 (белый цвет) 

	10
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной (разметка 1.1) 
	км

	11
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной (разметка 1.2) 
	км

	12
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 1:3 (разметка 1.5) 
	км

	13
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 3:1 (разметка 1.6) 
	км

	14
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 1:1 (разметка 1.7) 
	км

	15
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной (разметка 1.11-сплошная) 
	км

	16
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 3:1 (разметка 1.11-прерывистая) 
	км

	Линейная разметка шириной 0,15 м термопластиком
 (желтый цвет) 

	17
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: сплошной (разметка 1.1)
	км

	18
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: сплошной (разметка 1.2) 
	км

	19
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: сплошной (разметка 1.3) 
	км

	20
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: сплошной (разметка 1.4) 
	км

	21
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: пунктирной, шаг 1:3 (разметка 1.5) 
	км

	22
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: пунктирной, шаг 3:1 (разметка 1.6) 
	км

	23
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: пунктирной, шаг 1:1 (разметка 1.7) 
	км

	24
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: пунктирной, шаг 1:1 (разметка 1.10) 
	км

	25
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: сплошной (разметка 1.11-сплошная) 
	км

	26
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: пунктирной, шаг 3:1 (разметка 1.11-прерывистая) 
	км

	Линейная разметка шириной 0,15 м термопластиком
 (белый цвет) 

	27
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: сплошной (разметка 1.1)
	км

	28
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: сплошной (разметка 1.2) 
	км

	29
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: пунктирной, шаг 1:3 (разметка 1.5) 
	км

	30
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: пунктирной, шаг 3:1 (разметка 1.6) 
	км

	31
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: пунктирной, шаг 1:1 (разметка 1.7) 
	км

	32
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: сплошной (разметка 1.11-сплошная) 
	км

	33
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: пунктирной, шаг 3:1 (разметка 1.11-прерывистая) 
	км

	 Линейная разметка шириной 0,20 м термопластиком
 (белый цвет)

	34
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м: пунктирной, шаг 1:3 (разметка 1.8) 
	км

	35
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м: сплошной (разметка 1.2) 
	км

	36
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м: сплошной (разметка 1.4) 
	км

	Ручная разметка холодным пластиком (белый цвет) 

	37
	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты: дублирующие знаки 
(1.20 "Треугольник", 1.24.1 "Предупреждающий знак", 1.24.2 "Запрещающий знак", 1.24.3 "Инвалиды", 1.24.4 "Фотовидеофиксация")
	м2

	38
	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты: стрелы и буквы
 (1.18 "Направления движения по полосам", 1.19 "Перестроение")
	м2

	39
	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты
 (1.12 "Стоп-линия", 1.13 "Уступи дорогу", 1.25 "Искусственная неровность")
	м2

	40
	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты: островки безопасности, пешеходные переходы
 (1.14.1 "Пешеходный переход", 
1.16.1-1.16.3 "Направляющие островки")
	м2

	Ручная разметка холодным пластиком (желтый цвет) 

	41
	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты: островки безопасности, пешеходные переходы
(1.14.1 "Пешеходный переход", 1.16.1-1.16.3 "Направляющие островки", 1.17. "Места остановок маршрутных транспортных средств" желтый цвет)
	м2

	 Линейная разметка двухкомпонентной краской

	42
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) (разметка 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11 белая)
	м2

	43
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) (разметка 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.11 желтая)
	м2

	Ручная разметка двухкомпонентной краской 

	44
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (разметка 1.12, 1.13, 1.14.1, 1.16.1-1.16.3, 1.18, 1.19, 1.20, 1.24.1-1.24.4, 1.25 белая)
	м2

	45
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (разметка 1.14.1; 1.16.1-1.16.3; 1.17 жёлтая)
	м2

	Линейная разметка краской 

	46
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) (разметка 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11 белая)
	м2

	47
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) (разметка 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.11 желтая)
	м2

	Ручная разметка краской  

	48
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (разметка 1.12, 1.13, 1.14.1, 1.16.1-1.16.3, 1.18, 1.19, 1.20, 1.24.1-1.24.4, 1.25 белая)
	м2

	49
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (разметка 1.14.1; 1.16.1-1.16.3; 1.17 жёлтая)
	м2

	Демаркировка линий дорожной разметки 

	50
	Удаление линий регулирования дорожного движения при толщине линии до 4 мм
	м2

	51
	Удаление линий регулирования дорожного движения при толщине линии до 6 мм
	м2

	52
	Удаление линий дорожной разметки гидравлическим способом: при толщине линии до 3 мм
	м2

	 Нанесение линий дорожной разметки горячим 
спрей-пластиком

	53
	Нанесение линий дорожной разметки горячим спрей-пластиком по имеющейся разметке шириной 0,1 м: сплошной
	км

	54
	Нанесение линий дорожной разметки горячим спрей-пластиком по имеющейся разметке шириной 0,15 м: сплошной
	км

	 Разметка с профильной поверхностью

	55
	Разметка проезжей части с профильной поверхностью термопластиком 1.5, шириной 0,1 м (желтый цвет)
	км

	56
	Разметка проезжей части с профильной поверхностью термопластиком 1.5, шириной 0,15 м (желтый цвет)
	км

	57
	Разметка проезжей части с профильной поверхностью термопластиком 1.5, шириной 0,1 м (белый цвет)
	км

	58
	Разметка проезжей части с профильной поверхностью термопластиком 1.5, шириной 0,15 м (белый цвет)
	км

	59
	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком с профильной поверхностью (1.12 "Стоп-линия", 1.13 "Уступи дорогу", 1.25 "Искусственная неровность" цвет белый)
	м2

	60
	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком с профильной поверхностью (1.20 "Треугольник", 1.24.1 "Предупреждающий знак", 1.24.2 "Запрещающий знак", 1.24.3 "Инвалиды", 1.24.4 "Фотовидеофиксация", 1.18 "Направления движения по полосам", 1.19 "Перестроение" цвет белый)
	м2

	61
	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком с профильной поверхностью (1.18 "Направления движения по полосам", 1.19 "Перестроение" цвет белый)
	м2

	62
	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком с профильной поверхностью (1.14.1 "Пешеходный переход", 1.16.1-1.16.3 "Направляющие островки" цвет белый)
	м2

	63
	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком с профильной поверхностью (1.12 "Стоп-линия", 1.13 "Уступи дорогу", 1.25 "Искусственная неровность" цвет желтый)
	м2

	64
	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком с профильной поверхностью (1.20 "Треугольник", 1.24.1 "Предупреждающий знак", 1.24.2 "Запрещающий знак", 1.24.3 "Инвалиды", 1.24.4 "Фотовидеофиксация", 1.18 "Направления движения по полосам", 1.19 "Перестроение" цвет желтый)
	м2

	65
	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком с профильной поверхностью (1.18 "Направления движения по полосам", 1.19 "Перестроение" цвет желтый)
	м2

	66
	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком с профильной поверхностью (1.14.1 "Пешеходный переход", 1.16.1-1.16.3 "Направляющие островки" цвет желтый)
	м2

	









Таблица №2
Требования к используемым товарам (материалам)

	1. Наименование товара (материала)
	2. Показатели (характеристики) товара (материала)
	3. Значения показателя (характеристики) товара (материала)

	4. 1. Материал для дорожной разметки
	5. Материал для линий шириной 0,20 м:
	6. термопластик ГОСТ 32830-2014

	7. 
	8. цвет
	9. белый

	10. 
	11. класс материала по коэффициенту яркости
	12. В7

	13. 2. Материал для дорожной разметки
	14. Материал для линий шириной 0,15 м:
	15. термопластик ГОСТ 32830-2014

	16. 
	17. цвет
	18. Желтый

	19. 
	20. класс материала по коэффициенту яркости
	21. В4

	22. 3. Материал для дорожной разметки
	23. Материал для линий шириной 0,1 м:
	24. термопластик ГОСТ 32830-2014

	25. 
	26. цвет
	27. Желтый

	28. 
	29. класс материала по коэффициенту яркости
	30. В4

	31. 4. Материал для дорожной разметки
	32. Материал для линий шириной 0,15 м:
	33. термопластик ГОСТ 32830-2014

	34. 
	35. цвет
	36. Белый

	37. 
	38. класс материала по коэффициенту яркости
	39. В7

	40. 5. Материал для дорожной разметки
	41. Материал для линий шириной 0,1 м:
	42. термопластик ГОСТ 32830-2014

	43. 
	44. цвет
	45. Белый

	46. 
	47. класс материала по коэффициенту яркости
	48. В7

	49. 6. Материал для дорожной разметки
	50. Материал
	51. холодный пластик ГОСТ 32830-2014

	52. 
	53. цвет
	54. белый

	55. 
	56. класс материала по коэффициенту яркости
	57. В7

	58. 7. Материал для дорожной разметки
	59. Материал
	60. холодный пластик ГОСТ 32830-2014

	61. 
	62. цвет
	63. желтый

	64. 
	65. класс материала по коэффициенту яркости
	66. В4 

	67. 8.Лента полимерная
	68. Материал
	69. Лента полимерная ГОСТ Р 54306-2022

	70. 
	71. Ширина
	72. 100 мм

	73. 
	74. класс материала по коэффициенту яркости
	75. В7

	76. 9. Микростеклошарики
77. 
	78. Материал основы
	79. Прозрачные частицы стекла сферической формы ГОСТ Р 53172-2022

	80. 10. Материал для дорожной разметки
	81. Материал
	82. Краска
83. ГОСТ 32830-2014

	84. 
	85. Цвет
	86. белый

	87. 
	88. класс материала по коэффициенту яркости
	89. В7
90. 

	91. 11. Материал для дорожной разметки
	92. Материал
	93. Краска
94. ГОСТ 32830-2014

	95. 
	96. Цвет
	97. желтый

	98. 
	99. Класс материала по коэффициенту яркости
	100. В4
101. 

	102. 12. Материал для дорожной разметки
	103. Материал
	104. Спрей-пластик (порошкообразный) для дорожной разметки на основе синтетических смол с минеральными наполнителями с микростеклошариками, горячего нанесения, плотность не менее 2 г/см3, расход 2-3 кг/м2. ГОСТ Р 52575-2021, ГОСТ Р 51256-2018, ГОСТ 32830-2014, ГОСТ 32848-2014

	105. 
	106. Цвет
	107. белый

	108. 
	109. Класс материала по коэффициенту яркости
	110. В4



1. Подрядная организация должна осуществлять комплекс работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Ивановской области, обеспечить качество работ в соответствии с установленными требованиями, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
2. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых осуществляются работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки указан в распоряжении Правительства Ивановской области от 2 июля 2008 года N 222-рп «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области».
3. Требования к качеству работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения:
 Горизонтальная дорожная разметка:
- горизонтальная дорожная разметка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
- горизонтальная дорожная разметка должна полностью соответствовать проектам организации дорожного движения, а на реконструированных и отремонтированных участках автомобильных дорог с учётом изменений, предусмотренных сметной документацией по такой реконструкции/ремонту. При нанесении разметки по изменённой схеме не должно оставаться видимых следов старой разметки.
- горизонтальная дорожная разметка в процессе эксплуатации должна быть различима в любое время суток (при условии отсутствия снега на покрытии).
- в качестве материала должны использоваться краска (эмаль), термопластик для дорожной разметки и стеклянные микрошарики (Микростеклошарики). Применяемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения разметка дорожная классификация. технические требования», 	ГОСТ Р 52575-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования, ГОСТ 32848-2014 «Дороги автомобильные общего пользования изделия для дорожной разметки технические требования», ГОСТ 32849-2014 «Дороги автомобильные общего пользования изделия для дорожной разметки методы испытаний», ГОСТ Р 53172-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования», ГОСТ 32830-2014 «Дороги автомобильные общего пользования материалы для дорожной разметки технические требования», при этом предъявляются дополнительные требования в целях использования максимально инновационного и долговечного материала в широком диапазоне представленного на рынке, для исключения аналогов меньшей эффективности на основе стеклобоя, с учетом структуры применяемой расценки.
- фактические значения коэффициентов дорожной разметки должны соответствовать значениям ГОСТ Р 52289-2019 (таблица 7 и 8).
Требования к качеству.
Отклонение от проектного положения горизонтальной разметки не должно превышать:
•    в поперечном направлении (относительно оси проезжей части) — 0,05 м;
•    в продольном направлении (относительно оси проезжей части) для начального и конечного положения разметки — 1,00 м (кроме 1.12, 1.13, 1.25). Для 1.12, 1.13, 1.25 – 0,10 м.
4. Проекты организации дорожного движения или схемы расположения технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки и разметка) предоставляются Заказчиком. 
5. Перед началом выполнения работ по нанесению горизонтальной разметки Подрядчику необходимо:
5.1. Разработать схему организации движения и ограждения места производства работ 
согласно Отраслевого дорожного методического документа ОДМ 218.6.019-2016 "Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ" (рекомендован распоряжением Федерального дорожного агентства от 2 марта 2016 г. N 303-р).
5.2. Производить входной контроль качества применяемых разметочных материалов на соответствие требованиям нормативных документов (на каждую поставляемую партию разметочных материалов).
6. При выполнении работ по нанесению горизонтальной разметки Подрядчик должен вести журнал производства работ. Форма журнала приложение № 2 к техническому заданию. 

7.  Гарантийные сроки:

 - функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами, - 1 год;
- функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками толщиной нанесения менее 1,5 мм, - 6 месяцев;
- функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками (эмалями), - 3 месяца.
 
ЗАКАЗЧИК:                                                                                ПОДРЯДЧИК:
Департамент дорожного хозяйства              Акционерное общество «ГИПРОСТРОЙМОСТ»
и транспорта Ивановской области.
Первый заместитель директора                                                                  Директор 
Департамента дорожного хозяйства   
и транспорта Ивановской области

________________/И.Е. Власов/                                             ______________/А.Л. Шихов/
М.П.



1

Приложение №2 
к техническому заданию
Журнал
производства работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки

Наименование организации Подрядчика ___________________________________________________________________
Ф.И.О. (должность)_______________________________________________________________________________________ 
	


Наименование дороги
	Время выполнения работ, час, мин

	Начало
участка

	Конец участка

	Длина участка

	Вид раз- метки. Тип линии 
	Погодные условия 
	Состояние покрытия. Дефекты

	Установ- ленный
расход, г/м[image: ]

	Фактический
расход, г/м[image: ]


	
	
	км

	м

	км

	м

	км

	м

	  
	Темпе- ратура, °С

	Влаж- ность, %

	  
	Краска

	МСШ

	Краска

	МСШ


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Начат _____________________
Окончен __________________
                                                                                                         Количество страниц ___________________
                                                                             ЗАКАЗЧИК: 						   ПОДРЯДЧИК:
                                       Департамент дорожного хозяйства	Акционерное общество «ГИПРОСТРОЙМОСТ»
                                        и транспорта Ивановской области 

	   ____________________ / И.Е. Власов /                                                                  ______________ /А.Л. Шихов /

	М.П.	 	М.П.
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Приложение № 2 к Контракту

№ 0133200001726001793/297 от___________2026г.


Сметная документация*

«Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Ивановской области»


*размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru)





















	
ЗАКАЗЧИК:
Департамент дорожного хозяйства 
и транспорта Ивановской области.
Первый заместитель директора               Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области

________________/И.Е. Власов/

М.П.

	
ПОДРЯДЧИК:
     Акционерное общество "ГИПРОСТРОЙМОСТ"




________________/А.Л. Шихов/
М.П.








Приложение № 3 к Контракту

№ 0133200001726001793/297  от___________2026г.


	

	График выполнения строительно-монтажных работ


	Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Ивановской области 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) части вида работ, отдельного вида работ
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ
	Ед.
изм.
	Физический объём
	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии)
	Примечание

	1
	Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Ивановской области
	с даты заключения контракта по 01.12.2026
	усл.ед.
	1
	Не предусмотрено
	





	



	ЗАКАЗЧИК:

Департамент дорожного хозяйства 
и транспорта Ивановской области.

Первый заместитель директора               Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области

________________/И.Е. Власов/
М.П.
	                                   ПОДРЯДЧИК:
     Акционерное общество "ГИПРОСТРОЙМОСТ"




________________/А.Л. Шихов/
М.П.



Приложение № 4 к Контракту

№ 0133200001726001793/297  от___________2026г.

	

График оплаты

Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Ивановской области 



	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) части вида работ, отдельного вида работ
	Наименование работ
	Сроки выплаты аванса
	размер аванса
	Сумма к оплате в руб.*
	Сроки оплаты этапа выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части вида работ отдельного вида работ
	Доля выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части вида работ отдельного вида работ в цене контракта, %

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
Х
	
Х
	
Х
	
Х
	
Х
	
Х

	
	Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Ивановской области
	
	Х
	200 000 000,00
	Не более 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке усиленной квалифицированной подписью, лица имеющего право действовать от имени Заказчика (куратора контракта)
	100%



	
ЗАКАЗЧИК:
Департамент дорожного хозяйства 
и транспорта Ивановской области.
Первый заместитель директора               Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области

________________/И.Е. Власов/

М.П.

	
ПОДРЯДЧИК:
     Акционерное общество "ГИПРОСТРОЙМОСТ"




________________/А.Л. Шихов/
М.П.




	                                                                                                                                                                                                                                       Приложение № 5 к Контракту
                                       
№ 0133200001726001793/297  от___________2026г.

Отчет о привлеченных субподрядчиках
 из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций***

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Информация о Контракте с Подрядчиком*
	Информация о договоре с субподрядчиком**
	Процент от суммы Контракта Подрядчика, 
%

	Наименование организации
	Предмет Контракта
	№ Контракта
	Дата заключения Контракта
	Дата исполнения Контракта
	Сумма по Контракту, руб.
	Наименование организации
	Предмет договора, 
№ договора
	Дата заключения договора
	Дата исполнения 
договора
	Сумма по договору, руб
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*Подрядчик-лицо, заключившее Контракт с Заказчиком
**Субподрядчик-лицо, заключившее Контракт с Подрядчиком
***К Отчету  прилагаются документы о заключенных контрактах/договорах с субподрядчиками из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций а также документы, подтверждающие оказание услуг , выполнение работ по таким контрактам/договорам, а именно: копия контракта/договора, копия свидетельства о регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия документа, подтверждающая полномочия лица, подписавшего указанные контракты/договора, копии документов, подтверждающих отнесение юридического лица к субъектам малого предпринимательства и (или) социально ориентированными некоммерческими организациями и т.д.


	
ЗАКАЗЧИК:
Департамент дорожного хозяйства 
и транспорта Ивановской области.
Первый заместитель директора               Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области

________________/И.Е. Власов/

М.П.

	
ПОДРЯДЧИК:
     Акционерное общество "ГИПРОСТРОЙМОСТ"




________________/А.Л. Шихов/
М.П.







	









Приложение № 6 к Контракту
                                       
№ 0133200001726001793/297 от___________2026г.



РЕГЛАМЕНТ ФОТОФИКСАЦИИ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДОРОЖНЫХ РАБОТ 

1. Понятия и определения
1.1.   Фотофиксация – процесс создания цифровых фотоизображений (снимков).
1.2. Фотоизображение (снимок) – получение и сохранение изображения при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы в фотоаппарате.
1.3. Материалы фотофиксации – систематизированные и упорядоченные фотоизображения (снимки), содержащие дополнительную информацию.
1.4. Участок дороги – ремонтируемая часть дороги с указанием названия дороги, а также начала и конца проведения работ.

2. Общие положения
2.1. Обязанность по осуществлению фотофиксации возлагается на Подрядчика. Фотофиксации подлежат все виды работ, в том числе и скрытые работы.
2.2. Фотофиксация работ осуществляется представителем Подрядчика по мере выполнения ремонтных работ с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать цветные фотоизображения (снимки), которые подробно отражают характерные параметры объекта и факт (результат) выполнения соответствующих работ.
3. Требования к фотофиксации
3.1. Формат фотоизображения (снимка) должен быть: *.jpeg, *.pdf, цветное изображение, разрешение (размер изображения в пикселах) не менее 1920*1080, без использования цифрового увеличения (зума). 
3.2. Масштаб фотоизображения (снимка) должен быть выбран таким образом, чтобы возможно было подробно просмотреть характерные параметры, подтверждающие объем и (или) качество выполненных работ, а также используемые при выполнении работ материалы.
3.3. Фотоизображения выполняются при производстве каждого вида работ, а также отдельных конструктивных элементов.
3.4. До начала производства работ и после их завершения, предоставить фотоматериал участка автомобильной дороги. Фото выполнять с центра проезжей части, горизонтально располагая камеру. Фото с привязкой к КМ или характерным участкам рельефа.
3.5. Фотофиксацию необходимо осуществлять на объектах вне салона транспортного средства, а также вне зданий и сооружений.
3.6. Лицо, осуществившее фотофиксацию, обязано оценить качество сделанного фотоизображения (снимка). В случае некачественной съемки, данное лицо должно произвести повторную съемку с изменением параметров фотоаппарата, применением дополнительного освещения, изменением ракурса или масштаба съемки и прочее.
3.7. При фотофиксации должна быть идентифицирована окружающая обстановка фотографируемой точки с наличием видимых ориентиров, привязка к местности (дорожные знаки, здания и иные постройки, остановочные пункты, барьерное ограждение, километровые столбы, труб, автобусных остановок и других элементов).
4. Оформление материалов фотофиксации
4.1. Все фотоизображения (снимки) систематизируются и упорядочиваются Подрядчиком с указанием дополнительной информации. 
4.2. Материалы фотофиксации должны содержать следующую информацию:
1) порядковый номер фотоизображения (сквозная нумерация);
2) полное наименование подрядной организации (субподрядной организации при необходимости);
3) номер и дата Контракта;
4) дата и время, когда было сделано фотоизображение (снимок); 
5) пикетное положение выполненных работ.
6) наименование вида работ.
4.3. Подрядчик обязан представить материалы фотофиксации Заказчику на электронном носителе, изображение должно быть цветным.



ЗАКАЗЧИК:                                                                                 ПОДРЯДЧИК:
Департамент дорожного хозяйства              Акционерное общество «ГИПРОСТРОЙМОСТ»              
и транспорта Ивановской области.
Первый заместитель директора                                                                         Директор
Департамента дорожного хозяйства 
и транспорта Ивановской области

________________/И.Е. Власов/                                                 ________________/А.Л. Шихов/ 
 М.П.                                                                                                  М.П.










































Приложение № 7 к Контракту
                                       
№ 0133200001726001793/297  от___________2026г.


Протокол согласования суммы цен выполняемых работ.


	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Цена за ед., руб. с НДС/НДС не облагается

	1
	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты: дублирующие знаки (1.20 "Треугольник", 1.24.1 "Предупреждающий знак", 1.24.2 "Запрещающий знак", 1.24.3 "Инвалиды", 1.24.4 "Фотовидеофиксация")
	М2
	9 386.17985476908

	2
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной (разметка 1.3)
	КМ; ТЫС М
	203 931.74087427951

	3
	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком с профильной поверхностью (1.18 "Направления движения по полосам", 1.19 "Перестроение" цвет желтый)
	М2
	12 614.47296457358

	4
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной (разметка 1.1)
	КМ; ТЫС М
	101 965.84499714362

	5
	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (1.12 "Стоп-линия", 1.13 "Уступи дорогу", 1.25 "Искусственная неровность")
	М2
	2 179.30878908601

	6
	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты: островки безопасности, пешеходные переходы (1.14.1 "Пешеходный переход", 1.16.1-1.16.3 "Направляющие островки")
	М2
	4 696.67272684052

	7
	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты: островки безопасности, пешеходные переходы (1.14.1 "Пешеходный переход", 1.16.1-1.16.3 "Направляющие островки", 1.17. "Места остановок маршрутных транспортных средств" желтый цвет)
	М2
	4 842.08774476018

	8
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной (разметка 1.4)
	КМ; ТЫС М
	101 965.84499714362

	9
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 1:3 (разметка 1.5)
	КМ; ТЫС М
	28 008.10438714986

	10
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 3:1 (разметка 1.6)
	КМ; ТЫС М
	76 652.97252074016

	11
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 1:1 (разметка 1.7)
	КМ; ТЫС М
	52 309.47413714349

	12
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 1:1 (разметка 1.10)
	КМ; ТЫС М
	52 309.47413714349

	13
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной (разметка 1.11-сплошная)
	КМ; ТЫС М
	101 965.84499714362

	14
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 3:1 (разметка 1.11-прерывистая)
	КМ; ТЫС М
	76 652.97252074016

	15
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной (разметка 1.1)
	КМ; ТЫС М
	96 691.08227808234

	16
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной (разметка 1.2)
	КМ; ТЫС М
	96 691.08227808234

	17
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 1:3 (разметка 1.5)
	КМ; ТЫС М
	26 689.39674738712

	18
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 3:1 (разметка 1.6)
	КМ; ТЫС М
	72 696.88352144678

	19
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 1:1 (разметка 1.7)
	КМ; ТЫС М
	49 672.09277761285

	20
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной (разметка 1.11-сплошная)
	КМ; ТЫС М
	96 691.08227808234

	21
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 3:1 (разметка 1.11-прерывистая)
	КМ; ТЫС М
	72 696.88352144678

	22
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: сплошной (разметка 1.1)
	КМ; ТЫС М
	150 421.97379939276

	23
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: сплошной (разметка 1.2)
	КМ; ТЫС М
	150 421.97379939276

	24
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: сплошной (разметка 1.3)
	КМ; ТЫС М
	300 843.85431879969

	25
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: сплошной (разметка 1.4)
	КМ; ТЫС М
	150 421.97379939276

	26
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: пунктирной, шаг 1:3 (разметка 1.5)
	КМ; ТЫС М
	40 035.43920087659

	27
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: пунктирной, шаг 3:1 (разметка 1.6)
	КМ; ТЫС М
	113 104.86602575507

	28
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: пунктирной, шаг 1:1 (разметка 1.7)
	КМ; ТЫС М
	76 385.14024140876

	29
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: пунктирной, шаг 1:1 (разметка 1.10)
	КМ; ТЫС М
	76 385.14024140876

	30
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: сплошной (разметка 1.11-сплошная)
	КМ; ТЫС М
	150 421.97379939276

	31
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: пунктирной, шаг 3:1 (разметка 1.11-прерывистая)
	КМ; ТЫС М
	113 104.86602575507

	32
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: сплошной (разметка 1.1)
	КМ; ТЫС М
	142 509.81276080342

	33
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: сплошной (разметка 1.2)
	КМ; ТЫС М
	142 509.81276080342

	34
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: пунктирной, шаг 1:3 (разметка 1.5)
	КМ; ТЫС М
	38 057.40318122861

	35
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: пунктирной, шаг 3:1 (разметка 1.6)
	КМ; ТЫС М
	107 170.75796681113

	36
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: пунктирной, шаг 1:1 (разметка 1.7)
	КМ; ТЫС М
	72 429.05972211409

	37
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: сплошной (разметка 1.11-сплошная)
	КМ; ТЫС М
	142 509.81276080342

	38
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: пунктирной, шаг 3:1 (разметка 1.11-прерывистая)
	КМ; ТЫС М
	107 170.75796681113

	39
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м: пунктирной, шаг 1:3 (разметка 1.8)
	КМ; ТЫС М
	49 731.58844857882

	40
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м: сплошной (разметка 1.2)
	КМ; ТЫС М
	188 790.39789339485

	41
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м: сплошной (разметка 1.4)
	КМ; ТЫС М
	199 339.94029151483

	42
	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты: стрелы и буквы (1.18 "Направления движения по полосам", 1.19 "Перестроение")
	КМ; ТЫС М
	6 161.82146436712

	43
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) (разметка 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11 белая)
	КМ; ТЫС М
	244.25788291101

	44
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) (разметка 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.11 желтая)
	КМ; ТЫС М
	249.3204421423

	45
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (разметка 1.12, 1.13, 1.14.1, 1.16.1-1.16.3, 1.18, 1.19, 1.20, 1.24.1-1.24.4, 1.25 белая)
	КМ; ТЫС М
	1 320.76827944985

	46
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (разметка 1.14.1; 1.16.1-1.16.3; 1.17 жёлтая)
	КМ; ТЫС М
	1 327.20459847254

	47
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) (разметка 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11 белая)
	КМ; ТЫС М
	240.05180354968

	48
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) (разметка 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.11 желтая)
	КМ; ТЫС М
	274.10747837855

	49
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (разметка 1.12, 1.13, 1.14.1, 1.16.1-1.16.3, 1.18, 1.19, 1.20, 1.24.1-1.24.4, 1.25 белая)
	КМ; ТЫС М
	1 315.40892026363

	50
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (разметка 1.14.1; 1.16.1-1.16.3; 1.17 жёлтая)
	КМ; ТЫС М
	1 358.75867368125

	51
	Удаление линий регулирования дорожного движения при толщине линии до 4 мм
	КМ; ТЫС М
	1 706.26902091405

	52
	Удаление линий регулирования дорожного движения при толщине линии до 6 мм
	КМ; ТЫС М
	2 517.22825777511

	53
	Удаление линий дорожной разметки гидравлическим способом: при толщине линии до 3 мм
	КМ; ТЫС М
	326.73435038749

	54
	Нанесение линий дорожной разметки горячим спрей-пластиком по имеющейся разметке шириной 0,1 м: сплошной
	КМ; ТЫС М
	31 450.28850447639

	55
	Нанесение линий дорожной разметки горячим спрей-пластиком по имеющейся разметке шириной 0,15 м: сплошной
	КМ; ТЫС М
	45 333.89503634022

	56
	Разметка проезжей части с профильной поверхностью термопластиком 1.5, шириной 0,1 м (желтый цвет)
	КМ; ТЫС М
	56 016.20029430102

	57
	Разметка проезжей части с профильной поверхностью термопластиком 1.5, шириной 0,15 м (желтый цвет)
	КМ; ТЫС М
	80 070.87840175318

	58
	Разметка проезжей части с профильной поверхностью термопластиком 1.5, шириной 0,15 м (желтый цвет)
	КМ; ТЫС М
	53 378.80197477295

	59
	Разметка проезжей части с профильной поверхностью термопластиком 1.5, шириной 0,15 м (белый цвет)
	КМ; ТЫС М
	76 114.80636245722

	60
	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком с профильной поверхностью (1.12 "Стоп-линия", 1.13 "Уступи дорогу", 1.25 "Искусственная неровность" цвет белый)
	М2
	4 358.61757817201

	61
	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком с профильной поверхностью (1.20 "Треугольник", 1.24.1 "Предупреждающий знак", 1.24.2 "Запрещающий знак", 1.24.3 "Инвалиды", 1.24.4 "Фотовидеофиксация" , 1.18 "Направления движения по полосам", 1.19 "Перестроение" цвет белый)
	М2
	18 772.35970953817

	62
	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком с профильной поверхностью (1.18 "Направления движения по полосам", 1.19 "Перестроение" цвет белый
	М2
	12 323.63444873554

	63
	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком с профильной поверхностью (1.14.1 "Пешеходный переход", 1.16.1-1.16.3 "Направляющие островки" цвет белый)
	М2
	9 393.34545368103

	64
	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком с профильной поверхностью (1.12 "Стоп-линия", 1.13 "Уступи дорогу", 1.25 "Искусственная неровность" цвет желтый)
	М2
	4 653.82329334693

	65
	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком с профильной поверхностью (1.20 "Треугольник", 1.24.1 "Предупреждающий знак", 1.24.2 "Запрещающий знак", 1.24.3 "Инвалиды", 1.24.4 "Фотовидеофиксация" , 1.18 "Направления движения по полосам", 1.19 "Перестроение" цвет желтый)
	М2
	19 063.1897453775

	66
	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком с профильной поверхностью (1.14.1 "Пешеходный переход", 1.16.1-1.16.3 "Направляющие островки" цвет желтый)
	М2
	9 684.18396951908
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