**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №** [**0133200001724001360**](https://etp.roseltorg.ru/common/auction/view/id/5282204)**/441**

на выполнение работ для обеспечения государственных нужд Ивановской области

г. Иваново «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

**Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области**, являющийся государственным заказчиком Ивановской области, именуемый в дальнейшем **Заказчик,** в лице Первого заместителя директора Департамента Панкова Алексей Владимировича**,** действующего на основании Положения о Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 19.12.2014 № 562-п, приказа начальника Департамента от 06.07.2022 № 300 и и Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ АВТОДОР»именуемое в дальнейшем **Подрядчик,** в лице Генерального директора Антипова Сергея Викторовича**,** действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем **Стороны** заключили настоящий **Государственный контракт** (далее - Контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

 1.1. Настоящий Контракт заключается Заказчиком от имени Ивановской области в целях обеспечения государственных нужд Ивановской области.

 1.2. Объект закупки**: *Выполнение работ по Устройству недостающего искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области (в рамках капитального ремонта).***

Предмет контракта: ***Выполнение работ по Устройству недостающего искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области (в рамках капитального ремонта).***

***ИКЗ: 242372801282537020100100330024321243***

 1.3. В соответствии с протоколом [**0133200001724001360**](https://etp.roseltorg.ru/common/auction/view/id/5282204) Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы ***по Устройству недостающего искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области (в рамках капитального ремонта)*** (далее – Объект) в соответствии с проектной документацией, согласно Техническому заданию (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта), в объеме и в сроки, установленные в настоящем Контракте и Графике выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 4), а Заказчик обязуется принять качественно выполненные работы и обеспечить их оплату в пределах цены Контракта.

 Способ определения поставщика: открытый конкурс в электронной форме.

**2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН**

**2.1.** **Подрядчик** **обязуется:**

2.1.1. Принять на себя обязательства выполнить на Объекте работы ***по Устройству недостающего искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области (в рамках капитального ремонта)*** в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 4, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

2.1.2. Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии со Сметой, являющейся неотъемлемой частью Контракта, требованиями нормативно-технических документов, согласно Перечню, указанному в Приложении № 1 к настоящему Контракту, проектной документацией и акту, утвержденному застройщиком или техническим заказчиком и содержащему перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов.

В случае введения в действие новых нормативно-технических документов Заказчик уведомляет Подрядчика о необходимости и порядке их применения при исполнении настоящего Контракта. После уведомления Заказчика применение вступивших в силу новых нормативно-технических документов становится обязательным для Подрядчика.

Товары (материалы, компоненты), применяемые при выполнении работ, должны удовлетворять требованиям национальных (государственных) стандартов в полном объёме, в том числе в части требований к упаковке, маркировке и другим требованиям, предъявляемым национальными (государственными) стандартами.

 2.1.3. Своевременно приступить к исполнению предусмотренных Контрактом обязательств.

 2.1.4. Осуществлять фотофиксацию работ в соответствии с Регламентом фотофиксации при выполнении дорожных работ (Приложение № 7, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

2.1.5. Устранять все замечания Заказчика, данные им в порядке, установленном настоящим Контрактом.

2.1.6. Применять при производстве работ прогрессивную технологию, материалы и конструкции.

2.1.7. Обеспечить в ходе работ на Объекте выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка, а также гигиенических требований в соответствии со Сметой, Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ и нормами действующего законодательства.

При необходимости установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам ремонта данного Объекта. До даты начала производства работ на Объекте изготовить и установить за свой счет, в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016, информационные щиты на желтом фоне, шрифтом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-04, на которых указывается следующее: наименование Объекта, вид работ, сроки начала и окончания работ, наименование Заказчика, наименование Подрядчика, фамилия и телефон ответственного за производство работ.

2.1.8. Обеспечить бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств по Объекту.

В случае возникновения перерывов в движении на ремонтируемом объекте Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и организует работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производит указанные работы в кратчайшие сроки (в течение 3-х часов с момента возникновения перерывов в движении) за свой счет без последующей компенсации Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и в дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения, третьим лицам.

2.1.9. Вести с начала работ на Объекте и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке журналы: производства работ, входного, операционного и лабораторного контроля на русском языке по типовой форме; осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых им работ, постоянно отчитываясь о результатах перед Заказчиком.

2.1.10. В целях обеспечения качественного выполнения работ на Объекте Подрядчик должен:

- не менее чем за 10 (десять) дней до начала производства работ с использованием асфальтобетонных, бетонных и других смесей предоставить Заказчику на согласование составы (рецепты) на приготовление вышеуказанных смесей, протоколы лабораторных испытаний на соответствие требованиям нормативных документов планируемых к использованию материалов, а также сертификаты качества, паспорта и декларации о соответствии (санитарно-эпидемиологические заключения) на планируемые к использованию материалы. В случае замены материалов (качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными), входящих в составы на приготовление смесей, не менее чем за 5 (пяти) дней до начала выпуска и укладки этих смесей предоставить Заказчику на согласование откорректированные составы смесей, а также сертификаты качества, паспорта и декларации о соответствии (санитарно-эпидемиологические заключения) на материалы, планируемые к замене.

- при проведении контроля качества проводить испытания в аттестованной лаборатории. Заказчик вправе присутствовать на проводимых испытаниях, а также вправе ознакомиться с документами и сведениями, подтверждающими соответствие данной лаборатории требованиям, установленным действующим законодательством.

2.1.11. Надлежащим образом оформлять исполнительную производственно-техническую документацию, иметь ее в наличии к моменту сдачи-приемки выполненных работ.

2.1.12. Извещать Заказчика не менее чем за 2 дня о времени освидетельствования скрытых работ, произведенных на Объекте.

После выполнения работ по фрезерованию верхнего слоя асфальтобетонного дорожного покрытия в течение 5 календарных дней провести работы по устройству асфальтобетонного покрытия на срезанной поверхности автомобильной дороги.

2.1.13. Обеспечить представителю Заказчика беспрепятственный допуск на Объект и создать все необходимые условия для исполнения им своих обязательств по Контракту.

2.1.14. Извещать Заказчика о готовности Объекта к приемке не позднее 3 (трех) рабочих дней до планируемого по Контракту срока сдачи-приемки выполненных работ.

2.1.15. Обеспечить сохранность Сметы на период выполнения работ и период действия гарантийных обязательств по Контракту.

 Обеспечить за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для содержания Объекта, ограждения мест производства работ с момента начала и до окончания работ.

 2.1.16. Компенсировать убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами или вредом, нанесенным третьим лицам вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения их имущественных или иных прав.

 2.1.17. В полном объеме отвечать перед Заказчиком за надлежащее выполнение обязательств по Контракту субподрядчиками, которых вправе привлечь к выполнению работ по настоящему Контракту (в случаях, предусмотренных в соответствии с частью 23 статьи 34 №44-ФЗ: «в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации»):

2.1.17.1. Подрядчик должен предоставить Заказчику информацию о всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых при выполнении работ по капитальному ремонту автомобильной дороги составляет более чем 10 (десять) процентов цены Контракта. Информация предоставляется в течение десяти дней с момента заключения им договора или договоров субподряда, с указанием полного наименования соисполнителя, субподрядчика, его местонахождения (почтовый адрес), телефонов руководителя и главного бухгалтера, идентификационного номера налогоплательщика и кода причины постановки на учет, вида и стоимости работ, передаваемых на субподряд.

2.1.17.2. В случае непредоставления в течение десяти дней информации заказчику о всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых при выполнении работ составляет более чем 10 процентов цены контракта, уплачивать пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного подрядчиком с субподрядчиком в соответствии с частью 24 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

2.1.18. В случае передачи Заказчиком части функций по осуществлению контроля за выполнением работ другому юридическому лицу, а также привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результатов выполненных работ, и уведомлении Подрядчика об этом в соответствии с п. 2.3.3, п. 2.3.8. Контракта, Подрядчик обязан обеспечить указанному юридическому лицу допуск на Объект, а также представлять ему все материалы и документы, необходимые для выполнения указанным лицом переданной ему части функций, экспертизы.

2.1.19. Незамедлительно уведомлять о начале производства работ на объекте органы ГИБДД.

2.1.20. В случае, если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, то обязан:

а) Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме **30 процентов** от цены Контракта.

б) В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

- декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

- копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

в) В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в подпункте «б» настоящего пункта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

г) В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

- копии документов о приемке выполненных работ, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

- копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренных Контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

д) Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

е) Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

- за представление документов, указанных в под[пунктах](#Par10) «б» - «г» настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

- за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

 2.1.21. Предоставить Отчет о привлеченных субподрядчиках из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (Приложение №6, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта), который сдается нарочно по почтовому адресу Заказчика, указанному в разделе 12 Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения выполнения каждого этапа на электронном и бумажном носителях.

2.1.22. В случае, если Подрядчик является субъектом малого предпринимательства или социально-ориентированной некоммерческой организацией, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта представить Заказчику оригиналы документов, подтверждающих принадлежность Подрядчика к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям или  декларацию о принадлежности Подрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати).

 2.1.23. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 – Безопасность труда в строительстве).

 При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде (в том числе жилетах (при необходимости касках) оранжевого цвета со световозвращающими элементами) с указанием наименования Подрядчика.

 2.1.24. Не допускать привлечения (в том числе субподрядными организациями) иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством.

2.1.25. Нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения их имущественных или иных прав.

2.1.26. Подрядчик должен гарантировать безопасность материалов, которые будет применять. Используемые материалы в установленных случаях должны иметь сертификаты соответствия (в установленных случаях - сертификаты пожарной безопасности), которые Подрядчик представляет Заказчику до начала работ. В сертификатах должно быть написано, что материалы разрешено использовать на территории РФ.

2.1.27. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта ремонта обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные Контрактом.

2.1.28. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены п. п. 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 настоящего Контракта. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п.п 7.3.1 настоящего Контракта.

 2.1.29. Подрядчик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при его исполнении, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работ, предусмотренные Контрактом.

 2.1.30. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Контракта.

 2.1.31. Подрядчик обязан обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением подрядчиком условий Контракта.

 2.1.32. Подрядчик обязан информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.

 2.1.33. Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков

 2.1.34. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

 2.1.35. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.

 2.1.36. В течение 10 дней со дня, следующего за днем получения от заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.

 2.1.37. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

**2.2. Подрядчик вправе:**

2.2.1. Обращаться к заказчику в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по контракту.

2.2.2. Требовать от заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

2.2.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

2.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с подрядчиком осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

**2.3. Заказчик обязуется:**

2.3.1. Со дня заключения контракта осуществлять содействие подрядчику в исполнении им своих обязательств по контракту, а также осуществлять действия, позволяющие подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на заказчика.

Обеспечить доступ персонала подрядчика на строительную площадку.

 2.3.2. Назначить приказом своего представителя, который с момента заключения Контракта будет проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, приемку выполненных работ, и довести соответствующую информацию до сведения Подрядчика.

#  В течение **10 (десяти) дней** со дня, следующего за днем заключения контракта, передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку (участок автомобильной дороги), а также документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:

# в течение **7 (семи) дней** со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку (участок автомобильной дороги), а также документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью;

**согласовать с подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки (участка автомобильной дороги) и документов (в случае, если в установленный контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);**

**направить подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки (участка автомобильной дороги), а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.**

 Передать Подрядчику на период производства работ участок автомобильной дороги, необходимый для выполнения работ по ремонту Объекта, согласно Сметы, с оформлением Акта приема-передачи участка автомобильной дороги.

2.3.3 Провести экспертизу (проверку) результатов выполненных работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, информировать Подрядчика об этом в 3-х-дневный срок с момента подписания Контракта на проведение экспертизы выполненных работ по настоящему Контракту.

2.3.4. Принять качественно выполненные Подрядчиком работы в порядке, установленном п. 5.8 настоящего Контракта.

 2.3.5. В случае обнаружения дефектов выдавать соответствующее письменное требование об устранении недостатков с указанием сроков их устранения и контролировать их исполнение.

 2.3.6. Обеспечить оплату качественно выполненных Подрядчиком работ в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

 2.3.7. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.

 2.3.8. В случае передачи функций Заказчика по осуществлению контроля за выполнением работ и приемки выполненных работ другому юридическому лицу информировать Подрядчика об этом в 3-х-дневный срок с момента подписания договора о передаче функций.

 2.3.9. В целях осуществления расширенного банковского сопровождения Контракта Заказчик обязуется:

а) Оплачивать выполненные работы по Контракту на отдельный счет, открытый в Банке Подрядчику, для проведения операций, включая операции в рамках исполнения настоящего Контракта.

б) Определять документы, которые проверяются Банком на соответствие содержанию Контракта и (или) фактически выполненным работам (их результатам) (далее - документы, подтверждающие основание платежа).

в) Определять субподрядчиков, платежные документы которых проверяются Банком на соответствие документам, подтверждающим основание платежа.

г) Согласовывать Банку перечень дополнительной информации, включаемой в основание осуществления платежа, указываемое в платежном документе Подрядчика, субподрядчика (далее - платежный документ).

д) Согласовывать Банку порядок осуществления Банком проверки платежных документов на соответствие документам, подтверждающим основание платежа, и содержанию Контракта, а также документов, подтверждающих основание платежа, на соответствие фактически выполненным работам (их результатам).

е) Определять случаи, при которых Банк согласовывает с Заказчиком отказ в осуществлении платежа по платежным документам.

ж) Рассмотреть в течение 5 дней запрос Банка о проведении платежей Подрядчика, субподрядчиков.

з) Рассмотреть в течение 5 дней запрос Подрядчика о несогласии с отказом Банка в проведении платежа Подрядчика, субподрядчиков.

и) Согласовывать с Банком ответственность Банка в связи с его отказом в осуществлении платежа по платежным документам.

 2.3.10. Устанавливать положение об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

 2.3.11. Устанавливать цену контракта, которая является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включающую в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) в соответствии с п.3.1 Контракта.

 В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения строительно-монтажных работ, Заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные Подрядчиком работы в установленном Контрактом порядке, и оплатить выполненные работы в соответствии с графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии). Цена Контракта, его отдельных этапов исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении Подрядчиком работ по контракту. Их приемке и оплате Заказчиком, изменению не подлежит.

 2.3.12. Изменять цену Контракта в случаях, если такая возможность предусмотрена Федеральным законом о контрактной системе.

 2.3.13. Указывать источник финансирования контракта, бюджет в соответствии с бюджетной системой Российской Федерации, код бюджетной классификации расходов Российской Федерации, по которому осуществляется финансирование работ по контракту, либо иной источник финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации: в соответствии с п.3.1 Контракта

 2.3.14. Устанавливать сроки, порядок, документальное оформление сдачи и приемки выполненных работ в соответствии с условиями контракта и Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5).

 2.3.15. Устанавливать размер штрафа, размера пени, начисляемой подрядчику в соответствии с разделом 7 контракта, в том числе устанавливать условия о возможных значениях размеров штрафов, предусмотренных Правилами, для каждого порогового значения цены Контракта.

 2.3.16. Устанавливать гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту в соответствии с приложением к типовым условиям, с учетом требований к гарантийному сроку, указанных в документации о закупке, по результатам которой заключается контракт, и (или) в Контракте.

 2.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по данному Контракту вследствие реорганизации первоначального Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.

 2.5. Отправлять подрядчику в сроки и порядке, которые определены контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения подрядчика с описанием возникшей при исполнении контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий контракта либо урегулированием споров, рассматриваются заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен контрактом.

 2.6. В сроки и порядке, которые предусмотрены контрактом, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом подрядчику.

 2.7. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям контракта.

 2.8. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

 2.9. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

**3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ**

#  3.1. Цена Контракта составляет: **203 099 260.00 рублей**, с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке \_\_\_\_\_\_ процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.

Источник финансирования – бюджет субъекта Российской Федерации (дорожный фонд Ивановской области).

Код бюджетной классификации расходов Российской Федерации:

**021 0409 1230120730 243**

2024 год **35 532 528.39** рублей.

2025 год **167 566 731.61** рублей.

Стоимость подрядных работ определяется в Протоколе согласования контрактной цены. Протокол согласования контрактной цены (Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта) заполняется в соответствии с ценой, предложенной Подрядчиком на открытом конкурсе в электронной форме и передается Подрядчику одновременно с проектом Контракта.

3.2 В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения строительно-монтажных работ, заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные подрядчиком работы в установленном контрактом порядке, и оплатить выполненные работы в соответствии с графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии). Цена контракта, его отдельных этапов исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком, изменению не подлежит.

3.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

3.5. Допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении по соглашению сторон при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства (автомобильной дороги). При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

Если контракт, предметом которого является выполнение работ по капитальному ремонту по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию (при наличии), либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта

3.6. В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного им Контракта, Заказчик должен обеспечить согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных Контрактом.

3.7. Заказчик оплачивает результаты выполненных работ в размерах, установленных Контрактом, Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 5), с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 4) и сроки не более чем 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке усиленной квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика (куратора контракта) в единой информационной системе.

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от цены Контракта, указанной в п.3.1 Контракта, в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Заказчиком счета на выплату аванса. Оплата выполненных работ производится с удержанием авансового платежа в размере 30% от предъявленной к оплате суммы, с суммы последнего акта выполненных работ в объеме оставшейся части аванса.

 Выплата аванса осуществляется при наличии лимитов бюджетных обязательств и доведенных предельных объемов финансирования.

(Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, не допускается).

3.8. Валютой платежа является российский рубль.

**4. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

 4.1. Начальный и конечный сроки выполнения работ определены в Графике выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 4, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

4.2. Фактической датой начала выполнения работ по Контракту считается дата подписания Сторонами Акта начала выполнения работ по Контракту. Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней до фактической даты начала выполнения работ по Контракту направляет Заказчику в порядке, установленном пунктом 12.1 Контракта, уведомление с указанием даты, времени и места начала выполнения работ по Контракту и приглашением ответственного, надлежащим образом уполномоченного лица Заказчика на подписание Акта начала выполнения работ по Контракту.

Уведомление должно содержать реквизиты Контракта (номер, дата заключения), реквизиты Подрядчика, наименование автомобильной дороги, адрес выполнения работ.

Акт начала выполнения работ по Контракту составляется Подрядчиком в произвольной письменной форме. Акт начала выполнения работ по Контракту подписывается ответственными, надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон в день фактического начала выполнения работ по Контракту.

4.3. Фактической датой выполнения работ по Контракту Подрядчиком считается дата подписания Сторонами Акта завершения работ по Контракту. Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты фактического завершения работ по Контракту направляет Заказчику в порядке, установленном пунктом 12.1 Контракта, уведомление с указанием даты, времени и места завершения работ по Контракту и приглашением ответственного, надлежащим образом уполномоченного лица Заказчика на подписание Акта завершения работ по Контракту.

Уведомление должно содержать реквизиты Контракта (номер, дата заключения), реквизиты Подрядчика, наименование автомобильной дороги, адрес выполнения работ.

Акт завершения работ составляется Подрядчиком в произвольной письменной форме. Акт завершения работ по Контракту подписывается ответственными, надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон в день фактического завершения работ по Контракту.

4.4. Место выполнения работ: в соответствии со сметной документацией (прилагается отдельным файлом)

4.5.Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

4.6. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

**5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ**

5.1. Заказчик своим приказом назначает представителя из числа работников Заказчика, который с момента заключения Контракта будет осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта и приемку выполненных работ по Контракту.

5.2. В соответствии с положениями части 13 статьи 94 Закона №44-ФЗ приемка Работ производится в следующем порядке:

5.2.1. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения работ, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

 а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона о контрактной системе идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию Подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе, единицу измерения выполненной работы;

 б) наименование выполненной работы;

 в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

 г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

 д) информацию об объеме выполненной работы;

 е) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

 ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона о контрактной системе;

5.2.2. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.2. Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 5.2. Контракта, содержащаяся в документе о приемке;

 5.2.3. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 5.2 Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;

5.2.4. В срок, установленный контрактом, но не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 5.2.2 Контракта, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

5.2.5. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке в соответствии с 5.2.2 Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с [подпунктом "а"](#Par15) пункта 5.8.4 Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с [подпунктом "а"](#Par15) пункта 5.2.4 Контракта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

5.2.6. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии подпунктами «а» и «б» пункта 5.2.3. и подпунктом «б» пункта 5.2.4. Контракта направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;

5.2.7. В случае получения в соответствии с 5.2.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе;

5.2.8. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.2.9. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.

5.2.10 При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды заказчик по согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика).

**6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ**

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

 6.2. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами подрядчика и за его счет.

 Подрядчик обязан устранить за свой счет любые дефекты, возникшие на отремонтированных им автомобильной дороге или искусственных сооружениях, оборудовании, материалах в течение следующих гарантийных сроков:

**- 3 года, срок начинается с момента подписания акта приемки законченных работ.**

 6.3. Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

 Не позднее 10-го дня со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

 6.4.В случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.

 Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

 В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

 6.5.Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.

 Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

 6.6.Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым

 6.7. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. Стороны за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

Неустойка по настоящему Контракту является законной и определяется статьей 34 Федерального закона о контрактной системе и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее – Правила).

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

 7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Заказчик освобождается от уплаты пени в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1 тысяча рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 тысяч рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 тысяч рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 тысяч рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе:

- нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения строительно-монтажных работ,

- нарушения срока, предусмотренного п. 2.1.29

Заказчик начисляет Подрядчику неустойку в виде пени.

 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, в том числе:

- отклонение от Сметы, технических параметров материалов и изделий, и условий их хранения- Заказчик начисляет Подрядчику неустойку в виде штрафа в размере[[1]](#footnote-1):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке, в том числе:

- неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения требований ОДМ 218.6.019-2016. «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ;

- необеспечение бесперебойного и безопасного движения транспортных средств на участках производства работ;

 - за представление документов, указанных в п.п. «б» - «г» п. 2.1.20 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

- неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного п.п. «а» п. 2.1.23. настоящего Контракта - Заказчик начисляет Подрядчику неустойку в виде штрафа в размере:

а) 1 тысяча рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 тысяч рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 тысяч рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 тысяч рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4. За неисполнение обязательства, предусмотренного п.п. «а» п. 2.1.20 настоящего Контракта, Заказчик начисляет Подрядчику неустойку в виде штрафа в размере 5 процентов объема привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, установленного Контрактом, *что составляет* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.*

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы:

*а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:*

*10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*

*5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

*б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:*

*10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*

*5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).*

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

 7.8. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10. Неустойка взимается путем направления виновной стороне претензии. Претензия должна быть рассмотрена и оплачена в течение 10 (десяти) дней со дня ее получения по реквизитам, указанным в претензии. По истечении указанного срока сумма неустойки подлежит взысканию в установленном порядке.

 Датой оплаты неустойки считается день зачисления денежных средств на счет, указанный в претензии. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Контракту.

7.11. Подрядчик несет полную юридическую, в том числе имущественную, ответственность перед Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Контракту.

7.12. Подрядчик несет гражданско-правовую, административную и иную юридическую ответственность за последствия дорожно-транспортных и иных происшествий, произошедших по причине неудовлетворительных дорожных условий, возникших вследствие нарушений Подрядчиком при производстве работ на Объекте действующего законодательства, условий Контракта, в том числе требований нормативно-технических документов и правовых актов, указанных в Приложение № 1 Контракта, (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине участников дорожного движения), в том числе отвечает перед третьими лицами – за причиненный им вред (материальный, моральный, вред здоровью).

**8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, например, землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия: войны, военные действия, пожары, эпидемии, аварии, забастовки, а также постановления или распоряжения органов государственной власти и управления.

 8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы одна из Сторон в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую Сторону в 2-х дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ. В случае, если выполнение работ по Контракту по мнению Сторон в дальнейшем невозможно, Контракт подлежит расторжению по соглашению Сторон.

**9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ЕГО**

**ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ**

9.1. Срок действия Контракта: с даты заключения контракта по 11.10.2025 (включительно), а в части оплаты до полного исполнения Заказчиком своих обязательств.

Гарантийные обязательства сохраняют свою силу в течение сроков, указанных в пункте 6.2 Контракта.

 Обязательства Подрядчика по настоящему Контракту, неисполненные на дату истечения срока действия настоящего Контракта, сохраняют свою силу до полного исполнения Подрядчиком своих обязательств.

 Обязательство Заказчика по оплате стоимости выполненных Подрядчиком работ, неисполненное на дату истечения срока действия настоящего Контракта, сохраняет свою силу до полной оплаты стоимости выполненных работ.

 9.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 и ч. 65.1 статьи 112 Федерального закона о контрактной системе и действующего законодательства. При изменении Контракта обязательства сторон сохраняются в измененном виде. Все изменения осуществляются в письменной форме.

 9.2.1. Изменение условий Контракта производится в порядке и случаях, предусмотренными законодательством РФ и Контрактом.

 9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Соглашение о расторжении Контракта осуществляется в письменной форме. При расторжении Контракта обязательства сторон прекращаются.

 Порядок принятия Сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта устанавливается Федеральным законом о контрактной системе.

 9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в связи с нарушением Подрядчиком существенных условий настоящего Контракта, на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

Для целей применения настоящего пункта нарушением Подрядчиком существенных условий настоящего Контракта признаются:

 - если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК РФ);

-если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требования об устранении недостатков (п. 3 ст. 715 ГК РФ);

- отступление Подрядчика в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);

- при существенном нарушении Подрядчиком срока (более, чем на 7 (семь) календарных дней) окончания ремонта Объекта, предусмотренного Графиком выполнения строительно-монтажных работ.

9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) подрядчик и (или) выполненные работы перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона) и (или) выполняемой работы;

б) при определении победителя подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в [подпункте "а"](#Par2) настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

 9.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случаях, если Заказчик препятствует исполнению Контракта (ст. 719 ГК РФ):

- остановка Заказчиком хода производства работ по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий 1/3 (одну треть) срока выполнения работ.

9.8. Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.

9.9. Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

9.10. Споры по настоящему Контракту рассматриваются в Арбитражном суде Ивановской области.

 9.11. Расторжение настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной настоящим Контрактом.

**10. Обеспечение исполнения Контракта**

 10.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

10.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта устанавливается в размере 30 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет **60 929 778** (Шестьдесят миллионов девятьсот двадцать девять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей **00** копейки.

*В случае если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на 25% и более
 по отношению к начальной (максимальной) цене государственного контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.*

Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства Подрядчика по выполнению работ по Контракту.

10.3. В случае, если Подрядчиком выбран способ обеспечения исполнения Контракта в форме независимой гарантии, то в независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

Исключение банка из региональной гарантийной организации из перечня не прекращает действия выданных гарантом и принятых Заказчиком независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий (часть 13 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе).

10.3.1. В качестве обеспечения исполнения Контракта принимается независимая гарантия, выданная:

а) банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенный в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 закона о контрактной службе;

б) государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»;

в) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств). Являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренной частью 1.7 статьи 45 закона о контрактной системе ( при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 закона о контрактной системе);

г) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства – члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства – члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации)[[2]](#footnote-2)

 10.3.2. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает независимую гарантию, выданную:

а) банком, соответствующим требованиям. Установленным Правительством Российской Федерации, и включенным в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 закона о контрактной системе;

б) государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»;

в) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень. Предусмотренный частью 1.7 статьи 45 закона о контрактной системе (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 закона о контрактной системе);

 г)Евразийским банком развития ( если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства – члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства – члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации)[[3]](#footnote-3) независимая гарантия должна соответствовать дополнительным требованиям к независимой гарантии, установленным Правительством Российской Федерации.[[4]](#footnote-4)

 10.4. В случае, если Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта путем внесения денежных средств, то Заказчик обязан вернуть денежные средства Подрядчику за вычетом произведенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом удержаний в течение тридцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

10.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены п.п. 10.7 настоящего Контракта.

 10.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр Контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный п.10.4 срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

 10.7. Предусмотренное п.п. 10.5 настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

 10.8. Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств по обеспечению исполнения контракта:

ИНН 3728012825 КПП 370201001 ЕКС 40102810645370000025 в Отделении Иваново Банка России//УФК по Ивановской области г. Иваново Департамент финансов Ивановской области (Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области л/сч. 05332000830) БИК 012406500 Казначейский счет 03222643240000003300.

**11. Казначейское сопровождение**

11.1.  По Контракту осуществляется казначейское сопровождение целевых средств в соответствии с Бджетным кодексом Российской Федерации.

11.2. Казначейское сопровождение осуществляется Федеральным казначейством в соответствии со статьей 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации и правилами казначейского сопровождения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 (далее - правила казначейского сопровождения).

11.3. Операции с целевыми средствами участников казначейского сопровождения осуществляются в порядке, установленном Федеральным казначейством, на казначейском счете, предусмотренном подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 242.14 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и отражаются на аналитических разделах, открываемых в территориальном органе Федерального казначейства по Контракту.

Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства участниками казначейского сопровождения утвержден приказом Федерального казначейства от 22 декабря 2021 года № 44н (далее – приказ ФК № 44н).

11.4. В рамках казначейского сопровождения Поставщик обязан:

11.4.1. Открыть лицевой счет для осуществления и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения в территориальном органе Федерального казначейства. в соответствии с порядком, утвержденным приказом ФК №44н.

11.4.2. Представлять в территориальный орган Федерального казначейства документы, в соответствии с порядком, установленным приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 17 декабря 2021 года № 214н "Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения" (далее – порядок санкционирования).

11.4.3. Указывать в документах, установленных порядком санкционирования, идентификатор Контракта.

Порядок формирования идентификатора государственного контракта установлен приказом Министерства финансов РФ от 02.12.2021 N 205н "Об утверждении Порядка формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств";

11.4.4. Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному контракту в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации;

11.4.5. Формировать в установленных Правительством Российской Федерации случаях информацию о структуре цены Контракта в порядке и по форме, установленным Министерством финансов Российской Федерации (далее - расходная декларация);

11.4.6. Соблюдать запреты, установленных пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Поставщику запрещено перечисление целевых средств:

11.4.6.1. В качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации.

11.4.6.2. На счета, открытые исполнителю (получателю субсидии) в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации, за исключением:

а) оплаты обязательств исполнителя (получателя средств) в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

б) оплаты обязательств исполнителя (получателя субсидии) по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате исполнителя (получателя субсидии), привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;

в) оплаты фактически поставленных исполнителем (получателем субсидии) товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора), в случае, если исполнитель (получатель субсидии) не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных соответствующим порядком санкционирования целевых средств, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных государственными (муниципальными) контрактами, договорами (соглашениями), контрактами (договорами) или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств;

г) возмещения произведенных исполнителем (получателем субсидии) расходов (части расходов) при условии представления документов в соответствии с пунктом 2.6.3.3, а также копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных исполнителем (получателем субсидии) расходов (части расходов), а также государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств, если условиями государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) предусмотрено возмещение произведенных исполнителем (получателем субсидии) расходов (части расходов);

11.4.6.3. На счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения (исполнителем, получателем субсидии) контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

11.4.7. Соблюдать режим лицевого счета (ведение и использование лицевого счета) в соответствии с правилами казначейского сопровождения, которые предусматривают соблюдение следующих условий:

11.4.7.1. Запрет осуществления операций на лицевом счете, отказ в осуществлении операций на лицевом счете при наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, а также приостановление операций на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.

11.4.7.2. Осуществление санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в соответствии с представляемыми участниками казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального казначейства сведениями об операциях с целевыми средствами, сформированными и утвержденными в порядке и по форме, которые предусмотрены порядком санкционирования, и содержащими в том числе информацию об источниках поступления целевых средств и направлениях расходования целевых средств, соответствующих результатам, определенным при предоставлении целевых средств.

11.4.7.3. Проведение операций с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, после осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком санкционирования на основании документов, установленных указанным порядком, подтверждающих возникновение денежных обязательств участников казначейского сопровождения (далее - документы-основания).

11.4.7.4. Осуществление операций по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов при указании в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение), государственном (муниципальном) контракте, договоре (соглашении), контракте (договоре), а также в документах-основаниях идентификатора государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), сформированного в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктом 3 пункта 2 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В предоставленных участником казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального казначейства распоряжениях для оплаты государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), содержащих сведения, составляющие государственную тайну, идентификатор государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения) не указывается.

11.4.7.5. Ведение в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации, учета доходов, затрат, произведенных в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору).

11.4.7.6. Перечисление целевых средств на счета, открытые участнику казначейского сопровождения в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), при оплате обязательств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора), в соответствии с порядком санкционирования.

11.4.8. Соблюдать в установленных Правительством Российской Федерации случаях положений, предусмотренных статьей 242.24 Бюджетного Кодекса.

**12. Обеспечение гарантийных обязательств**

12.1. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. В случае предоставления Подрядчиком независимой гарантии в качестве способа обеспечения гарантийных обязательств по контракту срок ее действия должен превышать предусмотренный контрактом срок гарантийных обязательств не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

12.2. Обеспечение гарантийных обязательств по настоящему Контракту устанавливается в размере **0,1 %** начальной (максимальной) цены контракта, что составляет **203 099 (Двести три тысячи девяносто девять) рублей 26 копеек.**

12.3. Оформление документа о приемке в эксплуатацию объекта ремонта осуществляется только после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств по контракту в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Закона о Контрактной системе, или внесения денежных средств на счет Заказчика.

12.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. В качестве обеспечения гарантийных обязательств принимается независимая гарантия, выданная банком, который соответствует требованиям, установленным в статье 45 Закона о контрактной системе. Заказчик принимает независимую гарантию, выданную банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Независимая гарантия должна соответствовать дополнительным требованиям к банковской гарантии, установленным Правительством Российской Федерации.[[5]](#footnote-5)

12.5. В случае, если Подрядчик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств путем внесения денежных средств, то Заказчик обязан вернуть денежные средства Подрядчику за вычетом произведенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом удержаний в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств.

 12.6. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

 12.7. Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств:

ИНН 3728012825 КПП 370201001 ЕКС 40102810645370000025 в Отделении Иваново Банка России//УФК по Ивановской области г. Иваново Департамент финансов Ивановской области (Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области л/сч 05332000830)

БИК 012406500

Казначейский счет 03222643240000003300

**13. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ**

 13.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

 13.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений контракта.

 13.3. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке.

**14. Прочие условия**

14.1. Все уведомления Сторон (кроме претензионной переписки, которая осуществляется в соответствии ч. 16 ст. 94 Закона о контрактной системе), связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме нарочным отправлением или с использованием электронной почты.

В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Уведомления Заказчиком Подрядчика направляются с адреса электронной почты Заказчика E-Mail: doroga@ivreg.ru на адрес электронной почты Подрядчика E-Mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уведомления Подрядчиком Заказчика направляются с адреса электронной почты Подрядчика E-Mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на адреса электронной почты Заказчика E-Mail: doroga@ivreg.ru

14.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2. Федерального закона о контрактной системе.

14.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

 14.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Проектная документация.

Приложение № 3. Протокол согласования контрактной цены.

Приложение № 4. График выполнения строительно-монтажных работ.

Приложение № 5. График оплаты выполненных по Контракту работ.

Приложение № 6. Отчет о привлеченных субподрядчиках из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Приложение № 7. Регламент фотофиксации при выполнении дорожных работ.

**14. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.**Место нахождения:** 153013, г. Иваново, ул. Куконковых, 139.**Почтовый адрес:** 153013, г. Иваново, ул. Куконковых, 139.**Банковские реквизиты:** ИНН 3728012825 КПП 370201001ЕКС 40102810645370000025 в Отделении Иваново Банка России//УФК по Ивановской области г. ИвановоБИК 012406500 Лиц.сч.03332000830 Казначейский счет 03221643240000003300 | **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ АВТОДОР"**ИНН: 3711025287 КПП: 371101001Тип поставщика: Юридическое лицо (РФ)Юридический адрес: 155120, Ивановская область, Лежневский муниципальный районЛежневское сельское поселение, д. Гулиха, территория северная, здание № 2Почтовый адрес: 153013, г. Иваново, ул. Проездная, д.18/27Телефон: 74932565507E-Mail: konkurs-dsu1@mail.ru**Реквизиты в УФК по Ивановской области:** Департамент финансов Ивановской области (ООО «СОЮЗ АВТОДОР»)Отделение Иваново банка России // УФК по Ивановской области. Г. Иваново, Счет 03225643240000003301БИК 012406500к/с 40102810645370000025лицевой счет № 712Н7218002Аналитический код раздела «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» |
|  |  |
| **ЗАКАЗЧИК:** **Первый заместитель директора Департамента** **дорожного хозяйства и транспорта** **Ивановской области** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Панков А.В. /** **М.П.**  | **ПОДРЯДЧИК:****Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ АВТОДОР»****Генеральный директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Антипов С.В./****МП** |

Приложение № 1

 к Государственному контракту

№ [**0133200001724001360**](https://etp.roseltorg.ru/common/auction/view/id/5282204)**/441** от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Объект закупки: ***Выполнение работ по Устройству недостающего искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области (в рамках капитального ремонта).***

Предмет закупки: ***Выполнение работ по Устройству недостающего искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области (в рамках капитального ремонта).***

Таблица №1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Цена контракта,** **в руб.\*** | **Объем работ** | **Срок (период) выполнения работ** |
| ***Выполнение работ по Устройству недостающего искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области (в рамках капитального ремонта).*** |  | В соответствиис проектной документацией (прилагается) | С даты заключения контракта по 30.08.2025 г., в том числе по этапам1 этап – с даты заключения контракта по 30.10.2024 г.2 этап – с даты заключения контракта по 30.08.2025 г. |

*\*Цена контракта устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.*

* 1. Все материалы и оборудование, используемые в проекте могут иметь эквивалент в указанных технических параметрах (проектная документация прилагается отдельным файлом).

Таблица № 2

**ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ**

 *обязательных при выполнении работ по Устройству недостающего искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области.*

1. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99\*.

2. СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85.

3. СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии.

4. СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция 2.05.03-84\*. Мосты и трубы

5. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строи­тельстве. Часть 1. Общие требования.

6. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строи­тельстве. Часть 2. Строительное производство.

7. СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84

8. СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87.

9. ОДМ 218.6.019.-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

10. ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель (Изм. 1 ИУС 11-86)

11. ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

12. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация.

13. ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия.

14. СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.

15. ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».

16. СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции». Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003

17. ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.

18. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85\*.

19. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*.

20. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция

СНиП 12-01-2004.

21. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95\*.

22. СНиП 1.04.03-85\* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».

23. ГОСТ 34.401-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования

24. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция
СНиП 23-01-99\*.

25. ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов.

26. ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.

27. ГОСТ 5686-2012 Грунты. Методы полевых испытаний сваями.

28. ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемостию.

29. ГОСТ 30672-2012 Грунты. Полевые испытания статическим и динамическим зондированием.

30. ГОСТ 30672 -2012 Грунты. Полевые испытания. Общие положения.

31. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85\*.

32. СП 78. 13330.2012 Автомобильные дороги Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.

33. Правила устройства электроустановок, 7-е издание.

34. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

35. т.п. А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншее.

36. т.п. А172 Прокладка кабелей в каналах.

37. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

38. т.п. 3.407.1-150 Заземляющие устройства ВЛ 0,4-35 кВ.

39. ГОСТ Р 54305-2011 Горизонтальная освещенность от искусственного освещения.

40. т.п. 27.0002 Одноцепные ж.б. опоры ВЛ 6-20 кВ с защищенными проводами.

41. Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов.

42. т.п. 25.0017 Одноцепные, двухцепные переходные ж.б. опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2.

43. Правила охраны электрических сетей напряжением до и свыше 1000 В.

44. Правила пересечения ВЛ связи и радиотрансляционных сетей с линиями электропередач.

45. ГОСТ 21128-83 Системы электроснабжения, сети, источники напряжением до 1000 В.

46. ГОСТ Р 12.3.048-2002 ССБТ. Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности.

47. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.

48. ГОСТ 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

49. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.

50 СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

 51. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

52. ГОСТ 3282-74. Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия.

53. ГОСТ 89-73\*. Роли свинцовые. Технические условия.

54. ГОСТ 3134-78. Уайт-спирит. Технические условия.

55. ГОСТ 9467-75\*. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей.

56. ГОСТ 380-2005. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.

57. ГОСТ 16214-86. Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия.

58. ГОСТ 32484.1-2013. Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения. Конструкционные.

59. ГОСТ 31416-2009. Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия.

60. ГОСТ Р 52087-2003. Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия.

61. ГОСТ 5631-79. Лак БТ-577 и краска БТ-177. Технические условия.

62. ГОСТ 839-80. Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия.

63. ГОСТ 21930-76. Припои оловянно-свинцовые в чушках. Технические условия.

64. ГОСТ 530-2012. Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.

65. ГОСТ 31996-2012. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.

66. ГОСТ 31946-2012. Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия.

67. ГОСТ 12.2.011-2012 ССБТ. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности.

68. ГОСТ 32757-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация.

69. ГОСТ 32758-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения.

70. ГОСТ 32865-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Технические требования.

71. ГОСТ 32866-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования.

72. ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования

73. ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования.

74. ГОСТ 32948-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования.

75. ГОСТ 33151-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения.

76. ГОСТ 33176-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования.

77. ГОСТ 32731-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля.

78. ГОСТ 32755-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ.

79. ГОСТ 32756-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ.

80. ГОСТ 32867-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования.

81. ГОСТ 33385-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры общие требования.

82. ГОСТ 32870-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Технические требования.

83. ГОСТ 32872-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Технические требования.

84. ГОСТ 33174-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования.

85. ГОСТ 32949-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Методы контроля.

86. ГОСТ 32950-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры металлические дорожных знаков. Методы контроля.

87. ГОСТ 32954-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Методы контроля.

88. ГОСТ 33175-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля.

89. ГОСТ Р 55706-2023 Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы

90. ГОСТ Р 54308-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля

*В случае отмены, замены или внесения изменений в технические документы данного перечня в период выполнения работ использовать действующие редакции этих документов.*

**Гарантийные обязательства**

Выполнение работ по Устройству недостающего искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области.

 **- 3 года,** срок начинается с момента подписания акта приемки законченных работ.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** **Первый заместитель директора Департамента** **дорожного хозяйства и транспорта** **Ивановской области** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Панков А.В. /** **М.П.**  | **ПОДРЯДЧИК:****Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ АВТОДОР»****Генеральный директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Антипов С.В./****МП** |

Приложение № 2

 к Государственному контракту

№[**0133200001724001360**](https://etp.roseltorg.ru/common/auction/view/id/5282204)**/441** от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.

Проектная документация

 *(Прилагается в отдельном файле)*

Приложение № 3

 к Государственному контракту

№[**0133200001724001360**](https://etp.roseltorg.ru/common/auction/view/id/5282204)**/441** от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.

**Заказчик:** Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области

**Подрядчик:** ООО **«СОЮЗ АВТОДОР»**

Объект закупки: ***Выполнение работ по Устройству недостающего искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области (в рамках капитального ремонта).***

Предмет закупки: ***Выполнение работ по Устройству недостающего искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области (в рамках капитального ремонта).***

**ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Периоды выполнения работ** | **в ценах****3 квартал 2023 г.,** **в руб.** | **Коэффициент перехода к начальной (максимальной) цене контракта** | **Начальная (максимальная) цена контракта, в том числе НДС,** **в руб.** | **Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены по результатам аукциона** | **Цена контракта, в том числе НДС/** **НДС не облагается ,****в руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Начало работ с даты заключения контракта по 30.08.2025 г. | 203 099 260,00 | 1 | 203 099 260,00 | 1 | 203 099 260,00  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** **Первый заместитель директора Департамента** **дорожного хозяйства и транспорта** **Ивановской области** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Панков А.В. /** **М.П.**  | **ПОДРЯДЧИК:****Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ АВТОДОР»****Генеральный директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Антипов С.В./****МП** |

Приложение № 4

 к Государственному контракту

№[**0133200001724001360**](https://etp.roseltorg.ru/common/auction/view/id/5282204)**/441** от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:** Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области  |  |  |
| **Подрядчик:** ООО **«СОЮЗ АВТОДОР»** |  |  |  |  |  |  |
| Объект закупки: ***Выполнение работ по Устройству недостающего искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области (в рамках капитального ремонта).***Предмет закупки: ***Выполнение работ по Устройству недостающего искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области (в рамках капитального ремонта).*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **График строительно-монтажных работ**.**Выполнение работ по Устройству недостающего искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) части вида работ, отдельного вида работ | Наименование работ | Сроки выполнения работ | Ед. изм | Физический объём работ | Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии | Примечание |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Выполнение работ по Устройству недостающего искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области** | с даты заключения контракта по 30.10.2024г  | Усл. Ед | 0,17495154039 | не предусмотрено |  |
| 2 | с даты заключения контракта по 30.08.2025г. | Усл. Ед. | 0,82504845961 | не предусмотрено |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** **Первый заместитель директора Департамента** **дорожного хозяйства и транспорта** **Ивановской области** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Панков А.В. /** **М.П.**  | **ПОДРЯДЧИК:****Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ АВТОДОР»****Генеральный директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Антипов С.В./****МП** |

Приложение № 5

 к Государственному контракту

№\_[**0133200001724001360**](https://etp.roseltorg.ru/common/auction/view/id/5282204)**/441** от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

**Заказчик:** Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области

**Подрядчик:** ООО **«СОЮЗ АВТОДОР»**

Составлен на основе сметной документации

**Объект закупки: *Выполнение работ по Устройству недостающего искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области (в рамках капитального ремонта).***

**Предмет контракта: *Выполнение работ по Устройству недостающего искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области (в рамках капитального ремонта).***

**ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части вида работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или)части вида работ отдельного вида работ | Сроки выплаты аванса | Размер аванса | Сумма к оплате, руб.\* | Сроки оплаты этапа выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части вида работ отдельного вида работ | Доля выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части вида работ отдельного вида работ в цене Контракта, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | в течение 30 дней с даты получения счета на выплату аванса | 30% | 10 659 758,52 |  |  |
| Выполнение работ по устройству недостающего искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области |  |  | 24 872 769,87 | Не более 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке усиленной квалифицированной подписью, лица имеющего право действовать от имени Заказчика (куратора контракта) | 17 |
| 2 |  | в течение 30 дней с даты получения счета на выплату аванса | 30% | 50 270 019,48 |  |  |
| Выполнение работ по устройству недостающего искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области. |  |  | 117 296 712,13 | Не более 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке усиленной квалифицированной подписью, лица имеющего право действовать от имени Заказчика (куратора контракта) | 83 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** **Первый заместитель директора Департамента** **дорожного хозяйства и транспорта** **Ивановской области** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Панков А.В. /** **М.П.**  | **ПОДРЯДЧИК:****Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ АВТОДОР»****Генеральный директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Антипов С.В./****МП** |

|  |
| --- |
|  Приложение № 6к Государственному контракту №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.**Отчет о привлеченных субподрядчиках из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций\*\*\*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о Контракте с Подрядчиком\* | Информация о договоре с субподрядчиком\*\* | Процент от суммы Контракта Подрядчика, % |
| Наименование организации | Предмет Контракта | № Контракта | Дата заключения Контракта | Дата исполнения Контракта | Сумма по Контракту, руб | Наименование организации | Предмет договора, № договора | Дата заключения договора | Дата исполнения договора | Сумма по договору, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| **Итого:** |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Подрядчик-лицо, заключившее Контракт с Заказчиком\*\*Субподрядчик-лицо, заключившее Контракт с Подрядчиком\*\*\*К Отчету прилагаются документы о заключенных контрактах/договорах с субподрядчиками из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций а также документы, подтверждающие оказание услуг , выполнение работ по таким контрактам/договорам, а именно: копия контракта/договора, копия свидетельства о регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия документа, подтверждающая полномочия лица, подписавшего указанные контракты/договора, копии документов, подтверждающих отнесение юридического лица к субъектам малого предпринимательства и (или) социально ориентированными некоммерческими организациями и т.д. |

 **М.П. М.П.**

Приложение № 7

 к Государственному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.

**РЕГЛАМЕНТ ФОТОФИКСАЦИИ**

**ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДОРОЖНЫХ РАБОТ**

1. **Понятия и определения**

1.1. Фотофиксация – процесс создания цифровых фотоизображений (снимков).

1.2. Фотоизображение (снимок) – получение и сохранение изображения при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы в фотоаппарате.

* 1. Набор фотоизображений (снимков) – комплект фотоизображений (снимков), содержащий дополнительную информацию.
	2. Материалы фотофиксации – систематизированные и упорядоченные наборы фотоизображений (снимков), содержащие дополнительную информацию.
	3. Участок дороги – ремонтируемая часть дороги с указанием названия дороги, а также начала и конца проведения работ.
1. **Общие положения**
	1. Обязанность по осуществлению фотофиксации возлагается на Подрядчика. Фотофиксации подлежат все виды работ, в том числе и скрытые работы.
	2. Фотофиксация работ осуществляется представителем Подрядчика по мере выполнения ремонтных работ с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать цветные фотоизображения (снимки), которые подробно отражают характерные параметры объекта и факт (результат) выполнения соответствующих работ.
2. **Требования к фотофиксации**
	1. Формат фотоизображения (снимка) должен быть: \*.jpeg, \*.pdf, \*.tiff, соотношение сторон 4:3 или 16:9, цветное изображение, разрешение (размер изображения в пикселах) не менее 1920\*1080, без использования цифрового увеличения (зума).
	2. Масштаб фотоизображения (снимка) должен быть выбран таким образом, чтобы возможно было подробно просмотреть характерные параметры, подтверждающие объем и (или) качество выполненных работ, а также используемые при выполнении работ материалы.
	3. Количество наборов фотоизображений на 1 полный километр – 2 набора, на 1 неполный километр – 1 набор.
	4. Фотофиксацию необходимо осуществлять на объектах вне салона транспортного средства, а также вне зданий и сооружений.
	5. Лицо, осуществившее фотофиксацию, обязано оценить качество сделанного фотоизображения (снимка). В случае некачественной съемки, данное лицо должно произвести повторную съемку с изменением параметров фотоаппарата, применением дополнительного освещения, изменением ракурса или масштаба съемки и прочее.
	6. При фотофиксации должна быть идентифицирована окружающая обстановка фотографируемой точки с наличием видимых ориентиров, привязка к местности (дорожные знаки, здания и иные постройки, остановочные пункты, барьерное ограждение, километровые столбы, труб, автобусных остановок и других элементов).
3. **Оформление материалов фотофиксации**
	1. Все фотоизображения (снимки) систематизируются и упорядочиваются Подрядчиком путем формирования наборов фотоизображений (снимков) с указанием дополнительной информации, на основании наборов фотоизображений (снимков) формируются материалы фотофиксации с указанием дополнительной информации, в соответствии с Приложением 1 к настоящему Регламенту.

Поле с дополнительной информацией должно занимать не более 20 (двадцати) процентов от общей площади страницы, на которой представляется фотоизображение.

4.2. На странице, содержащей фотоизображение (снимок), должно быть поле с дополнительной информацией, в котором указывается:

1) порядковый номер фотоизображения (сквозная нумерация);

2) полное наименование подрядной организации (субподрядной организации при необходимости);

3) номер и дата Контракта;

4) дата и время, когда было сделано фотоизображение (снимок);

5) пикетное положение выполненных работ.

6) наименование вида работ.

Подписи п.1-п.6 осуществляются под снимком.

Набор фотоизображений (снимков) должен содержать поле с дополнительной информацией, в котором указывается:

1. порядковый номер набора (сквозная нумерация);
2. полное наименование подрядной организации (субподрядной организации при необходимости);
3. номер и дата Контракта (субподрядного договора);
4. название объекта, с указанием начала и конца участка (км +);

Подписи п.1-п.4 осуществляются на титульной странице набора фотоизображений (снимков).

Материалы фотофиксации должны содержать поле с дополнительной информацией, в котором указывается:

1. полное наименование подрядной организации (субподрядной организации при необходимости);
2. номер и дата Контракта;

Подписи п.1-п.2 осуществляются на титульной странице материалов фотофиксации к соответствующему объекту.

* 1. Подрядчик обязан представить материалы фотофиксации Заказчику в распечатанном виде и на электронном носителе, в формате либо Microsoft Power Point, либо Microsoft Word, изображение должно быть цветным, формата не менее 50% от «А4».

Размер 1 (одного) файла в электронном виде не должен превышать 50 Мб.

* 1. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней, со дня следующего за днем получения материалов фотофиксации, рассматривает полученные материалы фотофиксации на предмет возможности применения их в качестве подтверждения выполненных работ. В случае, если Заказчик принял решение, что материалы фотофиксации являются некачественными, в течение 2 (двух) рабочих дней уведомляет Подрядчика о необходимости устранения выявленных замечаний. Подрядчик в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления Заказчиком обязан устранить выявленные замечания и повторно представить исправленные материалы фотофиксации Заказчику. В случае, если подрядчик в установленный срок не представляет исправленные материалы фотофиксации, обязанность по их представлению считается не исполненной Подрядчиком.
1. **Требования к хранению и использованию документов**
	1. Материалы фотофиксации хранятся Заказчиком в течение 5 (пяти) лет.
	2. Материалы фотофиксации по письменному запросу контрольных органов Ивановской области выдаются Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней в электронном или бумажном виде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1 этап**Подготовка наборов фотоизображений | Фотоизображение1) порядковый номер фотоизображения (сквозная нумерация);2) полное наименование подрядной организации;3) номер и дату Контракта;4) дату и время, когда было сделано фотоизображение (снимок); 5) пикетное положение выполненных работ.6) наименование вида работ.Фотоизображение1) порядковый номер фотоизображения (сквозная нумерация);2) полное наименование подрядной организации;3) номер и дату Контракта;4) дату и время, когда было сделано фотоизображение (снимок); 5) пикетное положение выполненных работ.6) наименование вида работ.**Набор фотоизображений № п/п**1. порядковый номер набора (сквозная нумерация);
2. полное наименование подрядной организации;
3. номер и дата Контракта;
4. название объекта, с указанием начала и конца участка (км +);

Фотоизображение1) порядковый номер фотоизображения (сквозная нумерация);2) полное наименование подрядной организации;3) номер и дату Контракта;4) дату и время, когда было сделано фотоизображение (снимок); 5) пикетное положение выполненных работ.6) наименование вида работ. |  |
| **2 этап**Подготовка материалов фотофиксации | **Набор фотоизображений № п/п**1. порядковый номер набора (сквозная нумерация);
2. полное наименование подрядной организации;
3. номер и дата Контракта;
4. название объекта, с указанием начала и конца участка (км +);

**Набор фотоизображений № п/п**1. порядковый номер набора (сквозная нумерация);
2. полное наименование подрядной организации;
3. номер и дата Контракта;
4. название объекта, с указанием начала и конца участка (км +);

**Материалы фотофиксации**1. Наименование подрядчика
2. № и дата Контракта

**Набор фотоизображений № 1**1. Порядковый номер набора
2. Наименование подрядчика
3. № и дата контракта
4. дата и время
5. Участок дороги
6. наименование вида работ
7. **Набор фотоизображений № 2**Наименование подрядчика
8. № и дата контракта
9. ядчика
10. № и дата контракта
11. дата и время
12. Участок дороги
13. наименование вида работ
 |  |

1. Размер штрафа устанавливается Контрактом как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042. [↑](#footnote-ref-1)
2. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. От 3012.2021) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ( с изм. и доп, вступ. В силу с 01.01.2022) [↑](#footnote-ref-2)
3. Постановление Правительства РФ от 20.12.2021 г. №2369 «О требованиях к банкам и фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондами поручительства) для целей осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства РФ (ред. от 31.12.2021 [↑](#footnote-ref-3)
4. Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 №1005 (ред. от 20.12.2021) «О независимых гарантиях. Используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ( вместе с «Дополнительными требованиями к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, «Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра независимых гарантий», «Правилами формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий») [↑](#footnote-ref-4)
5. Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Дополнительными требованиями к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра независимых гарантий», «Правилами формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий»). [↑](#footnote-ref-5)