Муниципальный контракт № 241-2025

**на разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде по объекту «Ликвидация (рекультивация) хранилища огарков, расположенного на территории г. Заволжска Ивановской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Заволжск | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. |

 **Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области**, именуемая дальнейшем **«Заказчик»**, в лице временно исполняющего полномочия Главы Заволжского муниципального района Бусурина Валерия Станиславовича, действующего на основании Устава и Решения Совета Заволжского муниципального района от 27.11.2024 № 54, с одной стороны**,** и Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕСТАВРАТОР»*,* именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице генерального директора Костина Никиты Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые **«Стороны»**, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0133200001725000241 от 25.02.2025 г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. **Предмет контракта**

 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде по объекту «Ликвидация (рекультивация) хранилища огарков, расположенного на территории г. Заволжска Ивановской области» (далее по тексту – проектно-сметная документация) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик – принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Идентификационный код закупки: 253371000230437030100100370017112244.

1.3. Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта до 26 декабря 2025 года, в том числе:

Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 30.11.2025г.

Срок проведения инженерных изысканий и проектных работ до 01.07.2025 г.

Срок приемки: в соответствии с разделом 6 контракта.

Срок оплаты: в соответствии с разделом 4 контракта.

1.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы.

1.5. Место выполнения работ: Хранилище огарков, расположено на земельном участке в кадастровом квартале 37:04:040302 (Ивановская область, г. Заволжск, ул. Заводская, д. 1).

 1.6. Работа состоит из последовательно реализуемых процедур:

- проведение инженерных изысканий;

- разработка проекта работ по ликвидации (рекультивации) накопленного вреда окружающей среде;

 - прохождения всех экспертиз (в том числе получение положительного заключения государственной экологической экспертизы, экспертизы определения сметной стоимости в соответствие с действующим законодательством).

## Цена контракта, порядок и срок оплаты

 2.1. Цена настоящего Контракта составляет **5 415 879,12 (Пять миллионов четыреста пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 12 копеек**, в том числе НДС – 5 %, что составляет 257 899,01 (Двести пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто девять) руб. 01 коп.

 Уменьшение суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

 2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим контрактом. При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом, в том числе в соответствии со статьей 34 и статьей 95 Закона о контрактной системе.

2.3. Цена Контракта формируется с учетом затрат на организацию и проведение проектных работ, прохождение всех экспертиз, а также уплату налогов (в т. ч. НДС), сборов и других обязательных платежей.

Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

2.4. Срок оплаты Заказчиком выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения контракта (при наличии) составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документа о приемке, подписанного усиленной электронной подписью лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика в единой информационной системе. Оплата производится Заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Авансирование не предусмотрено.

Документы для оплаты Заказчиком выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения контракта (при наличии) формируются с использованием функционала ЕИС, в соответствии с Законом о контрактной системе, регламентом функционирования ЕИС.

2.5. Заказчиком не принимаются и не оплачиваются любые виды работ и затраты, произведенные подрядчиком сверх установленной стоимости работ по контракту и лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7. Подрядчик, применяющий упрощенную систему налогообложения, в случае привлечения для выполнения работ по настоящему Контракту субподрядных организаций, расчеты по оплате налогов субподрядным организациям производит самостоятельно, за счет собственных средств, без изменения объемов и стоимости работ.

2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту Заказчик вправе произвести оплату путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафов).

 2.9. Источник финансирования: бюджет Заволжского муниципального района.

2.10. Валютой платежа является российский рубль.

1. **Проектная и техническая документация**

3.1. При исполнении Контракта **Стороны** руководствуются действующими на время выполнения работ нормами ГОСТ, СНиП, СП, ПУЭ, ТУ, ТСН, СанПин и другими действующими нормами и правилами.

3.2. С даты приемки результатов выполнения работ по Контракту исключительные права на результаты таких работ принадлежат муниципальному образованию «Заволжский муниципальный район Ивановской области», от имени которого выступает Заказчик.

 3.3. Результатом выполненной работы по контракту является проектно - сметная документация с результатами инженерных изысканий и положительных заключений соответствующих экспертиз.

**4. Порядок сдачи и приемки работ**

4.1. Приемка выполненных работ осуществляется после получения положительных заключений необходимых экспертиз, получения необходимых разрешений, выданных специально уполномоченными органами и полного комплекта проектно-сметной документации, и передачи Заказчику Подрядчиком проектно-сметной документации в полном объеме.

4.2. До подачи Подрядчиком проектно - сметной документации на государственную экологическую экспертизу, экспертизу определения сметной стоимости Подрядчик передает сопроводительным письмом на согласование Заказчику проектно - сметную документацию. В случае обнаружения недостатков Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика, который обязан в установленный Заказчиком срок устранить недостатки и повторно передать Заказчику проектно - сметную документацию на согласование.

4.3. Проектно - сметная документация должна сопровождаться (загрузка документации в орган, уполномоченный на проведение государственной экологической экспертизы, экспертизы определения сметной стоимости по доверенности Заказчика, устранение замечаний до получения положительного заключения) Подрядчиком при прохождении государственной экологической экспертизы и экспертизы определения сметной стоимости в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Проектно-сметная документация проходит проверку достоверности определения сметной стоимости работ по ликвидации (рекультивации) в случаях, предусмотренных статьёй 49 Градостроительного кодекса РФ.

4.5. Оплата стоимости необходимых экспертиз осуществляется Подрядчиком.

4.6. Приемка выполненных работ производится единовременно. Подрядчик в течение 5 рабочих дней после завершения работ, предусмотренных Контрактом, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

4.7. Документ о приемке формируется в соответствии с требованиями, предусмотренными [подпунктом "а" пункта 1 части 2 статьи 51](file:///Y%3A%5C%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%5C%D0%A4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0.docx#sub_51211) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

4.8. Документ о приемке, размещаемый в единой информационной системе, должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную [подпунктами "а"](file:///Y%3A%5C%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%5C%D0%A4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0.docx#sub_431101), ["г"](file:///Y%3A%5C%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%5C%D0%A4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0.docx#sub_431104) и ["е" части 1 статьи 43](file:///Y%3A%5C%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%5C%D0%A4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0.docx#sub_431106) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

е) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с [частью 3 статьи 5](file:///Y%3A%5C%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%5C%D0%A4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0.docx#sub_503) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При этом такой документ о приемке формируется с использованием единой информационной системы не ранее даты получения положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации.

4.9. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

К документу о приемке, прилагается скан-копия положительного заключения государственной экологической экспертизы проектно-сметной документации и скан-копия положительного заключения экспертизы сметной стоимости объекта, которые являются его неотъемлемой частью.

4.10. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.11. В течение двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик проверяет предоставленные Подрядчиком документы и осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.12. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемочной комиссии, приемка выполненных работ осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 4.6. контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

 б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с [подпунктом "а"](#Par1) настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с [подпунктом "а"](#Par1) настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

4.13. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии таких документов о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель).

4.14. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью.

4.15. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.16. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.17. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу выполненных работ в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

 4.18. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчикомнесет Подрядчик.

**5. Гарантии качества**

5.1. Гарантийный срок на проектно - сметную документацию распространяется на весь срок выполнения работ по объекту «Ликвидация (рекультивация) хранилища огарков, расположенного на территории г. Заволжска Ивановской области».

5.2. Качество выполненной работы должно соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

5.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от технического задания.

5.4. В случае обнаружения недостатков (дефектов) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном для направления уведомлений пунктом 13.1 Контракта.

5.5. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

5.6. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить соответствующий акт без участия Подрядчика.

**6. Права и обязанности подрядчика.**

Обязанности Подрядчика:

 6.1. Соответствовать в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах деятельности.

 6.2. Оформить все требуемые разрешения, согласования и утверждения на выполняемые работы.

 6.3. Производить работы в полном соответствии с утвержденным Техническим заданием на проектирование (Приложение 1) и действующими государственными стандартами, СНиП, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами.

 6.4. Проектную документацию разработать в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель».

В состав проектно - сметной документации дополнительно включить:

- материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду, разработанные согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 1644 от 28.11.2024 г.

Проектно-сметная документация должна быть представлена одним комплектом (пакетом) и иметь единый сводный сметный расчет. Деление документации допускается по томам, разделам, книгам.

Сметную документацию представить на бумажном носителе в 3-х экземплярах и в электронном виде, формат файлов – АРПС – 1.10.

 6.5. Передать Заказчику следующее количество экземпляров проектно-сметной документации в соответствии с графиком производства работ:

* отчет об инженерно-геодезических изысканиях – 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе на CD диске в файлах PDF, JPG, а также в редактируемом виде в файлах формата DWG, DOC, XLS и др.;
* отчет об инженерно-гидрогеологических изысканиях (в том числе отчет об инженерно-гидрологических изысканиях) – 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (на CD диске в файлах PDF, JPG, а также в редактируемом виде в файлах формата DWG, DOC, XLS и др.);
* отчет об инженерно-экологических изысканиях – 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе на CD диске в файлах PDF, JPG, а также в редактируемом виде в файлах формата DWG, DOC, XLS и др.;
* Проект рекультивации земель – 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (на CD диске в файлах PDF, JPG, а также в редактируемом виде в файлах формата DWG, DOC, XLS и др.);
* материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду– 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (на CD диске в файлах PDF, JPG, а также в редактируемом виде в файлах формата DWG, DOC, XLS и др.).
* положительное заключение государственной экологической экспертизы Документации 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (на CD диске в файлах PDF, JPG, а также в редактируемом виде в файлах формата DWG, DOC, XLS и др.);

- положительное заключение экспертиза определения сметной стоимости объекта в соответствии с действующим законодательством 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (на CD диске в файлах PDF, JPG, а также в редактируемом виде в файлах формата DWG, DOC, XLS и др.).

 6.6. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при согласовании проекта до сдачи на государственную экспертизу и в течение гарантийного срока.

 6.7. Выполнить весь комплекс работ в полном объеме в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать их Заказчику по акту приемки выполненных работ.

 6.8. В кратчайшие сроки устранить замечания, выявленные при прохождении экспертиз.

 6.9. Подрядчику своевременно предоставить Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

 6.10. Надлежащим образом исполнять иные принятые на себя обязательства по настоящему Контракту.

 6.11. Назначить уполномоченного представителя Подрядчика и представить Заказчику приказы о назначении уполномоченного представителя в первый рабочий день, следующий за датой заключения Контракта.

6.12. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения контракта не позднее 30 календарных дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставления соответствующего обеспечения, но не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение в соответствии с частью 30 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе.

6.13. В случае, если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, то обязан:

а) Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) **в объеме 30 (тридцати) процентов от цены контракта.**

б) Представить заказчику в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем следующие документы:

- декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

- копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную подрядчиком.

в) В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в подпункте «б» настоящего пункта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

г) Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (результаты работ), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (результатов работы), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

д) Представлять заказчику в течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем следующие документы:

- копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

- копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае, если договором, заключенным между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренных контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанные документы представляются заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

е) Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

- за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте;

- за представление документов, указанных в подпунктах «б», «в», «д» настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков.

6.14. Предоставить Отчет о привлеченных субподрядчиках из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (Приложение №4, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта), который сдается нарочно по почтовому адресу Заказчика, указанному в разделе 15 Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения выполнения каждого этапа на электронном и бумажном носителях.

6.15. В случае, если Подрядчик является субъектом малого предпринимательства или социально-ориентированной некоммерческой организацией, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта представить Заказчику оригиналы документов, подтверждающих принадлежность Подрядчика к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям или  декларацию о принадлежности Подрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати).

6.16.Подрядчик, его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами по проектированию.

*Права Подрядчика:*

6.17. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ, являющихся предметом настоящего Контракта третьих лиц (субподрядчиков).

 Подрядчик несет передЗаказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в полном объеме. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, ущерб причиненные привлеченными им третьими лицами при исполнении ими настоящего контракта.

6.18. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Заказчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.

6.19. Осуществлять иные права, предоставленные Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

**7. Права и обязанности Заказчика.**

*Обязанности Заказчика:*

7.1. Организовать приёмку выполненных Работ по Контракту.

7.2. При наличии оснований, направлять Подрядчику претензию об уплате штрафных санкций (неустоек, штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту;

7.3. Оплатить Подрядчику фактически выполненные объемы работ согласно документу о приемке в пределах цены Контракта.

7.4. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

7.5. Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

 7.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

 7.7. Надлежащим образом исполнять иные принятые на себя обязательства по настоящему Контракту.

*Права Заказчика:*

7.8. Давать Подрядчику обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках выполнения условий настоящего Контракта;

7.9. Требовать безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков в работе;

7.10. Требовать возмещения вреда, причиненного Заказчику, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту или вреда, причиненного работниками Подрядчика в процессе выполнения работ по Контракту;

7.11. По решению Заказчика для приёмки выполненных работ может создаваться приёмочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

7.12. Иные права, предусмотренные настоящим контрактом, и действующим законодательством о контрактной системе, в том числе право на односторонний отказ от исполнения контракта.

**8. Ответственность сторон**

8.1. Ответственность Заказчика и Подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, является обязательным условием и регулируется настоящим разделом контракта.

8.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком, обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Настоящий раздел контракта устанавливает порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (далее - штраф).

8.8. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9 *Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)* (далее - Правил),[[1]](#footnote-1) за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

*8.9.[[2]](#footnote-2) За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет* ***5 000,00 (Пять тысяч)*** ***рублей, 00 копеек,*** *и устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.*

*8.9.1..[[3]](#footnote-3) За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом устанавливается в следующем порядке:*

*а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:*

*10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*

*5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

*б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:*

*10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*

*5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).*

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.11. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.15. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойки.

8.16. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.17. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.18. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, в области государственной охраны, государственного управления в области обеспечения безопасности Российской Федерации, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ), такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

**9. Обеспечение исполнения Контракта**

9.1. Размер обеспечения исполнения Контракта **5% от начальной (максимальной цены) контракта, а именно: 270 793,96 (Двести семьдесят тысяч семьсот девяносто три) рубля 96 копеек.** В случае предложения Подрядчиком в ходе цены Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на реквизиты Заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

*9.3. Срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе* ***не более пятнадцати дней*** *с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с момента подписания сторонами итогового документа о приемке (без претензий со стороны Заказчика).*

9.4. В качестве обеспечения исполнения Контракта принимается независимой гарантия, выданная банком, или иной организацией, которая соответствует требованиям, установленным в статье 45 Закона о контрактной системе, (при наличии) требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

9.5. Независимая гарантия должна соответствовать дополнительным требованиям к независимой гарантии, установленным Правительством Российской Федерации.[[4]](#footnote-4) В независимую гарантию включается ***условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму*** по независимой гарантии ***не позднее десяти рабочих дней*** со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

9.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик, вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7.2](#Par4) и [7.3](#Par6) статьи 96 Закона о контрактной системе.

9.6.1. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные обязательства с фиксированной ценой и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7.2](#Par4) и [7.3](#Par6) статьи 96 Закона о контрактной системе.

9.6.2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком, обязательств по выполнению работы (ее результатов) и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

9.6.3. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона о контрактной системе уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, а также приемки заказчиком выполненной работы (ее результатов) в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

9.7. Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств по обеспечению исполнения контракта:

155412, г. Заволжск, ул. Мира, д.7, тел. факс 8-49333-6-00-49

ИНН 3710002304, КПП 370301001

Финансовый отдел администрации Заволжского муниципального района (Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области л/с 05333009650),

Банк: Отделение Иваново Банка России//УФК по Ивановской области г. Иваново

р/сч 03232643246050003300 БИК – 012406500

Кор./сч.- 40102810645370000025

Адрес электронной почты - 37zavadm@ivreg.ru

**10. Обстоятельства непреодолимой силы**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.3. Если Стороны не смогут в течение 30 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.

**11. Срок действия Контракта, его изменение и порядок расторжения**

11.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

11.2. Настоящий контракт прекращает свое действие: исполнением сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, в случае одностороннего отказа от исполнения Контракта; по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

11.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

11.4. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.6. Изменение условий Контракта оформляется в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

11.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта устанавливается Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. В настоящий контракт включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями статьи 95 Закона о контрактной системе.

11.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

11.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.11. В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

11.12. Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.

11.13. Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

**12. Порядок рассмотрения споров**

12.1. Настоящий Контракт может быть изменен, расторгнут на основании действующего законодательства РФ.

12.2. Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которые становятся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязано дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

12.3. Споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в случае не достижения сторонами согласия по спорным вопросам.

**13. Прочие условия**

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме посредством ЕИС, а при невозможности - с доставкой нарочным или по почте по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 14 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с доставкой нарочным, с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой соответственно получателя, почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 51 Федерального закона о контрактной системе.

13.3. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменениях юридического адреса и банковских реквизитов.

13.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности, принадлежат Заволжскому муниципальному району Ивановской области, от имени которого выступает Заказчик.

13.6. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – График выполнения работ.

Приложение № 3 – Отчет о привлеченных субподрядчиках.

**14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон**

**Заказчик:**

**Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области**

155412, г. Заволжск, ул. Мира, д.7, тел./ факс 8-49333-6-00-49

ИНН- 3710002304, КПП 370301001

Финансовый отдел администрации Заволжского муниципального района (Администрация

Заволжского муниципального района Ивановской области л/с 03333009650),

Банк: Отделение Иваново Банка России//УФК по Ивановской области г. Иваново

р/сч 03231643246050003300

БИК – 012406500

Кор./сч. - 40102810645370000025

ОГРН 1023701592749 ОКТМО-24605101

ОКПО 04027131, ОКОГУ 3300100

ОКАТО 24205501000

Адрес электронной почты - 37zavadm@ivreg.ru

**ВрИП главы Заволжского муниципального района:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.С. Бусурин/**

 /Подписано ЭП/

**Подрядчик:**

**Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕСТАВРАТОР»**

Юридический адрес: 105064, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный,

ул. Земляной вал, д.7, помещ. 2/4

Почтовый адрес: 105064, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный,

ул. Земляной вал, д.7, помещ. 2/4

ИНН: 7728485152, КПП: 770901001

ОГРН: 1197746544786

р/сч.: 40702810702500049790 ООО «Банк Точка», г. Москва

БИК: 044525104

к/сч.: 30101810745374525104

Адрес электронной почты: ooostroyr@mail.ru

Телефон: 7 3433422777

**Генеральный директор ООО «СТРОЙРЕСТАВРАТОР»:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Н.А. Костин/**

 /Подписано ЭП/

Приложение № 1

 к муниципальному контракту

№ 241-2025

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на разработку проекта работ по ликвидации (рекультивации) накопленного вреда окружающей среде по объекту «Ликвидация (рекультивация) хранилища огарков, расположенного на территории г. Заволжска Ивановской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги | Тип позиции: работа |
| Код позиции |  |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения  | Количество(объем работы, услуги) |
| Разработка проекта работ по ликвидации (рекультивации) накопленного вреда окружающей среде по объекту «Ликвидация (рекультивация) хранилища огарков, расположенного на территории г. Заволжска Ивановской области» | 71.12.19.100 | Разработка проекта работ по ликвидации (рекультивации) накопленного вреда окружающей среде по объекту «Ликвидация (рекультивация) хранилища огарков, расположенного на территории г. Заволжска Ивановской области» | В соответствии с описанием объекта закупки | Условная единица | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| 1 | Наименование работ | Разработка проекта работ по ликвидации (рекультивации) накопленного вреда окружающей средепо объекту «Ликвидация (рекультивация) хранилища огарков, расположенного на территории г. Заволжска Ивановской области»  |
| 2 | Место нахождения объектов | Хранилище огарков расположено на земельном участке в кадастровом квартале 37:04:040302 (Ивановская область, г. Заволжск, ул. Заводская, д. 1). |
| 3 | Основание выполнения работ | Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;Государственная программа Ивановской области «Охрана окружающей среды Ивановской области», утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 452-п; Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»Постановление администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 27.10.2022 № 380-п «Об утверждении муниципальной программы Заволжского муниципального района «Охрана окружающей среды на территории Заволжского муниципального района». |
| 4 | Наименование Заказчика | Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области. 155412, Ивановская область, г. Заволжск, ул. Мира, д. 7. |
|  | Цель выполнения работ | Разработка проектных материалов, для последующего проведения по ним работ по очистке загрязненной территории  |
| 5 | Задачи, поставленные в рамках выполнения работ | - проведение инженерных изысканий в целях уточнения характеристик объекта размещения отходов для получения исходных данных на разработку проектной документации;- разработка на основании проведенных изысканий проекта работ по ликвидации (рекультивации) накопленного вреда окружающей среде по объекту «Ликвидация (рекультивация) хранилища огарков, расположенного на территории г. Заволжска Ивановской области» |
| 6 | Общие данные по объектам | Хранилище огарков предположительно образовалось в результате производства серной кислоты на бывшем Заволжском химическом заводе им. М.В. Фрунзе.Объект не является объектом капитального строительства в соответствии с п.10 ст.1 Градостроительного кодекса РФ.Объект расположен в непосредственной близости от Горьковского водохранилища у границы прибрежной защитной полосы в 300 м от уреза воды.По имеющимся данным объем отходов составляет - 9000 м3 (9900 т). Класс опасности – 3,4, площадь – 3000 кв.м.Примерный состав отходов:Химические отходы в виде остатков сырья – 3, 4 класс опасности.Объем отходов, состав, глубину и класс опасности необходимо уточнить в рамках проведения инженерных изысканий. |
| 7 | Общие требования к выполнению работ | В ходе выполнения работ должен быть разработан проект работ по ликвидации (рекультивации) накопленного вреда окружающей среде по объекту «Ликвидация (рекультивация) хранилища огарков, расположенного на территории г. Заволжска Ивановской области» в объеме проектной документации, соответствующем Постановлению Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», получены положительные заключения необходимых экспертиз, предусмотренных действующим законодательством.Перед началом проведения работ необходимо разработать программы проведения инженерных изысканий, которые подлежат согласованию с Заказчиком до начала проведения полевого этапа инженерных изысканий.В ходе выполнения работ при проведении инженерных изысканий осуществлять фото- и видеофиксацию скрытых работ.Полевой этап изысканий, отбор проб и образцов проводить в присутствии представителя администрации Заволжского муниципального района (самостоятельно допускается по согласованию с Заказчиком).По требованию Заказчика предоставлять всю необходимую информацию о ходе проводимых работ.В рамках проведения инженерных изысканий на объекте необходимо осуществить:- инженерно-геодезические изыскания;- инженерно-геологические изыскания;- инженерно-экологические изыскания.Подрядчик должен организовать и координировать работу по выполнению инженерно-геологических изысканий в объеме, необходимом для разработки проектных решений. Объем изысканий уточнить при составлении программы изысканий.При проведении инженерно-экологических изысканий необходимо руководствоваться требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-102-97, а также ГОСТ 17.4.3.01-2017.При проведении инженерно-геодезических изысканий необходимо руководствоваться требованиями СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ». |
| 998 | Состав проектных работ | Согласно Постановлению Правительства РФ Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» проектная документация должна включать: **I раздел. Пояснительная записка, содержащая:**1.1. Описание исходных условий рекультивируемых земель, их площадь, месторасположение, степень и характер деградации земель, в том числе:1.1.1. Инженерно-геодезические изыскания, топографическую съемку в пределах зоны негативного воздействия на окружающую среду по периметру с нанесением на ней имеющейся древесной растительности, жилых домов, инженерной инфраструктуры (линии электропередач, сети связи);1.1.2. Результаты геологических и гидрогеологических изысканий, содержащие план расположения шурфов (скважин), геологические (литологические) профили и рекомендации по инженерной защите компонентов окружающей среды при проведении проектируемых работ:а) Организация 5 (пяти) исследовательских скважин глубиной не менее 17 метров каждая. В процессе проведения инженерно-геологических изысканий необходимо установить качественные характеристики грунтов (в том числе фильтрующие свойства грунтов и состав подстилающих пород), находящихся в основании участка рекультивации на глубину не менее 17 метров. б) Определение уровня залегания грунтовых вод;в) Отбор проб грунтов для определения физико-механические свойств грунтов, химический анализ грунтовых вод и грунтов. 1.1.3. Информация о компонентах природной среды, на которые оказывает негативное воздействие объект, степень такого воздействия, характер деградации земель, результаты инженерно-экологических изысканий, в том числе:* сведения о видовом разнообразии растительного и животного мира;
* сведения о загрязняющих веществах, содержащихся в грунтах под объектом и прилегающей территории (определить полный перечень загрязняющих веществ);
* исследования почвенных проб в соответствии с СанПин 1.2.3685-21, МУ 4266-87, ГОСТ 17.4.4.02-2017;
* газохимические исследования (состав и свойства образующегося биогаза);
* исследование одной пробы воды из р. Волга в районе расположения объекта, на определение количественного содержания загрязняющих веществ согласно ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб».
* определение площади распространения загрязнения от объекта, произвести оконтуривание очагов загрязнения, с построением картографических материалов;
* определение глубины объекта и загрязнённых химическими веществами грунтов, построения профиля загрязнения;
* исследования загрязненности атмосферного воздуха в районе объекта;
* обработка результатов измерений и исследований.
* определение площади, подверженной химическому загрязнению, на которой необходимо проведение рекультивационных работ;
* лабораторно-аналитические исследования подземных вод (количественный и качественный химический анализ отобранных проб);
* лабораторно - аналитические исследования почво -грунтов (количественный и качественный химический анализ отобранных проб) согласно ГОСТ 17.4.4.02-2017;
* лабораторно-аналитические исследования почво - грунтов (санитарно-биологические исследования).

1.1.4. Информацию о классификационных признаках (происхождение, состав, агрегатное и физическое состояние) и классе опасности отходов, расположенных на объекте, в том числе:* определение площади земель, занятой отходами;
* определение объема или массы загрязняющих веществ, отходов и их классов опасности для окружающей среды.

 1.2. Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится рекультивация, сведения о границах земель, подлежащих рекультивации, в виде их схематического изображения на кадастровом плане территории или на выписке из Единого государственного реестра недвижимости;1.3. Сведения об установленном целевом назначении земель и разрешенном использовании земельного участка, подлежащего рекультивации;1.4. Информацию о правообладателях земельных участков;1.5. Сведения о нахождении земельного участка в границах территорий с особыми условиями использования (зоны с особыми условиями использования территорий, особо охраняемые природные территории, территории объектов культурного наследия Российской Федерации, территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации), а также в границах первой - шестой подзон приаэродромной территории, в границах водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы, округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, рыбохозяйственной заповедной зоны.**II раздел. Эколого-экономическое обоснование рекультивации земель, содержащее:**2.1. Экологическое и экономическое обоснование планируемых мероприятий и технических решений по рекультивации земель, с учетом целевого назначения и разрешенного использования земель после завершения рекультивации;2.2. Описание требований к параметрам и качественным характеристикам работ по рекультивации земель, 2.3. Обоснование достижения запланированных значений физических, химических и биологических показателей состояния почв и земель по окончании рекультивации земель.**III раздел. Содержание, объемы и график работ по рекультивации земель, включающий:**3.1. Состав работ по рекультивации земель, определяемый на основе результатов обследования земель, которое проводится в объеме, необходимом для обоснования состава работ по рекультивации, включая почвенные и иные полевые обследования, лабораторные исследования, в том числе физические, химические и биологические показатели состояния почв, а также результатов инженерно-геологических изысканий;3.2. Описание последовательности и объема проведения работ по рекультивации земель, в том числе:3.2.1. Схема планировочной организации земельного участка (включает исходный план на момент начала производства работ по проектированию; генплан объекта после рекультивации);* + 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения;
		2. Система водоснабжения (включает сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения, сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах, схемы систем водоснабжения) (при необходимости по согласованию с Заказчиком);
		3. Система водоотведения (включает сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод, решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков, решения по сбору и отводу дренажных вод) (при необходимости по согласованию с Заказчиком);

2.2.5. Технологическая часть (включает технологию проведения технического и биологического этапов рекультивации; схему перемещения отходов и загрязненного грунта (при необходимости); планировании территории с водоотведением поверхностных стоков и фильтрата; выбор материалов используемого оборудования; мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий их воздействия на экосистему региона; мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов); 2.2.6. Проект организации строительства (при необходимости по согласованию с Заказчиком);2.2.7.Перечень мероприятий по охране окружающей среды (включает результаты оценки воздействия объектов на окружающую среду, мероприятия по рекультивации нарушенных земельных участков и почвенного покрова, мероприятия по охране недр, программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы в процессе выполнения проектируемых работ);2.2.8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (включает план недопущения возгораний).3.3. Сроки проведения работ по рекультивации земель, в том числе планируемые сроки окончания работ по рекультивации земель.**IV раздел. Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ по рекультивации земель, консервации земель,** содержащий локальные и сводные сметные расчеты затрат по видам и составу работ по рекультивации земель. Сметные расчеты на отдельные виды затрат, сводный сметный расчет стоимости работ с приложением пояснительной записки. Разработка сметной документации осуществляется в действующей нормативной базе ФСНБ – 2020 - 2022 года (с изменениями 1-13).**V. Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельностью.****VI. Рабочая документация** 1. Проект производства работ;
2. Раздел Охрана труда (включает организацию и условия труда работников, проводящих работу по ликвидации и рекультивации объекта).
 |
| 9 | Особые условия | 1. Документацию необходимо выполнить в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами и ведомственными стандартами.2. В проектной документации необходимо проработать вопрос об источниках материалов для устройства рекультивационного покрытия и их доставке, исходя из соображений технической, экологической и экономической безопасности (данный вопрос согласовывается с Заказчиком).3. Подрядчик выступает в качестве генеральной подрядной организации на выполнение всех видов проектно-изыскательских работ.4. Стоимость работ по рекультивации объекта должна быть определена в базовых и текущих ценах.5. Подрядчик организует проведение всех необходимых изысканий, анализов, замеров и осуществляет получение исходных данных собственными силами и за свой счет в аттестованной и аккредитованной лаборатории.6. Подрядчик осуществляет согласование проектной документации в установленном порядке с прохождением необходимых экспертиз и получением необходимых разрешений, выданных специально уполномоченными органами. Прохождение указанных государственных экспертиз оплачивается Исполнителем (проектной организацией).7. Приёмка работ по данному контракту производится после получения заказчиком положительных заключений необходимых экспертиз, получения необходимых разрешений, выданных специально уполномоченными органами и документации. |
| 10 | Требования к оформлению документации | Проектная документация должна быть представлена одним комплектом (пакетом) и иметь единый сводный сметный расчет. Деление документации допускается по томам, разделам, книгам.Сметную документацию представить на бумажном носителе в 3-х экземплярах и в электронном виде, формат файлов – АРПС – 1.10. |
| 11 | Количество экземпляров проектной-сметной документации, передаваемой Заказчику | * отчет об инженерно-геодезических изысканиях – 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (на CD диске в файлах PDF, JPG, а также в редактируемом виде в файлах формата DWG, DOC, XLS и др.);
* отчет об инженерно-геологических изысканиях (в том числе отчет об инженерно-гидрологических изысканиях) – 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (на CD диске в файлах PDF, JPG, а также в редактируемом виде в файлах формата DWG, DOC, XLS и др.);
* отчет об инженерно-экологических изысканиях – 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (на CD диске в файлах PDF, JPG, а также в редактируемом виде в файлах формата DWG, DOC, XLS и др.);
* проект рекультивации земель – 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (на CD диске в файлах PDF, JPG, а также в редактируемом виде в файлах формата DWG, DOC, XLS и др.);
* материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду - 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (на CD диске в файлах PDF, JPG, а также в редактируемом виде в файлах формата DWG, DOC, XLS и др.);
* положительное заключение государственной экологической экспертизы Документации;
* положительное заключение экспертизы определения сметной стоимости объекта.
 |
| 12 | Публичные слушания | Заказчика в рамках исполнения им полномочий органов местного самоуправления.Подготовку и публикацию результатов общественных обсуждений осуществляет Заказчик.Подрядчик, не позднее, чем за 35 дней до начала слушаний, передает Заказчику в бумажном и электронном виде материалы оценки воздействия на окружающую среду с целью ознакомления населения.Подрядчик организует публикацию материалов о проведении публичных слушаний в печатных средствах массовой информации.При наличии замечаний, высказанных на публичных слушаниях, Подрядчик осуществляет доработку проекта за собственный счет и в максимально короткие сроки в соответствии с условиями контракта. |
| 13 | Гарантийные обязательства | Безвозмездное устранение выявленных в процессе согласований, экспертизы, рекультивации, дефектов проектной документации, на весь срок выполнения работ по объекту «Ликвидация (рекультивация) хранилища огарков, расположенного на территории г. Заволжска Ивановской области». |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ 241-2025

**График выполнения работ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование выполняемых видов и этапов работ | Сроки начала выполнения отдельных видов и этапов работ | Сроки окончания выполнения отдельных видов и этапов работ | Сроки передачи проектной документации результатов инженерных изысканий | Дата получения заключения государственной экологической экспертизы проектной документа и результатов инженерных изысканий, и заключения экспертизы определения сметной стоимости объекта | Дата приемки проектной документации и результатов инженерных изысканий |
| Инженерные изыскания  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| Проектная документация |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  Приложение № 3к муниципальному контракту№ 241-2025 **Отчет о привлеченных субподрядчиках из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций\*\*\*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о Контракте с Подрядчиком\* | Информация о договоре с субподрядчиком\*\* | Процент от суммы Контракта Подрядчика, % |
| Наименование организации | Предмет Контракта | № Контракта | Дата заключения Контракта | Дата исполнения Контракта | Сумма по Контракту, руб | Наименование организации | Предмет договора, № договора | Дата заключения договора | Дата исполнения договора | Сумма по договору, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| **Итого:** |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Подрядчик-лицо, заключившее Контракт с Заказчиком\*\*Субподрядчик-лицо, заключившее Контракт с Подрядчиком\*\*\*К Отчету прилагаются документы о заключенных контрактах/договорах с субподрядчиками из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций а также документы, подтверждающие оказание услуг , выполнение работ по таким контрактам/договорам, а именно: копия контракта/договора, копия свидетельства о регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия документа, подтверждающая полномочия лица, подписавшего указанные контракты/договора, копии документов, подтверждающих отнесение юридического лица к субъектам малого предпринимательства и (или) социально ориентированными некоммерческими организациями и т.д. |

**ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:**

**ВрИП Главы Генеральный директор ООО «СТРОЙРЕСТАВРАТОР»:**

**Заволжского муниципального района: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Н.А. Костин/**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.С. Бусурин/** /Подписано ЭП/

 /Подписано ЭП/

1. Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" [↑](#footnote-ref-1)
2. пункт 9.9. включается в контракт в данной редакции исключительно в случае проведения закупки, в которой участниками являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" [↑](#footnote-ref-2)
3. пункт 9.9.1 включается в контракт в данной редакции исключительно в случае заключения контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта. [↑](#footnote-ref-3)
4. Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Дополнительными требованиями к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра независимых гарантий», «Правилами формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий»). [↑](#footnote-ref-4)