Государственный контракт № 11/26

на выполнение работ «Увеличение пропускной способности русла реки Теза в с. Холуй Южского муниципального района Ивановской области, ее расчистка, дноуглубление и проведение руслорегулирующих работ» (2 участок)

ИКЗ: 262370264085737020100100010014291244

г. Иваново                                                                                                                                                       «____» апреля 2026 г.

Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Члена Правительства Ивановской области – директора Департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области Дмитрия Сергеевича Мочалова, действующего на основании Положения о Департаменте, утвержденного Постановлением Правительства Ивановской области от 23.12.2014 № 565-п, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Иванов Сергей Александрович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004г. серия 37 №000535384 от 31.12.2004 ОГРНИП № 304370636600193, дата регистрации 02.08.1996, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ) и иного законодательства Российской Федерации и Ивановской области, на основании Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 31.03.2026 №ИЭА1 (закупка № 0133200001726000475), заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта.

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство провести работы по увеличению пропускной способности русла реки Теза в в с. Холуй Южского муниципального района Ивановской области, ее расчистка, дноуглубление и проведение руслорегулирующих работ (2 участок) (далее - работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией, требованиями экологического, водоохранного, градостроительного законодательства, правилами пожарной безопасности, санитарными правилами и нормами, строительными нормами и правилами.

  - Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта до 31 октября 2027 года.

  - Место выполнения работ: Место выполнения работ: р. Теза в с. Холуй Южского муниципального района Ивановской области на участке вдоль жилой застройки по ул. Путилова от моста (ПК 16+00) до границы населенного пункта (ПК 24+00) по фарватеру.

  - Срок действия Контракта: с даты заключения Контракта до 15 декабря 2027 года.

2. Цена Контракта и порядок оплаты.

2.1. Цена Контракта составляет 9 930 200 (Девять миллионов девятьсот тридцать тысяч двести) рублей 00 коп., в том числе НДС 5 (Пять) %, что составляет 496 510 (Четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот десять) рублей 00 коп.

Оплата выполненных работ осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика, на каждый год выполнения работ.

Планируемый объем работ, выполняемых Подрядчиком по годам, составляет:

*2026 год – 5 273 700 (Пять миллионов двести семьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 коп, в том числе НДС 5 (Пять) %, что составляет 263 685 (Двести шестьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 коп.

*2027 год – 4 656 500 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 5 (Пять) %, что составляет 232 825 (Двести тридцать две тысячи восемьсот двадцать пять) рублей 00 копеек

* определяется по результатам электронного аукциона в пределах лимитов бюджетных обязательств, устанавливаемых Законом Ивановской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Стоимость работ, подлежащих выполнению по годам, может быть уточнена путем заключения дополнительных соглашений к настоящему Контракту по мере доведения лимитов бюджетных обязательств.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта (за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и Закона № 44-ФЗ).

2.3. Цена Контракта включает в себя: затраты на выполнение работ, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта. Авансирование не предусмотрено.

2.4. Заказчик производит оплату за выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение не более чем 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа(ов) о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, составленного в порядке, установленном п. 4.1 Контракта.

Окончательный расчет по Контракту осуществляется после передачи результата работ в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, составленного в порядке, установленном п. 4.1 Контракта.

2.5. Сумма, подлежащая уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком (ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

2.6. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Контракта, с банковского счета Заказчика.

2.7. Принятие Заказчиком денежных обязательств в рамках Контракта, подлежащих исполнению в рамках Контракта, осуществляется за счет бюджета Ивановской области (средства федерального бюджета, поступившие в бюджет Ивановской области в виде субвенций (КБК  041 0406 0840651280 244 26-51280-00000-01000).

2.8. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с графиком выполнения работ, разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком.

График выполнения работ разрабатывается на каждый календарный год исполнения Контракта в соответствии с техническими решениями проектной документации с учетом лимитов бюджетного финансирования на каждый год. График выполнения работ на 2026 год должен быть представлен Подрядчиком на согласование Заказчику в течение 10 рабочих дней с даты подписания Контракта. График выполнения работ на очередной календарный год предоставляется Подрядчиком не позднее чем за 10 рабочих дней до возобновления выполнения работ по Контракту в очередном календарном году.

3. Обеспечение исполнения Контракта. Антидемпинговые меры.

#### 3.1. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком документа, подтверждающего предоставление обеспечения Контракта Заказчику.

#### 3.2. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику безотзывную независимую гарантию или вносит денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна соответствовать требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ.

#### 3.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

#### 3.4. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 5 (Пяти) процентов от цены Контракта и составляет 496 510 (Четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот десять) рублей 00 коп.

Реквизиты для перечисления денежных средств:

ИНН 3702640857 КПП 370201001

Получатель: Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области, л/с 05332021320

номер казначейского счета 03222643240000003300 в ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново ЕКС40102810845370000102 БИК 042202102

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта (далее следует ИКЗ контракта и его реквизиты).

3.5. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, не должен превышать 15 дней с даты исполнения обязательств (п. 27 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта (ч. 7 ст. 96 Закона № 44-ФЗ).

3.6. В случае если Подрядчиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, обеспечение исполнения Контракта к такому участнику не применяется.

3.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 Закона № 44-ФЗ.

3.8. В случае если настоящая закупка осуществляется в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона                    № 44-ФЗ, в случае предоставления им информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки (ч. 8.1 ст.  96 Закона                 № 44-ФЗ).

3.9. Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, предоставляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта Контракта.

3.10. В случае если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в п. 3.4. Контракта, но не менее чем десять процентов от цены контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с ч.3 ст. 37 Закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки (ч.2 ст. 37 Закона № 44-ФЗ).

Участник самостоятельно выбирает – предоставить независимую гарантию или перечислить деньги на счет заказчика (ч. 1 ст. 37, ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ).

3.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством РФ у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан новое обеспечение исполнения Контракта предоставить не позднее одного месяца со дня получения соответствующего уведомления Заказчика. За каждый день просрочки исполнения указанного обязательства контрагенту будет начисляться пеня (ч. 30 ст. 34 Закона № 44-ФЗ). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени (ч. 7 ст. 34  Закона № 44-ФЗ).

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ.

4.1. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании поступивших от Подрядчика в адрес Заказчика актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), согласованных с организацией, выполняющей функции строительного контроля.

Подрядчик в срок, не превышающий 2 (Двух) рабочих дней после получения со стороны Заказчика подписанных актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) формирует с использованием Единой информационной системы в сфере закупок (далее ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ.

Окончательная приемка производится после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств по Контракту в соответствии с разделом 6 Контракта.

В порядке контроля за ходом выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику по его требованию необходимую документацию, относящуюся к выполнению работ по настоящему Контракту, и создает условия для проверки выполнения работ и произведенных расходов по настоящему Контракту.

4.2. В случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 4.1. Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.3. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС в соответствии с пунктом 4.1. Контракта автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.4. В срок не более 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с 4.3. Контракта, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке.

- формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.5. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС направляются автоматически с использованием ЕИС Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

4.6. В случае получения в соответствии с пунктом 4.5. Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ.

4.7. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.8. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

4.9. Основаниями для отказа в приёмке выполненных работ является несоответствие выполненных работ техническому заданию, требованиям законов и иных нормативных правовых актов РФ, государственным стандартам, а также требованиям Заказчика.

4.10. Подрядчик производит действия по устранению выявленных несоответствий без дополнительной оплаты в согласованный с Заказчиком срок.

4.11. Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков.

4.12. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.13. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик в срок, отведенный для приемки результатов выполненных работ, обязан провести экспертизу (п. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ). Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты и экспертные организации.

5. Права и обязанности сторон.

5.1. Заказчик вправе:

Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ по Контракту в соответствии с техническим заданием, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки выполненных работ (их результатов);

- требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных отчетных документов и материалов, подтверждающих исполнение обязательств;

- создать приемочную комиссию для приемки выполненных работ;

- отказаться (полностью или частично) от оплаты работ, не соответствующих требованиям и условиям Контракта;

- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

- запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету настоящего Контракта документацию и информацию;

- при обнаружении недостатков требовать своевременного их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Подрядчиком.

5.2. Заказчик обязан:

- совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие выполненных работ в соответствии с условиями Контракта;

- передать Подрядчику утвержденную и согласованную в установленном порядке проектную документацию;

- своевременно представлять Подрядчику необходимую для выполнения обязательств информацию.

- в письменной форме сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ при сдаче-приемке исполненных обязательств по Контракту;

- при приемке выполненных работ совершить оплату в порядке, предусмотренном Контрактом.

5.3. Подрядчик вправе:

- требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке по Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов;

- требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с п. 2.4. Контракта.

5.4. Подрядчик обязан:

- своевременно, в полном объеме и надлежащим качеством выполнить работы в соответствии с Контрактом и прилагаемым к нему техническим заданием, проектной документацией и иными приложениями к Контракту;

- приостановить выполнения работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создавать невозможность их завершения в установленные Контрактом сроки, и в письменной форме сообщить об этом Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней после приостановления выполнения работ;

- в сроки, установленные Заказчиком, своими силами и за свой счет полностью устранить допущенные по его вине недостатки, которые могут повлечь отступления от условий Контракта;

- своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

- обеспечить устранение замечаний Заказчика по качеству выполненных работ в сроки, определенные Заказчиком, в том числе выявленных в ходе приемки работ;

- информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения выполнения работ;

- при необходимости оформить все требуемые разрешения и согласования на производство работ, передвижения транспорта и иные от соответствующих органов и организаций, в том числе согласовать с Заказчиком график производства работ на очередной год;

- в течение 10 рабочих дней с даты заключения Контракта предоставить Заказчику документы, подтверждающие возможность работы с использованием техники, предусмотренной в проектной документации (договор на использование, аренды и т.д.).

6. Обеспечение гарантийных обязательств

6.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта –  устанавливается сроком на 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания итогового документа о приемке.

6.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 0,5 % от начальной (максимальной цены) контракта:49 651 (Сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 00 коп.

Реквизиты для перечисления денежных средств:

ИНН 3702640857 КПП 370201001

Получатель: Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области, л/с 05332021320

номер казначейского счета 03222643240000003300 в ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново ЕКС40102810845370000102 БИК 042202102

Назначение платежа: обеспечение гарантийных обязательств (далее следует ИКЗ контракта и его реквизиты).

Исполнитель освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случаях, установленных ч. 8.1 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.3. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

6.4. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей  95 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.5. Независимая гарантия должна соответствовать дополнительным требованиям к независимой гарантии, установленным Правительством Российской Федерации.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

6.6. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

6.7. Обеспечение гарантийных обязательств по настоящему Контракту предоставляется Подрядчиком после окончательного завершения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, документы, подтверждающие предоставление указанного обеспечения направляются Заказчику вместе с итоговыми документами о приемке, в порядке ив в сроки, предусмотренными п. 4.1 настоящего Контракта.

6.8. В случае, если Подрядчик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств путем внесения денежных средств, то Заказчик обязан вернуть денежные средства Подрядчику за вычетом произведенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом удержаний (при наличии таковых) в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств.

7. Ответственность сторон.

7.1. За неисполнение, либо за ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

Размер пени по Контракту рассчитывается согласно ч. 5 и ч. 7  ст. 34  Закона  № 44-ФЗ.

Размер штрафа по Контракту рассчитывается согласно Постановлению Правительства РФ от 30 августа 2017 года № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года  N 1063» (далее – Правила).

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

7.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами.

7.2.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.2.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.2.6. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления Подрядчиком либо предоставления ненадлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

7.3. Ответственность Подрядчика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени (ч. 7 ст. 34 Закона  № 44-ФЗ).

7.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами.

7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом              № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 000 рублей и не менее 1 000 рублей.

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение своего обязательства, предусмотренного Контрактом, не освобождает Стороны от исполнения в полном объеме своих обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.8. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику, (п. 14 ст. 34 Закона №44-ФЗ). Заказчик перечисляет в установленном порядке неустойки (штрафы, пени) в доход бюджета Ивановской области на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки в соответствии с условиями Контракта.

8. Действие непреодолимой силы.

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону в течение 3 (Трех) рабочих дней после возникновения таких обстоятельств. Продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по Контракту.

9. Прочие условия.

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением изменения в случаях, предусмотренных ст. 34 и ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон и подлежат регистрации в реестре контрактов, заключенных заказчиками в ЕИС.

9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

9.3. Стороны обязуются в течение 2 (Двух) рабочих дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.

9.4. Стороны особо оговаривают, что электрофотографические копии (сканы) документов, содержащие подписи уполномоченных лиц Сторон и печати организаций, направленные/полученные по электронной почте ответственными лицами Сторон, приравниваются Сторонами к оригиналам таких документов до момента получения оригиналов указанных документов. Условия пункта не снимают со Сторон обязательств по предоставлению оригиналов документов.

9.5. Контракт подписывается усиленными электронными подписями на электронной площадке и хранится на электронной площадке. После заключения Контракта в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области | Индивидуальный предприниматель Иванов Сергей Александрович |
| Юридический адрес: 153003, г. Иваново, ул. Строительная, д. 5, оф. 504 Тел.: (84932) 93-81-76 Е-mail: dpr@ivreg.ru | Адрес местонахождения (места жительства): 155908, Ивановская область, г. Шуя, Шуйский район, Х ОСТАПОВО, д.6 Тел.: 79106675939 Е-mail: ivanov_s71@mail.ru |
| Почтовый адрес: 153003, г. Иваново, ул. Строительная, д. 5, оф. 504 | Почтовый адрес: ОБЛ ИВАНОВСКАЯ37, Г ШУЯ |
| ИНН 3702640857 / КПП 370201001 ОГРН 1113702005251 | ИНН: 370600060558 ОГРНИП: 304370636600193 от 31.12.2004 г. ОКТМО 24711000001 ОКПО 0109593367 |
| Банковские реквизиты УФК по Ивановской области (Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области л/сч 03332021320) Номер казначейского счета 03221643240000003300 ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново ЕКС40102810845370000102 БИК 042202102 | Банковские реквизиты р/сч. 40802810417140100452 Банк: ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК БИК 042406608 к/сч. 30101810000000000608 |
| Контрагент для уплаты неустоек (штрафов, пеней): ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ УФК по Ивановской области (Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области л/сч 04332021320) ОКТМО: 24701000 КБК: 04111607010020050140 Номер казначейского счета 03100643000000013300 ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново ЕКС40102810845370000102 БИК 042202102 |  |
| От Заказчика: ______________ /Д.С. Мочалов/ (подписано ЭЦП) | От Подрядчика: ______________ /С.А. Иванов/ (подписано ЭЦП) |

Приложение к Контракту

от «____» апреля 2026 № 11/26

техническоЕ заданиЕ

на выполнение работ «Увеличение пропускной способности русла реки Теза в с. Холуй Южского муниципального района Ивановской области, ее расчистка, дноуглубление и проведение руслорегулирующих работ» (участок 2)

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование объекта | Выполнение работ «Увеличение пропускной способности русла реки Теза в с. Холуй Южского муниципального района Ивановской области, ее расчистка, дноуглубление и проведение руслорегулирующих работ» (участок 2) |
| 2 | Основание для выполнения работ | Перечень мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2026 году. Решение Палехского районного суда от 01.10.2025 дело № 2-441/2025. |
| 3 | Цель выполнения работ | Работы по увеличению пропускной способности русла призваны улучшить свободный ток реки, ликвидировать засорение и загрязнение, снизить негативное воздействие вод. Это приведет к сокращению мелководных зон, улучшению санитарно-эпидемиологических показателей воды в реке, снижению интенсивности негативного воздействия вод в паводкоопасный период и защите населения с. Холуй Южского муниципального района Ивановской области от негативного воздействия вод. Выполнить водохозяйственные мероприятия на участке реки Теза вдоль ул. Путилова села Холуй Ивановской области от дома № 16 до дома № 27, направленные на снижение негативного воздействия водного объекта на прилегающие территории, в соответствии с разработанной Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской области проектно-сметнной документацией «Увеличение пропускной способности русла реки Теза в с. Холуй Южского муниципального района Ивановской области, ее расчистка, дноуглубление и проведение руслорегулирующих работ». |
| 4 | Источник финансирования | Средства федерального бюджета, предоставляемые в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений |
| 5 | Технические требования | В соответствии с действующей нормативной документацией |
| 6 | Основные виды работ и их объемы | Полный перечень работ, подлежащих выполнению, с указанием физических объемов изложен в проектной документации. Подрядчик должен выполнить полный перечень работ, изложенных в проектной документации, за исключением: - проектно-изыскательских работ; - проведения экспертизы проекта; - затрат на осуществление строительного контроля учреждением, привлекаемым по договору; - затрат по строительным рискам; - возвратных сумм. |
| 7 | Место, срок и условия выполнения работ | Место выполнения работ: р. Теза в с. Холуй Южского муниципального района Ивановской области на участке вдоль жилой застройки по ул. Путилова от моста (ПК 16+00) до границы населенного пункта (ПК 24+00) по фарватеру. Условия выполнения работ - Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией, государственным контрактом. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ - с даты подписания Контракта. Срок окончания работ – 31.10.2027 г. |
| 8 | Требования к безопасности выполняемых работ | Производить работы согласно существующим нормативным актам и положениям по охране труда и технике безопасности. |
| 9 | Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии | Работы должны производиться в соответствии с проектной документацией. Гарантийный срок эксплуатации объекта – устанавливается сроком на 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания итогового документа о приемке. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет подрядчика. |
| 10 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и предоставление подрядчиком всей необходимой исполнительной документации. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ в соответствии с государственным контрактом. |

| От Заказчика: ______________ /Д.С. Мочалов/ (подписано ЭЦП) | От Подрядчика: ______________ /С.А. Иванов/ (подписано ЭЦП) |
| --- | --- |