**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №8**

*Идентификационный код закупки:* 253370400669237040100100130004322414

г. Тейково «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

 **Муниципальное казенное учреждение городского округа Тейково «Служба заказчика»,** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице исполняющего обязанности директора Архиповой Татьяны Юрьевны**,** действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-СТРОЙ"** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице директора Солонникова Дениса Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 19.05.2025 №ИЭОК1, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. **Предмет контракта**
	1. Контракт заключается Заказчиком от имени городского округа Тейково Ивановской области в целях обеспечения муниципальных нужд.
	2. Предмет контракта: Замена участка водопроводной сети длиной 2,5 км. м. Красные Сосенки г.Тейково Ивановской области (2 этап) (далее – работы), выполняются Подрядчиком согласно Техническому заданию (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта), в объеме, установленном в локальном сметном расчете (далее - Сметная документация) (Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).
	3. Заказчик обеспечивает оплату выполненных надлежащим образом работ в установленных Контрактом порядке, форме и размере.

1.4. Способ определения подрядчика: Открытый конкурс в электронной форме на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч.1 ст. 33 Федерального закона №44-ФЗ.

1.5. ОКПД 2 - 43.22.11.190 - Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки.

1. **Цена Контракта и порядок расчета**
	1. Цена Контракта составляет: *22 435 846,00 (Двадцать два миллиона четыреста тридцать пять тысяч восемьсот сорок шесть) руб. 00 коп.,в том числе НДС 20% - 3 739 307,67 рублей.*
	2. Цена контракта включает в себя стоимость работ, товара и материалов, в том числе стоимость монтажа, транспортные расходы, расходы на аренду оборудования, используемого для выполнения работ (при необходимости), расходы уборку и вывоз мусора, оплату труда рабочих, страхование, уплату таможенных пошлин, всех налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением контракта.
	3. Оплата по настоящему Контракту производится с авансовым платежом в размере 30% от цены Контракта на сумму 6 730 753,80 (Шесть миллионов семьсот тридцать тысяч семьсот пятьдесят три) руб. коп. Авансовый платеж по Контракту выплачивается в течении 7 (Семи) рабочих дней с даты заключения Контракта. Авансовый платёж засчитывается при оплате Заказчиком стоимости выполненных работ.

Оплата выполненных работ, предусмотренных контактом, производится в форме безналичного расчета по факту выполненных работ в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами сформированного с использованием единой информационной системы документа о приемке выполненных работ.

* 1. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
	2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим контрактом. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии со статьей 34 и статьей 95 Закона о контрактной системе.
	3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик вправе по соглашению Сторон изменить условия контракта, исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема работ.
	4. Источник финансирования: бюджет города Тейково.
	5. КБК 050 0502 051И351540 414. На 2025.
	6. Стоимость подрядных работ определяется в Протоколе согласования контрактной цены. Протокол согласования контрактной цены (Приложение №3, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта) заполняется в соответствии с ценой, предложенной Подрядчиком на открытом конкурсе в электронной форме и передается Подрядчику одновременно с проектом Контракта.
	7. Настоящий контракт заключается под обязательным условием об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

**3. Сроки и условия выполнения работ**

3.1. Срок выполнения работ:

 начало выполнения работ: с даты заключения контракта;

 окончание выполнения работ: до 29.08.2025 года (включительно).

3.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Ивановская обл., г. Тейково, м. Красные Сосенки.

 3.3 Работы, выполняемые Подрядчиком Заказчику, должны соответствовать работам, указанным в приложении №1 "Техническое задание" к Контракту. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

3.4. Стороны могут согласовать между собой дополнительные требования к качеству выполняемых работ и его уточненные характеристики, не изменяя условия и характеристики, установленные Контрактом.

**4. Порядок сдачи и приемки работ**

4.1. Приемка работ производится в следующем порядке:

1) Подрядчик в срок, установленный в контракте (после завершения работ, предусмотренных Контрактом, в срок не превышающий 2 (два) рабочих дня) в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в) информацию об объеме выполненной работы;

г) стоимость исполненных Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о контрактной системе;

2) к документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 настоящей части, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 настоящей части информация, содержащаяся в документе о приемке;

3) документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется
Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

4) в срок, установленный настоящим контрактом - не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 настоящей части, заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

5) в случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3 настоящей части:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

6) документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 4 или подпунктом «б» пункта 5 настоящей части направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику, документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;

7) в случае получения в соответствии с пунктом 6 настоящей части мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью;

8) датой приемки выполненной работы, считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.1.2. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе Законом о контрактной системе Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненной работы.

4.3. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и Подрядчика, дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.4. По решению заказчика для приемки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

4.5. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта (при наличии), а также выполненной работы осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо Подрядчику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненной работы приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих работ и устранено Подрядчиком.

**5. Обязательства Сторон**

**5.1. Заказчик вправе:**

5.1.1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.

5.1.2 Давать Подрядчику обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках выполнения условий настоящего Контракта;

5.1.3. Требовать безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков в работе;

5.1.4. Требовать возмещения вреда, причиненного Заказчику, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту или вреда, причиненного работниками Подрядчика в процессе выполнения работ по Контракту.

**5.2. Заказчик обязан:**

5.2.1. Требовать от Подрядчика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта и Приложением № 1 к контракту.

5.2.2. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, на соответствие объемов, качества работ и Приложению № 1 к контракту.

5.2.3. Обеспечить приемку выполненной работы и оплатить выполненные работы Подрядчика в соответствии с документом о приемке.

5.2.4. Предоставлять разъяснения и уточнения в течение 2 (двух) рабочих дней с момента запроса от Подрядчика в части выполнения работ в соответствии с условиями контракта.

5.2.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, заявить об этом Подрядчику в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких фактов, назначив срок их устранения.

**5.3. Подрядчик вправе:**

5.3.1. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по контракту. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями контракта.

**5.4. Подрядчик обязан:**

5.4.1. Выполнять работы в полном объеме, строгом соответствии с Приложением № 1 к контракту и условиями контракта. Приобрести и установить за свой счет товар в соответствии с Приложением № 1 к контракту. Предоставить Заказчику сопутствующие документы на товары.

5.4.2. В течение одного дня, после заключения Контракта, представить смету на выполняемые работы на сумму не более цены контракта, указанной в п. 2.1. Смета утверждается Заказчиком. Не допускается изменение состава работ, технологии их проведения, применяемых материалов, указанных в смете.

5.4.3. Производить работы в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, государственных стандартов (ГОСТов), действующих строительных норм и правил (СНиП), технических регламентов, санитарных норм и правил.

5.4.4. При необходимости оформить все требуемые ордера, разрешения и согласования на выполнение работ от соответствующих органов.

5.4.5. Осуществить доставку и установку товара с соблюдением условий хранения и транспортировки, в соответствии с нормами законодательства РФ, с соблюдением безопасности для третьих лиц, с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности. Нести ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений.

5.4.6. Обеспечивать представителям Заказчика возможность осуществления контроля за ходом выполнения работ, предоставлять по их требованию необходимую документацию.

5.4.7. В соответствии с условиями контракта, своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные контрактом.

5.4.8. Письменно в двухдневный срок уведомлять Заказчика об обстоятельствах, замедляющих ход работ, либо делающих их выполнение невозможным, о неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний, о способе исполнения работ или иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут ухудшить результат выполняемой работы.

5.4.9. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения работ.

5.4.10. Освободить Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, в процессе выполнения работ Подрядчиком.

5.4.11. Уведомить Заказчика обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса, наименования, банковских реквизитов, реорганизации и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по контракту в пятидневный срок со дня возникновения изменений.

5.4.12. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона о контрактной системе, разделом 6 настоящего контракта.

 5.4.13. Подрядчик, не являющейся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме **20 процентов** от цены контракта.[[1]](#footnote-1)

 **В случае если Подрядчик является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией** **все положения** настоящего **контракта о необходимости привлечения** Подрядчиком, не являющейся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, включая привлечение к ответственности за не привлечение **- не применяются.**

 5.4.14. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику:

 5.4.14.1. декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

 5.4.14.2. копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

 5.4.15. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в пункте 5.1.27 настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

 5.4.16. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:

 5.4.16.1. копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

 5.4.16.2. копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

 5.4.17. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение ***7 рабочих дней*** с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

 5.4.18. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

 5.4.18.1. за представление документов, указанных в пунктах 5.1.27 - 5.1.29 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

 5.4.18.2. за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

 5.4.19. Выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

**6. Ответственность сторон**

6.1. Ответственность Заказчика и Подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, является обязательным условием и регулируется настоящим разделом контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта при наличии), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком, обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

.7. Настоящий раздел контракта устанавливает порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (далее - штраф).

6.8. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - Правил), за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1 121 792,30 рублей, 30 коп., и устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, а именно: за непредставление в срок, предусмотренный условиями контракта, документов, указанных в 5.1.15 (при наличии), в Техническом задании (при наличии) размер (при наличии в контракте таких обязательств) устанавливается в следующем порядке и составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Во всех иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик привлекается к ответственности в порядке, предусмотренном пунктом 7.9. настоящего контракта, а в случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) в порядке, предусмотренном п.7.4. настоящего контракта.

6.11. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке и составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.14. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

6.15. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

**7. Обеспечение исполнения Контракта**

7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта 30 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет: 7 085 004,00 (Семь миллионов восемьдесят пять тысяч четыре) рубля 00 копеек. В случае предложения Подрядчиком в ходе цены Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

7.2.Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на реквизиты Заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

7.3. Срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе не более тридцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с момента подписания сторонами итогового документа о приемке (без претензий со стороны Заказчика).

7.4. В качестве обеспечения исполнения Контракта принимается независимой гарантия, выданная банком, или иной организацией, которая соответствует требованиям, установленным в статье 45 Закона о контрактной системе, (при наличии) требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

7.5. Независимая гарантия должна соответствовать дополнительным требованиям к независимой гарантии, установленным Правительством Российской Федерации. В независимую гарантию должно включаться условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

7.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик, вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

7.6.1. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

7.6.2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении Подрядчиком, обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

7.6.3. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона о контрактной системе уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, а также приемки заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта (при наличии) в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

**8. Гарантии качества работ**

8.1. Срок гарантии качества работ – 5 лет с момента подписания документа о приемке выполненных работ.

8.2. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период срока гарантии качества выполненных работ, устраняются Подрядчиком за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения на основании составленного двухстороннего акта. Для согласования двухстороннего акта, фиксирующего недостатки и дефекты, и согласования порядка, и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения устного (по телефону) и/или письменного извещения Заказчика, а в случае неявки представителя Подрядчика - односторонним актом. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. В случае несогласия Подрядчика с актом об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация, признанная обеими Сторонами. Расходы по привлечению независимой организации несет Подрядчик.

8.3. При производстве работ Подрядчик обязан применять новые, не бывшие в употреблении материалы и комплектующие, соответствующие требованиям действующего законодательства РФ.

Все используемые при выполнении работ материалы и комплектующие должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов и комплектующих государственным стандартам и техническим условиям.

В случае если Заказчик отклонил использование материалов и комплектующих из-за несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счёт и своими силами произвести их замену.

8.4. Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ в соответствии со ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации.

 **9. Обстоятельства непреодолимой силы**

* 1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
	2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
	3. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с момента соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
1. **Порядок урегулирования споров**
2. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта разрешаются в соответствии с порядком, предусмотренным в пунктах 10.4-10.6 Контракта, а при не достижении согласия рассматриваются в Арбитражном суде Ивановской области.
4. Расторжение Контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной им Контрактом.
5. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.
6. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 13 Контракта. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
7. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 2 (два) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8. Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять решение суда и прилагают все усилия к тому, чтобы оно было юридически исполнимо.
9. **Срок действия Контракта, его изменение и порядок расторжения**

 11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2025г.

 11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных в части 1 статьи 95 Федерального Закона №44-ФЗ и относящихся к предмету Контракта.

 11.3. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

 11.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 Федерального Закона) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

 11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

 11.6. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика переходят к новому Заказчику.

 11.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

 11.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом.

 11.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

 11.10. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

 11.11. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

 11.12. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;

 11.3. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

 11.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

 11.5.Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

 11.6. В случае отмены Заказчиком в соответствии с Федеральным законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

11.17. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:

1) если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки статьи 31 Федерального закона.

б) при определении подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте «а» п.1 ч.15 ст.95 Федерального закона, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика;

11.18. Заказчик в день вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Федерального закона, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11.19. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.20. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Подрядчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

11.21. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

11.22. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.23. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.24. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.25. В случае отмены Подрядчиком в соответствии с Федеральным законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе Подрядчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика и размещает такое извещение в единой информационной системе.

11.26. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

**12. Прочие условия**

* 1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме с доставкой нарочным или по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в пункте 13 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с доставкой нарочным, с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой соответственно получателя, почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
	2. Контракт заключен в электронной форме. Стороны вправе оформить контракт в 2-х экземплярах на бумажном носителе, имеющих такую же юридическую силу, как и контракт, заключенный в электронной форме.
	3. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменениях юридического адреса и банковских реквизитов.
	4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
	5. Неотъемлемой частью Контракта является: «Техническое задание», приложение №1.

**13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальное казенное учреждение городского округа Тейково «Служба заказчика» (МКУ «Служба заказчика»),**Юридический адрес: 155040, Ивановская обл., г.Тейково, ул. Октябрьская д.1, пом. 1003Почтовый адрес: 155040, Ивановская обл., г.Тейково, ул. Октябрьская д.1, пом. 1003 ИНН 3704006692 КПП 370401001ОГРН 1123704000529Код по ОКОПФ 75404 ИКУ 33704006692370401001л/счет 03333200000 Номер казначейского счета 03231643247070003300ЕКС 40102810645370000025БИК 012406500 ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г.Иваново | **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-СТРОЙ"**ИНН:3702502215КПП:370201001Адрес местонахождения:153008, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, Г. ИВАНОВО, УЛ. КОЛЕСАНОВА, Д. 4, ПОМЕЩ. 1001Телефон:79203499562Email:lobovda@mail.ruТип счёта:Расчетный счет в банкеБИК:042406608Наименование банка или ТОФК:Ивановское отделение №8639 ПАО СбербанкКорреспондентский счет банкаили единый казначейский счет:30101810000000000608Расчетный счет:40702810017000008026Наименование контрагентадля платёжного поручения:ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК:И.о. директора  | ПОДРЯДЧИК:Директор |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Архипова Т.Ю./**М.П.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**Солонников Д.Н./**М.П.** |

Приложение №1

к Контракту № 8

 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**техническоЕ заданиЕ**

**1. Общие требования**

|  |
| --- |
| Тип объекта закупки: Работа |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции |  |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Объем | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| Замена участка водопроводной сети длиной 2,5 км. м. Красные Сосенки г.Тейково Ивановской области (2 этап) | 43.22.11.190 | Замена участка водопроводной сети длиной 2,5 км. м. Красные Сосенки г.Тейково Ивановской области (2 этап) | В соответствии с проектно-сметной документацией и описанием объекта закупки | 1 | Условная единица (усл.ед.) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

**2. Требования к выполнению работ:**

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с локальной сметой, ведомостью объемов работ»[[2]](#footnote-2),с соблюдением сроков выполнения работ, технологии производства работ, техники безопасности и качества работ.

Требования о наличии определенной техники, оборудования, марок в локальных сметных расчетах и техническом задании не установлены. В случае наличия указанной информации считать представленной для обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

Требования о наличии информации в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя в локальной сметном расчете и техническом задании не установлены. В случае наличия указанной информации считать ее представленной для обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

Техническое задание не содержит требования к поставляемым при выполнении работ товарам.

Все указания на товарные знаки считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ, ПЭЭП и другими документами, регламентирующими производства работ.

В зоне производства работ Подрядчик самостоятельно организовывает производство работ и несет ответственность за сохранность всех используемых материалов и оборудования до подписания документа о приемке работ, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона контрактной системе.

В ходе производства работ Подрядчиком должны быть выполнены необходимые мероприятия по технике безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности. Подрядчик должен самостоятельно согласовать производство работ с владельцами сетей, которые расположены на участке производства работ, в случаях, предусмотренных техническими нормами и правилами, действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан своевременно извещать Заказчика о готовности отдельных видов скрытых работ, которые должны подтверждаться двусторонними актами освидетельствования скрытых работ. Приступать к выполнению последующих работ Подрядчик должен только после письменного разрешения Заказчика.

Используемые в ходе выполнения работ материалы (товары) должны соответствовать требованиям энергетической эффективности (ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"), которые определяет Минэкономразвития России (п. 2 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221). Требования энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений утверждены Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 N 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

Качество выполняемых работ и материалов должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды. Используемые материалы должны иметь технические паспорта или паспорта качества, должны быть сертифицированы надлежащим образом (если данные требования установлены законодательством). Используемые материалы (товары) должны быть новыми, изготовленными из экологически чистых материалов, травмобезопасны, безопасны для здоровья.

Материалы (товары) должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, стандартам и техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Замена материалов другими материалами более низкого качества не допускается.

Подрядчик обязан за свой счет своими силами из своего материала в срок, определенный Заказчиком, устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации, если дефекты допущены по вине Подрядчика. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приёме.

Подрядчик несет имущественную (в том числе перед третьими лицами), административную и иную ответственность за последствия, вызванные некачественным выполнением работ.

На период выполнения (производства) работ Подрядчик является ответчиком по делу о возмещении вреда, причиненного в результате выполнения работ с отступлением от требований действующих нормативных актов.

Приложение № 2

к Муниципальному контракту

№8 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ г.

**Сметная документация**

*(Прилагается в отдельном файле)*

Количество и единица измерения выполняемых работ – 1 усл. ед.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК:И.о. директора  | ПОДРЯДЧИК:Директор |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Архипова Т.Ю./**М.П.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**Солонников Д.Н./**М.П.** |

Приложение № 3

 к Муниципальному контракту

№ 8 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ г.

**Заказчик:** Муниципальное казенное учреждение городского округа Тейково «Служба заказчика»

**Подрядчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-СТРОЙ"

Составлен на основе Сметной документации

**Объект закупки:** Замена участка водопроводной сети длиной 2,5 км. м. Красные Сосенки г.Тейково Ивановской области (2 этап)

**Предмет контракта:** Замена участка водопроводной сети длиной 2,5 км. м. Красные Сосенки г.Тейково Ивановской области (2 этап)

**ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Периоды выполнения работ** | **в ценах 2 квартала 2024 г.,** **в руб.** | **Коэффициент перехода к начальной (максимальной) цене контракта** | **Начальная (максимальная) цена контракта, в том числе НДС,** **в руб.** | **Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены по результатам открытого конкурса***(Значение графы 5 определяется делением графы 6 на графу 4).*  | **Цена контракта,****в том числе НДС,****в руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| С даты заключения контракта  до 29.08.2025 г. (включительно) | 23 616 680,00 | 1 | 23 616 680,00 | 0,95 | 22 435 846,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК:И.о. директора  | ПОДРЯДЧИК:Директор |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Архипова Т.Ю./**М.П.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**Солонников Д.Н./**М.П.** |

1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 N 1466 "Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций" [↑](#footnote-ref-1)
2. *Локальный сметный расчет «Замена участка водопроводной сети длиной 2,5 км. м. Красные Сосенки г.Тейково Ивановской области (2 этап)», ведомость объемов работ прикреплены отдельными файлами на официальном сайте в Единой информационной системе в сфере закупок в сети «Интернет» - www.zakupki.gov.ru.* [↑](#footnote-ref-2)