МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0133200001725002136

на выполнение работ для обеспечения муниципальных нужд городского округа Кохма

г. Кохма                                                                                                                                                    __.11.2025

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя главы администрации городского округа Кохма, начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма Кореня Владислава Яковлевича, действующего на основании Положения, и

Общество с ограниченной ответственностью «ПК ТРАКТ» (ООО «ПК ТРАКТ»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Кучина Романа Михайловича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем Стороны заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий Контракт заключается Заказчиком от имени городского округа в целях обеспечения муниципальных нужд.

1.2. Объект закупки: «Ремонт железобетонного моста через р. Уводь по ул. Советская               в г. Кохма Ивановской области».

Предмет контракта: «Ремонт железобетонного моста через р. Уводь по ул. Советская            в г. Кохма Ивановской области».

Идентификационный код закупки: 253371103587037110100100350024213244

ОКПД2 (ОК 034-2014) - 42.13.10.119 Мосты и путепроводы из любых материалов для всех типов сухопутного транспорта и для пешеходов прочие.

1.3. В соответствии с протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 29.10.2025 № ИЭА1 Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту железобетонного моста через р. Уводь по ул. Советская в г. Кохма Ивановской области  (далее – Объект) согласно Техническому заданию (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Контракта), в объеме, установленном сметной документацией (Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью Контракта) и в сроки, установленные в Контракте и Графике выполнения работ (Приложение № 4, являющееся неотъемлемой частью Контракта), а Заказчик обязуется принять качественно выполненные работы и обеспечить их оплату в пределах цены Контракта.

Способ определения поставщика: открытый конкурс в электронной форме.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Принять на себя обязательства выполнить работы на Объекте в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом Графика выполнения работ (Приложение № 4, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

2.1.2. Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью Контракта, и требованиями нормативно-технических документов, согласно Перечню, указанному в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

В случае введения в действие новых нормативно-технических документов Заказчик уведомляет Подрядчика о необходимости и порядке их применения при исполнении настоящего Контракта. После уведомления Заказчика применение вступивших в силу новых нормативно-технических документов становится обязательным для Подрядчика.

Товары (материалы, компоненты), применяемые при выполнении работ, должны удовлетворять требованиям национальных (государственных) стандартов в полном объёме, в том числе в части требований к упаковке, маркировке и другим требованиям, предъявляемым национальными (государственными) стандартами.

2.1.3. Своевременно приступить к исполнению предусмотренных Контрактом обязательств.

2.1.4. Осуществлять фотофиксацию работ на Объекте в соответствии с Регламентом фотофиксации при выполнении работ (Приложение № 7, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

2.1.5. Устранять все замечания Заказчика, данные им в порядке, установленном настоящим Контрактом.

2.1.6. Применять при производстве работ прогрессивную технологию, материалы
 и конструкции.

2.1.7. Обеспечить в ходе работ на Объекте выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка, а также гигиенических требований в соответствии со сметной документацией, Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ и нормами действующего законодательства.

При необходимости установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам ремонта данного Объекта.

2.1.8. Вести с начала работ на Объекте и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке журналы: производства работ, входного, операционного и лабораторного контроля на русском языке по типовой форме; осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых им работ, постоянно отчитываясь о результатах перед Заказчиком.

2.1.9. В целях обеспечения качественного выполнения работ на Объекте Подрядчик должен:

- не менее чем за 10 (десять) дней до начала производства работ с использованием асфальтобетонных, бетонных и других смесей предоставить Заказчику на согласование составы (рецепты) на приготовление вышеуказанных смесей, протоколы лабораторных испытаний на соответствие требованиям нормативных документов планируемых к использованию материалов, а также сертификаты качества, паспорта и декларации о соответствии (санитарно-эпидемиологические заключения) на планируемые к использованию материалы. В случае замены материалов (качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными), входящих в составы на приготовление смесей, не менее чем за 5 (пяти) дней до начала выпуска и укладки этих смесей предоставить Заказчику на согласование откорректированные составы смесей, а также сертификаты качества, паспорта и декларации о соответствии (санитарно-эпидемиологические заключения) на материалы, планируемые к замене.

- при проведении контроля качества проводить испытания в аттестованной лаборатории. Заказчик вправе присутствовать на проводимых испытаниях, а также вправе ознакомиться с документами и сведениями, подтверждающими соответствие данной лаборатории требованиям, установленным действующим законодательством.

2.1.10. Надлежащим образом оформлять исполнительную производственно-техническую документацию, иметь ее в наличии к моменту сдачи-приемки выполненных работ.

2.1.11. Извещать Заказчика не менее чем за 2 дня о времени освидетельствования скрытых работ, произведенных на Объекте.

2.1.12. Обеспечить представителю Заказчика беспрепятственный допуск на Объект и создать все необходимые условия для исполнения им своих обязательств по Контракту.

2.1.13. Извещать Заказчика о готовности Объекта к приемке не позднее 3 (трех) рабочих дней до планируемого по Контракту срока сдачи-приемки выполненных работ.

2.1.14. Обеспечить сохранность Сметы на период выполнения работ и период действия гарантийных обязательств по Контракту.

Обеспечить за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для содержания Объекта, ограждения мест производства работ с момента начала и до окончания работ.

2.1.15.  Компенсировать убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами или вредом, нанесенным третьим лицам вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения их имущественных или иных прав.

2.1.16.  В полном объеме отвечать перед Заказчиком за надлежащее выполнение обязательств по Контракту субподрядчиками, которых вправе привлечь к выполнению работ по настоящему Контракту.

Подрядчик должен предоставить Заказчику информацию о всех привлеченных субподрядчиках, в том числе заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых при выполнении работ по ремонту участков автомобильной дороги составляет более чем 10 (десять) процентов цены Контракта. Информация предоставляется в течение десяти дней с момента заключения им договора или договоров субподряда, с указанием полного наименования субподрядчика, его местонахождения (почтовый адрес), телефонов руководителя и главного бухгалтера, идентификационного номера налогоплательщика и кода причины постановки на учет, вида и стоимости работ, передаваемых на субподряд.

2.1.17. В случае передачи Заказчиком части функций по осуществлению контроля за выполнением работ другому юридическому лицу, а также привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результатов выполненных работ, и уведомлении Подрядчика об этом в соответствии с п. 2.3.3, п. 2.3.8 Контракта, Подрядчик обязан обеспечить указанному юридическому лицу допуск на Объект, а также представлять ему все материалы и документы, необходимые для выполнения указанным лицом переданной ему части функций, экспертизы.

2.1.18. В случае, если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, то обязан:

а) Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме не менее 30 процентов от цены Контракта.

б) В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

- декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

-  копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

в) В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в подпункте «б» настоящего пункта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

г) В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

-  копии документов о приемке выполненных работ, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

- копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком  и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты  выполненных работ,  предусмотренных Контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

д) оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора;

е) нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

- за представление документов, указанных в подпунктах «б» - «г» настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

- за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

2.1.19. Предоставить Отчет о привлеченных субподрядчиках из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (Приложение  № 6, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта), который сдается нарочно по почтовому адресу Заказчика, указанному в разделе 12 Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения выполнения каждого этапа на электронном и бумажном носителях.

2.1.20. В случае, если Подрядчик является субъектом малого предпринимательства или социально-ориентированной некоммерческой организацией, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта представить Заказчику оригиналы документов, подтверждающих принадлежность Подрядчика к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям или декларацию о принадлежности Подрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати).

2.1.21. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 – Безопасность труда в строительстве).

При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде (в том числе жилетах (при необходимости касках) оранжевого цвета со световозвращающими элементами) с указанием наименования Подрядчика.

2.1.22. Не допускать привлечения (в том числе субподрядными организациями) иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством.

2.1.23. Нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения их имущественных или иных прав.

2.1.24. Подрядчик должен гарантировать безопасность материалов, которые будет применять. Используемые материалы в установленных случаях должны иметь сертификаты соответствия (в установленных случаях - сертификаты пожарной безопасности), которые Подрядчик представляет Заказчику до начала работ. В сертификатах должно быть написано, что материалы разрешено использовать на территории РФ.

2.1.25. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта ремонта обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные Контрактом.

2.1.26. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены п.п. 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 настоящего Контракта. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п.п 7.3.1 настоящего Контракта.

2.1.27. Подрядчик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при его исполнении, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работ, предусмотренные Контрактом.

2.1.28. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Контракта.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Выполнить работы досрочно, при условии выполнения работ с надлежащим качеством.

2.2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с подрядчиком осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Оказывать содействие Подрядчику с целью надлежащего выполнения им работ по Контракту.

2.3.2. Назначить приказом своего представителя, который с момента заключения Контракта будет проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, приемку выполненных работ, и довести соответствующую информацию до сведения Подрядчика.

2.3.3 Провести экспертизу результатов выполненных работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, информировать Подрядчика об этом в трехдневный срок с момента подписания Контракта на проведение экспертизы выполненных работ по настоящему Контракту.

2.3.4. Принять качественно выполненные Подрядчиком работы в порядке, установленном               п. 5.8 настоящего Контракта.

2.3.5. В случае обнаружения дефектов выдавать соответствующее письменное требование об устранении недостатков с указанием сроков их устранения и контролировать их исполнение.

2.3.6.  Обеспечить оплату качественно выполненных Подрядчиком работ в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

2.3.7. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.

2.3.8. В случае передачи функций Заказчика по осуществлению контроля за выполнением работ и приемки выполненных работ другому юридическому лицу информировать Подрядчика об этом в трехдневный срок с момента подписания договора о передаче функций.

2.3.9. Устанавливать положение об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.10. Устанавливать цену контракта, которая является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включающую в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) в соответствии с п.3.1 Контракта.

2.3.11. Изменять цену Контракта в случаях, если такая возможность предусмотрена в соответствии с Федерального закона о контрактной системе.

2.3.12. Указывать источник финансирования контракта, бюджет в соответствии с бюджетной системой Российской Федерации, код бюджетной классификации расходов Российской Федерации, по которому осуществляется финансирование работ по контракту, либо иной источник финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации: в соответствии с п.3.1 Контракта

2.3.13. Устанавливать сроки, порядок, документальное оформление сдачи и приемки выполненных работ в соответствии с условиями контракта и Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5).

2.3.14. Обеспечить оплату качественно выполненных Подрядчиком работ в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта, в том числе, в случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, а также промежуточно выполненных работ, при условии, что они выполнены надлежащим образом.

2.3.15. Устанавливать размер штрафа, размера пени, начисляемой подрядчику в соответствии с разделом 7 контракта, в том числе устанавливать условия о возможных значениях размеров штрафов, предусмотренных Правилами, для каждого порогового значения цены Контракта.

2.3.16. Устанавливать гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту в соответствии с приложением к типовым условиям утвержденными Приказом Минтранса России от 05.02.2019, с учетом требований к гарантийному сроку, указанных в документации о закупке, по результатам которой заключается контракт, и (или) в Контракте.

2.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по данному Контракту вследствие реорганизации первоначального Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Цена Контракта, которая является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта, включающую в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: 60 734 919 (шестьдесят миллионов семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девятнадцать) рублей 40 копеек, в том числе НДС (5%) - 2 892 139 (два миллиона восемьсот девяносто две тысячи сто тридцать девять) рублей 02 копейки (далее - Цена Контракта).

Источники финансирования - бюджет городского округа Кохма, в пределах доведенных лимитов:

на 2025 год не более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

на 2026 год не более 6 300 000 (шесть миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек.

на 2027 год не более 53 934 919 (пятьдесят три миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девятнадцать) рублей 40 копеек.

Коды бюджетной классификации расходов:

121 0409 031019Д001 244

121 0409 031И8SД010 244

Стоимость подрядных работ определяется в Протоколе согласования контрактной цены. Протокол согласования контрактной цены (Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта) заполняется в соответствии с ценой, предложенной Подрядчиком на открытом аукционе в электронной форме, и передается Подрядчику одновременно с проектом Контракта.

3.2 В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения строительно-монтажных работ, заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные подрядчиком работы в установленном контрактом порядке, и оплатить выполненные работы в соответствии со сметой контракта или графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии). Цена контракта, его отдельных этапов исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком, изменению не подлежит.

3.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

3.4. В случае, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов, то по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта.

При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

3.5. В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного им Контракта, Заказчик должен обеспечить согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных Контрактом.

3.6. Заказчик оплачивает результаты выполненных работ в размерах, установленных Контрактом, Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 5), с учетом Графика выполнения работ (Приложение № 4) и сроки не более чем 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке усиленной квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика (куратора контракта) в единой информационной системе.

Авансирование не предусмотрено.

3.7. Валютой платежа является российский рубль.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начальный и конечный сроки выполнения работ определены в Графике выполнения работ (Приложение № 4, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

4.2. Фактической датой начала выполнения работ по Контракту считается дата подписания Сторонами Акта начала выполнения работ по Контракту. Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней до фактической даты начала выполнения работ по Контракту направляет Заказчику в порядке, установленном пунктом 11.1 Контракта, уведомление с указанием даты, времени и места начала выполнения работ по Контракту и приглашением ответственного, надлежащим образом уполномоченного лица Заказчика на подписание Акта начала выполнения работ по Контракту.

Уведомление должно содержать реквизиты Контракта (номер, дата заключения), реквизиты Подрядчика, наименование автомобильной дороги, адрес выполнения работ.

Акт начала выполнения работ по Контракту составляется Подрядчиком в произвольной письменной форме. Акт начала выполнения работ по Контракту   подписывается ответственными, надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон в день фактического начала выполнения работ по Контракту.

4.3. Фактической датой выполнения работ по Контракту Подрядчиком считается дата подписания Сторонами Акта завершения работ по Контракту. Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты фактического завершения работ по Контракту направляет Заказчику в порядке, установленном пунктом 11.1 Контракта, уведомление с указанием даты, времени и места завершения работ по Контракту и приглашением ответственного, надлежащим образом уполномоченного лица Заказчика на подписание Акта завершения работ по Контракту.

Уведомление должно содержать реквизиты Контракта (номер, дата заключения), реквизиты Подрядчика, наименование автомобильной дороги, адрес выполнения работ.

Акт завершения работ составляется Подрядчиком в произвольной письменной форме. Акт завершения работ по Контракту подписывается ответственными, надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон в день фактического завершения работ по Контракту.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Заказчик назначает представителя из числа работников Заказчика, который с момента заключения Контракта будет осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта и приемку выполненных работ по Контракту.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания срока выполнения работ Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - единая информационная система), подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица (далее - усиленная электронная подпись), имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

Промежуточная и досрочная приемка работ допускается в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом.

К документу о приемке прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью, в т.ч.: счет на оплату и/или счет-фактура, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Одновременно при приемке выполненных работ оформляется и подписывается Сторонами Акты приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством (возведением), реконструкцией или капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений (по форме А2 ГОСТ 32755-2014).

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.4. Скрытые строительные работы должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ с составлением соответствующего акта (освидетельствования) скрытых работ.

5.5. За 3 (три) рабочих дня до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости приёмки работ на Объекте.

5.6. Подрядчик передает Заказчику до начала приемки работ на Объекте 1 экземпляр исполнительной документации.

5.7. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия объема или качества выполненных Подрядчиком работ Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений. При этом мотивированный отказ Заказчика от подписания Акта должен содержать указание на сроки для устранения выявленных недостатков. За несоблюдение указанных сроков Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта.

В случае выявления повторных нарушений в ходе выполнения работ или не исправления нарушений Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе выдать Подрядчику предписание о приостановлении данных работ и произвести повторную проверку качества работ за счет средств Подрядчика.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций.

5.8. При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур  Подрядчик в срок, установленный в контракте в соответствии с пункта 1 части 2 статьи 51 Федерального закона о контрактной системе, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона о контрактной системе идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию Подрядчике, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

д) информацию об объеме выполненной работы;

е) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона о контрактной системе.

5.2.1. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.2 Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 5.2 Контракта, содержащаяся в документе о приемке.

5.2.2. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 5.2 Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.2.3. В срок, установленный контрактом, но не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 5.2.2 Контракта, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

5.2.4. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке в соответствии с 5.2.2 Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» пункта 5.8.4 Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» пункта 5.2.4 Контракта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

5.2.5. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии подпунктами «а» и «б» пункта 5.2.3 и подпунктом «б» пункта 5.2.4 Контракта направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;

5.2.6. В случае получения в соответствии с 5.2.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе;

5.2.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

6.2. Подрядчик обязан устранить за свой счет любые дефекты, возникшие на отремонтированных им автомобильных дорогах или искусственных сооружениях, оборудовании, материалах в течение следующих гарантийных сроков:

- по земляному полотну - 8 лет;

- по слоям основания дорожной одежды - 6 лет;

- по нижнему слою покрытия - 5 лет;

- по верхнему слою покрытия - 7 лет;

- по дорожным знакам - 5 лет;

- по барьерным ограждениям (перильное ограждение) - 5 лет;

- по нанесению горизонтальной разметки, выполненной долговечными материалами 1 год;

- на искусственные дорожные сооружения (мосты, путепроводы, тоннели, эстакады) - 8 лет.

При этом началом гарантийного срока считается дата подписания Заказчиком документа о приемке.

6.3. Если в период действия гарантийных сроков обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим удержанием или взысканием расходов по их выполнению с Подрядчика в порядке, установленном действующим законодательством и Контрактом. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым при установлении вины Подрядчика предъявляются Подрядчику в полном объёме.

6.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

Неустойка по настоящему Контракту является законной и определяется статьей 34 Федерального закона о контрактной системе и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017            № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года         № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063» (далее – Правила).

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Заказчик освобождается от уплаты пени в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1 тысяча рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 тысяч рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 тысяч рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 тысяч рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе:

- нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения строительно-монтажных работ,

- нарушения срока, предусмотренного п. 2.1.29.

Заказчик начисляет Подрядчику неустойку в виде пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, в том числе:

- отклонение от Сметы, технических параметров материалов и изделий, и условий их хранения- Заказчик начисляет Подрядчику неустойку в виде штрафа в размере:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке, в том числе:

- неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения требований ОДМ 218.6.019-2016. «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ;

- необеспечение бесперебойного и безопасного движения транспортных средств на участках производства работ;

- за представление документов, указанных в п.п. «б» - «г» п. 2.1.20 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

- неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного п.п. «а» п. 2.1.23. настоящего Контракта - Заказчик начисляет Подрядчику неустойку в виде штрафа в размере:

а) 1 тысяча рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 тысяч рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 тысяч рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

7.4. За неисполнение обязательства, предусмотренного п.п. «а» п. 2.1.20 настоящего Контракта, Заказчик начисляет Подрядчику неустойку в виде штрафа в размере 5 процентов объема привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, установленного Контрактом.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.8. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10. Неустойка взимается путем направления виновной стороне претензии. Претензия должна быть рассмотрена и оплачена в течение 10 (десяти) дней со дня ее получения по реквизитам, указанным в претензии. По истечении указанного срока сумма неустойки подлежит взысканию в установленном порядке.

Датой оплаты неустойки считается день зачисления денежных средств на счет, указанный в претензии. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Контракту.

7.11. Подрядчик несет полную юридическую, в том числе имущественную, ответственность перед Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Контракту.

7.12. Подрядчик несет гражданско-правовую, административную и иную юридическую ответственность за последствия дорожно-транспортных и иных происшествий, произошедших по  причине неудовлетворительных дорожных условий, возникших вследствие нарушений Подрядчиком при производстве работ на Объекте действующего законодательства, условий Контракта, в том числе требований нормативно-технических документов и правовых актов, указанных в Приложение № 1 Контракта, (за исключением ДТП, произошедших вследствие  обстоятельств непреодолимой силы или по вине участников дорожного движения), в том числе отвечает перед третьими лицами - за причиненный им вред (материальный, моральный, вред здоровью).

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, например, землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия: войны, военные действия, пожары, эпидемии, аварии, забастовки, а также постановления или распоряжения органов государственной власти и управления.

8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы одна из Сторон в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую Сторону в двухдневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ. В случае, если выполнение работ по Контракту по мнению Сторон в дальнейшем невозможно, Контракт подлежит расторжению по соглашению Сторон.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА,

ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Срок действия Контракта: с даты заключения Контракта по 31.12.2027, а в части оплаты до полного исполнения Заказчиком своих обязательств.

Гарантийные обязательства сохраняют свою силу в течение сроков, указанных в пункте 6.2 Контракта.

Обязательства Подрядчика по настоящему Контракту, неисполненные на дату истечения срока действия настоящего Контракта, сохраняют свою силу до полного исполнения Подрядчиком своих обязательств.

Обязательство Заказчика по оплате стоимости выполненных Подрядчиком работ, неисполненное на дату истечения срока действия настоящего Контракта, сохраняет свою силу до полной оплаты стоимости выполненных работ.

9.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 и ч. 65.1 статьи 112 Федерального закона о контрактной системе и действующего законодательства. При изменении Контракта обязательства сторон сохраняются в измененном виде. Все изменения осуществляются в письменной форме.

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Соглашение о расторжении Контракта осуществляется в письменной форме. При расторжении Контракта обязательства сторон прекращаются.

Порядок принятия Сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта устанавливается Федеральным законом о контрактной системе.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в связи с нарушением Подрядчиком существенных условий настоящего Контракта, на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

Для целей применения настоящего пункта нарушением Подрядчиком существенных условий настоящего Контракта признаются:

- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК РФ);

- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требования об устранении недостатков (п. 3 ст. 715 ГК РФ);

- отступление Подрядчика в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);

- при существенном нарушении Подрядчиком срока (более, чем на 7 (семь) календарных дней) окончания ремонта Объекта, предусмотренного Графиком выполнения строительно-монтажных работ.

9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) подрядчик и (или) выполненные работы перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона) и (или) выполненным работам;

б) при определении победителя подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика;

9.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случаях, если Заказчик препятствует исполнению Контракта (ст. 719 ГК РФ):

- остановка Заказчиком хода производства работ по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий 1/3 (одну треть) срока выполнения работ.

9.8. Споры по настоящему Контракту рассматриваются в Арбитражном суде Ивановской области.

9.9. Расторжение настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной настоящим Контрактом.

## 10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

10.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта устанавливается в размере 10% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 6 104 012 (шесть миллионов сто четыре тысячи двенадцать) рублей 00 копеек.

Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства Подрядчика по выполнению работ по Контракту.

10.3. В случае, если Подрядчиком выбран способ обеспечения исполнения Контракта в форме независимой гарантии, то в независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

Исключение банка из региональной гарантийной организации из перечня не прекращает действия выданных гарантом и принятых Заказчиком независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий (часть 13 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе).

10.3.1. В качестве обеспечения исполнения Контракта принимается независимая гарантия, выданная:

а) банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенный в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 закона о контрактной службе;

б) государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»;

в) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств). Являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ         «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренной частью 1.7 статьи 45 закона о контрактной системе ( при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 закона о контрактной системе);

г) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства – члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

10.3.2. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает независимую гарантию, выданную:

а) банком, соответствующим требованиям. Установленным Правительством Российской Федерации, и включенным в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 закона о контрактной системе;

б) государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»;

в) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ            «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень. Предусмотренный частью 1.7 статьи 45 закона о контрактной системе (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 закона о контрактной системе);

г) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

Независимая гарантия должна соответствовать дополнительным требованиям к независимой гарантии, установленным Правительством Российской Федерации.

10.4. В случае, если Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта путем внесения денежных средств, то Заказчик обязан вернуть денежные средства Подрядчику за вычетом произведенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом удержаний в течение тридцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

10.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены п.п. 10.7 настоящего Контракта.

10.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы                 (ее результатов) и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр Контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный п.10.4 срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

10.7. Предусмотренное п.п. 10.5 настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

10.8. Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств по обеспечению исполнения контракта:

наименование получателя: Управление финансов администрации городского округа Кохма (Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма л/с 05333202170)

ИНН 3711035870 КПП 371101001

банк: ОКЦ № 1 ВВГУ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново

БИК: 042202102

банковский счет получателя (ЕКС): 40102810845370000102

казначейский счет получателя: 03232643247060003300

11. Прочие условия

11.1. Если иное не предусмотрено Контрактом, все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме нарочным отправлением или с использованием электронной почты.

В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Уведомления Заказчиком Подрядчика направляются с адреса электронной почты Заказчика        E-Mail: stroygkh@kohma37.ru на адрес электронной почты Подрядчика E-Mail: pktrakr@yandex.ru.

Уведомления Подрядчиком Заказчика направляются с адреса электронной почты Подрядчика E-Mail: pktrakr@yandex.ru на адреса электронной почты Заказчика E-Mail: stroygkh@kohma37.ru

11.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2 Федерального закона о контрактной системе.

11.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Сметная документация.

Приложение № 3. Протокол согласования контрактной цены.

Приложение № 4. График выполнения строительно-монтажных работ.

Приложение № 5. График оплаты выполненных по Контракту работ.

Приложение № 6. Отчет о привлеченных субподрядчиках из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Приложение № 7. Регламент фотофиксации при выполнении дорожных работ.

12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПОДРЯДЧИК:                                                    ЗАКАЗЧИК:

| ООО «ПК ТРАКТ» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма |  |
| --- | --- | --- |
| Юридический (фактический) адрес: 153512, Ивановская область, г.о. Кохма, г. Кохма, ул. Гоголя, д.2 ИНН: 3731002979 / КПП: 371101001 Банковские реквизиты: ООО «Банк Точка» БИК 044525104 Кор/с: 30101810745374525104 Рас/с: 40702810620000232147 Телефон: +79051556238 E-mail: pktrakr@yandex.ru |  | Место нахождения/почтовый адрес: 153510, Ивановская область, г. Кохма, ул. Советская, д. 23 ИНН 3711035870 / КПП 371101001 Получатель: Управление финансов администрации городского округа Кохма (Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма л/с 03333202170) Банк получателя: ОКЦ № 1 ВВГУ БАНКА РОССИИ // УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново Казначейский счет: 03231643247060003300 ЕКС (корр. счет): 40102810845370000102 БИК 042202102 Тел.: 8(4932)55-47-87, E-mail: stroygkh@kohma37.ru |  |  |
| Заказчик _________________________ /Корень В.Я./ (Подписано ЭП) |  | Подрядчик _______________________ /Кучин Р.М./ (Подписано ЭП) |  |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ 0133200001725002136 от __.11.2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет Контракта: «Ремонт железобетонного моста через р. Уводь на ул. Советская г. Кохма»

Таблица № 1

| Наименование работ | Объем работ | Место выполнения работ | Срок (период) выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт железобетонного моста через р. Уводь по ул. Советская в г. Кохма Ивановской области | В соответствии со сметной документацией* и техническим заданием | Ивановская область, г. Кохма, ул. Советская | С даты заключения контракта в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к муниципальному контракту) |

* Сметная документация приложена отдельным файлом.

В случае, если в сметной документации есть указание на товарный знак, то такое указание сопровождается словами «или эквивалент».

Требования о наличии определенной техники, оборудования, марок, информации в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, источников получения товаров (материалов) в описании объекта закупки, в сметной документации не установлены. В случае наличия указанной информации в техническом задании, сметной документации считать ее представленной для обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

| 1 | Наименование объекта | Ремонт железобетонного моста через р. Уводь по ул. Советская в г. Кохма Ивановской области |
| --- | --- | --- |
| 2 | Площадка ремонта | Ивановская область, г. Кохма, ул. Советская |
| 3 | Вид работ | Ремонт |
| 4 | Заказчик | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма |
| 5 | Подрядчик | Определяется по результатам проведения электронного аукциона. |
| 7 | Основные требования по организации и выполнению работ | Работы выполнить в полном объеме, в соответствии с требованиями СНиП, СанПиН, ППБ, ПЭУ и других нормативно-технических документов и правил, действующих на территории РФ, технических регламентов, проектно-сметной документации. |
| 8 | Основные качественные, функциональные и технические характеристики товара, работ, оказываемых услуг потребностям заказчика | Работы выполнить в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, действующими СНиП, ГОСТ, ВСН, нормам и правилам, техническим условиям. Журналы производства работ, журналы входного операционного и лабораторного контроля. Лабораторный контроль качества материалов и операционный контроль за ходом работ. Наличие сертификатов на материалы, изделия и конструкции. |
| 9 | Требования к качеству выполнения работ | Работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП, СанПиН, ППБ и других нормативно-технических документов и правил, действующих на территории РФ, техническими регламентами. Материалы, изделия, конструкции, оборудование, применяемые подрядчиком должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим характеристикам, иметь сертификаты качества. |
| 10 | Объем финансирования | 2025 год – 500 000,00 руб.; 2026 год – 6 300 000,00 руб.; 2027 год – 53 934 919,40 руб. |

Порядок выполнения работ:

Перед началом работ подрядчик обязан в течении трёх рабочих дней, после заключения Контракта, предоставить график производства работ, Приказ о назначении ответственного лица по Контракту, с указанием фамилии, имени, отчества, телефона, е-mail ответственного лица для координации действий.

Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в течение одного рабочего дня со дня приостановления работ. В этом случае Стороны обязаны в течение одного рабочего дня, следующего за днём уведомления Заказчика о приостановлении работ, рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

При выявлении недостатков в выполненной работе, Подрядчик обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки, повлекшие в процессе выполнения работ ухудшение их качества. Срок исправления недостатков в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня предъявления требования Заказчиком. Подрядчик обязан устранить недостатки и произвести необходимые доработки безвозмездно.

В случае если при выполнении работ выполнены действия, повлекшие гибель деревьев и кустарников, уничтожение или повреждение газонов, цветников и прилегающей инфраструктуры (ограждения, бордюры, сигнальные столбики, дорожные знаки, светофорные объекты, ИДН и т.п.), а также самовольную вырубку деревьев и кустарников с виновных взыскивается полная восстановительная стоимость.

При выполнении работ необходимо обеспечить безопасность движения транспорта, пешеходов, работающей техники и обслуживающего персонала (установка ограничительных знаков в соответствии с разработанным ПОДД и согласованным с ГИБДД).

Разработка ПОДД и согласование, а также расстановка знаков осуществляется за счет подрядчика.

Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за нанесение ущерба их имуществу и (или) здоровью, причиненного при выполнении (или вследствие ненадлежащего выполнения) взятых на себя обязательств, в том числе в случае нарушения правил выполнения работ.

Подрядчик осуществляет подготовку и ведение исполнительной документации по Объекту.

По окончании выполнения работ исполнительная документация предоставляется Заказчику.

Подрядчик осуществляет фотофиксацию работ в соответствии с регламентом фотофиксации.

2. Перечень нормативно-технических документов,

обязательных при выполнении работ по ремонту железобетонного моста через р. Уводь

по ул. Советская в г. Кохма Ивановской области *

| ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы (в действующей редакции) |
| --- | --- |
| ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости; |
| ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости; |
| ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару; |
| ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу; |
| ГОСТ 11508-74* | Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком; |
| ГОСТ 12801-98 (вкл. ИЗМЕНЕНИЕ № 1 от 1 июля 2002 года) | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний; |
| ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия; |
| ГОСТ Р 52129-2003 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия; |
| ГОСТ 30108-94 | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов; |
| ГОСТ 30413-96 | Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием; |
| ГОСТ 31424-2010 | Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия; |
| ГОСТ 9128-2013 | Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия; |
| ГОСТ Р 50597-2017 | Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля; |
| ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний; |
| ГОСТ 8736-2014 | Песок для строительных работ. Технические условия; |
| ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия; |
| ГОСТ 8269.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний; |
| ГОСТ 32830-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования (Переиздание) |
| ГОСТ 23735-2014 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия |
| ГОСТ Р 58406.2-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия |
| ГОСТ Р 58406.1-2020 | Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия |
| ГОСТ Р 58831-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия асфальтобетонные. Общие правила устройства при неблагоприятных погодных условиях |
| СП 78.13330.2012 | Свод правил Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85; |
| СП 34.13330.2021 | Свод правил Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*. |
| СП 42.13330.2016 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* |
| Федеральный закон | Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ |
| Федеральный закон | Федеральный закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ |
| Федеральный закон | Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| ГОСТ 26633-2015 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. |
| ГОСТ Р 59535-2021 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые, дисперсно-армированные стальной фиброй. Технические условия. |
| ГОСТ 10180-2012 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. |
| ГОСТ 25192-2012 | Бетоны. Классификация. Общие технические требования |
| ГОСТ Р 59300-2021 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси бетонные для устройства слоев основания и покрытий. Технические условия. |
| ГОСТ 18105-2018 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. |
| ГОСТ 22690-2015 | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля. |
| ГОСТ Р 55224-2020 | Цементы для транспортного строительства. Технические условия |
| ГОСТ 32018-2012 | Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия. |
| ГОСТ 7473-2010 | Смеси бетонные. Технические условия |
| ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
| ГОСТ 28013-98 | Растворы строительные. Общие технические условия |
| ГОСТ 17608-2017 | Плиты бетонные тротуарные. Технические условия |
| ГОСТ 8020-2016 | Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия |
| ГОСТ Р 70362-2022 | Дороги автомобильные общего пользования. Бетоны для устройства слоев оснований и покрытий. Технические условия |
| ГОСТ Р 70364-2022 | Дороги автомобильные общего пользования. Бетоны для устройства слоев оснований и покрытий. Правила производства работ. |
| ТС ТК 418.001-2023 | Техническая спецификация. Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые дорожные. Общий порядок применения и установки |
| ГОСТ 25100-2020 | Грунты. Классификация. |
| ГОСТ 12071-2014 | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов. |
| ГОСТ 30416-2020 | Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. |
| ГОСТ 22733-2016 | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности. |
| ГОСТ 23740-2016 | Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ |
| ГОСТ 25584-2023 | Грунты. Методы лабораторного определения содержания коэффициента фильтрации. |
| ГОСТ 5180-2015 | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. |

* нормативно-технические документы применять только в действующей редакции

В случае введения в действие новых нормативно-технических документов Заказчик уведомляет Подрядчика о необходимости и порядке их применения при исполнении Контракта. После уведомления Заказчика применение вступивших в силу новых нормативно-технических документов становится обязательным для Подрядчика.

Характеристики, не влияющие на функциональное назначение (форма, фактура и пр.) материалов при наличии такой необходимости и возможности выбора согласовываются с Заказчиком до начала производства работ.

Подрядчик гарантирует безопасность материалов, которые применяет. Используемые материалы в установленных случаях должны иметь сертификаты соответствия (в установленных случаях - сертификаты пожарной безопасности), которые Подрядчик представляет Заказчику до начала работ. В сертификатах должно быть написано, что материалы разрешено использовать на территории РФ.

Все разобранные покрытия складируются на территории заказчика.

| Заказчик _________________________ /Корень В.Я./ (Подписано ЭП) | Подрядчик _______________________ /Кучин Р.М./ (Подписано ЭП) |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ 0133200001725002136 от __.11.2025

Сметная документация

Ремонт железобетонного моста через р. Уводь по ул. Советская в г. Кохма Ивановской области

(Прилагается отдельным файлом)

| Заказчик _________________________ /Корень В.Я./ (Подписано ЭП) | Подрядчик _______________________ /Кучин Р.М./ (Подписано ЭП) |
| --- | --- |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ 0133200001725002136 от __.11.2025

Заказчик: Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма

Подрядчик: ООО «ПК ТРАКТ»

Составлен на основании сметной документации (Приложение № 2 к Контракту)

Предмет Контракта: «Ремонт железобетонного моста через р. Уводь по ул. Советская в г. Кохма Ивановской области»

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЫ

| Периоды выполнения работ | в ценах 3 кв. 2025г., в руб. | Коэффициент перехода к начальной (максимальной) цене контракта | Начальная (максимальная) цена контракта, в том числе НДС, в руб. | Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены по результатам конкурса | Цена контракта, в том числе НДС, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| С даты заключения Контракта до 01.02.2027 | 67 599 280,00 | 0,9029699724612451 | 61 040 120,00 | 0,995 | 60 734 919,40 |

| Заказчик _________________________ /Корень В.Я./ (Подписано ЭП) | Подрядчик _______________________ /Кучин Р.М./ (Подписано ЭП) |
| --- | --- |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ 0133200001725002136 от __.11.2025

| Заказчик: Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик: ООО «ПК ТРАКТ» Составлен на основе: Сметной документации (Приложение № 2 к Контракту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет Контракта: «Ремонт железобетонного моста через р. Уводь по ул. Советская в г. Кохма Ивановской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| График выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по объекту: «Ремонт железобетонного моста через р. Уводь на ул. Советская г. Кохма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) части вида работ, отдельного вида работ |  |  |  | Наименование работ |  | Сроки выполнения работ | Ед. изм. |  |  | Физический объём | Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии) |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Ремонт железобетонного моста через р. Уводь по ул. Советская в г. Кохма Ивановской области |  | с даты заключения контракта до 01.02.2027 | усл. ед. |  |  | 1 | не предусмотрено |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | усл. ед. |  |  | 1 | не предусмотрено |  |  |  |

| Заказчик _________________________ /Корень В.Я./ (Подписано ЭП) | Подрядчик _______________________ /Кучин Р.М./ (Подписано ЭП) |
| --- | --- |

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ 0133200001725002136 от __.11.2025

| График оплаты по объекту: «Ремонт железобетонного моста через р. Уводь по ул. Советская в г. Кохма Ивановской области» |  |
| --- | --- |
| Заказчик: Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма |  |
| Подрядчик: ООО «ПК ТРАКТ» Составлен на основе: Сметной документации |  |
| Предмет Контракта: «Ремонт железобетонного моста через р. Уводь по ул. Советская в г. Кохма Ивановской области» |  |

| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) части вида работ, отдельного вида работ | Наименование работ | Сумма к оплате в руб. | Сроки оплаты этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части вида работ, отдельного вида работ | Доля выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части вида работ, отдельного вида работ в цене контракта, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт железобетонного моста через р. Уводь по ул. Советская в г. Кохма Ивановской области | 60 734 919,40 | Не более 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке усиленной квалифицированной подписью, лица имеющего право действовать от имени Заказчика | 100 |

| Заказчик _________________________ /Корень В.Я./ (Подписано ЭП) | Подрядчик _______________________ /Кучин Р.М./ (Подписано ЭП) |
| --- | --- |

| ### Приложение № 6 ### к муниципальному контракту № 0133200001725002136 от __.11.2025 Отчет о привлеченных субподрядчиках из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о Контракте с Подрядчиком* |  |  |  |  |  | Информация о договоре с субподрядчиком** |  |  |  |  |  | Процент от суммы Контракта Подрядчика, % |
| Наименование организации | Предмет Контракта | № Контракта | Дата заключения Контракта | Дата исполнения Контракта | Сумма по Контракту, руб. | Наименование организации | Предмет договора, № договора |  | Дата заключения договора | Дата исполнения договора | Сумма по договору, руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Подрядчик - лицо, заключившее Контракт с Заказчиком **Субподрядчик - лицо, заключившее Контракт с Подрядчиком ***К Отчету прилагаются документы о заключенных контрактах/договорах с субподрядчиками из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций а также документы, подтверждающие оказание услуг , выполнение работ по таким контрактам/договорам, а именно: копия контракта/договора, копия свидетельства о регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия документа, подтверждающая полномочия лица, подписавшего указанные контракты/договора, копии документов, подтверждающих отнесение юридического лица к субъектам малого предпринимательства и (или) социально ориентированными некоммерческими организациями и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик _________________________ /Корень В.Я./ (Подписано ЭП) | Подрядчик _______________________ /Кучин Р.М./ (Подписано ЭП) |
| --- | --- |

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ 0133200001725002136 от __.11.2025

РЕГЛАМЕНТ ФОТОФИКСАЦИИ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДОРОЖНЫХ РАБОТ

- Понятия и определения

1.1.   Фотофиксация – процесс создания цифровых фотоизображений (снимков).

1.2. Фотоизображение (снимок) – получение и сохранение изображения при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы в фотоаппарате.

  - Набор фотоизображений (снимков) – комплект фотоизображений (снимков), содержащий дополнительную информацию.

  - Материалы фотофиксации – систематизированные и упорядоченные наборы фотоизображений (снимков), содержащие дополнительную информацию.

  - Участок дороги – ремонтируемая часть дороги с указанием названия дороги, а также начала и конца проведения работ.

- Общие положения

  - Обязанность по осуществлению фотофиксации возлагается на Подрядчика. Фотофиксации подлежат все виды работ, в том числе и скрытые работы.

  - Фотофиксация работ осуществляется представителем Подрядчика по мере выполнения ремонтных работ с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать цветные фотоизображения (снимки), которые подробно отражают характерные параметры объекта и факт (результат) выполнения соответствующих работ.

- Требования к фотофиксации

  - Формат фотоизображения (снимка) должен быть: *.jpeg, *.pdf, *.tiff, соотношение сторон 4:3 или 16:9, цветное изображение, разрешение (размер изображения в пикселах) не менее 1920*1080, без использования цифрового увеличения (зума).

  - Масштаб фотоизображения (снимка) должен быть выбран таким образом, чтобы возможно было подробно просмотреть характерные параметры, подтверждающие объем и (или) качество выполненных работ, а также используемые при выполнении работ материалы.

  - Количество наборов фотоизображений на 1 полный километр – 2 набора, на 1 неполный километр – 1 набор.

  - Фотофиксацию необходимо осуществлять на объектах вне салона транспортного средства, а также вне зданий и сооружений.

  - Лицо, осуществившее фотофиксацию, обязано оценить качество сделанного фотоизображения (снимка). В случае некачественной съемки, данное лицо должно произвести повторную съемку с изменением параметров фотоаппарата, применением дополнительного освещения, изменением ракурса или масштаба съемки и прочее.

  - При фотофиксации должна быть идентифицирована окружающая обстановка фотографируемой точки с наличием видимых ориентиров, привязка к местности (дорожные знаки, здания и иные постройки, остановочные пункты, барьерное ограждение, километровые столбы, труб, автобусных остановок и других элементов).

- Оформление материалов фотофиксации

  - Все фотоизображения (снимки) систематизируются и упорядочиваются Подрядчиком путем формирования наборов фотоизображений (снимков) с указанием дополнительной информации, на основании наборов фотоизображений (снимков) формируются материалы фотофиксации с указанием дополнительной информации, в соответствии с Приложением 1 к настоящему Регламенту.

Поле с дополнительной информацией должно занимать не более 20 (двадцати) процентов от общей площади страницы, на которой представляется фотоизображение.

4.2.  На странице, содержащей фотоизображение (снимок), должно быть поле с дополнительной информацией, в котором указывается:

1) порядковый номер фотоизображения (сквозная нумерация);

2) полное наименование подрядной организации (субподрядной организации при необходимости);

3) номер и дата Контракта;

4) дата и время, когда было сделано фотоизображение (снимок);

5) пикетное положение выполненных работ.

6) наименование вида работ.

Подписи п.1-п.6 осуществляются под снимком.

Набор фотоизображений (снимков) должен содержать поле с дополнительной информацией, в котором указывается:

- порядковый номер набора (сквозная нумерация);

- полное наименование подрядной организации (субподрядной организации при необходимости);

- номер и дата Контракта (субподрядного договора);

- название объекта, с указанием начала и конца участка (км +);

Подписи п.1-п.4 осуществляются на титульной странице набора фотоизображений (снимков).

Материалы фотофиксации должны содержать поле с дополнительной информацией, в котором указывается:

- полное наименование подрядной организации (субподрядной организации при необходимости);

- номер и дата Контракта;

Подписи п.1-п.2 осуществляются на титульной странице материалов фотофиксации к соответствующему объекту.

  - Подрядчик обязан представить материалы фотофиксации Заказчику в распечатанном виде и на электронном носителе, в формате либо Microsoft Power Point, либо Microsoft Word, изображение должно быть цветным, формата не менее 50% от «А4».

Размер 1 (одного) файла в электронном виде не должен превышать 50 Мб.

  - Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней, со дня следующего за днем получения материалов фотофиксации, рассматривает полученные материалы фотофиксации на предмет возможности применения их в качестве подтверждения выполненных работ. В случае, если Заказчик принял решение, что материалы фотофиксации являются некачественными, в течение 2 (двух) рабочих дней уведомляет Подрядчика о необходимости устранения выявленных замечаний. Подрядчик в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления Заказчиком обязан устранить выявленные замечания и повторно представить исправленные материалы фотофиксации Заказчику. В случае, если подрядчик в установленный срок не представляет исправленные материалы фотофиксации, обязанность по их представлению считается не исполненной Подрядчиком.

| Заказчик _________________________ /Корень В.Я./ (Подписано ЭП) | Подрядчик _______________________ /Кучин Р.М./ (Подписано ЭП) |
| --- | --- |

| 1 этап Подготовка наборов фотоизображений | Фотоизображение 1) порядковый номер фотоизображения (сквозная нумерация); 2) полное наименование подрядной организации; 3) номер и дату Контракта; 4) дату и время, когда было сделано фотоизображение (снимок); 5) пикетное положение выполненных работ. 6) наименование вида работ. Фотоизображение 1) порядковый номер фотоизображения (сквозная нумерация); 2) полное наименование подрядной организации; 3) номер и дату Контракта; 4) дату и время, когда было сделано фотоизображение (снимок); 5) пикетное положение выполненных работ. 6) наименование вида работ. Набор фотоизображений № п/п - порядковый номер набора (сквозная нумерация); - полное наименование подрядной организации; - номер и дата Контракта; - название объекта, с указанием начала и конца участка (км +); Фотоизображение 1) порядковый номер фотоизображения (сквозная нумерация); 2) полное наименование подрядной организации; 3) номер и дату Контракта; 4) дату и время, когда было сделано фотоизображение (снимок); 5) пикетное положение выполненных работ. 6) наименование вида работ. |
| --- | --- |
| 2 этап Подготовка материалов фотофиксации | Набор фотоизображений № п/п - порядковый номер набора (сквозная нумерация); - полное наименование подрядной организации; - номер и дата Контракта; - название объекта, с указанием начала и конца участка (км +); Набор фотоизображений № п/п - порядковый номер набора (сквозная нумерация); - полное наименование подрядной организации; - номер и дата Контракта; - название объекта, с указанием начала и конца участка (км +); Материалы фотофиксации - Наименование подрядчика - № и дата Контракта Набор фотоизображений № 1 - Порядковый номер набора - Наименование подрядчика - № и дата контракта - дата и время - Участок дороги - наименование вида работ - Набор фотоизображений № 2Наименование подрядчика - № и дата контракта - ядчика - № и дата контракта - дата и время - Участок дороги - наименование вида работ |