МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2

ИКЗ: 253371700203937170100100110014329244

| п. Палех | «___» _________ 2025 г. |
| --- | --- |

Администрация Палехского муниципального района, далее именуемая «Заказчик», в лице Главы Палехского муниципального района Лелюхиной Светланы Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Индивидуальный предприниматель Тюков Геннадий Викторович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», являющийся субъектом малого предпринимательства, действующий на основании ОГРНИП № 322370200005968, дата регистрации 04.02.2022 г., с другой стороны,  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе) на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  от 10.10.2025 г. № 0133200001725002128 заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется с надлежащим качеством и в установленный настоящим Контрактом срок выполнить работы по обустройству Туристского кода центра п. Палех Палехского муниципального района Ивановской области (Обустройство знаков навигации и информационных конструкций п. Палех (1-ый этап) (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и оплатить в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик вправе при исполнении Контракта по согласованию с Подрядчиком изменить объём Работ в порядке, предусмотренном пунктом 1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ). При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы Работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цена Контракта составляет 2 786 475 (Два миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 80 копеек, НДС не облагается (далее – Цена Контракта).

2.2. Источник финансирования – федеральный бюджет, бюджет Ивановской области, бюджет Палехского городского поселения.

2.3. Цена Контракта формируется с учетом налогов, сборов и иных обязательных платежей, в том числе НДС (при наличии), стоимости транспортных расходов (расходы на перевозку рабочих специалистов до места выполнения работ, расходы на аренду оборудования, используемого для выполнения работ (при необходимости), расходов на приобретение необходимых материалов, накладных расходов, страхование и иных расходов, связанных с исполнением обязательств по контракту.

2.4. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок его исполнения. При заключении и исполнении Контракта изменение цены не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.2. и 2.5. Контракта.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта.

2.6. Форма и порядок оплаты:

Оплата производится Заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в срок не более чем 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного п. 5.1.1 Контракта, согласно выставленным счету (счет – фактуре). По согласованию с Заказчиком допускается промежуточная оплата. Авансирование не предусмотрено.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, а также условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

Оплата выполненных по Контракту работ осуществляется в пределах цены Контракта, в сроки установлены Контрактом с учетом фактически выполненных Подрядчиком работ.

2.6.1. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Все расчёты с Подрядчиком производит Заказчик.

2.8. Валютой платежа является российский рубль.

3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ: с даты заключения Контракта до 15.12.2025 г. включительно.

3.2. Календарные сроки, указанные в п. 3.1 настоящего Контракта, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения Работ.

3.3. Место выполнения Работ: Ивановская область, поселок Палех.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Оказывать содействие Подрядчику по вопросам непосредственно связанным с выполнением Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика;

4.1.2. Производить своевременную оплату за выполненные Работы, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.3 Обеспечить своевременную приемку выполненных Работ при отсутствии претензий относительно качества.

4.1.4. Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к объекту проведения Работ.

При наличии оснований, направлять Подрядчику претензию об уплате пени, штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту.

4.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.1.6. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу.

4.1.7. Оплачивать результаты выполненных по Контракту Работ в размерах, установленных Контрактом и сроки.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, включая своевременное оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение им своих обязательств по Контракту.

4.2.2. Требовать своевременного устранения Подрядчиком выявленных недостатков и/или недоработок.

4.2.3. Проверять качество выполняемых Работ в любое время, в том числе посредством запроса журнала производства Работ, а также путем запроса любой относящейся к предмету Контракта документации и информации.

4.2.4. Ссылаться на недостатки Работ, в том числе в части объема и стоимости этих Работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок.

4.2.5. Проводить контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.

4.3.  Подрядчик обязан:

4.3.1. Выполнять Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, качественно в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, правилами по охране труда и технике безопасности.

4.3.2. Своевременно, с надлежащим качеством выполнить Работы по Контракту, сдать Заказчику результат выполненных Работ, в том числе представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

4.3.3. Обеспечить выполнение Работ необходимыми материалами, изделиями и иными материально-техническими ресурсами, предусмотренными в технической части настоящего Контракта.

4.3.4. Обеспечить выполнение работ квалифицированным персоналом, имеющим специальные знания и прошедшим обучение по технике безопасности, а также соблюдение требований по охране труда, техники безопасности на весь период производства выполнения Работ.

4.3.5. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, беспрепятственный доступ на объект производства Работ;

4.3.7. Своевременно за свой счет устранять недостатки и/или недоработки, выявленные Заказчиком в ходе выполнения Работ, при приемке их результатов.

4.3.8. Предоставить достоверную информацию о ходе исполнения Контракта, а также извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в течение 3-х дней с момента их возникновения;

4.3.9. В ходе выполнения Работ по Контракту, в случаях причинения ущерба третьим лицам, самостоятельно и за счет собственных средств возместить причинённые убытки;

4.3.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1 Требовать обеспечения своевременной приемки выполненных Работ и подписания акта о приемке выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

4.4.2 Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с подписанным Сторонами актом о приемке выполненных работ;

4.4.3 Запрашивать у Заказчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию, а также разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в рамках Контракта.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. С соответствии с положениями части 13 статьи 94Закона №44-ФЗ приемка выполненных работ (этапов выполненных работ)производится в следующем порядке:

5.1.1. При исполнении Контракта, заключенного по результатам проведения электронной процедуры:

1) Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения работ (этапа выполнения работ) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в Контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения Работы, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Закона №44-ФЗ, единицу измерения выполненной Работы;

б) наименование выполненной Работы;

в) информацию об объеме выполненной Работы;

г) стоимость исполненных Подрядчиком, обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненной Работы;

д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона №44-ФЗ;

2) к документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 настоящей части, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью (Акт о приемке выполненных работ в бумажной форме, справка о стоимости выполненных работ и затрат в бумажной форме, счет, счет-фактура). При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 настоящей части информация, содержащаяся в документе о приемке;

3) документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

4) не позднее 20 (двадцати)рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 настоящей части, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона №44-ФЗ) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

5) в случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона №44-ФЗ приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3 настоящей части:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

6) документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 4 или подпунктом «б» пункта 5 настоящей части направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику, документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;

7) в случае получения в соответствии с пунктом 6 настоящей части мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью;

8) датой приемки выполненной работы, считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.1.2.  Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона №44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

5.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе Законом №44-ФЗ Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненной Работы.

5.3. Для проведения экспертизы выполненной Работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и Подрядчика, дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной Работы в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.4. По решению заказчика для приемки выполненной Работы, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

5.5. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта (при наличии), а также выполненной Работы осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненной Работы приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненной Работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих Работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих Работ и устранено Подрядчиком.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Подрядчик гарантирует:

6.1.1. Надлежащее качество используемых при выполнении Работ материалов и оборудования, соответствие их сметной документации, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

6.1.2. Качество и объём выполнения всех Работ – в соответствии с Техническим заданием, сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями.

6.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации.

6.2. Срок гарантии выполненных Работ составляет: 5 лет с даты подписания заказчиком документа приемки. Гарантия качества распространяется на все выполненные в соответствии с Контрактом Работы.

Гарантийные сроки на материалы, изделия и оборудование устанавливаются в соответствии с паспортами и сертификатами качества.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты и недоделки, допущенные Подрядчиком при производстве Работ, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные сроки. В случае невозможности согласования сроков устранения дефектов, Подрядчик обязан приступить к устранению выявленных дефектов в течение пяти рабочих дней с момента составления акта обнаружения дефектов.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначает экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера, что не исключает прав Сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.

6.6. В случае отказа Подрядчика от безвозмездного устранения выявленных в ходе гарантийного срока дефектов и недоделок Заказчик вправе устранить их самостоятельно или с привлечением специализированных организаций с возложением расходов по устранению дефектов и недоделок на Подрядчика.

6.7. Устранение выявленных в ходе гарантийного срока дефектов и недоделок, допущенных Подрядчиком при выполнении Работ, осуществляется на основании акта обнаружения дефектов и недоделок, подписанного представителями Сторон, или по итогам проведенной в соответствии с п. 6.5 настоящего Контракта квалифицированной экспертизы.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по своему выбору в виде безотзывной независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

7.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту составляет 1% от цены Контракта, что составляет 27 864 (Двадцать семь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 76 копеек. Способ предоставления обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

7.3. В случае если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту было выбрано внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, обеспечение исполнения Контракта должно быть возвращено Подрядчику после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.4. В случае если способом обеспечения исполнения Контракта является независимая гарантия, срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона №44-ФЗ.

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

7.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона №44-ФЗ.

7.6. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за убытки, подтвержденные двухсторонним актом, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик имеет право требовать уплаты денежной суммы по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения обязательств по Контракту в пределах цены Работ, которые не были выполнены, были выполнены ненадлежащего качества. Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд.

7.8. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств, принятых по настоящему Контракту.

7.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций  Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44 – ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона № 44 – ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона № 44 – ФЗ.

Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона № 44 – ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона № 44 – ФЗ, не прекращает действия выданной гарантом и принятой Заказчиком независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий такой независимой гарантии.

7.10. Подрядчик, с которым заключается Контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона №44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона №44-ФЗ в случае предоставления таким Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким Подрядчиком в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Подрядчиком до заключения Контракта в случаях, установленных Законом №44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

7.11. Реквизиты счета для внесения средств в качестве обеспечения Контракта:

ИНН 3717002039, КПП 371701001

р/сч. 03232643246171513300, кор.сч. 40102810845370000102 ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново лицевой счет 05333204880

БИК 042202102.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Не установлено.

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Контрактом.

9.2. В случае неисполнения Подрядчиком условий контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

9.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042).

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Или

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей 00 копеек.

9.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.9. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042)

9.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.11.  Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.14. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, а так же иных явлений стихийного характера - пожаров, заносов, наводнений, военных действий, принятия нормативно-правовых актов, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту), которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить, возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия.

Уведомление должно сопровождаться документальным подтверждением соответствующего факта. Несвоевременное уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы ведет к аннулированию прав соответствующей Стороны ссылаться на них в будущем, кроме случаев, когда само наличие обстоятельств непреодолимой силы исключало возможность направления такого уведомления.

10.3. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Контракта, будут длиться более 30 (тридцати) дней с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт по взаимному соглашению без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.4. Если, по мнению Сторон, выполнение Работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие выполнению Работ.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ,

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом.

11.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта и/или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Претензии в связи с ненадлежащим исполнением/неисполнением обязательств по Контракту направляются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика. Допускается дополнительно также направление претензионных писем Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 13 Контракта, иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.

11.3. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 3 (трех) рабочих дней со дня её получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом. При недостижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Ивановской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения и соответствует действующему законодательству.

11.5. Изменение Контракта осуществляется по взаимному согласию Сторон в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством. Изменение Контракта оформляется путём заключения дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

11.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.7. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ- обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.9.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что

а) Поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона) и (или) поставляемому товару;

б) при определении Поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Поставщика (подрядчика, исполнителя);

в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14  Федерального закона № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14  Федерального закона № 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемыми частями.

12.2. Настоящий Контракт заключается в форме электронного документа и подписывается Сторонами электронной подписью, а также может быть составлен на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.3. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 31декабря 2025 г.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Администрация Палехского муниципального района Юридический адрес: 155620, Ивановская обл., п. Палех, ул. Ленина, д.1. Эл.почта: paleh@ivreg.ru ИНН 3717002039 КПП 371701001 ОГРН 10237001830074 р./сч. 03231643246171513300 кор/сч. 40102810845370000102 л/с 03333204880 ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново БИК Банка 042202102 | ПОДРЯДЧИК: Индивидуальный предприниматель ТЮКОВ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ Юридический адрес: 155610, Российская Федерация, ОБЛ. Ивановская, Палехский р-н, Д. Мухино, Северная, 2 Контактный телефон: 8-962-35-65-604 Адрес электронной почты: garant-stroy08@list.ru ИНН: 371700490764 ОГРНИП 322370200005968 Банковские реквизиты: р/с 40802810301030006649 Банк:АО "АЛЬФА-БАНК" БИК банка 044525593 к/с 30101810200000000593 |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК:_________________/Лелюхина С.В./ М. П. | ПОДРЯДЧИК:___________________/Тюков Г.В./ М. П. |

Приложение № 1 к контракту

№ 2 от «____» __________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Туристский код центра п. Палех Палехского муниципального района Ивановской области

(Обустройство знаков навигации и информационных конструкций п. Палех (1-ый этап)

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| Туристский код центра п. Палех Палехского муниципального района Ивановской области (Обустройство знаков навигации и информационных конструкций п. Палех (1-ый этап) | В соответствии с описанием объекта закупки | Условная единица | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Требования о наличии информации в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя в локальной смете, ведомости объемов работ, описании объекта закупки не установлены. В случае наличия указанной информации в извещении считать ее представленной для обоснования начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если в сметной документации, ведомости объемов работ, описании объекта закупки есть указание на товарный знак, то такое указание сопровождается словами «или эквивалент».

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии, проектно-сметной документацией (в том числе локальными сметными расчетами, сводным сметным расчетом, ведомостями объемов работ), с соблюдением сроков выполнения работ, технологии производства работ, техники безопасности и качества работ.

В зоне производства работ Подрядчик самостоятельно организует производство работ и несет ответственность за сохранность всех используемых материалов и оборудования до подписания акта приемки работ.

В ходе производства работ Подрядчиком должны быть выполнены необходимые мероприятия по технике безопасности, экологической безопасности, соблюдение норм пожарной безопасности и других норм безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик должен самостоятельно согласовать производство работ с владельцами инженерных сетей, которые расположены на участке производства работ, в случаях, предусмотренных техническими нормами и правилами, действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан своевременно извещать Заказчика о готовности отдельных видов скрытых работ, которые должны подтверждаться двусторонними актами освидетельствования скрытых работ. Приступать к выполнению последующих работ Подрядчик должен только после письменного разрешения Заказчика.

Качество выполняемых работ и используемых материалов должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды.

Используемые материалы должны иметь технические паспорта или паспорта качества, должны быть сертифицированы надлежащим образом (если данные требования установлены законодательством), должны быть новыми, изготовленными из экологически чистых материалов, травмобезопасны, безопасны для здоровья.

Материалы (товары) должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, стандартам и техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Замена материалов другими материалами более низкого качества не допускается.

Подрядчик обязан за свой счет своими силами из своего материала в срок, определенный Заказчиком, устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийного срока (5 лет с даты подписания сторонами документа о приемке выполненных работ), если дефекты допущены по вине Подрядчика.

Подрядчик несет имущественную (в том числе перед третьими лицами), административную и иную ответственность за последствия, вызванные некачественным выполнением работ.

| ЗАКАЗЧИК: ___________________/Лелюхина С.В./ М. П. | ПОДРЯДЧИК: ___________________/Тюков Г.В./ М. П. |
| --- | --- |