- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 7 ЭА

на выполнение работ

| г. Иваново | « ____ » ____________ 2025 г. |
| --- | --- |

Департамент управления имуществом Ивановской области, в лице Члена Правительства Ивановской области – директора Департамента управления имуществом Ивановской области Рощина Сергея Юрьевича, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 08.02.2013 № 31-п, распоряжения Губернатора Ивановской области от 12.10.2023 № 331-рк «О назначении на государственные должности Ивановской области», именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «МОТОВИЛИХА», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кетова Константина Алексеевича, действующего на основании Устава, Лицензия на установление и изменение границ между субъектами Российской Федерации и границ муниципальных образований, границ населенных пунктов, границ зон с особыми условиями использования территории от 13.04.2022, регистрационный номер Л036-00116-59/00144776, выдана Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю приказом (распоряжением) № П/094 от 13.04.2022, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0133200001725001029 от 29.04.2025 по результатам электронного аукциона, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- 1. Предмет Контракта

- 1.1 Настоящий Контракт заключается Заказчиком от имени Ивановской области в целях обеспечения государственных нужд Ивановской области.

- ИКЗ 252372802126637020100100030067112244.

1.2. Предметом контракта является на выполнение землеустроительных работ по координатному описанию местоположения участка границы Ивановской области с Костромской областью (далее – Работы). ОКПД 2: 71.12.34.110. Единица измерения: усл.ед.

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы согласно Техническому заданию (Приложение № 1) в срок: не позднее 17.11.2025 г.

Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и обеспечить их оплату в пределах цены Контракта.

По итогам работ, Подрядчик передает Заказчику следующие выходные материалы:

- землеустроительное дело по описанию Участка Границы, включающее карту (план) объекта землеустройства, с приложениями в виде каталогов координат характерных точек границы в редакции, согласованной Заказчиком и переданной в ГФД на бумажном и электронном носителе в 1 экземпляре;

- заключение государственной экспертизы землеустроительной документации (в оригиналах);

- Уведомление о включении землеустроительной документации в ГФД (в оригинале);

- документы, подготовленные и полученные при выявлении предложений и замечаний по вопросу прохождения Участка Границы, в том числе материалы предварительного согласования прохождения Участка Границы с заинтересованными органами, поступившие предложения и замечания заинтересованных лиц, заключения по ним Подрядчика, документы урегулирования территориальных вопросов и иные материалы, подготовленные или использованные при согласовании прохождения Участка Границы (комплектуются в отдельное дело на бумажном носителе);

1.3. Заказчик вправе при исполнении Контракта по согласованию с Подрядчиком изменить объём работ в порядке, предусмотренном подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом, допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объёму работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объёма работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

1.4. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика.

- 2. Цена Контракта

- 2.1. Цена Контракта составляет 238 099,98 (Двести тридцать восемь тысяч девяносто девять) рублей (НДС не облагается).

- 2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость выполнения работ, транспортные и иные расходы, которые несёт Подрядчик при выполнении работ, а также все пошлины, налоги (в том числе НДС) и сборы, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении Контракта.

- 2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, указанных в Контракте и предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

- 2.4. Выплата аванса по Контракту не предусмотрена.

- 2.5. Оплата выполненных работ по Контракту осуществляется из средств областного бюджета путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

- КБК 012 0412 192012 1340 244.

2.6. Оплата выполненных работ осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе документов о приемке. Платежи производятся по безналичному расчету на основании поступивших из единой информационной системы от Подрядчика счета (счета-фактуры), акта приема-сдачи выполненных работ.

Обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня поступления денежных средств на счёт Подрядчика.

2.7. Валютой платежа является российский рубль.

2.8. Все расчеты с Подрядчиком производит Заказчик.

- 3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать от Подрядчика своевременного и качественного выполнения работ.

3.1.2. Требовать предоставления информации, касающейся вопросов выполняемых Подрядчиком Работ.

3.1.3. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик вправе определить форму отчетности Подрядчика о ходе выполнения работ.

3.1.4. Привлекать Подрядчика к участию в делах по искам (в пределах срока исковой давности), предъявленным к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками работ, проведенных Подрядчиком по Контракту.

3.1.5. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком и оформляется актом приема-сдачи выполненных работ, подписанным ЭЦП уполномоченными сторонами.

3.1.6. Заказчик проводит экспертизу выполненных работ по настоящему контракту собственными силами (силами Заказчика).

Документом, подтверждающим проведение экспертизы силами Заказчика, является подписанный Заказчиком акт приема-сдачи выполненных работ.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Принять у Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Контракта результаты работы по акту приёма-сдачи выполненных работ.

3.2.2. Оплатить выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в размере и в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с п.2.6 Контракта.

3.3.2. Самостоятельно получать у третьих лиц и из открытых источников информацию, необходимую для исполнения Контракта.

3.3.3. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приёма-сдачи выполненных работ по Контракту в соответствии с п. 5.5 Контракта.

3.4. Подрядчик обязуется:

3.4.1. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

3.4.2. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями действующего законодательства и Технического задания (Приложение № 1).

3.4.3. Приступить к исполнению Контракта с даты заключения Контракта и предоставить Заказчику выходные материалы не позднее 17.11.2025 года.

3.4.4. Письменно предупреждать Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств (в течение 2-х рабочих дней с даты обнаружения таких обстоятельств), которые создают невозможность завершения работ в сроки, установленные Контрактом.

3.4.5. Приостановить работы по конкретному составу работ, если в процессе их выполнения выясняется невозможность или нецелесообразность достижения результатов работ, предусмотренных Техническим заданием, и в 3-дневный срок с момента ее выявления письменно уведомить об этом Заказчика, с указанием выявленных причин невозможности и (или) нецелесообразности завершения работ.

Возобновить работы в случае, если доказательства прекращения работ были признаны Заказчиком не обоснованными.

3.4.6. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по его требованию отчёты о ходе выполнения работ.

3.4.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, устранять обнаруженные им недостатки или отступления от условий Контракта.

Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки, ошибки и замечания, выявленные Заказчиком, которые могут повлечь отклонения от требований, предъявляемых к результатам работ Контрактом, а также ошибки, выявленные при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений, подготовка которых является предметом Контракта. Сроки устранения ошибок и замечаний оговариваются Заказчиком в соответствующих уведомлениях (отказах), направляемых в адрес Подрядчика.

3.4.8. Передать Заказчику результат работ, указанный в п. 1.2 Контракта, материалы, подготовленные в ходе выполнения работ по Контракту в бумажном и на электронном носителях.

3.4.9. Не разглашать конфиденциальную и иную информацию, полученную в ходе проведения работ, третьим лицам.

3.4.10. Предоставить гарантию качества работ на один год со дня подписания акта приёма-сдачи выполненных работ.

3.4.11. В отношении любого вопроса, связанного с Контрактом, оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные интересы.

4. Качество выполнения работ

4.1. Все материалы, изделия и оборудование, используемые при проведении работ, должны быть соответствующих видов, иметь сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормам, определённым действующим законодательством.

4.2. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по контракту, и составляют один год со дня подписания акта приёма-сдачи выполненных работ.

4.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных работ, то Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счёт, в согласованные с Заказчиком сроки. Для согласования акта, фиксирующего дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.4. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.

5. Порядок выполнения работ

5.1. Настоящий Контракт действует с даты подписания Контракта.

5.2. Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе.

5.3. Работы выполняются в соответствии с условиями Контракта.

5.4. Подрядчик вправе выполнить работы, предусмотренные контрактом, ранее установленного контрактом срока.

- 5.5. Работы производятся в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Технического задания (Приложение № 1).

- 5.7. По завершении работ, Подрядчик сопроводительным письмом передаёт Заказчику материалы, предусмотренные пунктом 4.6 Технического задания, подготовленные в ходе выполнения работ до 17.11.2025.

- 5.8. Заказчик обеспечивает проверку представленных материалов согласно Техническому заданию (Приложение №1) и иным контрольным данным.

5.9. Работы по настоящему Контракту оказываются в один этап.

5.10. Документом, подтверждающим проведение экспертизы силами Заказчика, является подписанный Заказчиком акт приема-сдачи выполненных работ.

5.11. В случае установления Заказчиком при приёмке работ несоответствия выполненных Подрядчиком работ требованиям действующего законодательства, Технического задания, акт приёма-сдачи выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений. Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта приема-сдачи выполненных работ с условием об устранении недостатков.

5.12. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки.

- 6. Порядок сдачи-приемки работ

6.1. Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания усиленной электронной подписью в единой информационной системе документа о приемке лицами, имеющими право действовать от имени Заказчика и Подрядчика.

6.2. Подрядчик по окончании оказания услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Документ о приемке должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место оказания услуг, информацию о Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", единицу измерения оказанной услуги;

б) наименование оказанных услуг;

в) информацию о количестве оказанных услуг;

г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу оказанных услуг;

д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.3. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 6.2. настоящего Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

6.4. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 6.3. настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.5. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим Контрактом направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

6.6. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

6.7. Датой приемки оказанных услуг считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

7.Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

7.2. В случае неисполнения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего контракта одной из сторон эта сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. Ответственность Заказчика:

7.5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.5.2. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такие пени устанавливаются контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

7.5.4. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года № 1042.

7.5.4.1. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

7.5.4.2. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5.5. Заказчик производит оплату неустоек (штрафов, пеней) в порядке и сроки, указанные в письменном требовании Подрядчика. Срок оплаты неустоек (штрафов, пеней), указанный в письменном требовании Подрядчика, не может быть менее 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования об их уплате.

7.6. Ответственность Подрядчика:

7.6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6.2. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически выполненных Подрядчиком.

7.6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф.

7.6.3.1. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

7.6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере:

10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей.

7.6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в порядке: в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.6.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8. Изменение и расторжение Контракта

8.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в случаях, предусмотренных частью 62 статьи 112 указанного Федерального закона.

- 8.2. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния и присоединения.

- 8.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

- 8.4. В случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при уменьшении получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии допускается по соглашению сторон изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

- 8.5. Стороны обязуются в срок 5 (пяти) рабочих дней извещать друг друга в письменной форме об изменениях юридического, фактического адресов, банковских реквизитов и других существенных обстоятельствах, которые отражаются посредством заключения дополнительного соглашения к контракту.

- 8.6. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.7. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом  Стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обязательствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения.

8.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства.

8.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупках требованиям к участникам или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем в определении Подрядчика.

8.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случаях, предусмотренных ч. 15 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.11. Все изменения и дополнения к контракту оформляются дополнительным соглашением к такому контракту, которое является его неотъемлемой частью.

8.12. Все разногласия и споры решаются в претензионном порядке, а при недостижении согласия - в Арбитражном суде Ивановской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Обеспечение исполнения Контракта.

9.1. Сумма обеспечения исполнения Контракта составляет 36 333,33 рубля (Тридцать шесть тысяч триста тридцать три рубля 33 копейки).

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, предоставляется Заказчику одновременно с проектом контракта.

9.2. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контрактов принимает независимую гарантию, выданную:

1) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";

3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7. настоящей статьи (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона);

4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

Требования к банкам, которые вправе выдавать независимые гарантии для обеспечения заявок и исполнения контракта, гарантийных обязательств,  установлены Постановление Правительства РФ от 20.12.2021 N 2369 "О требованиях к банкам и фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации".

9.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96  Федерального закона № 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

9.4. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.5. Независимая гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать дополнительным требованиям к независимой гарантии, утвержденным постановлением Правительства  РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005.

9.6. Независимая гарантия, используемая для целей Федерального закона № 44-ФЗ, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, за исключением независимых гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.7. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

9.8. При предоставлении обеспечения контракта участником закупки, с которым заключается контракт, соблюдаются требования статьи 37 Федерального закона «Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона».

9.9. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федерального закона № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

9.10. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.11. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

9.12. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

10. Заключительные  положения

10.1. Адреса Сторон, указанные в контракте, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в настоящем контракте, в течение 5 рабочих дней с момента внесения изменений. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с неуведомлением или возникшие в результате неуведомления, несет Сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.

- 10.2. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

10.3. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.4. Контракт имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Техническое задание»;

11. Место нахождения, почтовый адрес и реквизиты Сторон

| Заказчик Департамент управления имуществом Ивановской области Адрес: 153002, Ивановская обл., г. Иваново, пер. Пограничный, д. 18; ОГРН 1023700531800 Банковские реквизиты: Департамент финансов Ивановской области (Департамент управления имуществом Ивановской области), Отделение Иваново Банка России // УФК по Ивановской области БИК 012406500, Кор/счет 40102810645370000025 Казн счет 03221643240000003300 , л/сч 03332000760 ИНН 3728021266 КПП 370201001 ОКПО 00089187 Телефон +7 (4932) 32-97-09 E-mail dui@ivreg.ru |  | Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «МОТОВИЛИХА» Адрес: 614070, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 23, оф. 555 Банковские реквизиты: Расчетный счет 40702810301500158260 Наименование банка ООО «Банк Точка» БИК - 044525104 Корр.счет 30101810745374525104 ИНН 5906145100, КПП 590601001 Email: motoviliha.59@mail.ru Телефон + 73422630660 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Член Правительства Ивановской области - директор Департамента управления имуществом Ивановской области _____________/Рощин С.Ю./ | Директор ООО «МОТОВИЛИХА» _____________/Кетов К.А. |  |  |

Приложение № 1 к Государственному контракту

№ 7 ЭА от _____._____2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение землеустроительных работ по координатному описанию местоположения участка границы Ивановской области с Костромской областью

1. Объект работ.

Объектом землеустроительных работ является участок границы Ивановской области с Костромской областью ориентировочной протяженностью 52,7 км (участок границы в районе р. Немда, далее – Участок Границы).

2. Цель и задачи работ.

Целью Работ является землеустроительные работы по координатному описанию местоположения Участка Границы в соответствие с требованиями земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации и внесение сведений об Участке Границы в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН).

В рамках реализации поставленной цели должны быть решены следующие основные задачи:

- уточнение (изменение) прохождения Участка Границы;

- подготовка материалов для согласования прохождения Участка Границы с органами местного самоуправления Комсомольского, Фурмановского, Приволжского, Заволжского, Кинешемского, Юрьевецкого муниципальных районов Ивановской области, органами государственной власти Ивановской и Костромской области, территориальными управлениями Росреестра Ивановской и Костромской области, филиалами ППК «Роскадастр» по Ивановской и Костромской области;

- подготовка материалов, необходимых в случае изменения Участка Границы;

- изготовление в установленном порядке землеустроительной документации по описанию местоположения Участка Границы, передача одного экземпляра такой документации в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства;

- подготовка материалов, содержащих сведения о местоположении Участка Границы, для внесения сведений в ЕГРН в рамках межведомственного информационного взаимодействия в орган регистрации прав.

3. Содержание работ.

3.1. Подготовительные работы.

3.1.1. Сбор исходных документов, материалов и сведений.

3.1.2. Анализ прохождения и описания Участка Границы, выявление проблем, касающихся прохождения и описания Участка Границы и требующих разрешения. Систематизация данных, полученных в результате анализа собранных материалов, подготовка предложений по разрешению выявленных проблем,

3.1.3. Проведение работ по исправлению ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости в случае выявления таковых на этапе сбора и анализа исходных материалов.

3.1.4. Составление Информационного отчета и передача его Заказчику.

3.2. Подготовка и согласование местоположения Участка Границы.

3.2.1. Уточнение прохождения и описания Участка Границы на основании данных Информационного отчета с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, а также положений законодательства Костромской области о статусе и границах муниципальных образований и сложившегося землепользования на территории Костромской области.

3.2.2. Подготовка материалов для проведения процедуры согласования местоположения Участка Границы (составление графической информации проекта Участка Границы, составление каталогов координат характерных точек Участка Границы в формате удобном для прочтения и загрузки в информационные системы). Сопровождение процедуры согласования местоположения Участка Границы с органами государственной власти Ивановской и Костромской области, территориальными управлениями Росреестра Ивановской и Костромской области, филиалами ППК «Роскадастр» по Ивановской и Костромской области.

3.2.3. Представление Заказчику отчета, содержащего материалы описания местоположения Участка Границы и документы о согласовании границы.

3.3. Изготовление землеустроительной документации по описанию местоположения Участка Границы. Согласование землеустроительной документации.

3.3.1. Изготовление землеустроительной документации по описанию местоположения Участка Границы.

3.3.2. Обеспечение согласования землеустроительной документации в установленном порядке, в том числе, с территориальными управлениями Росреестра Ивановской и Костромской области, филиалами ППК «Роскадастр» по Ивановской и Костромской области.

3.4. Обеспечение проведения государственной экспертизы землеустроительной документации.

3.4.1. Обеспечение проведения государственной экспертизы землеустроительной документации: направление землеустроительной документации на государственную экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

3.4.2. Передача документации в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства (далее – ГФД). Направление заказчику письменного Уведомления о включении землеустроительной документации в ГФД.

3.5. Обеспечение внесения сведений об Участке Границы в ЕГРН.

Направление заказчику уведомления органа регистрации прав о присвоении в ЕГРН реестрового номера Участка Границы.

3.6. Предоставление Заказчику выходных материалов и документов на оплату выполненных работ.

3.7. Проведение мероприятий по изменению Участка Границы (в случае необходимости).

3.7.1. Подготовка и сопровождение согласования решения (соглашения) между высшими органами государственной власти (органами государственной власти) смежных субъектов об уточнении (изменении) прохождения Участка Границы. Изготовление землеустроительной документации по описанию местоположения изменений Участка Границы, границ муниципальных образований Ивановской области. Сопровождение процедуры внесения изменений в законы Ивановской области.

3.7.2. Выполнение пунктов 3.3 – 3.6 настоящего Технического задания.

4. Порядок проведения работ и требования к их выполнению.

4.1. Подготовительные работы.

4.1.1. Сбор исходных документов, материалов и сведений.

Подрядчик извещает органы государственной власти и местного управления Ивановской области, Управления Росреестра по Ивановской области, филиал ППК «Роскадастр» по Ивановской области о начале выполнения землеустроительных работ по координатному описанию Части Границы путем направления информационных писем в указанные органы.

Сбор исходных материалов, документов и сведений выполняется Исполнителем самостоятельно в установленном законом порядке, в том числе путем направления запросов в органы государственной власти и местного самоуправления, организации и ведомства о предоставлении (приобретении) картографических и иных материалов, документов и сведений, необходимых для составления точного описания местоположения Участка Границы.

Подрядчик приобретает за свой счет недостающие для выполнения с надлежащим качеством работ материалы, документы и сведения.

В случае необходимости Заказчиком по обращению Исполнителя оформляется доверенность на получение требуемых для выполнения работ материалов.

Ориентировочный перечень исходных данных:

- Закон Ивановской области от 29.04.2002 № 24-ОЗ «Об утверждении Описания границы Ивановской области» (документ сформирован с помощью справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»);

- материалы государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в том числе документация по описанию границ Ивановской области с Костромской областью,

- сведения ЕГРН, необходимые для уточнения и описания Участка Границы (кадастровые планы территорий кадастровых кварталов и сведения об отдельных земельных участках, сведения о которых необходимы для выполнения работ);

- схема территориального планирования Ивановской области, утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 09.09.2009 № 255-п (в действующей на момент проведения работ редакции).

Заказчик вправе предоставить Подрядчику имеющиеся у него материалы по описанию Участка Границы и границ смежных муниципальных образований, перечень самостоятельно установленных Заказчиком проблем, касающихся прохождения Участка Границы и требующих разрешения.

Подрядчик обеспечивает публикацию в СМИ – источниках официального опубликования региональных и муниципальных нормативных правовых актов – информации о начале работ по уточнению и описанию местоположения Участка Границы.

С целью сбора информации о проблемах и предложениях, касающихся прохождения и описания Участка Границы, Подрядчик письменно извещает о проводимой работе нижеперечисленные органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации (далее – заинтересованные органы):

- Управление Росреестра по Ивановской области;

- филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ивановской области;

- исполнительные органы государственной власти Ивановской области (Департамент строительства и архитектуры Ивановской области, Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области, Департамент внутренней политики Ивановской области, Комитет Ивановской области по лесному хозяйству, Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия);

- органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области, имеющих общую границу с Костромской областью (Комсомольского, Фурмановского, Приволжского, Заволжского, Кинешемского, Юрьевецкого муниципальных районов Ивановской области, поселений, имеющих общую границу с Костромской областью).

Подрядчик осуществляет сбор информации от обратившихся лиц по выявленным проблемам в прохождении Участка Границы.

4.1.2. Анализ прохождения и описания Участка Границы, выявление проблем, касающихся прохождения и описания Участка Границы и требующих разрешения. Систематизация данных, полученных в результате анализа собранных материалов, подготовка предложений по разрешению выявленных проблем.

Анализ прохождения и описания Участка Границы, утвержденного Законом Ивановской области от 29.04.2002 № 24-ОЗ «Об утверждении Описания границы Ивановской области» (далее – Закон № 24-ОЗ), выполняется с целью выявления и систематизации проблем в прохождении и описании границы, а также разработки предложений по их разрешению.

Анализ выполняется с учетом требований земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, положений нормативных правовых актов Ивановской области и сложившегося землепользования на рассматриваемой территории.

Для проведения анализа на имеющийся картографический материал наносятся:

- границы Ивановской области в соответствии с текстовым и графическим описанием, утвержденным Законом № 24-ОЗ;

- границы Костромской области в соответствии с текстовым и графическим описанием, утвержденным нормативным правовым актом Костромской области (в действующей редакции);

- границы смежных с Костромской областью муниципальных образований Ивановской области в соответствии с их текстовым и графическим описанием, утвержденным законами Ивановской области;

- границы земельных участков, расположенных на территории Ивановской области в непосредственной близости к границе Ивановской и Костромской областей;

- границы земельных участков, расположенных на территории Костромской области в непосредственной близости к границе с Ивановской областью.

Картографический материал (растровый или векторный) должен удовлетворять требованиям актуальности и масштаба, позволяющего отобразить объекты природного и искусственного происхождения (далее – базисы), относительно которых описано местоположение границы Ивановской области с Костромской областью и смежных муниципальных образований, для целей однозначного понимания местоположения границ на местности при их согласовании и утверждении.

В случае неактуальности (недостаточности) материалов, предоставленных из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, государственных картографо-геодезических фондов, ЕГРН, а также от Заказчика, Подрядчик приобретает за свой счет требуемые материалы, в том числе данные дистанционного зондирования Земли, или выполняет съемку местности необходимой территории в целях выполнения работ с надлежащим качеством.

При проведении анализа необходимо сопоставить:

- правовые акты Ивановской области, определяющие границы Ивановской области, муниципальных образований Ивановской области;

- правовые акты Костромской области, определяющие границы Костромской области.

Подрядчик выполняет анализ и систематизацию предоставленных органами государственной власти, органами местного самоуправления и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений, касающихся прохождения и описания границы Ивановской области с Костромской областью.

В процессе систематизации и анализа исходных материалов Подрядчик выявляет:

- пересечения Участка Границы с границами земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

- пересечения Участка Границы с границами земельных участков, сведения о которых не содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;

- спорные территории (земельные участки), в отношении которых имеются разночтения по отнесению таковых к Ивановской области;

- ошибочность выбора базисов, относительно которых описаны местоположения характерных точек границы Ивановской области, в том числе с точки зрения их долговременной сохранности, некорректного описания местоположения характерных точек относительно базиса и по иным причинам;

- землепользователей, права которых могут быть затронуты при проведении работ;

-  иные ошибки и проблемы в прохождении и Участка Границы;

- предложения заинтересованных лиц, по изменению Участка Границы.

Выявленные проблемы и предложения по уточнению Участка Границы систематизируются и включаются в Информационный отчет.

4.1.3. Проведение работ по исправлению ошибок в сведениях ЕГРН в случае выявления таковых на этапе анализа исходных материалов.

В случае выявления ошибок в местоположении границ земельных участков в сведениях ЕГРН, препятствующих внесению сведений об Участке Границы в ЕГРН, Подрядчик проводит работы по их исправлению.

При этом Подрядчик самостоятельно осуществляет согласование границ земельных участков со смежными землепользователями (в том числе в случае необходимости путем публикации) и сопровождает внесение изменений об этих земельных участках в Единый государственный реестр недвижимости.

4.1.4. Составление Информационного отчета и передача его Заказчику.

Информационный отчет должен содержать:

- пояснительную записку, содержащую перечень собранных материалов из различных источников;

- копии документов, подтверждающих публикацию в СМИ информации о начале работ по уточнению и описанию местоположения Участка Границы;

- копии писем в различные организации, подготовленных при сборе информации о проблемах и предложениях по уточнению и описанию Участка Границы;

- копии писем и материалов, поступивших в адрес Подрядчика от заинтересованных лиц, содержащих замечания и предложения, касающиеся прохождения и описания Участка Границы.

- систематизированный перечень «отрезков» Участка Границы, в отношении которых на этапе анализа установлены проблемы в их прохождении или описании, и заключения Подрядчика с указанием конкретных мероприятий по разрешению установленных проблем;

- систематизированный перечень предложений об уточнении (изменении) Участка Границы и заключения Подрядчика относительно поступивших предложений с указанием конкретных мероприятий;

- копии иных материалов, подготовленных Подрядчиком или поступивших в адрес Подрядчика и подтверждающих выполнение работ по сбору и анализу исходных материалов.

Отчет предоставляется Заказчику в 1 экземпляре в бумажном виде и в 1 экземпляре на электронном носителе в виде файлов формата PDF и графических файлов.

4.2. Подготовка и согласование местоположения Участка Границы.

4.2.1 Подготовка материалов для проведения процедуры согласования местоположения Участка Границы. Составление каталогов координат характерных точек Участка Границы.

Подрядчик формирует проект Участка Границы (в том числе с учетом предложений по уточнению прохождения и описания частей границы Ивановской области с Костромской областью, содержащихся в Информационном отчете).

Описание местоположения частей Участка Границы производится на основании данных Информационного отчета с учетом требований земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, а также положений законодательства Ивановской области о статусе и границах Ивановской области, муниципальных образований и сложившегося землепользования на территории Ивановской области.

Координаты характерных точек Участка Границы определяются в системах координат, применяемых для ведения ЕГРН на территории Ивановской области, с помощью картометрического метода с точностью, установленной законодательством Российской Федерации и нормативно-техническими требованиями. В случае если картометрическим методом определения координат точки не удается обеспечить требуемую точность, применяются другие методы определения координат: геодезический, метод спутниковых геодезических измерений (определений), фотограмметрический.

В проект Участка Границы включаются:

- пояснительная записка;

- текстовое описание местоположения Участка Границы;

-обзорные карты границы Ивановской области с Костромской областью масштаба 1:100000 с отображением уточненного Участка Границы; участков границ муниципальных образований Ивановской области, совпадающих с Участком Границы в соответствии с действующей редакцией Закона № 24-ОЗ, актуальной на момент выполнения работ, указанием номеров характерных точек;

- картографические материалы (выноски) масштаба 1:10000 (или крупнее) для обеспечения четкого понимания прохождения указанных границ, местонахождения их характерных точек, ориентиров, использованных при составлении описания их прохождения;

- каталоги координат характерных точек указанных выше участков границ в системах координат, применяемых в Ивановской области, муниципальных образованиях Ивановской области для ведения ЕГРН;

- иные необходимые для обеспечения процедуры согласования описания частей Участка Границы материалы, документы, сведения.

Текстовое описание, пояснительная записка и иные текстовые документы готовятся в бумажном виде и на электронных носителях.

Карты, выноски и иные картографические материалы готовятся разрешенными к открытому опубликованию, в бумажном виде и на электронном носителе в виде графических файлов, подготовленных к печати.

Каталоги координат характерных точек Участка Границы с указанием номеров характерных точек, наименования точек, наименования точек в первоисточнике, значений координат и погрешности определения координат предоставляются в печатном виде и на электронном носителе в виде файлов Microsoft Ехсеl и векторных слоев формата МарInfo (mif/mid).

4.2.2. Обеспечение согласования местоположения Участка Границы.

Подготовленные материалы описания Участка Границы предоставляются Подрядчиком Заказчику, а также в адрес заинтересованных органов, указанных в пункте 4.1.1 настоящего Технического задания, для проведения процедуры согласования.

В процессе согласования возможно дополнительное уточнение прохождения и описания частей Участка Границы путем ее корректировки, составление нового или внесение изменений в разработанный в ходе работ проект Участка Границы, повторное проведение процедуры согласования.

Описание Участка Границы считается согласованным при наличии письменного подтверждения уполномоченных лиц заинтересованных органов, указанных в пункте 4.1.1 настоящего Технического задания.

4.2.3. Представление Заказчику отчета, содержащего материалы описания местоположения Участка Границы и документы о согласовании границы.

Отчет, предоставляемый Заказчику, должен содержать:

- проект Участка Границы в редакции, согласованной заинтересованными органами, указанными в пункте 4.1.1 настоящего Технического задания;

- документы, подтверждающие согласование описания Участка Границы заинтересованными органами, указанными в пункте 4.1.1 настоящего Технического задания;

- документы, подготовленные и полученные при выявлении предложений и замечаний по вопросу прохождения Участка Границы, в том числе материалы предварительного согласования прохождения Участка Границы с заинтересованными органами, поступившие предложения и замечания заинтересованных лиц, заключения по ним Подрядчика, документы урегулирования территориальных вопросов между муниципальными образованиями и иные материалы, подготовленные или использованные при согласовании прохождения Участка Границы.

Отчет предоставляется в электронном виде на электронном носителе в 1 экземпляре.

4.3. Изготовление землеустроительной документации по описанию местоположения Участка Границы. Обеспечение согласования землеустроительной документации.

4.3.1. Изготовление землеустроительной документации по описанию местоположения Участка Границы.

В результате описания местоположения Участка Границы составляется землеустроительное дело, включающее карту (план) объекта землеустройства.

Формирование карты (плана) объекта землеустройства производится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 
«Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению».

В качестве картографической основы для формирования графической части карты (плана) объекта землеустройства предполагается использовать карты, подготовленные для согласования Участка Границы.

Землеустроительное дело по описанию Участка Границы формируется в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

В землеустроительное дело дополнительно к установленным включаются материалы:

- обзорная схема расположения объекта землеустройства па территории Ивановской области;

- иные документы и материалы на усмотрение Подрядчика.

Землеустроительное дело по описанию Участка Границы изготавливается в бумажном и электронном виде в количестве 2-х экземпляров (один для передачи в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства, второй – Заказчику).

На электронных носителях материалы должны быть представлены:

- в формате ХМL-документов, содержащих сведения о об Участке Границы в соответствии с актуальной ХМL - схемой, утвержденной Росреестром, для внесения сведений о границах муниципальных образований в Единый государственный реестр недвижимости в процессе межведомственного информационного взаимодействия. Вышеуказанные электронные документы и сведения удостоверяются электронной цифровой подписью Подрядчика и предоставляются Заказчику на электронном носителе.

- Microsoft Word (для текстовых документов), Microsoft Ехсеl (для табличных документов), графических файлов (для графической части карты (плана), в формате PDF (для исходных документов и материалов, полученных в процессе согласования местоположения Участка Границы, в том числе переписки с заинтересованными органами).

4.3.2. Обеспечение согласования землеустроительной документации.

Карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию Заказчиком в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации в соответствии с требованиями Приказа Росреестра от 14.02.2023 № П/0036 
«Об установлении порядка согласования и утверждения землеустроительной документации, порядка создания и ведения государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, а также порядка их использования», от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению».

Подрядчик обеспечивает согласование землеустроительной документации в установленном порядке.

4.4. Обеспечение проведения государственной экспертизы землеустроительной документации.

4.4.1. Направление землеустроительной документации на государственную экспертизу.

Подрядчик обеспечивает:

- направление землеустроительной документации на государственную экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);

- представление Заказчику копии письма Подрядчика о направлении землеустроительной документации на государственную экспертизу с отметкой о принятии.

4.4.2. Обеспечение проведения экспертизы землеустроительной документации.

Подрядчик обязан принять исчерпывающие меры для получения положительного заключения экспертизы землеустроительной документации.

Подрядчик обеспечивает:

- устранение замечаний Росреестра, поступивших в ходе проведения экспертизы, или при получении отрицательного заключения экспертизы;

- направление Заказчику поступивших заключений экспертизы землеустроительной документации.

4.4.3. Передача документации в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства.

После получения положительного заключения экспертизы Подрядчик обеспечивает направление землеустроительной документации в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства;

При получении письменного подтверждения о включении землеустроительной документации в ГФД, Подрядчик представляет Заказчику положительное заключение экспертизы и уведомление о включении материалов землеустроительного дела в ГФД.

4.5. Обеспечение внесения сведений об Участке Границы в ЕГРН.

Для внесения сведений об Участке границы в ЕГРН Подрядчик готовит 
ХМL-документы, содержащие сведения об Участке Границы в соответствии с актуальной ХМL - схемой, утвержденной Росреестром, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в процессе межведомственного информационного взаимодействия.

Вышеуказанные электронные документы и сведения удостоверяются электронной цифровой подписью Подрядчика и предоставляются Заказчику на электронном носителе.

Направление в орган регистрации прав заявления о внесении сведений об Участке Границы производится Заказчиком.

Подрядчик обязан принять исчерпывающие меры для внесения сведений об Участке Границы в ЕГРН, в том числе обеспечить устранение замечаний, выявленных органом регистрации прав.

Заказчик информирует Подрядчика о внесении сведений об описании об Участке Границы в ЕГРН, о поступлении уведомлений (замечаний) органа регистрации прав, путем направления электронных сообщений.

4.6. Предоставление Заказчику выходных материалов и документов на оплату выполненных работ.

При поступлении электронного сообщения Заказчика о внесении сведений об описании об Участке Границы в ЕГРН Подрядчик предоставляет заказчику следующие выходные материалы:

- землеустроительное дело по описанию Участка Границы, включающее карту (план) объекта землеустройства, с приложениями в виде каталогов координат характерных точек границы в редакции, согласованной Заказчиком и переданной в ГФД на бумажном и электронном носителе в 1 экземпляре;

- заключение государственной экспертизы землеустроительной документации (в оригиналах);

- Уведомление о включении землеустроительной документации в ГФД (в оригинале);

- документы, подготовленные и полученные при выявлении предложений и замечаний по вопросу прохождения Участка Границы, в том числе материалы предварительного согласования прохождения Участка Границы с заинтересованными органами, поступившие предложения и замечания заинтересованных лиц, заключения по ним Подрядчика, документы урегулирования территориальных вопросов и иные материалы, подготовленные или использованные при согласовании прохождения Участка Границы (комплектуются в отдельное дело на бумажном носителе);

- документы на оплату работ по настоящему государственному контракту.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании поступившей письменной информации органа регистрации прав о внесении сведений об описании Участка Границы в ЕГРН, после представления Подрядчиком указанных выходных материалов, включающих документы на оплату работ.

4.7. Проведение мероприятий по изменению Участка Границы (в случае необходимости).

4.7.1. Изготовление землеустроительной документации по описанию местоположения Участка Границы, границ муниципальных образований Ивановской области. Сопровождение процедуры внесения изменений в законы Ивановской области.

В случае если не представляется возможным уточнить прохождение и описание границы Ивановской области с Костромской областью в соответствии с ее описанием, утвержденным Законом № 24-ОЗ, то возникает необходимость проведения процедуры изменения Участка Границы путем внесения изменений в законы Ивановской области об утверждении описания границ Ивановской области, муниципальных образований Ивановской области.

В рамках настоящего государственного контракта Подрядчик осуществляет подготовку и сопровождение Землеустроительного дела материалов по обоснованию изменения Участка Границы, включающего:

- пояснительную записку, содержащую обоснование целесообразности изменения Участка Границы по каждому предложению об изменении границы;

- карту местности с нанесенными на нее линией Участка Границы и предлагаемой линией границы между ними (картографическое изображение линии границы);

- картографическое описание линии Участка Границы, образующейся в результате осуществляемого изменения границ, в виде каталогов координат характерных точек Участка Границы в системах координат, используемых для ведения ЕГРН на территории Ивановской области, в том числе в смежных муниципальных образованиях Ивановской области;

- предлагаемые изменения в текстовое описание прохождения границы Ивановской области, утвержденное Законом № 24-ОЗ;

- предлагаемые изменения в текстовое описание прохождения границ смежных муниципальных районов и поселений Ивановской области, утвержденное законами Ивановской области;

- предлагаемое графическое отображение прохождения границ муниципальных районов и поселений Ивановской области, имеющих общую границу с Костромской областью, для внесения изменений в законы Ивановской области;

- предлагаемое координатное описание границы Ивановской области;

- иные документы и материалы, полученные в ходе проведения работ.

Землеустроительное дело материалов по обоснованию изменения границы между Ивановской и Костромской областями в обязательном порядке согласовывается с заинтересованными органами, указанными в пункте 4.1.1 настоящего Технического задания, в том числе с органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области, имеющих общую границу с Костромской областью.

Землеустроительное дело изготавливается в бумажном виде и на электронных носителях в количестве 2-х экземпляров, которые передаются Заказчику.

На электронных носителях материалы должны быть представлены:

- в формате ХМL-документов, содержащих сведения о об Участке Границы в соответствии с актуальной ХМL - схемой, утвержденной Росреестром, для внесения сведений о границах муниципальных образований в Единый государственный реестр недвижимости в процессе межведомственного информационного взаимодействия. Вышеуказанные электронные документы и сведения удостоверяются электронной цифровой подписью Подрядчика и предоставляются Заказчику на электронном носителе.

- Microsoft Word (для текстовых документов), Microsoft Ехсеl (для табличных документов), графических файлов (для графической части карты (плана), в формате PDF (для исходных документов и материалов, полученных в процессе согласования местоположения Участка Границы, в том числе переписки с заинтересованными органами).

В процессе подготовки и согласования Заказчиком проектов законов Ивановской области о внесении изменений в текстовое описание и графическое отображение прохождения границ Ивановской области, муниципальных образований Ивановской области в связи с изменением границы Ивановской и Костромской областей Подрядчик по письменному требованию Заказчика проводит доработку ранее представленных материалов и их сопровождение до принятия законопроектов Ивановской областной Думой.

4.7.2. Выполнение пунктов 3.3 – 3.6 Технического задания.

После утверждения законами Ивановской области изменений прохождения границ Ивановской области, муниципальных образований Ивановской области Подрядчик выполняет работы, предусмотренные пунктами 3.3 – 3.6 настоящего Технического задания до полного завершения процедуры внесения сведений о границе Ивановской области в ЕГРН.

5. Перечень правовых актов, в соответствии с которыми будут выполняться работы.

- Земельный кодекс Российской Федерации,

- Градостроительный кодекс Российской Федерации,

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 
«Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

- Приказ Росреестра от 14.02.2023 № П/0036 "Об установлении порядка согласования и утверждения землеустроительной документации, порядка создания и ведения государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, а также порядка их использования»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 688 «Об утверждении правил установления на местности границ объектов землеустройства»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 
«Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости»;

- Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1126 «О лицензировании геодезической и картографической деятельности»;

- Приказ Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

- Приказ Росреестра от 28.03.2024 № П/0083/24 «Об установлении порядка, способов и срока передачи пространственных данных и материалов федеральными органами исполнительной власти, юридическими лицами, указанными в части 1.1 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», для включения в федеральный фонд пространственных данных и ведомственные фонды пространственных данных и порядка, способов и срока передачи пространственных данных и материалов органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или подведомственными данным органам государственными либо муниципальными учреждениями, государственными либо муниципальными унитарными предприятиями для включения в фонды пространственных данных субъектов Российской Федерации или федеральный фонд пространственных данных»;

- Приказ Минэкономразвития России от 12.12.2014 № 798 «Об установлении порядка и сроков включения в государственный кадастр недвижимости сведений об установленных до дня вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий, содержащихся в документах, хранящихся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства»;

- Приказ Росземкадастра от 15.04.2002 № П/261 «О утверждении «Основных положений об опорной межевой сети»;

- Закон Ивановской области от 29.09.2004 № 124-ОЗ «О муниципальных районах и городских округах»;

- Закон Ивановской области от 14.12.2010 № 145-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Ивановской области»;

- Закон Ивановской области от 29.04.2002 № 24-ОЗ «Об утверждении Описания границы Ивановской области»;

- Закон Ивановской области от 11.01.2005 № 3-ОЗ «Об утверждении описаний границ существующих муниципальных районов и городских округов»;

- Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 43-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Комсомольском муниципальном районе»;

- Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 51-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Фурмановском муниципальном районе»;

- Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 48-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Приволжском муниципальном районе»;

- Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 39-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Заволжском муниципальном районе»;

- Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 42-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Кинешемском муниципальном районе»;

- Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 54-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Юрьевецком муниципальном районе».

| - Заказчик: Департамент управления имуществом Ивановской области С.Ю. Рощин | - Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью ООО «МОТОВИЛИХА» Кетов К.А. |
| --- | --- |