КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения,              находящихся в собственности муниципального образования - Городской округ Кинешма

| г. Иваново | «___»___________2025 г. |
| --- | --- |

Муниципальное образование городской округ Кинешма в лице Главы городского округа Кинешма Ступина Вячеслава Григорьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент»,

Акционерное общество «Водоканал» (АО «Водоканал») в лице Генерального директора Морозова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер»,

Субъект Российской Федерации «Ивановская область», от имени которого выступает Губернатор Ивановской области лице  ________________________________________________________________, действующего на основании доверенности от ____________ № _________, именуемый в дальнейшем «Субъект РФ», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии со статьей 52 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации городского округа Кинешма от _________ № ________ «___________________________________________________», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать (модернизировать) имущество в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту, и осуществлять деятельность по водоснабжению, водоотведению на территории городского округа Кинешма и Кинешемского района Ивановской области с использованием объектов Соглашения, сведения о которых приведены в приложении 1 к настоящему Соглашению (далее – объекты Соглашения), а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектами Соглашения для осуществления указанной деятельности по водоснабжению, водоотведению.

II. Объект Соглашения

2. Объектом Соглашения являются объекты централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения на территории муниципального образования – городской округ Кинешма, указанные в приложении 1 к настоящему Соглашению, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

3. Концедент гарантирует, что объект Соглашения передается Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

4. Право собственности Концедента на объекты Соглашения, сведения о которых приведены в приложении 1 к настоящему Соглашению, зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

5. Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, подлежат государственной регистрации в качестве обременения права собственности Концедента.

Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера на объекты недвижимого имущества, входящие в состав объекта Соглашения (обременение права собственности Концедента), осуществляется Концедентом самостоятельно и за его счет.

6. В случае внесения в Соглашение изменений, предусматривающих дополнение Соглашения новым объектом незарегистрированного недвижимого имущества, Концедентом вносятся сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности о включении объекта незарегистрированного недвижимого имущества в перечень незарегистрированного недвижимого имущества с приложением электронной копии дополнительного соглашения о внесении изменений в Соглашение.

После подписания дополнительного соглашения, указанного в настоящем пункте, концессионер обязан выполнить кадастровые работы в отношении незарегистрированного недвижимого имущества.

При этом Концедент возмещает расходы Концессионера, возникшие в связи с выполнением кадастровых работ (плата Концедента) в порядке, предусмотренном статьей 19.1 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Размер такой платы определяется исходя из фактических расходов Концессионера на проведение кадастровых работ с предоставлением подтверждающих документов (договор на оказание услуг, платежные документы).

Государственная регистрация права собственности Концедента в отношении незарегистрированного недвижимого имущества, указанного в дополнительном соглашении, в части постановки имущества на кадастровый учет, а также внесения сведений о праве собственности Концедента в Росреестр, осуществляется Концедентом.

Стороны обеспечивают государственную регистрацию права собственности Концедента в отношении незарегистрированного недвижимого имущества, включенного в настоящее Соглашение дополнительным соглашением, в течение 3 лет с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения.

7. В случае прекращения Соглашения Концедент вносит в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности сведения о прекращении Соглашения с приложением подтверждающих документов.

7.1. В случае выявления в течение срока реализации настоящего Соглашения технологически связанных с централизованными системами водоснабжения, водоотведения, отдельными объектами таких систем бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения, Концедент обеспечивает постановку бесхозяйных объектов на учет органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, а также осуществляет процедуру по регистрации права собственности Концедента в отношении данного имущества. Реализация данных мероприятий производится  Концедентом самостоятельно и за его счет.

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру

объектов Соглашения

8. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять имущество, указанное в приложении 1 к настоящему Соглашению.

Срок передачи Концессионеру объекта Соглашения установлен в пункте 73 настоящего Соглашения.

Передача Концедентом имущества осуществляется по акту приема-передачи (приложение 3).

Обязанность по передаче имущества считается исполненной после принятия объектов Концессионером и подписания Сторонами акта приема–передачи.

Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается нарушением этой Стороной обязанности, установленной абзацем первым настоящего пункта.

Одновременно с передачей объекта Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому имуществу  (оригиналы), необходимые для исполнения настоящего Соглашения.

9. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер с даты принятия имущества по акту приема-передачи до даты возврата имущества Концеденту.

10. Выявленное в течение одного года с даты подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей объектов Соглашения, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков, либо об изменении условий настоящего Соглашения, либо о расторжении Соглашения.

IV. Создание и (или) реконструкция объекта Соглашения

11. Концессионер обязан за свой счет создать и (или) реконструировать (модернизировать) объект Соглашения в соответствии с  приложением 2 к настоящему Соглашению.

12. Вновь созданный, реконструированный (или модернизированный) объект должен соответствовать всем установленным требованиям законодательства Российской Федерации (техническим регламентам, ведомственным правовым актам, постановлениям Правительства Российской Федерации, федеральным законам и др.).

13. Настоящим Соглашением устанавливается возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств Концессионера по настоящему Соглашению, в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

14. Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению работ в рамках реализации мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением, третьих лиц.

15. Концедент обязуется принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

16. Концедент обязуется принять необходимые меры по подготовке территории, необходимой для производства работ и обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

17. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реализацию мероприятий в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению  настоящего Соглашения.

18. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 71 настоящего Соглашения.

19. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия Соглашения Концессионером определяется в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению и составляет 280660996,34 (двести восемьдесят миллионов шестьсот шестьдесят тысяч девятьсот девяносто шесть) руб. 34 коп. с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).

Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 42 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - Федеральный закон «О концессионных соглашениях»), с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении 2 к настоящему Соглашению.

20. Настоящим Соглашением предусмотрено право Концедента принимать на себя часть расходов на выполнение Концессионером мероприятий, предусмотренных приложением 2 к настоящему Соглашению.

Данные расходы Концедент принимает, если они предусмотрены мероприятиями муниципальных, государственных (федеральных) программ. Объемы расходов и сроки их осуществления, перечень дополнительных мероприятий по созданию, реконструкции (модернизации) объекта Соглашения согласовываются сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

В случае возникновения необходимости в выполнении мероприятий по созданию, реконструкции, модернизации объекта Соглашения, не включенных в приложение 2 к настоящему Соглашению, Концедент обязан осуществить соответствующие мероприятия самостоятельно и за свой счет.

21. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Концессионер обязуется обеспечить ввод созданного (реконструированного) объекта Соглашения в эксплуатацию. Проведение государственной регистрации объекта (при необходимости) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации обеспечивается за счет Концедента.

22. По результатам выполнения Концессионером мероприятий в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению, Концессионер направляет в адрес Концедента соответствующее уведомление. Указанное уведомление оформляется Концессионером по результатам года выполнения мероприятий в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению.

В целях отражения сведений о созданном (реконструированном) объекте Соглашения в Едином государственном реестре недвижимости, а также оформления права собственности Концедента на данное имущество Концессионер направляет в адрес Концедента документацию (технический план и др.).

Движимое имущество, созданное в рамках реализации Концессионером мероприятий, указанных в приложении 2 к настоящему Соглашению, передается Концессионером Концеденту по Акту приема-передачи.

В целях оформления права пользования Концессионером созданными (реконструированными) объектами недвижимого и движимого имущества Концедент передает данные объекты Концессионеру по Акту приема-передачи.

В случае, если в результате реализации мероприятий по настоящему Соглашению технические характеристики объекта Соглашения, иного имущества изменились, Стороны отражают данные изменения в соответствующем соглашении об изменения Акта приема-передачи.

23. Концессионер обязан за свой счет разработать и, при необходимости, согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для создания или реконструкции объекта Соглашения в рамках реализации мероприятий и в случаях, указанных в приложении 2 к настоящему Соглашению.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

23.1. На Концессионера не может быть возложена обязанность по  строительству, реконструкции, модернизации объекта Соглашения при отсутствии соответствующего мероприятия в приложении 2 к настоящему Соглашению.

V. Плата по Соглашению

24. Концессионная плата по настоящему Соглашению не предусмотрена.

VI. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

25. Концедент, руководствуясь подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6, подпунктом 8 пункта 8 ст. 39.8 Земельного Кодекса Российской Федерации, обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, на которых располагается объект Соглашения, указанный в пункте 2 настоящего Соглашения, и которые необходимы для осуществления Концессионером производственной деятельности по настоящему Соглашению (далее – земельные участки), не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения.

Указанные земельные участки в силу пункта 3 статьи 3.1 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» находятся в распоряжении городского округа Кинешма Ивановской области (часть участков находится в неразграниченной государственной собственности).

26. Если не осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, на которых располагается имущество, входящее в состав объекта Соглашения, и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, Концедент обеспечивает за свой счет выполнение  кадастровых работ и государственного кадастрового учета земельных участков в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», а также  заключение с Концессионером договоров аренды в отношении данных земельных участков (для объектов водоснабжения, включая территорию первого пояса зон санитарной охраны источников).

Указанные в настоящем пункте мероприятия Концедент обязан реализовать в срок не позднее 1 (одного) года со дня подписания настоящего Соглашения.

27. Арендная плата за переданные земельные участки устанавливается в размере, определяемом в соответствии с решением городской Думы городского округа Кинешма от 22.07.2015 № 89/857 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Кинешма» в соответствии с формулой:

АП = КСЗУ х Ккор. х К, где:

АП - арендная плата за год, руб.;

КСЗУ - кадастровая стоимость земельного участка, руб, определяемая в соответствии с Приложением 8 к Соглашению;

Ккор. - корректирующий коэффициент, устанавливаемый и дифференцируемый в зависимости от категории и разрешенного использования земельного участка (К кор. = 0,014«Коммунальное обслуживание»);

К - коэффициент, соответствующий произведению годовых индексов потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги по Ивановской области по официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области (по состоянию на декабрь предыдущего года) за период, начинающийся с года, следующего за годом введения в действие результатов государственной кадастровой оценки земель.

Значение К в первый год применения результатов государственной кадастровой оценки земель для определения величины арендной платы за земельный участок принимается в размере, равном 1.

В остальных случаях значение К определяется по формуле:

К = К1 х К2 х К3 х…x Кn, где

К1, К2, ..., Кn - годовые индексы потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги по Ивановской области по официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области (установленные по состоянию на декабрь предыдущего года и опубликованные на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru) за период, начинающийся с года, следующего за годом введения в действие результатов государственной кадастровой оценки земель.

При расчете арендной платы может применяется коэффициент муниципальной поддержки.

28. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок, не превышающий  срок действия настоящего  Соглашения.

29. Договоры аренды земельных участков (в случае, если его срок составляет 1 год и более) подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет  Концедента.

30. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды (субаренды) земельных участков другим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельных участков.

31. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков.

VII. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру

32. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения и иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

33. Концессионер осуществляет за свой счет техническое обслуживание объектов Соглашения (поддерживает имущество в исправном безопасном, пригодном для его эксплуатации состоянии, производит его ремонт). Техническое обслуживание объектов Соглашения осуществляется Концессионером в рамках предельной суммы расходов Концессионера на осуществление технического обслуживания на каждый год реализации настоящего Соглашения, установленной в Производственной программе Концессионера.

В случае недостаточности средств на техническое обслуживание объектов Соглашения, предусмотренных в Производственной программе Концессионера в текущем году реализации настоящего Соглашения, и наличии необходимости в проведении такого технического обслуживания (ремонта), выполнение соответствующих работ по техническому обслуживанию осуществляется (по выбору Концедента):

а) Концессионером с последующим возмещением Концедентом соответствующих расходов Концессионера (плата Концедента). Размер таких расходов определяется на основании документов, подтверждающих фактические затраты Концессионера на проведение технического обслуживания (ремонта). Наименование объекта Соглашения, перечень работ, размер платы Концедента и порядок ее перечисления согласуются Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

б) Концедентом самостоятельно.

34. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.

35. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и иного имущества не допускается.

36. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

37. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

38. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

39. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества.

40. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения и иного имущества несет Концессионер в период действия настоящего Соглашения.

41. В случае возникновения необходимости возврата Концеденту движимого имущества, перечисленного в приложении 1 к настоящему Соглашению, стороны настоящего Соглашения производят комиссионное обследование данного имущества, в результате которого составляют и подписывают акт приема-передачи имущества от Концессионера к Концеденту с обоснованием причины возврата. Данный акт приема-передачи имущества является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. При этом внесение изменений в приложение 1 к настоящему Соглашению не требуется.

41.1. Концессионер не отвечает за состояние и ненадлежащую эксплуатацию имущества (включая возможные сбросы сточных вод с превышением нормативов допустимых сбросов), не включенного в приложение 1 к настоящему Соглашению и не переданного ему по акту приема-передачи.

VIII. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

42. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения в срок, указанный в пункте 74 настоящего Соглашения.

Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен находиться в состоянии, пригодном для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять иное имущество, которое не должно быть обременено правами третьих лиц, в срок, указанный в пункте 74 настоящего Соглашения, и быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

43. Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения, иного имущества осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

44. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, иного имущества считается исполненной с даты подписания Сторонами акта приема-передачи.

При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, иного имущества считается исполненной и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов, не несет риск случайной гибели имущества, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов (направил акт приема-передачи объекта Соглашения Концеденту, подготовил документы для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами).

45. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения (в отношении объектов недвижимого имущества) подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концедента. Концедент (при необходимости совместно с Концессионером) обязуется обратиться в регистрирующий орган с заявлением и представить все необходимые документы не позднее 30 календарных дней с даты прекращения настоящего Соглашения.

IX. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

46. В соответствии с законодательством в области ценообразования в сферах тепло-, водоснабжении и водоотведения исполнительный орган государственной власти Ивановской области, осуществляющий регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), устанавливает цены (тарифы) на реализуемые и оказываемые Концессионером товары и услуги, которые действующим законодательством в области ценообразования определены как регулируемые.

47. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером услуги осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными  правовыми актами Российской Федерации, законами Ивановской области, иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области.

48. При заключении Соглашения Стороны исходят из того, что Концессионер будет осуществлять деятельность по водоснабжению, водоотведению на основании тарифов, установленных уполномоченным органом в области регулирования тарифов. При возникновении недополученных доходов, экономически обоснованных расходов, указанные расходы (и доходы) должны быть компенсированы Концессионеру в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ивановской области.

49. В случае если принятые нормативные правовые акты приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, в том числе в случае, если в результате принятия правовых актов (изменения правовых актов) устанавливается режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающий его положение по сравнению с режимом, действовавшим до принятия (изменения) правовых актов, не обеспечивается окупаемость инвестиций Концессионера, предусмотренная инвестиционной программой Концессионера, и объем валовой выручки Концессионера, указанный в приложении 6 к настоящему Соглашению, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, муниципальными правовыми актами и (или) настоящим Соглашением, Концедент обязан принять меры, предусмотренные Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки в объеме не менее объема, изначально определенного Соглашением, Концедент вправе принять меры, предусмотренные Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

50. Устанавливается следующий порядок принятия Концедентом мер, указанных в пункте 49 Соглашения, и изменения условий Соглашения:

Концессионер обращается к Концеденту с заявлением, содержащим описание обстоятельств, являющихся основанием для принятия какой-либо меры, а также предлагаемые меры. К заявлению прилагается текст изменений, предлагаемых к внесению в Соглашение, с обоснованием необходимости изменения условий Соглашения и приложением подтверждающих материалов и документов;

Концедент в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, принимает одно из следующих решений: о принятии мер, предложенных Концессионером, о принятии иных мер;

в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия Концедентом решения о принятии мер либо достижения Сторонами согласия по таким мерам Концессионер (либо по требованию Концессионера Концедент) готовит и представляет на согласование Концеденту и (или) в антимонопольный орган необходимые документы в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. Дополнительное соглашение, заключаемое в связи с принятием мер, подписывается Сторонами не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения всех необходимых согласований, если это требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны вправе согласовать иной срок подписания дополнительного соглашения.

51. Концедент вправе самостоятельно инициировать принятие мер, указанных в пункте 49 Соглашения, и иных мер.

52. В случае если в течение срока действия Соглашения устанавливаются нормы или в них вносятся изменения, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, Стороны изменяют условия Соглашения в целях обеспечения имущественных интересов Концессионера, существовавших на день его подписания, если не применимы иные последствия.

53. В случае если в течение срока действия Соглашения тарифы устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют долгосрочным параметрам, предусмотренным в приложении 5 к настоящему Соглашению, условия настоящего Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера и в соответствии с требованием Концессионера.

54. Возмещение выпадающих доходов Концессионера, возникающих в результате установления льготных тарифов на водоснабжение, водоотведение, осуществляется в соответствии с законодательством Ивановской области.

X. Порядок осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению

55. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

56. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

57. Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием объекта Соглашения вправе осуществлять иную деятельность.

58. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

59. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами Ивановской области, нормативными правовыми актами Ивановской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг.

60. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по регулируемым ценам (тарифам).

61. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями и (или) потребителями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении настоящего Соглашения, а также оплачивать поставленные энергетические ресурсы.

62. Регулирование тарифов на реализуемые Концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги осуществляется методом индексации.

63. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на оказываемые Концессионером услуги, согласовываются с исполнительными органами государственной власти Ивановской области, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и указаны в приложении 5 к настоящему Соглашению.

64. В случае изменения перечня долгосрочных параметров тарифного регулирования, установленных законодательством Российской Федерации, установленные для Концессионера тарифы подлежат пересмотру по требованию Концессионера.

65. В течение одного года с даты заключения настоящего Соглашения Концессионер обязан разработать и направить в исполнительный орган государственной власти Ивановской области, осуществляющий регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), инвестиционную программу, разработанную в соответствии с порядком, определенным законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения.

66. Концессионер обязан предоставить в обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 11 настоящего Соглашения, безотзывную и непередаваемую банковскую гарантию в размере 42,86 % от суммы обязательств Концессионера по его расходам на реализацию мероприятий на каждые полные 3 (три) года действия настоящего Соглашения и в размере 14,28 % на оставшийся срок действия настоящего Соглашения.

67. Банковская гарантия должна содержать:

а) срок исполнения гарантом требований Концедента об уплате денежной суммы по банковской гарантии - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявления Концедента;

б) перечень документов, которые Концедент направляет гаранту вместе с требованием об уплате денежной сумме по банковской гарантии:

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы;

документы, обосновывающие требования об осуществлении уплаты денежной суммы;

в) срок, на который выдана банковская гарантия;

г) порядок признания обязательств гаранта по банковской гарантии надлежаще исполненными: обязательства гаранта по банковской гарантии надлежаще исполненными признаются после поступления денежных средств на расчетный счет Концедента;

д) место рассмотрения споров по банковской гарантии - Ивановская область, г. Иваново;

е) обязательства Концессионера, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией:

обязательства Концессионера по реализации мероприятий в соответствии с настоящим Соглашением;

соблюдение сроков проведения работ, предусмотренных мероприятиями, реализуемых по настоящему Соглашению (приложение 2 к настоящему Соглашению);

гарантийные обязательства на выполненные работы и используемые материалы, оборудование и комплектующие;

ж) сумму, подлежащую выплате в случае нарушения Концессионером обязательств (если иное не определено Концедентом).

68. Банковская гарантия не должна содержать:

права на односторонний отказ гаранта от исполнения обязательств по выданной банковской гарантии;

требования о предоставлении Концедентом отчета об исполнении Соглашения, а также о согласовании с гарантом изменений настоящего Соглашения;

право гаранта осуществить зачет встречных требований к Концеденту;

требования о предоставлении Концедентом судебных актов, подтверждающих неисполнение Концессионером обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

XI. Сроки по настоящему Соглашению

69. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2026 и действует по 31.12.2032 г. (включительно).

70. Сроки создания и (или) реконструкции (модернизации) объекта Соглашения указаны в приложении 2 к настоящему Соглашению.

71. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения – с даты подписания акта приема-передачи имущества от Концедента к Концессионеру до даты подписания акта приема-передачи имущества от Концессионера к Концеденту.

72. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, – с даты подписания акта приема-передачи имущества от Концедента к Концессионеру до даты подписания акта приема-передачи имущества от Концессионера к Концеденту.

73. Акт приема-передачи объекта Соглашения, иного имущества подлежит подписанию сторонами Соглашения не позднее 30 календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения, но не ранее вступления в силу установленных уполномоченным органом соответствующих цен (тарифов) и не позднее 01.01.2026.

74. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения, иного имущества – в течение 15 рабочих дней с даты прекращения действия настоящего Соглашения.

75. Продление срока действия Соглашения осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

XII. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

76. Права и обязанности Концедента осуществляются администрацией городского округа Кинешма Ивановской области.

77. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в настоящем Соглашении.

78. Концессионер обязан обеспечить представителям Концедента доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, по предварительному согласованию Сторон.

79. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

80. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

81. Представители Концедента не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

82. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля, который составляется представителями Концедента.

83. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XIII. Ответственность Сторон

84. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

85. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реализации мероприятий по Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству выполняемых работ в рамках реализации мероприятий Соглашения.

86. В случае обнаружения недостатков выполненных работ вы рамках реализации Концессионером мероприятий, указанных в приложении 2 к настоящему Соглашению, Концедент обязан в течение 10 календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 90 календарных дней.

87. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, если при реализации мероприятий, предусмотренных приложением 2 к настоящему Соглашению,  Концессионер допустил нарушение требований, установленных Соглашением, и (или) требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству созданного (реконструированного) объекта Соглашения.

Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных убытков в случае, если нарушение требований, указанных в абзаце первом настоящего пункта, не было устранено в установленный Концедентом разумный срок или является существенным.

Возмещение указанных убытков производится в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

88. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию (реконструкции) объекта Соглашения в течение 3 лет с даты ввода в эксплуатацию объекта Соглашения.

89. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

90. При досрочном расторжении настоящего Соглашения Сторонами возмещаются расходы, подтвержденные документально, в порядке, установленном разделом XVII настоящего Соглашения.

  - 91. Концедент возмещает расходы Концессионера, связанные с оплатой штрафов контролирующих (надзорных) органов, внесением платы за негативное воздействие на окружающую среду, возмещением вреда, причинённого окружающей среде с превышением ПДК, а также иных штрафов и платежей в процессе использования объектов водоотведения (ОСК) до приведения данных объектов в соответствие с требованиями природоохранного и иного законодательства (качество сточных вод по всем нормируемым веществам должно соответствовать ПДК, установленным для водоёмов рыбохозяйственного назначения).

  - Возмещение расходов, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, производится Концедентом только после осуществления Концессионером процедуры обжалования в судебном порядке законности и размеров штрафов (ущерба), наложенных контролирующими (надзорными) органами и вступления судебных актов по результатам такого обжалования в законную силу.

  - В целях возмещения указанных расходов Концессионер обращается к Концеденту с заявлением о возмещении с приложением подтверждающих документов (акты контролирующих, надзорных органов, платежные документы об оплате, решения суда). Концедент, в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления, рассматривает представленный пакет документов и принимает решение об удовлетворении требований либо об отказе в возмещении.

  - В случае отказа Концедента в добровольном возмещении расходов Концессионера, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, возмещение  данных расходов производится на основании решения суда.

XIV. Порядок взаимодействия Сторон

при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

92. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

93. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) письменно уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

94. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению.

95. Разрушенный объект Соглашения и иное оборудование, переданное по настоящему Соглашению, вследствие обстоятельств непреодолимой силы подлежит восстановлению за счет Концедента.

XV. Изменение Соглашения

96. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

97. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных  соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

98. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в приложении 5 к настоящему Соглашению, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

99. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Сторона в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

100. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

101. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

XVI. Прекращение Соглашения

102. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

103. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

104. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение сроков по реализации мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением;

б)	использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в)	нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г)	прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований и без согласия Концедента;

д) неисполнение или ненадлежащее оказание Концессионером услуг по водоснабжению, водоотведению гражданам и другим потребителям.

105. По основанию, указанному в подпункте «д» пункта 104 настоящего Соглашения, оно может быть расторгнуто в случае возникновения неоднократных перебоев по вине Концессионера в централизованном предоставлении коммунальных услуг потребителям, повлекших за собой массовые отключения водоснабжения, водоотведения. Данные нарушения должны быть зафиксированы в заключении созданной Сторонами комиссии. Указанная комиссия должна быть образована не позднее 5 (пяти) дней с даты обращения Концедента.

Персональный состав комиссии утверждается Сторонами. Комиссия вправе привлекать к работе представителей государственных органов (Роспотребнадзора, Ростехнадзора и др.), специализированных экспертных организаций, имеющих соответствующие технические лицензии, а также иных организаций. Решения комиссии принимаются после изучения обстоятельств дела большинством голосов. Результаты рассмотрения оформляются заключением Комиссии, которое направляется Сторонам. Выводы Комиссии являются обязательными для исполнения Сторонами. В случае несогласия с заключением Комиссии заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд.

106. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а)	невыполнение в срок, установленный настоящим Соглашением, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б)	передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показателям, назначению и в состоянии, не соответствующем установленному приложениями к настоящему Соглашению в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с даты подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента.

106.1.  Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании соглашения Сторон после создания и ввода в эксплуатацию новой централизованной системы водоотведения г.о. Кинешма в рамках реализации проектов «строительство очистных сооружений канализации в г. Кинешма», «строительство централизованной системы водоотведения г. Кинешма».

107. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по реализации мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществляется исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на дату расторжения Соглашения.

Порядок и условия возмещения расходов Концессионера, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в разделе XVII настоящего Соглашения.

Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

108. Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснованные расходы, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящего Соглашения, подлежат возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области. Возмещение фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, и не возмещенных ему на дату окончания срока действия настоящего Соглашения, осуществляется в порядке, аналогичном порядку возмещения расходов Концессионера, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения (раздел XVII настоящего Соглашения).

XVII. Порядок возмещения расходов концессионера при досрочном расторжении Соглашения

109. При досрочном расторжении настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера на реализацию мероприятий, предусмотренных Соглашением, осуществляется исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на дату расторжения Соглашения. При этом должен соблюдаться следующий порядок:

а) Концессионер в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты расторжения Соглашения направляет Концеденту экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов Концессионера;

б) Концедент в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:

о полной компенсации расходов Концессионера;

о частичной компенсации расходов Концессионера;

об отказе в компенсации расходов Концессионера.

110. Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным и документально подтвержденным. В целях принятия одного из перечисленных решений Концедент имеет право привлекать иные государственные органы, аудиторские другие организации.

111. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, в том числе не направления Концедентом в срок, указанный в подпункте «б» пункта 109 настоящего Соглашения, уведомления о принятом решении, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и Концессионера в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты принятия решения Концедента, указанного в подпункте «б» пункта 109 настоящего Соглашения.

112. В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

113. В случае принятия соответствующего решения Концедент обязуется обеспечить компенсацию расходов Концессионера за счет средств бюджета муниципального образования в срок не позднее 2 (двух) месяцев с даты расторжения Соглашения путем принятия соответствующего правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на возмещение Концессионеру расходов в согласованном Сторонами размере.

XVIII. Особые обстоятельства

114. Любое из перечисленных в пункте 115 обстоятельств, наступившее после даты заключения Соглашения, если иное не указано в настоящем Соглашении, может быть признано Концессионером особым обстоятельством.

115. Особые обстоятельства, относящиеся к Концеденту:

Нарушение Концедентом срока заключения любого из договоров аренды земельного участка либо невозможность продления срока действия любого из договоров аренды земельного участка в случае, если договоры аренды земельного участка заключены на срок меньший, чем срок действия настоящего Соглашения.

Нарушение Концедентом сроков передачи Концессионеру объектов Соглашения, а также документов согласно разделу III настоящего Соглашения более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

Утрата Концедентом права собственности на любое имущество, входящее в состав объектов Соглашения.

Нарушение предусмотренного законодательством Российской Федерации срока согласования инвестиционной программы Концессионера более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.

Неисполнение Концедентом обязанности по выявлению, регистрации, передаче Концессионеру бесхозяйного имущества, выявленного в течение срока действия настоящего Соглашения.

Последствия наступления Особых обстоятельств

116. При наступлении Особых обстоятельств:

а) Концессионер освобождается от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по Соглашению в случае, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) было вызвано наступлением Особого обстоятельства;

б) Концессионер вправе потребовать внести в Соглашение изменения, необходимые для его дальнейшего исполнения, при этом такое требование об изменении Соглашения должно содержать:

описание Особого обстоятельства, послужившего основанием для направления Концессионером требования об изменении условий настоящего Соглашения;

обоснование необходимости внесения изменений в условия настоящего Соглашения с приложением проекта предлагаемых изменений и (или) описанием действий, которые предлагается предпринять с целью изменения условий настоящего Соглашения;

в) Концессионер вправе потребовать досрочного прекращения (расторжения) настоящего Соглашения:

в случае если Концессионер заявил в соответствии с подпунктом «б» пункта 116 настоящего Соглашения требование об изменении настоящего Соглашения, но в течение более 90 (девяноста) календарных дней Стороны не достигли согласия в отношении порядка и условий дальнейшего исполнения настоящего Соглашения;

в случае если Особое обстоятельство имеет длящийся характер и сохраняет свое действие в течение более чем 90 (девяносто) календарных дней;

г) Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения убытков по Особым обстоятельствам в соответствии с порядком, установленным настоящим разделом Соглашения.

Действия Сторон в случае наступления Особых обстоятельств

117. Узнав о наступлении Особого обстоятельства, Концессионер обязан при первой возможности, но в любом случае не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента наступления Особого обстоятельства, уведомить об этом Концедента и Субъект РФ путем направления Концеденту и Субъекту РФ уведомления об Особом обстоятельстве (далее – «Уведомление об особом обстоятельстве»), с изложением следующих сведений:

a) описание Особого обстоятельства, причин его наступления и его предполагаемой длительности (в той мере, в какой это возможно оценить);

б) обоснование отсутствия у Концессионера возможности избежать наступления этого Особого обстоятельства;

в) описание действий, предпринятых или подлежащих принятию Концессионером во исполнение обязанностей по смягчению последствий Особого обстоятельства.

118. Не позднее чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты получения уведомления об особом обстоятельстве Концедент вправе направить Концессионеру (с копией Субъекту РФ) предложение о внесении необходимых изменений в условия настоящего Соглашения  (в том числе о внесении изменений, направленных на продление сроков исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению).

119. Не позднее чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты получения предложения Концедента, указанного в пункте 117 настоящего Соглашения, либо не позднее чем через 40 (сорок) рабочих дней с даты направления Концеденту и Субъекту РФ Уведомления об особом обстоятельстве, Концессионер обязан направить Концеденту расчет (далее по тексту – «Расчет к уведомлению об особом обстоятельстве»), содержащий следующие сведения:

а) предлагаемые Концессионером изменения условий Соглашения (с учетом предложения Концедента), необходимые для продолжения исполнения Концессионером обязательств по Соглашению, в том числе предложения по продлению срока и (или) изменению задания и основных мероприятий, реализуемых  Концессионером по настоящему Соглашению;

б) расчет дополнительного времени, необходимого Концессионеру для завершения выполнения начатых мероприятий, реализуемых  Концессионером по настоящему Соглашению;

в) если применимо - расчет Убытков по особым обстоятельствам, понесенных Концессионером с даты возникновения Особого обстоятельства по дату направления Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, возникших в связи с наступлением этого Особого обстоятельства, с приложением документов, подтверждающих такой расчет;

г) если применимо - график выплаты возмещения Убытков Концессионеру в связи с наступлением Особого обстоятельства.

120. При подготовке Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, Концессионер обязан, действуя добросовестно и разумно, в первую очередь рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в настоящее Соглашение и/или перенос сроков исполнения обязательств в качестве мер компенсации последствий Особых обстоятельств (в той степени, в какой это будет возможно).

121. Расчет Убытков по особым обстоятельствам Концессионера осуществляется в соответствии с порядком, установленным настоящим разделом Соглашения.

122. Если Особое обстоятельство носит длящийся характер, Концессионер вправе не чаще одного раза в месяц предоставлять Концеденту дополнительные Расчеты к уведомлению об особом обстоятельстве, содержащие сведения, указанные в пункте 119 настоящего Соглашения.

123. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения расчета к уведомлению об особом обстоятельстве в соответствии с пунктами 118 и 122 настоящего Соглашения Концедент обязан направить Концессионеру (с копией Субъекту РФ) письменный ответ, выражающий согласие или несогласие с содержащимся в Расчете к уведомлению об особом обстоятельстве расчетом Убытков по особым обстоятельствам, а также с предложениями по внесению изменений в настоящее Соглашение.

124. В течение периода, указанного в пункте 123 настоящего Соглашения, Концедент вправе, действуя разумно, потребовать предоставления Концессионером любых дополнительных сведений, разъяснений, подтверждающих документов и (или) расчетов.

125. Концессионер обязан предоставить Концеденту (с копией Субъекту РФ) такие дополнительные сведения и разъяснения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного запроса Концедента, если больший срок не требуется для получения данных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

126. Если Концедент не согласен с какой-либо частью Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, то возникшие разногласия должны рассматриваться как спор, подлежащий разрешению в соответствии с   законодательством Российской Федерации.

127. Если Концедент не представил свой ответ в срок, установленный пунктом 123 настоящего Соглашения, то Концедент считается предоставившим свое согласие с Уведомлением об особом обстоятельстве и с Расчетом к уведомлению об особом обстоятельстве.

128. В случае если по результатам рассмотрения Уведомления об особом обстоятельстве и (или) Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, Концедент выявил ошибки и (или) несоответствия, Концедент может направить Концессионеру требование об устранении выявленных ошибок и (или) несоответствий.

129. Концессионер устраняет выявленные несоответствия в разумно короткие сроки, после чего повторно применяется процедура, предусмотренная пунктами 123 – 128 настоящего Соглашения.

130. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Концедентом согласия с Уведомлением об особом обстоятельстве в соответствии с пунктом 123 настоящего Соглашения, либо с даты вынесения судом решения по Особому обстоятельству (в зависимости от того, что применимо):

a) Стороны должны согласовать и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение в соответствии с согласованными в Расчете к уведомлению об особом обстоятельстве предложениями Концессионера либо в соответствии с вынесенным судом решением по Особому обстоятельству (в зависимости от того, что применимо);

б) Концедент и Концессионер должны согласовать и подписать прилагаемый в соответствии с подпунктом «г» пункта 119 настоящего Соглашения к расчету график возмещения Убытков по Особому обстоятельству, представленный Концессионером.

131. Концедент вправе не согласовать представленный Концессионером график возмещения Убытков по Особому обстоятельству в каждом из следующих случаев:

а) график не соответствует вынесенному решению суда по Особому обстоятельству;

б) график не соответствует положениям пункта 133 настоящего Соглашения, регулирующего порядок возмещения Убытков по особым обстоятельствам.

Определение размера убытков по особым обстоятельствам

132. В зависимости от Особого обстоятельства при определении размера убытков по особым обстоятельствам в расчетную сумму убытков могут входить:

а) расходы, возникающие в связи с превышением фактических расходов Концессионера над величиной расходов, заложенных в тариф, вследствие наступления соответствующего Особого обстоятельства;

б) расходы Концессионера на обслуживание привлеченных Концессионером средств для финансирования дополнительных расходов, возникших вследствие наступления соответствующего Особого обстоятельства, а также плановых расходов Концессионера, непокрытых фактической выручкой в связи с сокращением выручки вследствие наступления соответствующего Особого обстоятельства;

в) расходы, возникающие в связи с необходимостью выплат любых дополнительных налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также дополнительные расходы Концессионера по каким-либо договорам с третьими лицами и (или) в связи с исками третьих лиц, связанных с наступлением соответствующего Особого обстоятельства;

г) сумма корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой Органом регулирования при установлении тарифа с учетом надежности и качества оказываемых услуг, в случае, когда неисполнение Концессионером обязательств по качеству и надежности услуг обусловлено наступлением такого Особого обстоятельства;

д) сумма иных корректировок необходимой валовой выручки, осуществляемых органом регулирования при установлении тарифа в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда основания для внесения таких корректировок стали прямым следствием наступления Особого обстоятельства.

Порядок возмещения Убытков по особым обстоятельствам

133. Если иное не согласовано Сторонами в письменной форме, Концедент возмещает Концессионеру понесенные им до даты направления Уведомления об особом обстоятельстве Убытки по особым обстоятельствам единовременно в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня:

а) направления Концедентом письменного ответа, подтверждающего согласие с Уведомлением об особом обстоятельстве в соответствии с пунктом  123 настоящего Соглашения;

б) вынесения судом решения в отношении таких Убытков по особым обстоятельствам (в зависимости от того, что применимо).

134. В случае просрочки Концедентом осуществления платежей по отношению к срокам, указанным в пункте 133 настоящего Соглашения, сумма просроченного платежа подлежит индексации по ставке, равной ключевой ставке Банка России, определяемой на дату осуществления платежа.

Смягчение последствий Особых обстоятельств

135. В случае наступления любого Особого обстоятельства Концессионер обязан принять разумные с учетом всех обстоятельств и обоснованные меры, необходимые для смягчения последствий такого Особого обстоятельства, включая меры, направленные на уменьшение Убытков по особым обстоятельствам. При этом Концессионер обязан продолжать исполнять свои обязательства в соответствии с настоящим Соглашением в той степени, в какой это разумно возможно в условиях Особого обстоятельства.

136. Если Концессионер не исполнил предусмотренные пунктом 135 настоящего Соглашения обязанности, то Концессионер и Концедент могут прийти к соглашению об уменьшении размера возмещаемых Убытков по особым обстоятельствам на ту сумму, на которую уменьшились бы понесенные Концессионером Убытки по особым обстоятельствам, при надлежащем исполнении Концессионером предусмотренных пунктом 135 настоящего Соглашения обязанностей по смягчению наступления Особого обстоятельства.

XIX. Разрешение споров

137. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

138. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 15 календарных дней с даты ее получения. В случае, если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

139. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

XX. Размещение информации

140. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте администрации городского округа Кинешма Ивановской области, официальном печатном издании органов местного самоуправления городского округа Кинешма «Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма».

XXI. Заключительные положения

141. Субъект РФ в соответствии с настоящим Соглашением несет следующие обязанности:

установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных настоящим Соглашением;

утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленными настоящим Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на выполнение работ по Соглашению;

возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Ивановской области, в том числе в случае принятия исполнительным органом государственной власти Ивановской области, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных настоящим Соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных исполнительным органом государственной власти Ивановской области, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных исполнительным органом государственной власти Ивановской области, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), в соответствии с Федеральным законом               «О концессионных соглашениях». Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральный закон «О концессионных соглашениях».

142. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 календарных дней с даты данного изменения.

143. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них – по одному экземпляру для каждой Стороны, 1 (один) экземпляр - для Управления Росреестра по Ивановской области.

144. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как  заключенные при подписании  настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются  уполномоченными представителями Сторон.

145. Приложения к настоящему Соглашению:

приложение 1 «Описание, технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения»;

приложение 2 «Задание и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера»;

приложение 3 «Акт приема-передачи объекта концессионного соглашения»;

приложение 4 «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов концессионного соглашения»;

приложение 5 «Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера на оказываемые услуги»;

приложение 6 «Планируемый объем валовой выручки».

XXII. Адреса и реквизиты Сторон

Концедент: Муниципальное образование «Городской округ Кинешма», от имени которого действует администрация городского округа Кинешма Ивановской области

155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им Фрунзе, 4, ОГРН: 1023701271901, ИНН: 3703006273, КПП: 370301001

________________________________________________________________________________________________________________________________

Глава городского округа Кинешма             _________________ Ступин В.Г.

Концессионер: АО «Водоканал»

153038, г. Иваново, пр-кт Строителей,4А, тел./факс (4932) 56 13 30, ИНН 3702597104, КПП 370201001, р/с № 40702810817000001951 в Тульском отделении № 8604 ПАО СБЕРБАНК г. Тула, БИК 047003608,                                к/с № 30101810300000000608

Генеральный директор АО «Водоканал»

_________________   Морозов А.В.

Субъект РФ

_________________    _________

Приложение 1

к концессионному соглашению

от _______________ № _______-с

Описание,  технико-экономические показатели

объекта концессионного соглашения

Таблица 1.1.

Технико-экономические показатели объектов водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Техническое описание объекта | Год ввода в эксп. | Балансовая стоимость объекта руб. | Остаточная стоимость объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружения коммунального хозяйства | Ивановская область, Кинешемский район, г. Кинешма кад. № 37:00:000000:92 | Общая протяженность- 171 111 м. В состав данных сетей входят: - Магистральные водоводы - 49061 м ; - Квартальные водоводы - 24111 м; - Уличные распределительные водопроводы - 91439 м; - Ввода в МКД - 6500 м; - 4056 единиц запорной арматуры; - Смотровых колодцев - 2751 шт.; - камер - 51 шт. | - | 56416453,84 | 14946160,86 |
| 2 | Водопроводные сети | Ивановская область, Кинешемский район, северо-западная граница с. Октябрьский кад. № 37:07:000000:1309 | Водопроводные сети, протяженность - 4205 м диаметр - от 150 мм до 700 мм | 1985 | 429015,00 | 587,09 |
| 3 | Водопровод | г. Кинешма, ул. Меленковская ул. Тарутихинская кад. № 37:25:000000:567 | Водопроводные сети, протяженность - 723м | 2013 | 779022,08 | 218558,95 |
| 4 | Водопровод, к частным жилым домам в жилом микрорайоне, ограниченном ул. Текстильная, ул. Загородная, ул. Владимирская, 5-й Новгородский проезд | г. Кинешма, ул. Текстильная, ул. Загородная, ул. Владимирская, 5-й Новгородский проезд, ул. Новгородская, ул. Тимирязева, 1-й Тульский пр, 2-й Тульский пр., 6-й Новгородский пр. кад.№ 37:25:000000:484 | Водопроводные сети, протяженность - 1482,3м | - | 845256,00 | 203704,41 |
| 5 | Водопровод к частным жилым домам потребительского кооператива «Источник» по ул.Невельского, ул. Зелинского, ул. Гвардейская, ул. Юрьевецкая, ул. Тимирязева, ул. Кулибина | г. Кинешма, ул. Невельского, ул. Зелинского, ул. Гвардейская, ул. Юрьевецкая, ул. Тимирязева, ул. Кулибина, кад. № 37:25:000000:348 | Водопроводные сети, протяженность - 1520,7м | - | 886022,00 | 242980,65 |
| 6 | Водопроводная сеть ул. Декабристов 17-А | г. Кинешма, ул. Декабристов, кад. № 37:25:011005:987 | Водопроводные сети, протяженность — 10м | 2006 | 3328,00 | 3328,00 |
| 7 | Водопроводная сеть ул. Воеводы Боборыкина, д. 14А | г. Кинешма, ул. Воеводы Боборыкина, кад. № 37:25:000000:428 | Водопроводные сети, протяженность - 33м | 1992 | 14437,00 | 14437,00 |
| 8 | Водопроводная сеть ул. Красноветкинская, д. 11 | г. Кинешма, ул. Красноветкинская, кад. № 37:25:011001:1973 | Водопроводные сети, протяженность - 7м | 1990 | 1811,00 | 1811,00 |
| 9 | Наружная водопроводная сеть к жилому дому ул. Красноветкинская, д.21 | г. Кинешма, ул. Красноветкинская, кад. № 37:25:011001:1971 | Водопроводные сети, протяженность - 70м | 1992 | 42527,00 | 32160,60 |
| 10 | Водопроводная сеть кооператива «Частник» | Ивановская область, г.Кинешма, ул. Щорса, ул. Докучаева, ул. Спартака, ул. Волочаевская, кад. № 37:25:000000:700 | Водопроводные сети, протяженность - 637 м | 2001 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Водопроводная сеть от пожарного гидранта к д. 104 по ул. Вичугской, магазину и столовой | Ивановская область, г.Кинешма, ул. Вичугская, кад. № 37:25:000000:485 | Водопроводные сети, протяженность - 81 м | - | 36 116,00 | 36 116,00 |
| 12 | Сооружения коммунального хозяйства | Ивановская область, г.Кинешма, ул. Каляевская- ул. Шишкина- ул. Москворецкая, кад. № 37:25:000000:583 | Водопроводные сети, протяженность - 551 м | - | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Оголовок водозаборный с самотечной линией из Волги | Кинешемский р-н, северо-западная граница с. Октябрьский, кад. № 37:07:000000:1310 | Водопроводные сети, протяженность - 264м | 1961 | 2789984,00 | 456989,56 |
| 14 | Комплекс водозаборных сооружений | г. Кинешма, ул. Устининская, д. 1А, кад. № 37:25:040612:56 | общая площадь - 146,4 кв.м | 1927 | 329348,40 | 249017,88 |
| 15 | Сооружения водозаборные | Кинешемский р-н, северо-западная граница с. Октябрьский, кад. № 37:07:020516:15 | Резервуар ж/б объем - 10 000 куб.м | 1985 | 2242128,00 | 330503,76 |
| 16 | Сооружения водозаборные | Кинешемский р-н, северо-западная граница с. Октябрьский, кад. № 37:07:020516:18 | Резервуар ж/б объем - 500 куб.м | 1962 | 101557,00 | 0,00 |
| 17 | Сооружение | г. Кинешма, ул. Производствен-ная, д.1, строение 1, кад. № 37:25:020421:85 | Резервуар ж/б объем - 400 куб.м | 1999 | 256002,00 | 127706,20 |
| 18 | Повысительная насосная станция водоснабжения | г. Кинешма, ул. Подгорная, д. 2А, кад. № 37:25:030109:408 | Здание нежилое, 1-этажное, общая площадь - 88,3 кв.м | 2010 | 10637999,20 | 5977080,38 |
| 19 | Нежилое здание | Ивановская область, Кинешемский район, северо-западная граница с. Октябрьский, кад. № 37:07:020516:19 | 2-этажное здание, общая площадь - 1484 кв.м назначение: Очистная станция (блок фильтров и отстойников) | 1985 | 329348,40 | 249017,88 |
| 20 | Нежилое здание | Ивановская область, Кинешемский район, северо-западная граница с. Октябрьский, кад. № 37:07:020516:14 | 2- этажный, общая площадь - 1683,8 кв.м назначение: Реагентный корпус | 1985 | 5738397,00 | 3047099,77 |
| 21 | Нежилое здание | Ивановская область, Кинешемский район, северо-западная граница с. Октябрьский, кад.№ 37:07:020516:12 | Здание 2- этажное (подземных этажей - 1), площадь - 106,3 кв.м назначение: Насосная станция первого подъема (старая) | 1962 | 400193,00 | 0,00 |
| 22 | Нежилое здание | Ивановская область, Кинешемский район, северо-западная граница с. Октябрьский, кад. № 37:25:020516:13 | Здание 2- этажное (подземных этажей - 1), площадь - 679,2 кв.м назначение: Насосная станция второго подъема (новая) | 1985 | 1227227,00 | 215067,90 |
| 23 | Нежилое здание | Ивановская область, Кинешемский район, северо-западная граница с. Октябрьский, кад. № 37:25:020516:10 | Здание 2- этажное, площадь - 386,4 кв.м назначение: Административно-бытовой корпус | 1985 | 1227227,00 | 206633,82 |
| 24 | Нежилое здание | Ивановская область, Кинешемский район, северо-западная граница с. Октябрьский, кад. № 37:07:020516:16 | Здание 2- этажное (подземных этажей - 1), площадь - 261,6 кв.м назначение: Насосная станция второго подъема (старая) | 1962 | 294986,00 | 0,00 |
| 25 | Нежилое здание | Ивановская область, Кинешемский район, северо-западная граница с. Октябрьский кад. № 37:07:020516:11 | Здание 2- этажное, площадь - 352,7 кв.м назначение: Склад хлора, электролизная | 1985 | 4656801,06 | 3285255,30 |
| 26 | Нежилое здание | Ивановская область, Кинешемский район, северо-западная граница с. Октябрьский, кад. № 37:07:020516:8 | Здание 1- этажное, площадь - 20,2 кв.м назначение: Проходная будка | 1962 | 21505,00 | 0,00 |
| 27 | Нежилое здание | Ивановская область, Кинешемский район, северо-западная граница с. Октябрьский кад. №37:07:020516:17 | Здание 2- этажное (подземных этажей - 1), площадь - 299,8 кв.м назначение: Насосная станция первого подъема (новая) | 1985 | 2277632,00 | 556527,57 |
| 28 | Трансформатор-ная подстанция ТП-2 6/04кв | Кинешемский р-н, северо-западная граница с. Октябрьский, кад. № 37:07:020516:22 | площадь застройки 64,6 кв.м | 1985 | 67107,00 | 0,00 |
| 29 | Теплотрасса и узел учета | Кинешемский район, ГВС-2, кад. № 37:25:000000:1306 | протяженность - 994 м площадь застройки - 10,7 кв.м | - | 408813,00 | 0,00 |
| 30 | Нежилое здание | г. Кинешма, ул. Производственная, д. 1, стр. 1, кад. № 37:25:020421:87 | Площадь - 44,6 кв. м назначение: Насосная станция | 1956 | 45564,00 | 0,00 |
| 31 | Нежилое здание | г. Кинешма, ул. Вичугская, д.23, строение 1, кад. № 37:25:020157:74 | Площадь - 29,7 кв.м назначение: Насосная станция | 1987 | 7707,00 | 3394,76 |
| 32 | Нежилое здание | г. Кинешма, ул. Боровая, д.2, кад. № 37:25:020209:26 | Здание 1- этажное, площадь - 16 кв.м назначение: Склад с пристройкой | 1994 | 152894,00 | 88400,44 |
| 33 | Нежилое здание | г. Кинешма, ул. Боровая, д.2, кад. № 37:25:020209:25 | Здание 1- этажное, площадь - 799,7 кв.м назначение: Арочный склад | 2001 | 244157,00 | 0,00 |
| 34 | Нежилое здание | г. Кинешма, ул. Боровая, д.2, кад. № 37:25:020209:28 | Здание 1- этажное, площадь - 157,6 кв.м назначение: Здание столярного цеха с пристройкой | 1975 | 7646,00 | 3019,85 |
| 35 | Нежилое здание | г. Кинешма, ул. Боровая, д.2, кад. № 37:25:020809:27 | Здание 1- этажное, площадь - 65,8 кв.м назначение: Пилорама в сборе | 1997 | 125000,00 | 0,00 |
| 36 | Нежилое здание | г. Кинешма, ул. Боровая, д.2, кад. № 37:25:020209:15 | Здание 1- этажное, площадь - 2444,7 кв.м назначение: Административно-бытовой корпус | 1975 | 100577,30 | 754968,01 |
| 37 | Кабельные электрические сети | Кинешемский р-н, северо-западная граница с. Октябрьский, кад. № 37:07:020516:23 | Протяженность - 1998 м | 1985 | 1477791,00 | 0,00 |
| 38 | Подъездные пути городского водозаборного сооружения №2 | Ивановская область, Кинешемский район, северо-западная граница с.Октябрьский | Асфальтобетонное покрытие площадью 2105 м кв |  | Подъездные пути городского водозаборного сооружения №2 | Ивановская область, Кинешемский район, северо-западная граница с. Октябрьский |
| 39 | Сооружение – водопроводная сеть от ЦТП № 1 до дома № 7 по ул. Щорса в г. Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса, кад. № 37:25:010843:1205 | Протяженность - 34 м, назначение: сооружение коммунального хозяйства | 1989 | 1,00 | 0,00 |
| 40 | Сооружение - водяные сети | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Бекренева к дому № 2, кад. № 37:25:000000:424 | Протяженность - 20 м, назначение: иные сооружения (водопровод) | 1975 | 1,00 | 0,00 |
| 41 | Сооружение – наружные сети водоснабжения | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Семашко, ул. Межевая, кад. № 37:25:000000:1083 | Протяженность - 455 м, назначение: сооружение коммунального хозяйства | 2021 | - | - |
| 42 | Сооружение – водопровод к жилым домам № 77/14, 59, 69, 71, 38, 30, 53/145, 65, 67, 55, 79/13, 46, 42/16, 48, 93, 32/2 по ул. им. Павлова, № 25,23 по Полянскому пер., № 18, 19, 22 по ул. Полянской, № 4,3,1/34 по ул. им. Можайского, № 21, 27, 23 по ул. 12 Декабря, № 143, 149 по ул. Юрьевецкой | Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Павлова, Полянский пер., ул. Полянская, ул. им. Можайская, ул. 12 Декабря, ул. Юрьевецкая, кад. № 37:25:000000:595 | Протяженность - 1753 м, назначение: иное сооружение (водопровод) | 2013 | 1,00 | 0,00 |
| 43 | Сооружение –водопровод от ЦТП № 4 до домов № 18, 20, 22 по ул. Гагарина и дома № 1 по ул. Касимихинская в г. Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Гагарина, кад. № 37:25:010483:1371 | Протяженность - 89 м, назначение: сооружение коммунального хозяйства | 1989 | 1,00 | 0,00 |
| 44 | Сооружение – водопроводная сеть от смотрового колодца ВК-1 до внешней стены многоквартирного жилого дома № 8 по ул. Красногорская | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Красногорская, кад. № 37:25:040519:1603 | Протяженность - 6 м, назначение: сооружение коммунального хозяйства | 1989 | 1,00 | 0,00 |
| 45 | Сооружение – водопровод от 110 квартирного дома № 188 по ул. Вичугская | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Вичугская, кад.№ 37:25:000000:1037 | Протяженность - 712 м, назначение: сооружение коммунального хозяйства | - | 1,00 | 0,00 |
| 46 | Сооружение – водопроводная сетьотсмотрового колодца ВК-1 до внешней стены многоквартирного жилого дома № 1 по ул. Красногорская | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Красногорская, кад. № 37:25:040508:1119 | Протяженность - 3 м, назначение: сооружение коммунального хозяйства | 1989 | 1,00 | 0,00 |
| 47 | Сооружение – водопроводная сеть от смотрового колодца ВК-1 по ул. Смольной до внешней стены до № 9-А по 3-му Трудовому пер. | Ивановская область, г. Кинешма, 3-й Трудовой пер., кад.№ 37:25:000000:1045 | Протяженность - 202 м, назначение: сооружение коммунального хозяйства | 1989 | 1,00 | 0,00 |
| 48 | Сооружение – внутриквартальные сети водоснабжения в границах ул. Устининская, 1-го Озерного переулка | Ивановская область, г. Кинешма, кад.№ 37:25:000000:1102 | Протяженность - 2494 м, назначение: сооружение коммунального хозяйства | 2022 | 5 047 547,89 | 5 047 547,89 |
| 49 | Сооружение – водопроводная сеть от смотрового колодца ВК-1 до внешней стены многоквартирного дома № 10 по ул. Пионерская | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Пионерская, кад.№ 37:25:040508:1117 | протяженность 19 м, назначение: сооружение коммунального хозяйства | 1989 | 1,00 | 0,00 |
| 50 | Сооружение – водяные сети | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Бекренева к дому№ 1, кад.№ 37:25:020154:228 | протяженность 60 м, назначение: иное сооружение (водопровод) | 1971 | 1,00 | 0,00 |
| 51 | Сооружение – участок водопроводной сети от смотрового колодца ВК-1 по ул. Аристарха Макарова до внешней стены нежилого здания – бойлерная | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Аристарха Макарова, кад.№ 37:25:040611:525 | протяженность 4 м, назначение: сооружение коммунального хозяйства | 1987 | 1,00 | 0,00 |
| 52 | Сооружение – участок водопроводной сети от смотрового колодца ВК-1 по ул. им. Юрия Горохова до внешней стены многоквартирного жилого дома № 12-а по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Юрия Горохова | Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Юрия Горохова, кад.№ 37:25:010824:1867 | Протяженность - 5 м, назначение: сооружение коммунального хозяйства | 1983 | 1,00 | 0,00 |
| 53 | сооружение - участок водопроводной сети от смотрового колодца ВК-1 по ул. Южская до внешней стены нежилого здания по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Парковая, д. 6 | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Парковая, кад.№ 37:25:020437:585 | Протяженность - 102 м, назначение: сооружение коммунального хозяйства | 1978 | 1,00 | 0,00 |
| 54 | Сооружение – участок водопроводной сети от внешней стены многоквартирного дома № 29 по ул. Красный Металлист г. Кинешма до внешней стены дом № 31 по ул. Красный Металлист г. Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Красный Металлист, кад.№ 37:25:020221:243 | Протяженность - 3 м, назначение: сооружение коммунального хозяйства | 1981 | 1,00 | 0,00 |
| 55 | Сооружение – участок водопроводной сети от точки врезки в магистральную линию по ул. Советская до внешней стены нежилого здания по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, д. 35 | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, кад.№ 37:25:020327:253 | Протяженность - 14 м, назначение: сооружение коммунального хозяйства | 1969 | 1,00 | 0,00 |
| 56 | Сооружение – участок водопроводной сети от смотрового колодца ВК-1 по ул. Маршала Василевского до внешней стены нежилого здания № 2 по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д. 2 | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, кад.№ 37:25:000000:1023 | Протяженность - 124 м, назначение: сооружение коммунального хозяйства | 1991 | 1,00 | 0,00 |
| 57 | Сооружение - водопроводная сеть от смотрового колодца ВК-1 до внешней стены многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, пос. Красноволжец, д. 23а | Ивановская область, г. Кинешма, пос. Красноволжец, кад.№ 37:25:040503:563 | Протяженность - 91 м, назначение: сооружение коммунального хозяйства | 1989 | 1,00 | 0,00 |
| 58 | Сооружение – водопроводная сеть от точки врезки в магистральную линию по ул. Воеводы Боборыкина до внешней стены многоквартирного дома № 8 по ул. Воеводы Боборыкина | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Воеводы Боборыкина, кад.№ 37:25:011001:2281 | Протяженность - 18 м, сооружения коммунального хозяйства | 1979 | 1,00 | 0,00 |
| 59 | Сооружение - наружный водопровод | Российская Федерация, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Энергетическая, ул. Рощинская, ул. Новоселенская, ул. Парижской Коммуны, ул. Баррикадная, кад.№ 37:25:000000:1089 | Протяженность - 2496 м, сооружение коммунального хозяйства | 2022 | 5225917,30 | 5225917,30 |
| 60 | Сооружение - водяные сети | Российская Федерация, Ивановская область, г. Кинешма, 1-й Вичугский проезд, к дому № 6, кад.№ 37:25:020154:453 | Протяженность - 40 м, сооружения коммунального хозяйства | 1966 | 1,00 | 0,00 |
| 61 | Сооружение - водяные сети | Российская Федерация, Ивановская область, г. Кинешма, 1-й Вичугский проезд, к дому № 8, кад.№ 37:25:020154:227 | Протяженность - 10 м, иные сооружения (водопровод) | 1968 | 1,00 | 0,00 |
| 62 | Сооружение - водопроводная сеть от точки ВК-1 до стены нежилого здания | Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д. 28, кад.№ 37:25:020327:259 | Протяженность - 8 м, сооружения коммунального хозяйства | 1975 | 1,00 | 0,00 |
| 63 | сооружение - водопроводные сети от ВК-1, ВК-2, ВК-3 до внешней стены многоквартирного дома по адресу Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Менделеева, д. 7 | Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Менделеева, кад.№ 37:25:010910:248 | протяженность -16 м, сооружение коммунального хозяйства | 2011 | 1,00 | 0,00 |
| 64 | сооружение - водопроводные сети от смотрового колодца ВК-1 по ул. Пригородная до внешней стены многоквартирного дома по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Пригородная, д. 3 | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Пригородная, кад. № 37:25:020155:1077 | Протяженность - 5 м, сооружение коммунального хозяйства | 1993 | 1,00 | 0,00 |
| 65 | сооружение - водопроводные сети от точки ВК-1 до внешней стены многоквартирного дома № 1а по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Кирпичная, д. 1А | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Кирпичная, кад.№ 37:25:040611:528 | Протяженность - 17 м, сооружение коммунального хозяйства | 1970 | 1,00 | 0,00 |
| 66 | Сооружение - водопроводная сеть от ЦТП № 3 до домов № 66, 68 по ул. Щорса города Кинешма Ивановской области | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса, кад.№ 37:25:010801:858 | Протяженность - 115 м, сооружение коммунального хозяйства | 1989 | 1,00 | 0,00 |
| 67 | Сооружение - водопроводная сеть от точки врезки в магистральную линию по ул. Ермака до стены многоквартирного дома № 1В | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Ермака, кад.№ 37:25:030109:639 | Протяженность - 12 м, сооружение коммунального хозяйства, | - | 1,00 | 0,00 |
| 68 | Сооружение - водопроводная сеть от точки врезки в магистральную линию по ул. Аристарха Макарова до стены многоквартирного дома № 70 | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Аристарха Макарова, кад.№ 37:25:040507:653 | Протяженность - 83 м, сооружение коммунального хозяйства | - | 1,00 | 0,00 |
| 69 | Сооружение - водопроводная сеть от точки врезки в магистральную линию по ул. Декабристов до стены многоквартирного дома № 6 | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Декабристов, кад.№ 37:25:000000:1116 | Протяженность - 150 м, сооружение коммунального хозяйства | - | 1,00 | 0,00 |
| 70 | Сооружение – участок водопроводной сети от точки присоединения водопровода к запорной арматуре ВК-1 до наружной стены здания стационара Кинешемского филиала ОБУЗ ОКПБ Богородское» по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Красногорская, д. 3 | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Красногорская, кад.№ 37:25:040508:1114 | Протяженность - 21 м, сооружение коммунального хозяйства | 1962 | 1,00 | 0,00 |
| 71 | Сооружение – участок водопроводной сети от смотрового колодца ВК-1 по ул. им. Островского до внешней стены нежилого здания по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Островского, д. 2-а | Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Островского, кад.№ 37:25:020306:401 | Протяженность - 83 м, сооружение коммунального хозяйства | 1978 | 1,00 | 0,00 |
| 72 | Сооружение - водопроводная сеть от точки врезки в магистральную линию по ул. им. Островского до стены нежилого здания № 4 | Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Островского, кад.№ 37:25:000000:1115 | Протяженность - 55 м, сооружение коммунального хозяйства | - | 1,00 | 0,00 |
| 73 | Сети водопровода диаметром 600мм через овраг Богославский | Ивановская область, г. Кинешма | Диаметр - 600мм | 2022 | - | - |
| 74 | Сооружение водопроводная сеть | Ивановская область, г. Кинешма, от точек ВК1 и ВК2 по ул. Советская д.15Б до стены нежилого здания котельной № 1, кад.№ 37:25:020326:534 | Протяженность - 86 м, глубина залегания - 1,8 м сооружения коммунального хозяйства | - | - | - |
| 75 | Сооружение - водопроводная сеть | Ивановская область, г. Кинешма, от точки ВК1 ул. им. М. Горького, 131-а до стены котельной №7, кад. № 37:25:020304:584 | Протяженность - 137 м, сооружения коммунального хозяйства | - | 1623255,24 | 1623255,24 |
| 76 | Сооружение - водопроводная сеть | Ивановская область, г. Кинешма, от точки врезки в магистральную линию до внешней стены нежилого здания д.20а по ул. Социалистическая, кад. № 37:25:010306:428 | Протяженность - 24 м, сооружения коммунального хозяйства | - | 1379275,66 | 1379275,66 |
| 77 | Сооружение - водопроводная сеть | Ивановская область, г. Кинешма, от точек ВК1 и ВК2 по пер. Дунаевского, д. 2-б до стены котельной №4, кад. № 37:25:000000:1142 | Протяженность - 217 м, сооружения коммунального хозяйства | - | 1092396,95 | 1092396,95 |
| 78 | Сооружение | г. Кинешма, ул. Окружная, д.60, строение 2, кад. № 37:25:030252:6 | Резервуар ж/б объем - 1500 куб.м | 1964 | 212467,00 | 0,00 |
| 79 | Нежилое здание | г. Кинешма, ул. Окружная, д.60, строение 2, кад. № 37:25:030252:7 | Здание 1- этажное, площадью 50,4 кв.м назначение: Насосная станция контррезервуара | 1964 | 25737,00 | 0,00 |
| 80 | нежилое здание (котельная) | Ивановская область, Кинешемский район, северо-западная граница с. Октябрьский, кад. № 37:07:020516:9 | Нежилое, площадь 394,80 кв.м. | 1985 | 1 223 753,00 | 603 938,43 |
| 81 | Сооружение - водопровод | Ивановская область, г. Кинешма, стадион СК «Волжанин», кад. № 37:25:000000:633 | Сооружение коммунального хозяйства, протяженность 1133 м. | 2014 | 1931428,00 | 1364175,24 |

Таблица 1.2.

Технико-экономические показатели объектов водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Техническое описание объекта | Год ввода в эксп. | Балансовая стоимость объекта руб. | Остаточная стоимость объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть ул. Воеводы Боборыкина, 14-А | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Воеводы Боборыкина, кад. № 37:25:011001:1976 | Протяженность - 116м | 1992 | 74533,00 | 53207,88 |
| 2 | Сооружения канализации | Ивановская обл., Кинешемский р-он, г. Кинешма, кад. № 37:25:020215:49 | Протяженность - 75 м назначение: сети к дому №38 по ул. Смольная | 1975 | 1550,00 | 982,97 |
| 3 | Сооружения канализации | г. Кинешма, ул. им. М.Горького, д. 55, кад. № 37:25:020317:43 | Протяженность - 74м объекты КОС «Центральная» находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, надлежащую очистку стоков не обеспечивают | 1959 | 54321,00 | 40288,23 |
| 4 | Канализационная сеть от КНС, расположенной по адресу: ул. им. М.Горького, 2, до гасящего колодца, расположенного на перекрестке ул. им. М. Горького и ул. Карла Маркса | г. Кинешма, ул. им. М.Горького, кад. № 37:25:020322:69 | Протяженность - 335м | 1959 | 235245,00 | 192116,64 |
| 5 | Напорная канализационная сеть от КНС по ул. Подгорная д. 2, до ул. Бредихина, д. 4 | г. Кинешма, ул. Подгорная, ул. Спортивная, ул. Бредихина, кад. № 37:25:000000:436 | Протяженность - 410м | 1959 | 10637999,20 | 5977080,38 |
| 6 | Напорный коллектор | г. Кинешма, ул. им. Ермака, кад. № 37:25:030109:411 | Протяженность - 228м (инв. № -, лит. КН1) | 2012 | 1266618,13 | 856107,25 |
| 7 | Канализационная сеть ул. Декабристов, 17 | г. Кинешма, ул. Декабристов, д. 17, кад. № 37:25:011005:988 | Протяженность - 13м | 1993 | 8613,00 | 0,00 |
| 8 | Канализационные сети по ул. Красный Металлист, вдоль домов №№ 31, 33, 35, 37, 39, 14 | г. Кинешма, ул. Красный Металлист, кад. № 37:25:000000:365 | Протяженность - 782 м | 1940 - 2018 | 16771,00 | 7174,49 |
| 9 | Канализационные сети по ул. Смольная и ул. Вичугская | Ивановская область, г. Кинешма, кад. № 37:25:000000:494 | Протяженность - 958 м | - | 48508,51 | 7276,03 |
| 10 | Канализационная сеть станции «Центральная» | г. Кинешма, комплекс недвижимого имущества МУП «Водоканал» станция «Центральная», кад. № 37:25:000000:673 | Протяженность - 8961м | 1962 | 3507050,65 | 549677,80 |
| 11 | Канализационная сеть микрорайона «Озерки» | г. Кинешма, комплекс имущества МУП «Водоканал» транспортировка стоков микрорайона «Озерки», кад. № 37:25:000000:658 | Протяженность - 3073м | 1969 | 253715,11 | 112647,22 |
| 12 | Канализационная сеть станции «Больничный двор» | г. Кинешма, комплекс недвижимого имущества станции «Больничный двор», кад. № 37:25:000000:653 | Протяженность - 993 м | 1970 | 160535,02 | 18466,20 |
| 13 | Канализационная сеть | г. Кинешма, 2-й Трудовой пер., кад. № 37:25:000000:647 | Протяженность - 265 м | 1960 | 3362,00 | 0,00 |
| 14 | Канализационная сеть микрорайона «Томна» | г. Кинешма, комплекс имущества МУП «Водоканал» транспортировка стоков микрорайона «Томна», кад. № 37:25:000000:659 | Протяженность - 8898 м | 1979 | 830966,03 | 163355,98 |
| 15 | Канализационная сеть | г. Кинешма, ул. Ивана Виноградова, ул. Тарутихинская, кад. № 37:25:000000:663 | Протяженность - 588 м | 1960 | 58571,03 | 0,03 |
| 16 | Канализационная сеть ул. Красновет-кинская, д. 11 | г. Кинешма, ул. Красноветкинская, кад. № 37:25:011001:1972 | Протяженность - 21 м | - | 10522,00 | 10522,00 |
| 17 | Канализационная сеть ул. Декабристов, 17-А | г. Кинешма, ул. Декабристов, кад. № 37:25:011005:988 | Протяженность - 352 м | 2006 | 8613,00 | 0,00 |
| 18 | Сооружения канализации | г. Кинешма, кад. № 37:25:000000:672 | Протяженность - 3317 м | 1972 | 165301,02 | 80913,10 |
| 19 | Сооружения канализации | г. Кинешма, кад. № 37:25:000000:669 | Протяженность - 631 м | 1975 | 15568,00 | 9869,41 |
| 20 | Канализационная сеть станции «Черная речка» | Ивановская обл., Кинешемский р-он, г. Кинешма, комплекс имущества МУП «Водоканал» транспортировка стоков станции «Черная Речка», кад.№ 37:256000000:670 | Протяженность - 8125 м. | 1979 | 3156710,04 | 937183,01 |
| 21 | Канализационная сеть станции «Казоха» | Ивановская область, Кинешемский р-он, г. Кинешма, комплекс недвижимого имущества МУП «Водоканал» станция «Казоха», кад. № 37:25:000000:690 | Протяженность - 64804м В состав данных сетей входят: 2422 колодца (из кирпича - 1237 шт. из ж/б — 1087 шт. сборные ж/б и кирпича — 98шт.) В 2024 году проведена реконструкция канализационного коллектора по ул. Декабристов Диаметром-600 мм, протяженностью 220 метров (входит в данный объект) | 1940- 2014 | 9252075,54 | 5853561,00 |
| 22 | Транспортировка стоков мкр. «ДХЗ» | Ивановская область, Кинешемский р-он, г. Кинешма, кад. № 37:25:000000:707 | Протяженность - 5739м | 1940- 2018 | 255154,57 | 132127,66 |
| 23 | Трубопроводы технической канализации | Ивановская область, Кинешемский р-он, северо-западная граница с. Октябрьский, кад. № 37:07:020516:21 | Протяженность - 2272 м | - | 4317849,00 | 0,00 |
| 24 | Канализационная сеть по ул. Сеченова от дома №26 до пересечения с ул. 2-я Львовская | Ивановская область, Кинешемский р-он, г. Кинешма, ул. Сеченова, кад. № 37:25:000000:734 | Протяженность - 292 м | - | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Канализационная сеть | Ивановская область, Кинешемский р-он, г. Кинешма, ул. Нагорная д.18, кад. № 37:25:000000:425 | Протяженность - 349 м, (инв.№-, лит. К1) | - | 288294,00 | 235439,88 |
| 26 | Канализационная сеть к жилому дому №21 по ул. Красноветкинская | Ивановская область, Кинешемский р-он, г. Кинешма, ул. Красноветкинская кад. № 37:25:011001:1970 | Протяженность - 118 м, (лит. К1) | - | 77713,00 | 55478,39 |
| 27 | Насосная канализационная станция на 2 агрегата станции «Больничный двор» | г. Кинешма, ул. Подгорная, д.78, кад. № 37:25:040202:52 | Площадь 7 - кв.м | 1962 | 6684,00 | 0,00 |
| 28 | Канализационная насосная станция «Томна» | г. Кинешма, ул. Ломоносова, д.18, стр.1, кад. № 37:25:040519:1484 | нежилое здание, площадь - 50 кв.м | 1992 | 201858,00 | 126507,62 |
| 29 | Канализационная насосная станция | г. Кинешма, ул. Подгорная, д. 2, кад. № 37:25:030108:24 | нежилое здание, площадь - 17,5 кв.м | 1952 | 38 636,50 | 0,00 |
| 30 | Канализационная насосная станция | г. Кинешма, ул. им. М.Горького, д. 2, кад. № 37:25:020322:32 | нежилое здание, площадь - 20,8 кв.м | 1976 | 56 805,00 | 39 468,58 |
| 31 | Канализационная насосная станция № 4 | Ивановская обл., Кинешемский р-он, г. Кинешма, ул. им. Бредихина, д. 4, стр. 1, кад. № 37:25:030102:346 | нежилое здание, площадь - 8 кв.м. | 1960 | 10000,00 | 0,00 |
| 32 | Канализационная насосная станция | г. Кинешма, ул. им. Ермака, д. 1Г, кад. № 37:25:030109:412 | нежилое здание, 1-этажное, площадь - 3 кв.м | 2013 | 549225,57 | 371221,77 |
| 33 | Канализационная насосная станция | г. Кинешма, ул. Ивана Виноградова, д.43, стр.2, кад. № 37:25:020452:129 | нежилое здание, 1-этажное, площадь - 19,1 кв.м | 1976 | 35053,43 | 21490,53 |
| 34 | Нежилое здание | г. Кинешма, ул. Боровая, д.2 стр.1, кад. № 37:25:020205:142 | Нежилое здание, 1-этажное, площадь - 154 кв.м | 1973 | 91765,00 | 27770,24 |
| 35 | Канализационный коллектор станции биологической очистки сточных вод | г. Кинешма, ул. Вичугская, кад. № 37:25:000000:508 | Протяженность - 500 м | - | 895053,00 | 202016,46 |
| 36 | СБО сточных вод. Здание производственное | г. Кинешма, ул. Вичугская, 102К, кад. № 37:25:020223:57 | Нежилое здание, 1-этажное, площадью 90,7 кв.м, объекты КОС «Поликор» находятся в неудовлетворитель-ном техническом состоянии, надлежащую очистку стоков не обеспечивают | - | - | - |
| 37 | Сооружение СБО сточных вод. Блок аэротенков | г. Кинешма, ул. Вичугская, 102К, кад. № 37:25:020323:55 | Нежилое здание, площадь застройки - 420,5 кв.м | - | - | - |
| 38 | Насосная станция СБО | г. Кинешма, ул. Вичугская, 102К, кад. № 37:25:020223:60 | Нежилое здание, 1-этажное, площадь - 35,5 кв.м | - | - | - |
| 39 | Здание очистных сооружений с биофильтром станции «Черная речка» № 2 | г. Кинешма, ул. Семенова, д. 11А, кад. № 37:25:030104:19 | Нежилое здание, площадью 235 кв.м объекты КОС «Черная речка» находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, надлежащую очистку стоков не обеспечивают | 1962 | 444310,00 | 0,00 |
| 40 | Отстойник 2-х ярусный вертикальный станции «Черная речка» | Ивановская обл., Кинешемский р-он, г. Кинешма, ул. Семенова, д. 11А, кад. № 37:25:030104:17 | Площадь - 400 кв.м. | 1962 | 130663,00 | 0,00 |
| 41 | Здание очистных сооружений с биофильтром станции «Черная речка» №1 | Ивановская обл., Кинешемский р-он, г. Кинешма, ул. Семенова, 11А, кад. № 37:25:030104:21 | Нежилое здание, площадь - 214 кв.м. объекты КОС «Черная речка» находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, надлежащую очистку стоков не обеспечивают | 1970 | 441005,00 | 0,00 |
| 42 | Отстойник вторичной горизонтальной станции «Черная речка» | г. Кинешма, ул. Семенова, д. 11А, кад. № 37:25:030104:22 | Объем - 25 куб.м | 1962 | 27745,00 | 0,00 |
| 43 | Отстойник 2-х ярусный вертикальный станции «Черная речка» | Ивановская обл., Кинешемский р-он, г. Кинешма, ул. Семенова, д. 11А, кад. № 37:25:030104:20 | Объем - 150 куб.м. | 1962 | 48998,00 | 0,00 |
| 44 | Септик | г. Кинешма, ул. Тарутихинская, д.17А, кад. № 37:25:020417:14 | площадь застройки 10 | 1960 | 8000,00 | 0,00 |
| 45 | Септик | г. Кинешма, 2-й Трудовой пер., д.16А, кад. № 37:25:020213:247 | Нежилое здание, площадью - 9,1 кв.м | 1960 | 156620,00 | 0,00 |
| 46 | Нежилое здание | г. Кинешма, ул. им. М. Горького д.55, кад. № 37:25:020317:42 | Нежилое здание, Площадь - 74,5 кв.м назначение: септик | 1959 | 6267,00 | 0,00 |
| 47 | Сооружение | г. Кинешма, ул. им. М.Горького, д. 55, кад. № 37:25:020317:39 | Площадь застройки - 48,4 кв.м назначение: отстойник | 1959 | 6267,00 | 0,00 |
| 48 | Сооружение | г. Кинешма, ул. им. М. Горького, д. 55, кад. № 37:25:020317:40 | Площадь застройки - 28,1 кв.м назначение: отстойник | 1959 | 6267,00 | 0,00 |
| 49 | Сооружения | г. Кинешма, ул. им. М. Горького, д. 55, кад. № 37:25:020317:38 | Площадь застройки - 19,5 кв.м назначение: отстойник | 1959 | 6851,00 | 6851,00 |
| 50 | Сооружения | г. Кинешма, ул. им. М. Горького, д. 55, кад. № 37:25:020317:41 | Площадь застройки - 119,2 кв.м назначение: отстойник | 1959 | 143 829,00 | 101878,35 |
| 51 | Песколовка горизонтальная | г. Кинешма, ул. Семенова, 11А, кад. № 37:25:030104:18 | Площадь - 6 кв.м | 1962 | 7305,00 | 0,00 |
| 52 | Промежуточный колодец с биофильтром во вторичном отстойнике станции «Больничный двор» | г. Кинешма, ул. Подгорная, д.78, кад. № 37:25:040202:50 | Площадь - 12 кв.м | - | 3884,00 | 212,62 |
| 53 | Отстойник вторичный вертикальный станции «Больничный двор» | г. Кинешма, ул. Подгорная, д.78, кад. № 37:25:040202:49 | Объем - 10 куб.м | 1950 | 9915,00 | 0,00 |
| 54 | Здание очистных сооружений с биофильтром станции «Больничный двор» | г. Кинешма, ул. Подгорная, д.78, кад. № 37:25:040202:51 | Нежилое здание, площадью 150 кв.м объекты КОС «Больничный двор» находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, надлежащую очистку стоков не обеспечивают | 1962 | 231175,00 | 0,00 |
| 55 | Отстойники вертикальные с отжимным колодцем и задвижкой станции «Больничный двор» | г. Кинешма, ул. Подгорная, д.78, кад. № 37:25:040202:48 | Объем - 240 куб.м | 1962 | 52809,00 | 0,00 |
| 56 | Нежилое здание | г. Кинешма, ул. Вичугская, д.168, кад. № 37:25:020154:236 | Нежилое здание, Площадь - 113 кв.м назначение: канализационная насосная станция | - | 71846,00 | 27949,04 |
| 57 | Нежилое здание | г. Кинешма, ул. Гагарина, д.20, строение 1, кад. № 37:25:010473:26 | Нежилое здание, Площадь - 55 кв.м назначение: канализационная насосная станция | 1977 | 194179,00 | 17702,05 |
| 58 | Сооружение – канализационная сеть от 110 квартирного жилого дома № 188 по ул. Вичугская | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Вичугская, кад. № 37:25:000000:1038 | Протяженность - 502 м, назначение: сооружение канализации | - | 1,00 | 0,00 |
| 59 | Сооружение – участок канализационной сети от точки врезки в магистральную линию по ул. Советская до внешней стены нежилого здания по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, д. 35 | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, кад.№ 37:25:000000:1024 | Протяженность - 57 м, назначение: сооружение канализации | 1969 | 1,00 | 0,00 |
| 60 | Сооружение – участок канализационной сети от канализационного колодца КК-1 по ул. Декабристов до внешней стены многоквартирного дома № 6 по ул. Декабристов | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Декабристов, кад. № 37:25:000000:1022 | Протяженность - 255 м, назначение: сооружение канализации | 1984 | 1,00 | 0,00 |
| 61 | Сооружение – участок канализационной сети от канализационного колодца КК-1 по ул. Маршала Василевского г. Кинешма до внешней стены нежилого здания по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д. 2 | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, кад. № № 37:25:011114:747 | Протяженность - 74 м, назначение: сооружение канализации | 1991 | 1,00 | 0,00 |
| 62 | Сооружение – участок канализационной сети от канализационного колодца КК-1 по ул. Южская г. Кинешма до внешней стены нежилого здания по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Парковая, д. 6 | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Парковая, кад. № 37:25:020437:586 | Протяженность - 112 м, назначение: сооружение канализации | 1978 | 1,00 | 0,00 |
| 63 | Сооружение - канализационные сети | Российская Федерация, Ивановская область, г. Кинешма, 1-й Вичугский проезд, д. 8, кад. № 37:25:020154:454 | Протяженность - 81 м, назначение: сооружения канализации | 1979 | 1,00 | 0,00 |
| 64 | Сооружение - канализационные сети | Российская Федерация, Ивановская область, г. Кинешма, 1-й Вичугский проезд, д. 6, кад. № 37:25:00000:1067 | Протяженность - 101 м, сооружения канализации | 1979 | 1,00 | 0,00 |
| 65 | Сооружение – канализационная сеть КК-1 от точки врезки в магистральную линию по ул. Пригородная в г. Кинешмы до внешней стены МКД по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Пригородная, д. 3 | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Пригородная, кад. № 37:25:020155:1078 | Протяженность - 117 м, сооружение канализации | 1993 | 1,00 | 0,00 |
| 66 | Сооружение – канализационная сеть от КК-1 до внешней стены многоквартирного дома по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Бекренева, д. 1 | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Бекренева, кад. № 37:25:020154:455 | Протяженность - 91 м, сооружение канализации, | 1980 | 1,00 | 0,00 |
| 67 | Сооружение – канализационная сеть от точки КК-1 до внешней стены многоквартирного дома № 1а по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Кирпичная, д. 1А | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Кирпичная, кад.№ № 37:25:040611:527 | Протяженность - 91 м, сооружение канализации | 1970 | 1,00 | 0,00 |
| 68 | Сооружение – наружные сети канализации | Ивановская область, г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, кад.№ 37:25:011010:605 | Протяженность - 132 м, сооружение канализации | 2022 | 3 382 264,28 | 3 382 264,28 |
| 69 | Сооружение – канализационная сеть от канализационного колодца КК-1 до внешней стены многоквартирного жилого дома № 10 по ул. Пионерская в г. Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Пионерская, кад. № 37:25:040508:1120 | Протяженность - 8 м, назначение: сооружение канализации | 1989 | 1,00 | 0,00 |
| 70 | Сооружение - канализационная сеть от точки врезки в магистральную линию по ул. Ермака до стены многоквартирного дома № 1В | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Ермака, кад. № 37:25:030109:640 | Протяженность - 9 м, сооружение коммунального хозяйства | - | 1,00 | 0,00 |
| 71 | Сооружение - канализационная сеть от точки врезки в магистральную линию по ул. Аристарха Макарова до стены многоквартирного дома № 70 | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Аристарха Макарова, кад. № 37:25:040507:654 | Протяженность - 5 м, сооружение коммунального хозяйства | - | 1,00 | 0,00 |
| 72 | Сооружение - канализационная сеть от точки врезки в магистральную линию по ул. им. Юрия Горохова до стены многоквартирного дома № 12а | Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Юрия Горохова, кад.№ 37:25:010824:1870 | Протяженность - 33 м, сооружение коммунального хозяйства | - | 1,00 | 0,00 |
| 73 | Сооружение - канализация | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Бекренева (д. 2), кад.№ 37:25:020151:213 | Протяженность - 54 м сооружения канализации | - | 1,00 | 0,00 |
| 74 | Сооружение - канализация | Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Менделеева, кад. № 37:25:000000:1119 | Протяженность - 339 м | - | 1,00 | 0,00 |
| 75 | Сооружение – участок канализационной сети от канализационных колодцев КК-1, КК-2, КК-3, КК-4 по ул. им. Островского до внешних стен нежилых зданий по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Островского, д. 2А | Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Островского, кад. № 37:25:020306:400 | Протяженность - 128 м, назначение: сооружение канализации | 1978 | 1,00 | 0,00 |
| 76 | Сооружение – участок канализационной сети от КК-1 до наружной стены нежилого здания стационара Кинешемского филиала ОБУЗ «ОКПБ Богородское» по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Красногорская, д. 3 | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Красногорская, кад. № 37:25:040508:1115 | Протяженность - 63 м, назначение: сооружение канализации | 1962 | 1,00 | 0,00 |
| 77 | Сооружение – участок канализационной сети от КК-1 до наружной стены нежилого здания стационара Кинешемского филиала ОБУЗ «ОКПБ Богородское» по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, пос. Красноволжец, д. 38 | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Красногорская, кад. № 37:25:000000:1025 | Протяженность - 191 м, назначение: сооружение канализации | 1978 | 1,00 | 0,00 |
| 78 | Сооружение - канализационная сеть от дома № 26 по улице Сеченова до врезки в дом № 4 по улице Анри Барбюса города Кинешма Ивановской области | Российская Федерация, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Сеченова, кад. № 37:25:000000:1044 | Протяженность - 190 м, назначение: сооружения канализации | 1989 | 1,00 | 0,00 |
| 79 | Сооружение - канализационная сеть | Ивановская область, г. Кинешма, от точки КК1 по ул. им. М. Горького до стены котельной №7, кад. № 37:25:020304:583 | Протяженность - 136 м, сооружения канализации, | - | 6590134,77 | 6590134,77 |
| 80 | Сооружение - канализационные сети КК-1 | Ивановская область, г. Кинешма, канализационные сети КК1 от точки врезки в магистральную линию до внешней стены нежилого здания д.20а по ул. Социалистическая, кад. № 37:25:010306:427 | Протяженность - 58м, глубина залегания - 4 м, сооружения канализации | - | 2810498,65 | 2810498,65 |
| 81 | Сооружение -канализационная сеть | Ивановская область, г. Кинешма, от точки КК1 по ул. Советская, д. 15б до стены котельной №1, кад. № 37:25:020326:535 | Протяженность - 55м, глубина залегания - 4м, сооружения канализации | - | 1022705,58 | 1022705,58 |
| 82 | Сооружение - канализационная сеть | Ивановская область, г. Кинешма, от точки КК1 по пер. Дунаевского, д.2 до стены котельной №4, кад. № 37:25:011130:651 | Протяженность - 25м, глубина залегания- 4м, сооружения канализации | - | 294717,02 | 294717,02 |
| 83 | СБО сточных вод. Здание фильтров | г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 102К, кад. № 37:25:020223:54 | Нежилое здание, 1-этажное, площадь - 70 кв.м | - | - | - |
| 84 | Дворовая канализация | г. Кинешма, ул. Пушкина, ул. Аристарха Макарова, ул. Гражданская, кад. № 37:25:000000:671 | Протяженность - 475 м | 1973 | 71024,05 | 45020,62 |
| 85 | Сооружение – канализационная сеть и приёмные колодцы к жилым домам № 33,35,37 по ул. Аристарха Макарова | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Аристарха Макарова, кад. № 37:25:040501:503 | Протяженность - 108 м, назначение: сооружение канализации | - | 1,00 | 0,00 |
| 86 | Сооружение - канализационная сеть КК-1 по ул. Аристарха Макарова в гаражном кооперативе «Чайка» | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Аристарха Макарова, кад. № 37:25:040501:505 | Протяженность - 116 м, сооружение коммунального хозяйства | - | 1,00 | 0,00 |
| 87 | Сооружение, канализационные сети КК-1 | Ивановская область, г. Кинешма, от точки врезки в магистральную линию до внешней стены многоквартирного дома №15 по ул. Лесозаводская, кад .№ 37:25:011108:237 | Протяженность - 22м, глубина залегания - 4 м, сооружения канализации | - | 1066051,21 | 1066051,21 |
| 88 | Сооружение, канализационные сети КК-1 | Ивановская область, г. Кинешма, от точки врезки в магистральную линию до внешней стены многоквартирного дома №11 по ул. Лесозаводская, кад. № 37:25:011108:236 | Протяженность - 11м, глубина залегания - 4 м, сооружения канализации | - | 533025,61 | 533025,61 |
| 89 | самотечная и напорная канализационная сеть | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Социалисти-ческая, д. 54, кад. № 37:25:000000:1125 | Протяженность - 1432 м, сооружения канализации | 1970 | 8416574,77 | 8369816,03 |
| 90 | Здание - насосная канализационная станция | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Социалисти-ческая, д. 54, кад. № 37:25:010301:11 | Нежилое, площадь - 19,6 кв.м. | - | 349076,78 | 0,00 |
| 91 | Сооружение – канализация к жилым домам 77/14, 59, 69, 71, 38, 30, 53/145, 65, 67, 55, 79/13, 46, 42/16, 48, 93, 32/2 по ул. им. Павлова, № 25, 23 по Полянскому пер., № 18, 19, 22 по ул. Полянской, № 4, 3, 1/34 по ул. им. Можай-ского, № 21, 27, 23 по ул. 12 Декабря | Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Павлова, Полянский пер., ул. Полянская, ул. им. Можайского, ул. 12 Декабря, кад. № 37:25:000000:593 | Протяженность - 1216 м, назначение: сооружение канализации. имущество находится в неудовлетво-рительном техническом состоянии | 2013 | 1,00 | 0,00 |
| 92 | самотечная и напорная канализационная сеть с канализационной насосной станцией | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Социалисти-ческая, д. 24, кад. № 37:25:000000:1121 | Протяженность - 828 м, сооружения канализации имущество находится в неудовлетво-рительном техни-ческом состоянии | 1970 | 4866566,97 | 4839530,49 |

2. Перечень иного передаваемого Концедентом Концессионеру имущества

2.1. Перечень движимого имущества,

технологически связанного с объектами концессионного соглашения

Таблица 2.1

Перечень движимого имущества, технологически связанного с объектами водоснабжения

| № п/п | Наименование оборудования, механизмов, машин | Кол-во | Техническое состояние и дата метрологической поверки | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насосный агрегат К 200-90-72 НС-ДХЗ | - | Удовлетворительное | 5594,00 | 0,00 |
|  | Затвор "DENDOR" тип 017W DN 800 с редуктором | - | Удовлетворительное | 139593,22 | 49854,94 |
|  | Затвор "DENDOR" тип 017W DN 800 с редуктором | - | Удовлетворительное | 139593,22 | 49854,94 |
|  | Насосный агрегат К-11-220 | - | Удовлетворительное | 4272,00 | 0,00 |
|  | Насос Д 315/71 А (300/60) | - | Удовлетворительное | 110,00 | 0,00 |
|  | Насос К-180/40 | - | Удовлетворительное | 3428,00 | 0,00 |
|  | Преобразователь частоты ESO25-04-0900Fс датчиком и передатчиком | - | Удовлетворительное | 167630,50 | 54479,98 |
|  | Преобразователь частоты мощностью 37квт мод. П4-ТТПТ-8 | - | Удовлетворительное | 92609,00 | 0,00 |
|  | Двигатель электрический 90 КВТ 3000 об/мин | - | Удовлетворительное | 58000,00 | 0,00 |
|  | Двигатель электрический АО 2-92 | - | Удовлетворительное | 336,00 | 0,00 |
|  | Насос электрический 110-65-200 | - | Удовлетворительное | 21833,00 | 0,00 |
|  | Виброплита VS 244 с двигателем | - | Удовлетворительное | 38966,95 | 0,00 |
|  | Задвижка ДУ-800 на входе в шахту | - | Удовлетворительное | 2013,00 | 0,00 |
|  | Затвор d-500 на всасывающий трубопровод | - | Удовлетворительное | 2516,50 | 0,00 |
|  | Насос Д 2500-62 с электродвигателем 250 квт | - | Удовлетворительное | 26810,00 | 0,00 |
|  | Насос дренажный К 45 с электродвигателем | - | Удовлетворительное | 1685,00 | 0,00 |
|  | Насос дренажный К 45 с электродвигателем | - | Удовлетворительное | 1685,00 | 0,00 |
|  | Задвижка d-600мм на водороде | - | Удовлетворительное | 2988,00 | 0,00 |
|  | Задвижка ДУ800 на входе в шахту | - | Удовлетворительное | 2013,00 | 0,00 |
|  | Затвор d-400мм на камере перекл. | - | Удовлетворительное | 1458,00 | 0,00 |
|  | Затвор d-400мм на камере перекл. | - | Удовлетворительное | 1459,00 | 0,00 |
|  | Затвор d-500 на всасывающем трубопроводе | - | Удовлетворительное | 2516,00 | 0,00 |
|  | Затвор d-500 на всасывающем трубопроводе | - | Удовлетворительное | 2517,00 | 0,00 |
|  | Затвор d-500 на всасывающем трубопроводе | - | Удовлетворительное | 2517,00 | 0,00 |
|  | Затвор d-500 на всасывающем трубопроводе | - | Удовлетворительное | 2516,00 | 0,00 |
|  | Затвор d-500 на всасывающем трубопроводе | - | Удовлетворительное | 2516,50 | 0,00 |
|  | Затвор d-600 камера переключения | - | Удовлетворительное | 1711,00 | 0,00 |
|  | Затвор d-600 камера переключения | - | Удовлетворительное | 1711,00 | 0,00 |
|  | Затвор d-600 на трубопроводе | - | Удовлетворительное | 1711,00 | 0,00 |
|  | Насос Д 2500-62 с электродвигателем 250 квт | - | Удовлетворительное | 26810,00 | 0,00 |
|  | Щит управления насосами | - | Удовлетворительное | 1338,00 | 0,00 |
|  | Задвижка d-200мм дренажная | - | Удовлетворительное | 1422,00 | 0,00 |
|  | Задвижка d-600 на напорном трубопроводе с электроприводом | - | Удовлетворительное | 3457,00 | 0,00 |
|  | Задвижка ДУ-400 на напорном трубопроводе | - | Удовлетворительное | 1555,00 | 0,00 |
|  | Затвор d-600 на всасывающем трубопроводе | - | Удовлетворительное | 1 711,00 | 0,00 |
|  | Затвор d-600 на всасывающем трубопроводе | - | Удовлетворительное | 1 711,00 | 0,00 |
|  | Затвор d-600 на всасывающем трубопроводе | - | Удовлетворительное | 1 711,00 | 0,00 |
|  | Затвор d-600 на всасывающем трубопроводе | - | Удовлетворительное | 1 711,00 | 0,00 |
|  | Затвор d-800 на всасывающем трубопроводе | - | Удовлетворительное | 2 582,00 | 0,00 |
|  | Затвор d-800 на всасывающем трубопроводе | - | Удовлетворительное | 2 582,00 | 0,00 |
|  | Затвор чугунный d-600 мм | - | Удовлетворительное | 2 566,00 | 0,00 |
|  | Затвор чугунный d-600 мм | - | Удовлетворительное | 2 567,00 | 0,00 |
|  | Насос Д 2000*100 с электродвигателем | - | Удовлетворительное | 46 222,00 | 0,00 |
|  | Насос Д 3200*33 с электродвигателем | - | Удовлетворительное | 23 165,00 | 0,00 |
|  | Насос Д 3200*33 с электродвигателем | - | Удовлетворительное | 23 166,00 | 0,00 |
|  | Тиристорное возбуд устройство ТВУ СД-2 6000 | - | Удовлетворительное | 116 900,00 | 9 745,92 |
|  | Щит СУ-95 | - | Удовлетворительное | 2 455,00 | 0,00 |
|  | Задвижка d-250 на всасывающем трубопроводе | - | Удовлетворительное | 3 832,00 | 0,00 |
|  | Задвижка ДУ-400 на всасывающем трубопроводе | - | Удовлетворительное | 1 556,00 | 0,00 |
|  | Задвижка чугунная d-200мм | - | Удовлетворительное | 1 422,00 | 0,00 |
|  | Задвижка чугунная d-200мм | - | Удовлетворительное | 1 422,00 | 0,00 |
|  | Задвижка чугунная d-200мм | - | Удовлетворительное | 1 423,00 | 0,00 |
|  | Насос Д-630-90 (8НДВ) с электрическим двигателем | - | Удовлетворительное | 4 632,00 | 0,00 |
|  | Насос Д-630-90 (8НДВ) с электрическим двигателем | - | Удовлетворительное | 4 632,00 | 0,00 |
|  | Затвор d-800 за резервуар. 10000 | - | Удовлетворительное | 2 582,00 | 0,00 |
|  | Затвор d-800 за резервуар. 10000 | - | Удовлетворительное | 2 582,00 | 0,00 |
|  | Затвор диск. пов. межфланцевый Dn800 | - | Удовлетворительное | 121 135,05 | 28 843,17 |
|  | Затвор поворотный ДУ-600 с электроприводом | - | Удовлетворительное | 144 474,58 | 0,00 |
|  | Затвор поворотный 017Wду-600 Ру10 с электроприводом | - | Удовлетворительное | 142 880,34 | 6 803,54 |
|  | Затвор поворотный Dendor ДУ-600 с электроприводом | - | Удовлетворительное | 150 254,24 | 0,00 |
|  | Камера КСО 366 | - | Удовлетворительное | 29 227,00 | 0,00 |
|  | Камера КСО-272 | - | Удовлетворительное | 129 877,00 | 0,00 |
|  | Камера КСО-366 | - | Удовлетворительное | 35 239,00 | 0,00 |
|  | Комплект вакуумного выключателя ВВ/ТЕL-10-20/1000 | - | Удовлетворительное | 188 200,00 | 83 451,66 |
|  | Комплект вакуумного выключателя ВВ/ТЕL-10-20-/1000 | - | Удовлетворительное | 188 200,00 | 83 451,66 |
|  | Насос ВК-12м воздуходув. с электрическим двигателем | - | Удовлетворительное | 7 745,00 | 0,00 |
|  | Насос ВК-12м воздуходув. с электрическим двигателем | - | Удовлетворительное | 7 745,00 | 0,00 |
|  | Насос ВК-12м воздуходув. с электрическим двигателем | - | Удовлетворительное | 7 745,00 | 0,00 |
|  | Насос консульный с электродвигателем к 20/30 | - | Удовлетворительное | 3 618,00 | 0,00 |
|  | Насос НД 1,0-100/10 К 14А | - | Удовлетворительное | 21 483,05 | 0,00 |
|  | Насос химический консольный Х-65-50-125 с двигат 3 кв | - | Удовлетворительное | 28943,75 | 0,00 |
|  | Насосный агрегат НД 1,0 160/10 К-14А | - | Удовлетворительное | 46 202,00 | 0,00 |
|  | Насосный агрегат НД2,5-630/6 К 14А | - | Удовлетворительное | 62 530,00 | 0,00 |
|  | Насосный агрегат НД 2,5-630/6 К-14А | - | Удовлетворительное | 52 991,53 | 0,00 |
|  | Задвижка d-200 | - | Удовлетворительное | 1 623,00 | 0,00 |
|  | Задвижка чугунная d-200 пол. опор. отст. | - | Удовлетворительное | 1 422,00 | 0,00 |
|  | Задвижка чугунная d-200 полн опор. отст | - | Удовлетворительное | 1 423,00 | 0,00 |
|  | Задвижка чугунная d-200 полн. опор. отст. | - | Удовлетворительное | 1 422,00 | 0,00 |
|  | Задвижка чугунная d-600 на обвод. линии | - | Удовлетворительное | 3 155,00 | 0,00 |
|  | Задвижка чугунная d-600мм долев. | - | Удовлетворительное | 2 029,00 | 0,00 |
|  | Задвижки d-200 | - | Удовлетворительное | 1 623,00 | 0,00 |
|  | Задвижки d-200 | - | Удовлетворительное | 1 623,00 | 0,00 |
|  | Задвижки d-200 | - | Удовлетворительное | 1 623,00 | 0,00 |
|  | Задвижки d-200 | - | Удовлетворительное | 1 623,00 | 0,00 |
|  | Задвижки d-200 полн опор. отст | - | Удовлетворительное | 1 624,00 | 0,00 |
|  | Задвижки ДУ-200 полн. опор. отст | - | Удовлетворительное | 1 624,00 | 0,00 |
|  | Задвижки ДУ-200 полн. опор. отст | - | Удовлетворительное | 1 623,00 | 0,00 |
|  | Затвор d-600 | - | Удовлетворительное | 1 711,00 | 0,00 |
|  | Затвор/3 чуг.d-600 мм | - | Удовлетворительное | 1 677,00 | 0,00 |
|  | Затвор/3 чуг.d-600 мм | - | Удовлетворительное | 1 678,00 | 0,00 |
|  | Затвор/3 чуг.d-600 мм | - | Удовлетворительное | 1 678,00 | 0,00 |
|  | Затвор/3 чуг.d-600 мм | - | Удовлетворительное | 1 677,00 | 0,00 |
|  | Затвор/3 чуг.d-600 мм | - | Удовлетворительное | 1 678,00 | 0,00 |
|  | Насос центробежный К 45/55 | - | Удовлетворительное | 351,00 | 0,00 |
|  | Емкость для реагентов 10м3 | - | Удовлетворительное | 18 397,00 | 0,00 |
|  | Станция обеззараживания воды МБЭ-150 | - | Удовлетворительное | 5 184 046,80 | 3 136 438,33 |
|  | Частотный преобразователь АТv31HU30N4А | - | Удовлетворительное | 14794,07 | 0,00 |
|  | Частотный преобразователь АТV31HU30N4А | - | Удовлетворительное | 15005,93 | 0,00 |
|  | Электропривод "DENDOR"QT400-0,5 | - | Удовлетворительное | 56 779,66 | 16 898,61 |
|  | Электропривод "DENDOR"QT400-0,5 | - | Удовлетворительное | 58 444,04 | 18 785,72 |
|  | Электропривод "DENDOR"QT400-0.5 | - | Удовлетворительное | 56 779,66 | 20 278,36 |
|  | Электропривод QT -400-0.5 ДУ 600 | - | Удовлетворительное | 58220,33 | 18020,53 |
|  | Электропривод QT -400-0.5 ДУ 600 | - | Удовлетворительное | 58220,34 | 18020,54 |
|  | Электропривод QT -400-0.5 ДУ 600 | - | Удовлетворительное | 58220,34 | 18020,54 |
|  | Электропривод QT -400-0.5 ДУ 600 | - | Удовлетворительное | 58220,34 | 18020,54 |
|  | Электропривод QT -400-0.5 ДУ 600 | - | Удовлетворительное | 58220,34 | 18020,54 |
|  | Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/2 Н (ПП) | - | Удовлетворительное | 60734,75 | 27330,50 |
|  | Затвор пов. диск. ДУ500 с редуктором | - | Удовлетворительное | 45169,49 | 5915,20 |
|  | Вакуумный выключатель ВВ/ТЕL-10-12,5/1000 | - | Удовлетворительное | 130911,00 | 6 550,04 |
|  | Агрегат 1Д1250-125а ДА304-400У-4МУ1 500кВт | - | Удовлетворительное | 848983,00 | 353742,94 |
|  | Затвор диск. поворотный KVANT Ду-600 Ру-10 с электроприводом | - | Удовлетворительное | 115932,21 | 26222,46 |
|  | Затвор диск. поворотный KVANT Ду-600 Ру-10 с электроприводом | - | Удовлетворительное | 115932,20 | 26222,45 |
|  | Затвор поворотный межфланцевый д-600 Ру-10 с электроприводом | - | Удовлетворительное | 104872,88 | 21224,05 |
|  | Затвор поворотный межфланцевый д-600 Ру-10 с электроприводом | - | Удовлетворительное | 271186,44 | 183577,77 |
|  | Комплект вакуумного выключателя ВВ/ТEL ячейки КСО-272 | - | Удовлетворительное | 271186,44 | 212429,56 |
|  | Электроотопительный прибор ЭПО-1 24 Warmos | - | Удовлетворительное | 14001,00 | 0,00 |
|  | Электроотопительный прибор ЭПО-1 24 Warmos | - | Удовлетворительное | 14001,00 | 0,00 |
|  | Вентилятор ЦК-76-3к | - | Удовлетворительное | 787,00 | 0,00 |
|  | Вентилятор ЦК-76-3к | - | Удовлетворительное | 787,00 | 0,00 |
|  | Кран балка | - | Удовлетворительное | 2260,00 | 0,00 |
|  | Кран балка радиальная | - | Удовлетворительное | 3282,00 | 0,00 |
|  | Электрический тельфер | - | Удовлетворительное | 1870,00 | 0,00 |
|  | Кран балка ручная | - | Удовлетворительное | 1 571,00 | 0,00 |
|  | Таль ручная 5т | - | Удовлетворительное | 1 571,00 | 0,00 |
|  | Электротельфер | - | Удовлетворительное | 9 200,00 | 9 200,00 |
|  | Кран балка 2т | - | Удовлетворительное | 4 406,00 | 0,00 |
|  | Электротельфер | - | Удовлетворительное | 2 746,00 | 0,00 |
|  | Выпрямитель сварочный ВД-306 с реост. бал | - | Удовлетворительное | 25 942,39 | 0,00 |
|  | Газоанализатор "Хоббит-т" система соед.дач.-звезд.ст. | - | Удовлетворительное | 41 340,00 | 1 968,80 |
|  | Аквадистиллятор электрический АДЭ-15 | - | Удовлетворительное | 25310,17 | 0,17 |
|  | Холодильник "Полюс" | - | Удовлетворительное | 547,00 | 0,00 |
|  | Весы аналитические АF-R 220 СЕ | - | Удовлетворительное | 43070,34 | 0,00 |
|  | Весы лабораторные HJR-1200 CE технические | - | Удовлетворительное | 30299,15 | 0,00 |
|  | Весы электронные аналитические ЛВ 210-А, 210 гр | - | Удовлетворительное | 57500,00 | 0,00 |
|  | Кондуктометр Анион 7020 портативный | - | Удовлетворительное | 16137,29 | 0,00 |
|  | Шкаф снол. 3,5*3,5*3,5 5/3 | - | Удовлетворительное | 5 142,00 | 0,00 |
|  | Низкотемпературная лаб. печь SNOL- 58/350 (Cушильный шкаф) | - | Удовлетворительное | 23127,50 | 0,00 |
|  | Низкотемпературная лабор. эл. печь (сушильн. шкаф) | - | Удовлетворительное | 23077,50 | 0,00 |
|  | Прибор вакуум. фильтров. ПВФ 35/2 | - | Удовлетворительное | 22 372,88 | 0,00 |
|  | Спектрофотометр "Юнико" 1201 | - | Удовлетворительное | 53725,93 | 0,00 |
|  | Термостат ТСО-1/80 СПУ | - | Удовлетворительное | 22 800,00 | 0,00 |
|  | Электропечь лабораторная SNOL 7,2/1100 | - | Удовлетворительное | 36780,00 | 2452,00 |
|  | Вертикально сверлильный станок 2С-132 | - | Удовлетворительное | 12 530,00 | 0,00 |
|  | Выпрямитель сварочный ВДМ-1203 | - | Удовлетворительное | 44341,53 | 0,00 |
|  | Искатель трубопроводов ИТ-5 | - | Удовлетворительное | 13168,00 | 0,00 |
|  | Неинвентарный железобетонный павильон | - | Удовлетворительное | 168 497,00 | 96 930,80 |
|  | Берег Волги 1-го подъема | - | Удовлетворительное | 129 914,00 | 0 |
|  | Водопровод Д-100 мм от вод. ул. Боровая | - | Удовлетворительное | 143 260,00 | 0 |
|  | Теплосеть на площадках | - | Удовлетворительное | 513 341,00 | 0 |
|  | Агрегат 1Д630-90 7 АМН315М4 250 кВт | - | Удовлетворительное | 466 000,00 | 371 690,46 |
|  | Преобразователь частотный ESO15-04-4650F 380B 465A 250кВт | - | Удовлетворительное | 1 206 779,66 | 1 035 819,16 |
|  | Преобразователь частоты ESO25-04-2100F 110кВт 380B | - | Удовлетворительное | 425 338,98 | 336 726,73 |
|  | Станция умягчения воды | - | Удовлетворительное | 169 491,52 | 121 065,28 |
|  | Электролизер МБ-150 | - | Удовлетворительное | 2 455 932,20 | 1 666 525,37 |

Таблица 2.2.

Перечень движимого имущества, технологически связанного с объектами водоотведения

| № п/п | Наименование оборудования, механизмов, машин | Кол-во | Техническое состояние и дата метрологической поверки | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насос агрегат СМ-100-65-200/4а | - | Удовлетворительное | 29166,00 | 0,00 |
|  | Насос для сточных массн сред СМ125-80 с электродвигателем | - | Удовлетворительное | 38 567,87 | 0,00 |
|  | Насос для сточ.-массн сред. СМ 150-125- с электродвигателем | - | Удовлетворительное | 55056,11 | 0,00 |
|  | Насос СМ 450-125-315/4 с электродвигателем 37 кВт | - | Удовлетворительное | 52626,00 | 0,00 |
|  | Насос ФГ 216/24 | - | Удовлетворительное | 3198,00 | 0,00 |
|  | Насос фекальный СМ 150-125-315/4а с двигателем 37 кВт | - | Удовлетворительное | 41771,00 | 0,00 |
|  | Насосный агрегат СМ 100-65-200/4а | - | Удовлетворительное | 29166,00 | 0,00 |
|  | Преобразователь частоты П4-ТТПТ-125-380-50-02 | - | Удовлетворительное | 150509,00 | 0,00 |
|  | Преобразователь частоты П4-ТТПТ-125-38050-04 | - | Удовлетворительное | 142016,27 | 0,00 |
|  | Двигатель электрический 30 кВт 1500 об/мин | - | Удовлетворительное | 25 000,00 | 0,00 |
|  | Насос 4-НФ с электродвигателем А-71-4 | - | Удовлетворительное | 1746,00 | 0,00 |
|  | Насос фекальный | - | Удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | Насос канализационный SEV.80.80.92.2.51D "Grundfos" | - | Удовлетворительное | 129737,00 | 78563,04 |
|  | Забор деревянный – Септик Центральный | - | Удовлетворительное | 8 356,00 | 0 |
|  | Отстойник вторичный вертикальный 6д*3* Черная речка | - | Удовлетворительное | 8 690,00 | 0 |
|  | Вихревая воздуходувка EVL 144/60 | - | Удовлетворительное | 92 743,43 | 69 557,57 |
|  | Счетчик учета | - | Удовлетворительное | входит в состав имущественного комплекса СБО Поликор |  |
|  | Насос фекальный с двигателем 18.5 кВт | - | Удовлетворительное |  |  |
|  | Вакуумный водокольцевой насос | - | Удовлетворительное |  |  |
|  | компл. канализац. насос. станц. КНС-ЭКОЛАЙ.3195 | - | Удовлетворительное | 1703177,41 | 823202,11 |
|  | датчики температуры ДТКБ-53 Адрес КНС ул. Ермака д.1г | - | Удовлетворительное | 496,23 | 496,23 |
|  | направленная многоэлементная антенна АН-433 | - | Удовлетворительное | 1635,83 | 1635,83 |
|  | прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Hunter-Pro (832, 896, 8144) | - | Удовлетворительное | 2104,63 | 2104,63 |
|  | программное обеспечение LONTA-202 | - | Удовлетворительное | 2857,71 | 2857,71 |
|  | резервированный источник питания РИП-12 ИСП.01 | - | Удовлетворительное | 3095,85 | 3095,85 |
|  | ящик управления Я5111К-3074 | - | Удовлетворительное | 3194,35 | 3194,35 |
|  | прибор приемно-контрольный с передатчиком RS-2025TR | - | Удовлетворительное | 7599,37 | 7599,37 |
|  | щит учета с прибором защиты сети ПЗС-2-3-3-16А и счетчиком М230ART-02) | - | Удовлетворительное | 9732,68 | 9732,68 |
|  | щит автоматического переключения на резерв ЩАП-23 | - | Удовлетворительное | 12311,10 | 12311,10 |
|  | датчик уровня SiTrAns P | - | Удовлетворительное | 17611,33 | 17611,33 |
|  | пульт централизованного наблюдения RS-202PN | - | Удовлетворительное | 33922,23 | 33922,23 |
|  | воздушная кабельная линия по существующим опорам, марка кабеля СИП-2А 4X35(215v) | - | Удовлетворительное | 37419,00 | 37419,00 |
|  | радиолакальная система централизованной охраны РИФ-СТРИНГ-202:Базовая станция RS-202BS | - | Удовлетворительное | 74629,66 | 19545,76 |
|  | дизельный генератор серии RENTAL DHY8000SE-3 фирмы HYNDAI | - | Удовлетворительное | 262277,33 | 126767,65 |

2.2. Перечень иного имущества, технологически не связанного

с объектами концессионного соглашения, необходимого для эксплуатации объекта концессионного соглашения

Таблица 2.3.

Перечень имущества, необходимого для эксплуатации объектов водоснабжения

| № п/п | Наименование имущества | Кол-во | Год ввода в экспл. | Техническое состояние | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экскаватор ЕК 18-20Б(гос. рег. знак 37 НЕ 9870) | - | 2009 | В рабочем состоянии, износ 30% | 2 762 711,86 | 0,00 |
|  | Экскаватор ЕК 18-20Б(гос. рег. знак 37 НЕ 9869) | - | 2009 | В рабочем состоянии, износ 30% | 2 762 711,86 | 0,00 |
|  | Грузовой ГАЗ-3302(гос. рег. знак М249НУ 37) | - | 2008 | Износ 20% | 292 372,88 | 0,00 |
|  | Машина вакуумная КО-503В-2(гос. рег. знак Н561АО 37) | - | 2009 | Износ 20% | 615 889,83 | 0,00 |
|  | Котел ЭПО-15 с датчиком и пультом управления | - | - | Удовлетворительное | 13 247,29 | 0,00 |
|  | Кран-балка | - | - | Удовлетворительное | 6 565,00 | 0,00 |
|  | Станок трубогибочный ВМС-28 | - | - | Удовлетворительное | 3 895,00 | 0,00 |
|  | Кран балка | - | - | Удовлетворительное | 3292,00 | 0,00 |
|  | Электроталь | - | - | Удовлетворительное | 5 432,00 | 0,00 |
|  | Этектроталь ТЭ-320 | - | - | Удовлетворительное | 1886,00 | 0,00 |
|  | Оснастка к фрезерному станку | - | - | Удовлетворительное | 2437,00 | 0,00 |
|  | Станок токарный 1к-62 | - | - | Удовлетворительное | 26218,00 | 0,00 |
|  | Универсальной вертикальный сверлильный станок 2н135 | - | - | Удовлетворительное | 5011,00 | 0,00 |
|  | Токарно-винторезный станок СТ1м-63 | - | - | Удовлетворительное | 8 650,00 | 0,00 |
|  | Токарный станок 16к20 | - | - | Удовлетворительное | 20 000,00 | 0,00 |
|  | Универсально-фрезерный станок ФС-250-02 | - | - | Удовлетворительное | 47 547,00 | 0,00 |
|  | Гидромолот D В50Н | - | - | Удовлетворительное | 265 000,00 | 0,00 |
|  | Молоток отбойный Makita HM 1304 | - | - | Удовлетворительное | 27118,64 | 0,00 |
|  | Станок сверлильный | - | - | Удовлетворительное | 27118,64 | 0,00 |
|  | Охранно-пожарная сигнализация на ГВС-2 | - | - | Удовлетворительное | 45101,00 | 0,00 |
|  | ПКП "Сигнал-20" | - | - | Удовлетворительное | 11170,00 | 0,00 |
|  | Туалетная кабина с комплектом водоснабжения | - | - | Удовлетворительное | 27963,00 | 6963,00 |
|  | Телефон "Панасоник" | - | - | Удовлетворительное | 2337,00 | 0,00 |
|  | Холодильник "Полюс" | - | - | Удовлетворительное | 2337,00 | 0,00 |
|  | Компьютер в сборе /процес/АМД 64/2 GD DDR 2/250 GB 2/4 | - | - | Удовлетворительное | 30420,00 | 0,00 |
|  | Кондиционер Samsung | - | - | Удовлетворительное | 13280,18 | 0,00 |
|  | Кондиционер Samsung АG 07 ХА | - | - | Удовлетворительное | 18278,86 | 200,00 |
|  | Кондиционер ТА-09 СS | - | - | Удовлетворительное | 19050,00 | 0,00 |
|  | Кондиционер ТА-12 CS | - | - | Удовлетворительное | 21390,00 | 0,00 |
|  | Металлоискатель" Юниор-7245" | - | - | Удовлетворительное | 11085,00 | 0,00 |
|  | Электротельфер | - | - | Удовлетворительное | 9 200,00 | 9 200,00 |
|  | Система пожарной сигнализации в здании столярного цеха | - | - | Удовлетворительное | 48 149,00 | 34 392,20 |

Таблица 2.4.

Перечень имущества необходимого для эксплуатации объектов водоотведения

| № п/п | Наименование оборудования, механизмов, машин | Кол-во | Техническое состояние и дата метрологической поверки | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вагон строительный б/у (ул. Боровая, 2) | - | Удовлетворительное | 50000,00 | 0,00 |
|  | Подогреватель ПП2-9-7-2 (нержавейка) | - | Удовлетворительное | 61864,41 | 42273,89 |
|  | Прибор обнаружения загазованности вод-кан колодцев | - | Удовлетворительное | 10636,00 | 0,00 |
|  | Вертикально-сверлильный станок 2в125 | - | Удовлетворительное | 7918,00 | 0,00 |
|  | Забор деревянный решетчатый для КОС «Больничный двор» инв. №21027 | - | Износ 40% | 3 670,00 | 0 |
|  | мобильный персональный компьютер HP COMPAD | - | Удовлетворительное | 38547,94 | 38547,94 |

| Концедент: | Концессионер: |
| --- | --- |
| __________________ | ________________ Морозов А.В. |

Приложение 2

к концессионному соглашению

от _________________ № _____-с

Задание и основные мероприятия

Настоящее задание сформировано на основании схем водоснабжения и водоотведения администрации городского округа Кинешма, а также на основании данных прогноза потребления питьевой воды, прогноза сброса сточных вод.

Настоящее задание сформировано в целях оказания качественной услуги потребителю в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1. Водоснабжение г.о. Кинешма

В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения Концессионер обязан обеспечить к окончанию срока Соглашения следующую нагрузку на системы водоснабжения:

необходимая нагрузка для объектов капитального строительства: по расчету;

точка подключения для объектов капитального строительства:

многоквартирный жилой дом - на сетях инженерно-технического обеспечения наружной стены здания;

индивидуальный жилой дом, административное здание - граница земельного участка;

точка приема для объектов капитального строительства: на границе эксплуатационной ответственности;

точка подачи для объектов капитального строительства: инженерное оборудование на границе эксплуатационной ответственности;

сроки ввода мощностей объектов капитального строительства: не установлены;

сроки вывода из эксплуатации: согласно технической документации.

Основные мероприятия Концессионера в сфере водоснабжения

Перечень мероприятий, реализуемых Концессионером в целях достижения плановых значений показателей деятельности Концессионера и целевых показателей развития системы водоснабжения на территории городского округа Кинешма с момента заключения Соглашения и до окончания срока действия Соглашения определяется на основании предложения Концессионера.

| № п/п | Наименование мероприятий | Год действия Соглашения | Стоимость, руб. без НДС | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка водопроводной сети под рекой Томной, в составе объекта «Сооружения коммунального хозяйства водопроводные сети общей протяженностью 171 111 м», расположенного по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, г. Кинешма, в том числе проектно-изыскательские работы | 2026 | 5 795 263,63 | 6 954 316,36 |
|  |  | 2027 | 13 255 552,19 | 15 906 662,63 |
| 2 | Строительство новой ПНС по адресу: г. Кинешма, ул. Устининская, д. 1А, в том числе проектно-изыскательские работы | 2026 | 2 528 739,15 | 3 034 486,98 |
|  |  | 2027 | 7 305 143,18 | 8 766 171,81 |
| 3 | Реконструкция участка водопроводного дюкера под рекой Казоха ул. Боровая в составе объекта «Сооружения коммунального хозяйства водопроводные сети общей протяженностью 171 111 м», расположенного по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, г. Кинешма, в том числе проектно-изыскательские работы | 2027 | 3 720 346,25 | 4 464 415,50 |
|  |  | 2028 | 22 765 983,71 | 27 319 180,45 |
| 4 | Реконструкция участка водопроводного дюкера под рекой Казоха ул. Баха в составе объекта «Сооружения коммунального хозяйства водопроводные сети общей протяженностью 171 111 м», расположенного по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, г. Кинешма, в том числе проектно-изыскательские работы | 2028 | 3 759 064,01 | 4 510 876,81 |
|  |  | 2029 | 26 972 098,68 | 32 366 518,42 |
| 5 | Реконструкция участка водопроводного дюкера под рекой Казоха ул. Маршала Василевского, в составе объекта «Сооружения коммунального хозяйства водопроводные сети общей протяженностью 171 111 м», расположенного по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, г. Кинешма, в том числе проектно-изыскательские работы | 2029 | 5 868 823,27 | 7 042 587,93 |
|  |  | 2030 | 34 803 958,68 | 41 764 750,42 |
| 6 | Строительство водопроводного дюкера под рекой Казоха ул. Сеченова -ул. Рабочая, в том числе проектно-изыскательские работы | 2030 | 7 637 693,98 | 9 165 232,77 |
|  |  | 2031 | 50 063 104,32 | 60 075 725,18 |
| Итого руб., с НДС |  |  |  | 221 370 925,26 |

2. Водоотведение г.о. Кинешма

В целях обеспечения бесперебойного водоотведения Концессионер обязан обеспечить к окончанию срока Соглашения следующую нагрузку на системы водоотведения:

необходимая нагрузка для объектов капитального строительства: по расчету;

точка подключения для объектов капитального строительства:

многоквартирный жилой дом - на сетях инженерно-технического обеспечения наружной стены здания;

индивидуальный жилой дом, административное здание - граница земельного участка;

точка приема для объектов капитального строительства: на границе эксплуатационной ответственности;

точка подачи для объектов капитального строительства: инженерное оборудование на границе эксплуатационной ответственности;

сроки ввода мощностей объектов капитального строительства: не установлены;

сроки вывода из эксплуатации: согласно технической документации.

Основные мероприятия Концессионера в сфере водоотведения

Перечень мероприятий, реализуемых Концессионером в целях достижения плановых значений показателей деятельности Концессионера и целевых показателей развития системы водоотведения на территории городского округа Кинешма с даты заключения Соглашения и до окончания срока действия Соглашения, определяется на основании предложения Концессионера.

| № п/п | Наименование мероприятий | Год действия Соглашения | Стоимость, руб. без НДС | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка напорного трубопровода от КНС по ул. Боровая 2, стр. 1 до ул. 2-я Шуйская в составе объекта «Канализационная сеть станции «Казоха», расположенного по адресу: Ивановская обл., Кинешемский р-он, г. Кинешма, комплекс имущества МУП «Водоканал» станция «Казоха» (общей протяженностью 64 804 м)», в том числе проектно-изыскательские работы | 2026 | 4 389 166,29 | 5 266 999,55 |
|  |  | 2027 | 16 795 721,23 | 20 154 865,48 |
| 2 | Строительство участка напорного трубопровода от КНС по ул. Ломоносова д.17 до ул. Ломоносова д. 50 в составе объекта «Канализационная сеть микрорайона «Томна», расположенного по адресу: г. Кинешма, комплекс имущества МУП «Водоканал» транспортировка стоков микрорайона «Томна» (общей протяженностью 8 898 м)», в том числе проектно-изыскательские работы | 2031 | 2 944 237,27 | 3 533 084,72 |
|  |  | 2032 | 25 279 267,77 | 30 335 121,33 |
| Итого руб., с НДС |  |  |  | 59 290 071,08 |

Размер расходов по годам действия Соглашения

| № п/п | Год действия Соглашения | Финансирование мероприятий, руб. без НДС | Финансирование мероприятий, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026 | 12 713 169,08 | 15 255 802,89 |
| 2 | 2027 | 41 076 762,85 | 49 292 115,42 |
| 3 | 2028 | 26 525 047,72 | 31 830 057,26 |
| 4 | 2029 | 32 840 921,96 | 39 409 106,35 |
| 5 | 2030 | 42 441 652,66 | 50 929 983,19 |
| 6 | 2031 | 53 007 341,58 | 63 608 809,90 |
| 7 | 2032 | 25 279 267,77 | 30 335 121,33 |
| 8 | Итого | 233 884 163,62 | 280 660 996,34 |

| Концедент: | Концессионер: |
| --- | --- |
| __________________ _____________ | ________________ Морозов А.В. |

Приложение 3

к концессионному соглашению

от _________________ № _____-с

ОБРАЗЕЦ

Акт приема передачи объекта концессионного соглашения

_________________ 202__ г.

Муниципальное образование городской округ Кинешма в лице Главы городского округа Кинешма Ступина Вячеслава Григорьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент»,

Акционерное общество «Водоканал» (АО «Водоканал»), в лице Генерального директора Морозова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер»,

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи, подтверждающий следующие обстоятельства:

Концедент передает, а Концессионер принимает, в соответствии с Концессионным соглашением № __ от «___» __________ 202__ года,  имущество согласно списку, приведенному ниже.

Объекты имущества переданы для их дальнейшего использования Концессионером по целевому назначению.

Настоящий акт составлен в 3 (трех) экземплярах, из них: 1 (один) экземпляр для Концедента, 1 (один) экземпляр для Концессионера, 1 (один) экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью Концессионного соглашения № __ от «___» __________ 202__ года.

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения |
| --- | --- |
| Объекты водоснабжения |  |
| 1 |  |
| Объекты водоотведения |  |

| № п/п | Наименование иного передаваемого Концедентом Концессионеру имущества |
| --- | --- |

| Концедент: | Концессионер: |
| --- | --- |
| __________________ | ________________ Морозов А.В. |

Приложение 4

к концессионному соглашению

от _________________ № _____-с

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов

централизованной системы водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,79 |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) г.о. Кинешма | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м.) | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м.) | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м.) |  |  |  |  |  |  |  |

| Концедент: | Концессионер: |
| --- | --- |
| ____________________ _________________ | ________________ Морозов А.В. |

Приложение 5

к концессионному соглашению

от _________________ № _____-с

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера на оказываемые услуги

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Период регулирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 96 198,036 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Нормативный уровень прибыли | % | 17,14 | 15,78 | 15,28 | 14,82 | 19,72 | 22,39 | 0,17 |
| 4 | Индекс эффективности операционных расходов | % | - | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Период регулирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 95 813,789 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | % | 0,27 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 |
| 4. | Индекс эффективности операционных расходов | % | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Концедент: | Концессионер: | Субъект РФ |
| --- | --- | --- |
| / | ____________________/Морозов А.В. | ______________/_________________ |

Приложение 6

к концессионному соглашению

от _________________ № _____-с

Планируемый объем необходимой валовой выручки

| Наименование показателя | Ед. изм. | Период регулирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках концессионного соглашения * | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | 179 687,372 | 192 464,538 | 197 772,015 | 202 974,125 | 220 769,710 | 234 874,055 | 190 158,998 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | 138 735,740 | 170 559,267 | 177 529,838 | 183 426,241 | 189 545,086 | 195 878,957 | 202 338,564 |

* Объем валовой выручки не является долгосрочным параметром регулирования тарифов и ежегодно корректируется в соответствии с действующим законодательством в сфере тарифного регулирования

| Концедент: | Концессионер: |
| --- | --- |
| __________________ | ________________ Морозов А.В. |