МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №13

Идентификационный код закупки: 253372000698937200100100100037112244

|  |  | «___» ____________ 2025 г. |
| --- | --- | --- |

Управление городского хозяйства благоустройства и дорожной деятельности администрации Лухского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления городского хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности администрации Лухского муниципального района Беляевой Елены Сергеевны, действующей на основании Положения об управлении городского хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности администрации Лухского муниципального района, утвержденного Постановлением администрации Лухского муниципального района Ивановской области от 07.10.2015 г. №270, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель СОЛОНИЦЫН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», являющийся субъектом малого предпринимательства, действующий на основании ОГРНИП 320595800094811 дата регистрации 22.12.2020г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 07.04.2025 №ИЭА1 (извещение №0133200001725000735) заключили настоящий Муниципальный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - Предмет контракта: Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории (на благоустройство городского парка в п. Лух, в том числе с установкой танцевальной площадки) объекта культурного наследия (памятника) федерального значения «Земляные валы ХIV в.» в границах особо охраняемой природной территории регионального значения – памятник природы Ивановской области «Парк в п. Лух». (далее – работы), выполняются подрядчиком в объеме, установленном Техническим заданием (приложение №1 к Контракту) являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

  - Заказчик обеспечивает оплату выполненных надлежащим образом работ в установленных Контрактом порядке, форме и размере.

  - В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Подрядчик (привлекаемые им к выполнению работ субподрядчики) обязан обладать также допусками, разрешениями, лицензиями, членством в СРО необходимыми для выполнения конкретных видов работ в соответствии с законодательством Российской Федерации. Такие допуски и разрешения, лицензии, членства должны быть действительными на весь период выполнения работ. До начала выполнения таких работ (не позднее чем за один день) Подрядчик предоставляет соответствующую информацию на Подрядчика или Субподрядчика, в случае если это предусмотрено действующим законодательством (в том числе: информация о членстве СРО выполняющих инженерные изыскания; осуществляющих подготовку проектной документации; сведения о записи из реестра лицензий на  производство работ составляющих лицензируемый вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ«О лицензировании отдельных видов деятельности»).

1.4. Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий (при наличии в соответсивии с Техгическим заданием Приложение №1 к настощему контракту) являются проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий (при наличии в соответсивии с Техгическим заданием Приложение №1 к настощему контракту).

1.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности:

1.6.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат: муниципальному образованию Российской Федерации, от имени которой(го) выступает заказчик.

1.6.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами итогового докумнента о приемке выполненных работ в соответствии с условиями контракта (раздел 4)

1.6.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

1.6.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи: муниципальному образованию Российской Федерации.

1.6.5. Передаваемые подрядчиком исключительные права означают право: муниципального образования Российской Федерации,

от имени которой(ого) выступает заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

1.6.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную подрядчиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, подрядчик обязуется совместно с заказчиком и (или): муниципальным образованием Российской Федерации выступать в защиту интересов сторон контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

- Цена Контракта и порядок расчетов

  - Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим контрактом. При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом, в том числе в соответствии со статьей 34 и статьей 95 Закона о контрактной системе и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 6 069 500,00 (шесть миллионов шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

  - Цена контракта формируется с учетом налогов, сборов и иных обязательных платежей, в том числе НДС (при наличии), стоимости транспортных расходов (расходы на перевозку рабочих специалистов до места выполнения работ, расходы на аренду оборудования, используемого для выполнения работ (при необходимости), расходов на приобретение необходимых материалов, накладных расходов, страхование и иных расходов, связанных с исполнением обязательств по контракту.

  - Срок оплаты заказчиком выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения контракта (при наличии): оформление документа о приемке осуществляется с использованием единой информационной системы, срок оплаты должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе. Оплата производится Заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Авансирование не предусмотрено.

Документы для оплаты Заказчиком выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения контракта (при наличии) формируются с использованием функционала ЕИС, в соответствии с Законом о контрактной системе, регламентом функционирования ЕИС.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации (при наличии), норм и правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

  - В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

  - Источник финансирования: бюджет Лухского городского поселения

Информация о принимаемом бюджетном обязательстве №2432042425330000043 от 26.03.2025г.

  - Настоящий контракт заключается под обязательным условием об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

  - Сумма неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе может быть удержана из суммы, подлежащей оплате Подрядчику указанной в п.2.1.

Реквизиты счета Заказчика для поступления неустоек (штрафов, пеней):

л/сч доходов: 04333204240

БИК ТОФК: 012406500

Номер казначейского счета (заполняется в поле р.сч): 40102810645370000025

Единый казначейский счет (заполняется в поле кор. сч): 03100643000000013300

КБК 28711607010131000140

- Сроки и условия выполнения работ

  - Место выполнения работ: Территория Лухского городского поселения, а также по месту нахождения Подрядчика.

  - Работы, выполняемые Подрядчиком Заказчику, должны соответствовать работам, указанным в приложении №1 к Контракту.

  - Срок исполнения контракта: включает в себя срок выполнения работ (в том числе срок процедуры проведения государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости), приемки и оплаты выполненных работ:

Срок начала исполнения контракта: с даты заключения контракта

Срок окончания исполнения контракта: 18.12.2025г.

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 01.11.2025г. (в том числе срок процедуры проведения государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости).

Срок приемки: в соответствии с разделом 4 Проекта контракта

Срок оплаты: в соответствии с разделом 2 Проекта контракта

  - Стороны могут согласовать между собой дополнительные требования к качеству выполняемых работ и его уточненные характеристики, не изменяя условия и характеристики, установленные Контрактом.

- Порядок приемки работ

4.1. Приемка работ производится с использованием единой информационной системы в следующем порядке:

1) Подрядчик в срок, установленный в контракте (после завершения работ, предусмотренных Контрактом, в срок не превышающий 5 (пять) рабочих дней) в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ), выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, при наличии, в соответствии с Приложением №1 Техническое задание к настоящему контракту);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, при наличии, в соответствии с Приложением №1 Техническое задание к настоящему контракту);

д) информацию об объеме выполненной работы;

е) стоимость исполненных Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, при наличии, в соответствии с Приложением №1 Техническое задание к настоящему контракту), выполненной работы;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о контрактной системе;

2) к документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 настоящей части, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 настоящей части информация, содержащаяся в документе о приемке;

3) документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

4) в срок, установленный настоящим контрактом - не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 настоящей части, заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

5) в случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3 настоящей части:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

6) документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 4 или подпунктом «б» пункта 5 настоящей части направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику, документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;

7) в случае получения в соответствии с пунктом 6 настоящей части мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью;

8) датой приемки выполненной работы, считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.1.2.  Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе Законом о контрактной системе Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненной работы.

4.3. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и Подрядчика, дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.4. По решению заказчика для приемки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. Приемочная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании приемочной комиссии участвует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Полномочия члена приемочной комиссии не могут быть переданы другому лицу.

4.5. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта (при наличии), а также выполненной работы осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо Подрядчику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненной работы заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.6. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов), осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в соответствии с Законом о контрактной системе в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

4.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих работ и устранено Подрядчиком.

4.8. Результатом выполненной работы по настоящему контракту, предметом которого являются подготовка проектной документации, являются проектная документация и (или) рабочая документация, сметная документация.

4.9. С даты приемки результатов выполнения проектных работ (в порядке предусмотренном настоящим разделом контракта) исключительные права на результаты выполненных проектных работ принадлежат муниципальному образованию РФ, от имени которого выступает Заказчик.

- 5. Обязанности Сторон

5.1. Обязательства Подрядчика:

    - В необходимом объеме выполнить сбор исходных данных для разработки проектной документации, указанной в п. 1.1.  контракта.

    - Принять на себя обязательства в соответствии с заданием заказчика и в сроки, установленные контрактом выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной документации в целях “благоустройство общественной территории (на благоустройство городского парка в п. Лух, в том числе с установкой танцевальной площадки) объекта культурного наследия (памятника) федерального значения «Земляные валы ХIV в.» в границах особо охраняемой природной территории регионального значения – памятник природы Ивановской области «Парк в п. Лух».” (далее – объект).

    - Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и приложении к нему.

    - Предоставлять Заказчику График выполнения работ для согласования не позднее чем через 5 рабочих дней после заключения настоящего контракта. Предоставлять заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании заказчика.

    - Передать Заказчику готовую проектную документацию (в том числе сметы) с наличием положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости.

    - Передаваемая Заказчику документация должна быть составлена в соответствии с действующими требованиями норм и правил;

    - Устранить за свой счет в установленный заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по контракту, при передаче результатов работ по контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе благоустройства и в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены подрядчиком в срок не позднее 10 дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах) (если иной срок не установлен Техническим заданием Приложение №1).

    - Подрядчик не вправе передавать проектную документацию и другую документацию третьим лицам без получения письменного согласия Заказчика;

    - Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

    - Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи муниципальному образованию Российской Федерации.

    - В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную подрядчиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, подрядчик обязуется совместно с заказчиком и (или) субъектом Российской Федерации выступать в защиту интересов сторон контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

    - В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона о контрактной системе, разделом 7 настоящего контракта.

    - Выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

  - Обязанности Заказчика:

    - При наличии оснований, направлять Подрядчику претензию об уплате штрафных санкций (неустоек, штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту;

    - Осуществлять приемку результатов выполненных работ по контракту в соответствии с графиком выполнения работ, после получения положительного заключения экспертизы;

    - Оплатить Подрядчику фактически выполненные объемы работ согласно документу о приемке выполненных работ, оформленному в порядке предусмотренном разделом 4 контракта, на основании документов об оплате выполненных работ,  в пределах цены Контракта.

    - Принять качественно выполненную Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего Контракта, проектную документацию, рабочую, сметную документацию в порядке, предусмотренном разделом 4 контракта;

    - Оплачивать выполненные по контракту работы в размере, сроки и порядке, установленных контрактом.

5.3. Права Подрядчика:

5.3.1. Самостоятельно выбирать численность необходимого персонала;

5.3.2. Подрядчик имеет право привлекать к выполнению работ субподрядчиков. В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального Подрядчика. Генеральный Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.3.3. Иные права, предусмотренные настоящим контрактом, и действующим законодательством о контрактной системе, в том числе право на односторонний отказ от исполнения контракта.

5.4. Права Заказчика:

5.4.1. Давать Подрядчику обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках выполнения условий настоящего Контракта;

5.4.2. Требовать безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков в работе;

5.4.3. Требовать возмещения вреда, причиненного Заказчику, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту или вреда, причиненного работниками Подрядчика в процессе выполнения работ по Контракту.

5.4.4. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат муниципальному образованию Российской Федерации от имени которой выступает заказчик.

5.4.5.  Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами документа о приемке (в порядке преудсмотренном разделом 4 настоящего контракта) в соответствии с условиями контракта.

5.4.6. Передаваемое подрядчиком исключительные права означают право муниципального образования Российской Федерации от имени которой выступает заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

5.4.7. Иные права, предусмотренные настоящим контрактом, и действующим законодательством о контрактной системе, в том числе право на односторонний отказ от исполнения контракта.

- Гарантии качества и обеспечение гарантийных обязательств

6.1. Подрядчик гарантирует:

6.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

6.1.2. качество разработанной им проектно-сметной документации в соответствии с требованиями, изложенными в Контракте, и в соответствии с Техническим заданием;

6.1.3. своевременное и безвозмездное устранение недостатков в случаях их обнаружения при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, а также возмещение Заказчику причиненных убытков;

6.1.4. что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежат работнику (автору).

6.1.5. заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи заказчику.

6.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Контракту, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ.

Гарантийный срок составляет: 2 года с момента подписания итогового документа о приемке выполненных работ, в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего контракта.

Подрядчик за свой счет устраняет ошибки в проектно-сметной документации, выявленные при выполнении работ и возмещает в полном объеме убытки, понесенные Заказчиком в процессе благоустройства вызванные ошибками при разработке проектно-сметной документации.

  - После выполнения работ по гарантийным обязательствам Подрядчик обязан сдать работы Заказчику, составить об этом соответствующий акт и направить его Заказчику для подписания.

  - Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Подрядчик несет ответственность в соответствии с настоящим Контрактом.

  - Обеспечение гарантийных обязательств: не предусмотрено.

- Ответственность Сторон

7.1. Ответственность Заказчика и Подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, является обязательным условием и регулируется настоящим разделом контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта при наличии), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком, обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Настоящий раздел контракта устанавливает порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (далее - штраф).

7.8. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - Правил), за исключением случая, предусмотренного пунктом 13  Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 5 000 рублей, 00 коп., и   устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа (при наличии в контракте таких обязательств) устанавливается в следующем порядке и составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.11. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке и составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

- 8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Размер обеспечения исполнения Контракта 5% от цены, по которой в соответствии с Законом о контрактной системе заключается контракт, что составляет: 303 475,00 (триста три тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 00 копеек. В случае предложения Подрядчиком в ходе цены Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на реквизиты Заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

8.3. В случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе, срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе  не более 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом (с момента подписания сторонами итогового документа о приемке (без претензий со стороны Заказчика)

8.4. В качестве обеспечения исполнения Контракта принимается независимой гарантия, выданная банком, или иной организацией, которая соответствует требованиям, установленным в статье 45 Закона о контрактной системе, (при наличии) требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

8.5. Независимая гарантия должна соответствовать дополнительным требованиям к независимой гарантии, установленным Правительством Российской Федерации. В независимую гарантию должно включаться условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

8.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик, вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

8.6.1.  В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

8.6.2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении Подрядчиком, обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

8.6.3. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона о контрактной системе уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, а также приемки заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта (при наличии) в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

8.6.4. Подрядчик с которым заключается контракт по результатам определения Подрядчика, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, от обеспечения гарантийных обязательств (при наличии) в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

- 9. Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

  - Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

  - Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с момента соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

- Порядок урегулирования споров

- Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта разрешаются в соответствии с порядком, предусмотренным в пунктах 10.4-10.6 Контракта, а при не достижении согласия рассматриваются в Арбитражном суде Ивановской области.

- Расторжение Контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной им Контрактом.

- Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

- Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 13 Контракта. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.

- Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

- Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять решение суда и прилагают все усилия к тому, чтобы оно было юридически исполнимо.

- Срок действия Контракта, его изменение и порядок расторжения

  - Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

Настоящий контракт прекращает свое действие: исполнением сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, в случае одностороннего отказа от исполнения Контракта; по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях предусмотренных Законом о контрактной системе, в том числе в следующих случаях:

11.3.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

11.3.2. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) объем работы не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы  не более чем на 10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

11.3.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы, предусмотренных контрактом;

11.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.6. Изменение условий Контракта оформляется в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

11.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством (ч.8 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

11.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. В настоящий контракт включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи 95 Закона о контрактной системе.

11.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

11.9.1. При принятии заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с положениями статьи 95 Закона о контрактной системе в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, заказчик направляет требование заказчика об уплате денежных сумм по данной гарантии,  при этом указанное требование может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта (в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе), рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, а в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, денежные средства в размере обеспечения исполнения контракта (в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе),  Подрядчику не возвращаются, за исключением возвращения заказчиком по заявлению Подрядчика в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов либо если по основаниям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 104 Закона о контрактной системе, принято решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с установлением в данном решении факта, что надлежащее исполнение таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

11.10. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт, если подрядчик, чье членство в саморегулируемой организации обязательно, будет исключен из нее, или в случае прекращения действия лицензии подрядчика на осуществление деятельности, в случае если для выполнения работ, являющихся предметом контракта установлено требование о наличии соответствующей лицензии (в соответствии с п. 3 ст. 450.1 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе).

11.11. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в случаях и порядке, предусмотренных частью 65.1. статьи 112 Закона о контрактной системе.

- Прочие условия

  - Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме с доставкой нарочным или по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в пункте 13 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с доставкой нарочным, с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой соответственно получателя, почты.  В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

  - Контракт заключен в электронной форме. Стороны вправе оформить контракт в 2-х экземплярах на бумажном носителе, имеющих такую же юридическую силу, как и контракт, заключенный в электронной форме.

  - Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменениях юридического адреса и банковских реквизитов.

  - Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Неотъемлемой частью Контракта является:

- «Техническое задание», приложение №1.

- 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| 13.1. Заказчик |  | 13.2. Подрядчик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление городского хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности администрации Лухского муниципального района. Краткое наименование: управление городского хозяйства. Юридический адрес: 155270, Ивановская область, п.Лух, ул. Октябрьская, д.4 Почтовый адрес: 155270, Ивановская область, п.Лух, ул. Октябрьская, д.4 Адрес местонахождения: 155270, Ивановская область, п.Лух, ул. Октябрьская, д.4 Адрес электронной почты: admin.lgp@mail.ru Контактный телефон: 8(49344) 2-19-90 ИНН 3720006989 КПП 372001001 ОГРН 1153720000191 ОКПО 48219009 ОКАТО 24215551000 ОКТМО 24615151051 ОКОГУ 3300200 ОКОПФ 75404 Номер банковского счета (ЕКС) 40102810645370000025 Номер казначейского счета 03231643246151513300 Наименование банка получателя: Отделение Иваново Банка России//УФК по Ивановской области г.Иваново л/с 03333204240 в УФК по Ивановской области, БИК ТОФК по Ивановской области 012406500 | Индивидуальный предприниматель СОЛОНИЦЫН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ Юридический адрес: 614107, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, г.о. ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ХРУСТАЛЬНАЯ, Д. 28, КВ. 34 Адрес электронной почты solonitsyn.aleksander@yandex.ru Номер контактного телефона 79197131445 ИНН 590600784728 ОГРНИП 320595800094811 Банковские реквизиты: БИК: 044525411 Наименование банка или ТОФК: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) Корреспондентский счет банка или единый казначейский счет: 30101810145250000411 Расчетный счет: 40802810600000056295 |  |  |

Подпись Заказчика                                                      Подпись Подрядчика

Начальник                                                                     Индивидуальный предприниматель

____________________/ Беляева Е.С./   	           _____________________/ Солоницын А.В./

М.П.							М.П.

Приложение №1

к Контракту № __________

от «___» ____________ 2025 г.

Техническое задание

Предмет контракта/наименование объекта закупки: Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории (на благоустройство городского парка в п. Лух, в том числе с установкой танцевальной площадки) объекта культурного наследия (памятника) федерального значения «Земляные валы ХIV в.» в границах особо охраняемой природной территории регионального значения – памятник природы Ивановской области «Парк в п. Лух».

| Тип объекта закупки: работы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции |  |  |  |  |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории (на благоустройство городского парка в п. Лух, в том числе с установкой танцевальной площадки) объекта культурного наследия (памятника) федерального значения «Земляные валы ХIV в.» в границах особо охраняемой природной территории регионального значения – памятник природы Ивановской области «Парк в п. Лух». | 71.12.19 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории (на благоустройство городского парка в п. Лух, в том числе с установкой танцевальной площадки) объекта культурного наследия (памятника) федерального значения «Земляные валы ХIV в.» в границах особо охраняемой природной территории регионального значения – памятник природы Ивановской области «Парк в п. Лух». | В соответствии с описанием объекта закупки | Условная единица | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

| Наименование работ | цена контракта, в руб. | Объем работ, ОКПД2 | Срок (период) выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории (на благоустройство городского парка в п. Лух, в том числе с установкой танцевальной площадки) объекта культурного наследия (памятника) федерального значения «Земляные валы ХIV в.» в границах особо охраняемой природной территории регионального значения – памятник природы Ивановской области «Парк в п. Лух». | 6 069 500,00 | ОКПД2: 71.12.19 Единица измерения: Условная единица; Объем: 1 | Срок начала исполнения контракта: с даты заключения контракта Срок окончания исполнения контракта: 18.12.2025г. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 01.11.2025г. (в том числе срок процедуры проведения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости). |

ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации

| № п/п | Наименование показателя | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования | Постановление Правительства Ивановской области от 1 сентября 2017 г. N 337-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Формирование современной городской среды". |
| 1.2 | Наименование и адрес объекта | Объект культурного наследия (памятника) федерального значения «Земляные валы ХIV в.» в границах особо охраняемой природной территории регионального значения – памятник природы Ивановской области «Парк в п. Лух». Адрес: Ивановская обл., п. Лух, ул. Набережная, д.1а |
| 1.3 | Застройщик (Технический заказчик) | Администрация Лухского муниципального района Ивановской области (Управление городского хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности администрации Лухского муниципального района). |
| 1.4 | Вид проводимых работ | Выполнение инженерных изысканий (при необходимости) и разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории (на благоустройство городского парка в п. Лух, в том числе с установкой танцевальной площадки) объекта культурного наследия (памятника) федерального значения «Земляные валы ХIV в.» в границах особо охраняемой природной территории регионального значения – памятник природы Ивановской области «Парк в п. Лух» в том числе - Инженерно-геодезические изыскания; - Инженерно- геологические изыскания; - Инженерно-экологические изыскания - Археологические изыскания; - Проектно-сметная документация, а также получение положительного заключения АГУ «Ивгосэкспертиза» в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства на выполнение работ по разработке проектно - сметной документации на благоустройство общественной территории (на благоустройство городского парка в п. Лух, в том числе с установкой танцевальной площадки) объекта культурного наследия (памятника) федерального значения «Земляные валы ХIV в.» в границах особо охраняемой природной территории регионального значения – памятник природы Ивановской области «Парк в п. Лух»». - Провести оценку воздействия на окружающую среду в отношении планиуемой хозяйственной деятельности на объекте культурного наследия (памятника) федерального значения «Земляные валы ХIV в.» в границах особо охраняемой природной территории регионального значения – памятник природы Ивановской области «Парк в п. Лух» воздействия на окружающую среду в соотвтетсвии с ФЗ от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и правилами проведения оценки воздействия на окружающую среду, утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.11.2024г.N1644. |
| 1.5 | Сроки выполнения проектных работ | Разработка проектной документации с прохождением государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства в АГУ «Ивгосэкспертиза» до 01.11.2025г. |
| 1.6 | Источник финансирования | Бюджет Лухского городского поселения (средства бюджета Ивановской области и бюджета Лухского городского поселения) |
| 1.7 | Общие сведения об участке (местоположение, границы, площадь) | Благоустраиваемая территория: объект культурного наследия (памятника) федерального значения «Земляные валы ХIV в.» в границах особо охраняемой природной территории регионального значения – памятник природы Ивановской области «Парк в п. Лух». Адрес: Ивановская обл., п. Лух, ул. Набережная, д.1а Площадь – 27 895 м2. Функциональная зона территории проектирования — территория общего пользования |
| 1.8 | Функциональное назначение объекта | Территория общего пользования для активного и пассивного отдыха и досуга всех групп населения. |
| 1.9 | Планировочные ограничения (границы особо охраняемых природных территорий, наличие санитарно-защитных, охранных, водоохранных, технических зон, зон метрополитена и др., красные линии и иные линии градостроительного регулирования) | Объект культурного наследия (памятника) федерального значения «Земляные валы ХIV в.» в границах особо охраняемой природной территории регионального значения – памятник природы Ивановской области «Парк в п. Лух». |
| 1.10 | Цель работы | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории (на благоустройство городского парка в п. Лух, в том числе с установкой танцевальной площадки) объекта культурного наследия (памятника) федерального значения «Земляные валы ХIV в.» в границах особо охраняемой природной территории регионального значения – памятник природы Ивановской области «Парк в п. Лух». |
| 1.11 | Исходно-разрешительная документация. Сведения о градостроительных планах развития территории, наличие разработанной документации по планированию территории участка. | Договоры на технологическое присоединение к инженерным сетям объектов некапитального строительства, освещение, электроснабжение территории (предоставляется Заказчиком). Для заключения Заказчиком договоров на технологическое присоединение к инженерным сетям, Подрядчик должен представить расчет нагрузок в установленном формате. Заказчик запрашивает технические условия на технологическое присоединение у ресурсоснабжающих организаций. |
| 1.12 | Инженерно-геодезические изыскания | При выполнении изысканий должны соблюдаться требования и указания, предъявляемые СП 47.13330.2016 и других сводов правил, регламентирующих геодезическую и картографическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Инженерно-топографический план выполнить в Dwg формате (в электронном виде) с подземными коммуникациями и подеревной съемкой с разрешением масштаба 1:500, высотой сечения рельефа: 0,5 м, системой высот Балтийской, системой координат МСК 37. Кадастровая карта с нанесением границ земельных участков и прав собственности на земельном участке (в электронном виде) - возможно совместить с инженерно-топографическим планом в Dwg –формате. Ситуационный план. |
| 1.13 | Инженерно-геологические изыскания | При выполнении изысканий должны соблюдаться требования и указания, предъявляемые СП 47.13330.2016 и других сводов правил, регламентирующих комплексное изучение инженерно-геологических условий проектируемого объекта, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, изменение освоенных территорий, составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для проектирования и благоустройства, инженерной защиты и эксплуатации объекта. Состав и содержание технического отчета определяет исполнитель с учетом СП 47.13330.2016 и других сводов правил, регламентирующих наблюдение и оценку геологических процессов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, программы работ, а также назначения разрабатываемой проектной документации – проекта благоустройства. |
| 2.Требования к проектным решениям по благоустройству |  |  |
| 2.1 | Требования к составу документации | При проведении работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации, Ивановской области и нормативные правовые акты п. Лух. Документация должна быть предоставлена Заказчику в следующем составе: Инженерные изыскания. Инженерно-геодезические изыскания Инженерно-геологические изыскания Инженерно-экологические изыскания Археологические изыскания Проектная документация. «Схема планировочной организации земельного участка» «Архитектурно-планировочные решения» «Конструктивные решения» «Система наружного электроосвещения» «Система наружного видеонаблюдения» Раздел проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия (памятника) федерального значения «Земляные валы ХIV в.» в границах особо охраняемой природной территории регионального значения – памятник природы Ивановской области «Парк в п. Лух» расположенного по адресу: Ивановская обл., п. Лух, ул. Набережная, д.1а при проведении работ по благоустройству территории; - Акт государственной историко-культурной экспертизы на Раздел проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия (памятника) федерального значения «Земляные валы ХIV в.» в границах особо охраняемой природной территории регионального значения – памятник природы Ивановской области «Парк в п. Лух» расположенного по адресу: Ивановская обл., п. Лух, ул. Набережная, д.1а при проведении работ по благоустройству территории. - Результат материалов оценки воздействия на окружающую среду; Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» «Наружное освещение»; Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» «Система видеонаблюдения»; Раздел «Сметная документация» |
| 2.2. | Состав сметной документации | Сметная стоимость определяется с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов и методики разработки и применения сметных норм на дату составления сметной документации При определении сметной стоимости, учесть лимитированные затраты в соответствии с действующими нормативными документами. Сметную документацию разработать ресурсно-индексным методом с использованием сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 в текущем уровне цен на момент передачи сметной документации в АГУ «Ивгосэкспертиза». Предоставить Заказчику расчет стоимости годового обслуживания и эксплуатации результата работ. |
| 2.3. | Требования по соответствию нормативной документации | Разработку документации выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в строительстве Российской Федерации, в том числе: - Градостроительный кодекс РФ; - Земельный кодекс РФ; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ. - Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». - ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. - Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" - Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (с изменениями и дополнениями); - Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду, утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.11.2024г.N1644. - СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий" Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 972/пр); - ГОСТ Р 55935-2013 Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия - произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" - Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области»; - Закон Ивановской области от 14.12.2010 № 145-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Ивановской области»; - национальным стандартом РФ ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; - национальным стандартом РФ ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». - Генеральный план п. Лух; - Правила землепользования и застройки п. Лух. - Правила благоустройства на территории Лухского городского поселения Ивановской области; |
| 2.4. | Схема планировочной организации земельного участка | Раздел «Схема планировочной организации земельного участка», должен включать в себя: - Текстовую часть (пояснительную записку); - Ситуационный план (М 1:2000); - Схему планировочной организации земельного участка (М 1:500); - Схему организации рельефа (М 1:500); - План земляных масс (при необходимости); - Схему расстановки малых архитектурных форм, арт-объектов (при наличии), нестационарных объектов (при наличии) (М 1:500); -план с указанием ранее существовавших архитектурных объектов и малых архитектурных форм (далее МАФ), подлежащих демонтажу/сносу; -план проекта благоустройства территории с указанием материалов покрытий, расположением МАФ и прочих объектов благоустройства; - спецификация типовых МАФ (по согласованию с заказчиком); - чертежи специальных МАФ (планы, разрезы, фасады, сечения, изометрические изображения с указанием материалов и типов конструкций); - Схему дорожных покрытий (М 1:500); -фрагменты, схемы специальных элементов благоустройства, сложных участков покрытий и пр.; - план с привязкой основных элементов благоустройства (пешеходных дорожек, открытых площадей, газонов); - Разбивочный чертеж (М 1:500); - План озеленения (М 1:500); При разработке решений в проектной документации необходимо предусмотреть: - устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием; - вырубку сорной растительности; - демонтаж старого ограждения; - установку малых архитектурных форм (скамейки, урны, арт-объекты и т.д.) - устройство ограждения по периметру - устройство волейбольной зоны Рекомендуемый перечень элементов и объектов благоустройства включает: - озеленение: газоны, кустарник, деревья; - спортивный уличный волейбольный комплекс и оборудование с установкой; - городскую мебель: скамьи, урны, арт-объекты и другое; - освещение: утилитарное, архитектурное, ландшафтное. Вертикальные отметки тротуаров, пешеходных дорожек, площадок, должны исключать возможность застаивания поверхностных вод и подтопление территории. Архитектурное решение элементов вертикальной планировки должно быть единым в границах комплексного благоустройства. Виды и материалы покрытий должны отвечать техническим требованиям к содержанию и эксплуатации городских территорий, обеспечивать удобство и безопасность пешеходного движения, соответствовать назначению отдельных территорий. Твердые виды покрытий должны быть ровными, прочными, ремонтопригодными, не допускать скольжения, обеспечить удобство уборки территорий. Долговечность, ремонтопригодность и высокое качество применяемых материалов, покрытий, изделий, оборудования, мебели, составляющих элементов благоустройства. |
| 2.5. | Архитектурно-планировочные решения | Раздел «Архитектурные решения» предусмотреть в объеме разработки МАФов (при необходимости) При разработке архитектурно-планировочных решений в проектной документации необходимо предусмотреть: - Ремонт городского туалета; - оборудование места для проведения культурно-массовых мероприятий (устройство крытой танцевальной площадки); - устройство входных зон; -предусмотреть антивандальные мероприятия, эффективную защиту, направленную на предотвращение или минимизацию ущерба, причиняемого вандализмом. |
| 2.6 | Конструктивные решения | Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» необходимо предусмотреть в объеме разработки МАФов (при необходимости) и ремонта существующих конструкций маршей и переходов: - ремонт существующего деревянного мостового перехода через земляные валы с ограждениями; - ремонт существующих лестничных маршей (сходов, заходов на земляных валах) |
| 2.7 | Система наружного электроосвещения | Раздел «Система наружного электроосвещения» необходимо предусмотреть в объеме разработки устройства освещенияы территории и подсветки МАФов при необходимости |
| 2.8 | Система наружного видеонаблюдения | Раздел «Система наружного видеонаблюдения» необходимо предусмотреть в объеме разработки устройства видеонаблюдения территории. |
| 2.9 | Требования к получению необходимых разрешений и согласований, прохождению экспертиз | Акт государственной историко-культурной экспертизы на Раздел проектной документации по обеспечению сохранности по благоустройству территории в границах объекта культурного наследия (памятника) федерального значения «Земляные валы ХIV в.» в границах особо охраняемой природной территории регионального значения – памятник природы Ивановской области «Парк в п. Лух» расположенного по адресу: Ивановская обл., п. Лух, ул. Набережная, д.1а при проведении работ по благоустройству территории должен быть согласован с Комитетом по государственной охране объектов культурного наследия Ивановской области и Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской области |
| 2.10 | Требования к выполненной документации | Предоставить по накладной проектно-сметную документацию, а также Акт государственной историко-культурной экспертизы на Раздел проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения, в 3 экземплярах на бумажном носителе (переплет) и по 1 экземпляру в электронном виде на цифровом носителе (в форматируемом и не форматируемом виде). Состав и содержание цифрового носителя соответствуют комплекту научно-проектной документации в бумажном виде. Каждый физический раздел комплекта (книга, альбом чертежей и т.п.) представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога соответствует названию раздела. Документацией, выданной Заказчику на цифровом носителе в форматируемом виде, за исключением сметной документации, считаются: - PDF; - чертежи в формате AutoCAD. Сметная документация на цифровом носителе в редактируемом формате должна быть представлена в двух форматах: - в формате Гранд-смета; - в формате Exсel. Размеры, форматы и содержание текстовых документов, смет и чертежей, выполненных в электронном виде, идентичны бумажному носителю. |

Подпись Заказчика                                                    Подпись Подрядчика

Начальник                                                                   Индивидуальный предприниматель

____________________/ Беляева Е.С./   	          _____________________/ Солоницын А.В./

М.П.							М.П.

Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/

Прим. Документами о приемке выполненных работ в данном случае являются документы (Акты) о приемке выполненных работ, оформленные по соответствующей форме. Справки о стоимости, счета/ счета-фактуры и т.п. являются документами для расчетов за выполненные работы.

Включается при необходимости

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063." В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063"

пункт 7.9. включается в контракт в данной редакции исключительно в случае проведения закупки, в которой участниками являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Пункт включается в контракт в данной редакции в случае предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе.

Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Дополнительными требованиями к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра независимых гарантий», «Правилами формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий»).

В случае если в разделе 6 настоящего контракта «Гарантии качества и обеспечение гарантийных обязательств» установлено требование об обеспечении гарантийных обязательств.

Пункт в данной редакции не включается в контракт предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

пункт включается при необходимости

Применяется для контрактов, заключенных до 1 января 2026 года